Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

Opis Przedmiotu Zamówienia

(zwany „OPZ”)

Usługa polegająca na przeglądzie, aktualizacji, opracowaniu i wdrożeniu
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

# Ogólne warunki realizacji zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego nowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zwanego „nowym SZBI” oraz świadczenie usług asysty wdrożeniowej, zwanych „Usługami asysty”, zgodnie z Umową, zwane „Przedmiotem Umowy”.

- Przedmiot Umowy będzie realizowany w trzech etapach:

  - Etap I – analiza działalności Zamawiającego i sporządzenie Sprawozdania, o którym mowa w tyt. II ust. 1 pkt 2;

  - Etap II – opracowanie nowego SZBI;

  - Etap III – świadczenie Usług asysty wdrożeniowej,

zwanych dalej „Etapami”, które szczegółowo określa niniejszy OPZ.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy do w terminie do 180 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy.

# ETAP I

- W ramach Etapu I Wykonawca:

  - przeprowadzi analizę, zwaną dalej „Analizą”, której celem jest identyfikacja kontekstu SZBI u Zamawiającego, obejmującą w szczególności:

    - obszary działalności Zamawiającego i realizowanych zadań,

    - strukturę organizacyjną Zamawiającego,

    - specyfikę pracy poszczególnych komórek organizacyjnych Zamawiającego,

    - systemy informatyczne użytkowane przez Zamawiającego,

    - rejestry publiczne pozostające we właściwości Zamawiającego,

    - SZBI aktualnie funkcjonujący u Zamawiającego,

    - wstępną identyfikację informacji przetwarzanych u Zamawiającego,

    - wstępną identyfikację ryzyk związanych z utratą poufności, integralności  i dostępności informacji przetwarzanych u Zamawiającego;

– w ramach której Wykonawca dokona oceny ryzyk i szans niezbędnych do zaprojektowania nowego SZBI – również poprzez weryfikację działalności Zamawiającego m.in. w jego siedzibie;

  - sporządzi sprawozdanie, zwane dalej „Sprawozdaniem”:

    - podsumowujące przeprowadzoną Analizę, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

    - obejmujące propozycje rozwiązań i zmian w zakresie bezpiecznego przetwarzania informacji
u Zamawiającego i wprowadzenia u niego nowego SZBI,

    - obejmujące wstępną koncepcję nowego SZBI, dostosowaną do potrzeb Zamawiającego, w tym do ryzyk właściwych dla Zamawiającego, zidentyfikowanych w wyniku Analizy, w szczególności wskazującą na główne obszary i rodzaje procedur, które powinny zostać uregulowane nowym SZBI.

- W celu przeprowadzenia Analizy Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne, posiadane dokumenty, w szczególności dotyczące aktualnie funkcjonującego SZBI.

- Sprawozdanie zostanie przekazane Zamawiającemu w formie edytowalnego pliku elektronicznego (.doc lub .docx) oraz w formie pisemnej.

- Celem opracowania przez Wykonawcę wstępnej koncepcji nowego SZBI, Zamawiający wskazuje poniżej ogólny ramowy zarys nowego SZBI:

Określenie struktury dokumentacji nowego SZBI, która powinna mieć układ hierarchiczny, tj. opisywać nowy SZBI na różnych poziomach szczegółowości oraz określać zagadnienia, które muszą zostać obligatoryjnie uregulowane:

  - poziom jednostki (Zamawiający) – nadrzędny dokument „Polityka Bezpieczeństwa Informacji” Zamawiającego, który określa wymagania i zasady bezpieczeństwa informacji obowiązujące u Zamawiającego oraz sposób organizacji nowego SZBI – z tym dokumentem powinny być spójne pozostałe dokumenty składające się na dokumentację nowego SZBI,

  - poziom systemów teleinformatycznych – polityka bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, na którą składają się:

    - dokument „Polityka Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych”, który opisuje wymagania i zasady bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych,

    - odniesienia co do wymagań dotyczących zakresu dokumentacji poszczególnych systemów teleinformatycznych – np. dokumenty: polityki bezpieczeństwa poszczególnych systemów teleinformatycznych, które opisują w jaki sposób zasady i wymagania bezpieczeństwa zawarte w „Polityce Bezpieczeństwa Informacji” i „Polityce Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych” są realizowane w danym systemie teleinformatycznym,

  - poziom procedur, instrukcji i regulaminów – procedury, instrukcje, regulaminy i inne dokumenty SZBI tworzone w celu uszczegółowienia zasad opisanych w ww. politykach, dotyczące w szczególności następujących zagadnień:

    - bezpieczeństwo zasobów ludzkich,

    - bezpieczeństwo fizyczne,

    - bezpieczeństwo cyberprzestrzeni,

    - bezpieczeństwo danych osobowych,

    - bezpieczeństwo informacji niejawnych,

    - obsługa incydentów,

    - zarządzanie ryzykiem,

    - użytkowanie systemów teleinformatycznych,

    - użytkowanie urządzeń mobilnych.

- Ramowy zarys nowego SZBI, o którym mowa w ust. 4, nie ma charakteru bezwzględnie wiążącego
i stanowi jedynie propozycję Zamawiającego. W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę we wstępnej koncepcji nowego SZBI ramowego zarysu lub jego poszczególnych elementów, Wykonawca uzasadni powyższe Zamawiającemu.

# ETAP II

- W ramach Etapu II Wykonawca, na podstawie wyników Analizy i zaakceptowanego przez Zamawiającego Sprawozdania, opracuje nowy SZBI, dostosowany do potrzeb Zamawiającego.

- Nowy SZBI, który opracuje Wykonawca, będzie stanowił system zarządzania bezpieczeństwem informacji, o którym mowa w § 20 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 773), bądź w zastępujących go, odpowiednich przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1557, z późn. zm.), w przypadku ich nowelizacji, zwany „SZBI”.

Rozporządzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwane jest dalej „rozporządzeniem KRI”.

- Nowy SZBI powinien być zgodny z rozporządzeniem KRI i spełniać wymagania normy PN-ISO/IEC 27001, w tym obejmować czternaście następujących obszarów mających wpływ na bezpieczeństwo
w organizacji Zamawiającego:

  - Polityka Bezpieczeństwa;

  - Organizacja bezpieczeństwa informacji;

  - Bezpieczeństwo zasobów ludzkich;

  - Zarządzanie aktywami;

  - Kontrola dostępu;

  - Kryptografia;

  - Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe;

  - Bezpieczna eksploatacja;

  - Bezpieczna komunikacja;

  - Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów;

  - Relacje z dostawcami;

  - Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji;

  - Aspekty bezpieczeństwa w zarządzaniu ciągłością działania;

  - Zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami.

Ponadto, nowy SZBI powinien uwzględniać wymagania norm: PN-ISO/IEC 27002,  PN-ISO/IEC 27005 oraz PN-ISO/IEC 24762.

- Nowy SZBI musi być zgodny z aktualnymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności z przepisami:

  - rozporządzenia KRI;

  - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);

  - ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);

  - ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1557 z późn. zm.)

  - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902 z późn. zm.);

  - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112);

  - ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 632 z późn. zm.);

  - ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 1077 z późn. zm.);

  - dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylająca dyrektywę (UE) 2016/1148 (dyrektywa NIS 2)

oraz uwzględniać wewnętrzne akty prawne obowiązujące u Zamawiającego.

- W ramach opracowania nowego SZBI Wykonawca między innymi:

  - zaproponuje obszary funkcjonalne, które powinny zostać objęte nowym SZBI, spójne z treścią Sprawozdania zaakceptowanego przez Zamawiającego;

  - uwzględni w szczególności następujące zagadnienia:

    - określenie organizacji bezpieczeństwa informacji,

    - identyfikacja aktywów informacyjnych i klasyfikacji informacji przetwarzanych u Zamawiającego,

    - szacowanie ryzyka oraz postępowanie z ryzykiem, związanych z utratą poufności, integralności i dostępności informacji przetwarzanych u Zamawiającego,

    - bezpieczeństwo w procesach zarządzania zasobami ludzkimi,

    - kontrola dostępu,

    - bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,

    - klasyfikacja informacji,

    - odpowiedzialność za zasoby,

    - postępowanie z nośnikami informacji,

    - użytkowanie urządzeń mobilnych i praca zdalna,

    - zarządzanie sprzętem informatycznym,

    - instalacja oprogramowania,

    - ochrona przed oprogramowaniem złośliwym,

    - kopie zapasowe,

    - zarządzanie zmianami, w szczególności w systemach informatycznych oraz infrastrukturze informatycznej,

    - zarządzanie dokumentacją infrastruktury informatycznej,

    - monitorowanie systemów informatycznych,

    - zarządzanie pojemnością,

    - serwis i konserwacja infrastruktury informatycznej,

    - zarządzanie podatnościami technicznymi,

    - zarządzanie incydentami bezpieczeństwa,

    - zabezpieczenia kryptograficzne,

    - bezpieczeństwo sieci i transmisji danych,

    - ochrona własności intelektualnej,

    - bezpieczeństwo informacji w relacjach z dostawcami,

    - ciągłość działania,

    - zasady bezpieczeństwa informacji w procesach pozyskiwania, rozwoju i utrzymania systemów informacyjnych,

    - weryfikacja zgodności z wymaganiami prawnymi,

    - korzystanie z poczty elektronicznej i Internetu,

    - zarządzanie usługami informatycznymi,

    - utrzymanie i doskonalenie SZBI,

    - przeprowadzanie audytów SZBI.

- Wykonawca wraz z nowym SZBI przedstawi zestawienie, zwane „Zestawieniem, w którym wykaże spełnienie przez nowy SZBI wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji wynikających
z aktualnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia KRI, a także odpowiednich norm.

- Nowy SZBI oraz Zestawienie zostaną przekazane Zamawiającemu w formie edytowalnego pliku elektronicznego (.doc lub .docx) oraz w formie pisemnej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowego wnoszenia uwag do zaproponowanego przez Wykonawcę nowego SZBI, w tym do rodzaju dokumentów, ich liczby, nazewnictwa, zakresu merytorycznego. Uwagi Zamawiającego powinny być każdorazowo uwzględnione przez Wykonawcę.
W przypadku, gdyby proponowane przez Zamawiającego zmiany mogły powodować niezgodność dokumentacji z Umową, Wykonawca poinformuje o tym wcześniej Zamawiającego, uzasadniając swoje stanowisko – w takim przypadku Zamawiający podejmie ostateczną decyzję w zakresie konieczności uwzględnienia jego uwag przez Wykonawcę.

# ETAP III

- W ramach Etapu III Wykonawca będzie świadczył Usługi wdrożeniowe w następującym zakresie:

1) przeprowadzenie procesów:

    - identyfikacji aktywów informacyjnych i klasyfikacji informacji przetwarzanych u Zamawiającego,

    - szacowania ryzyka oraz postępowania z ryzykiem, związanych z utratą poufności, integralności
i dostępności informacji przetwarzanych u Zamawiającego,

– z udziałem wyznaczonych w tym celu pracowników Zamawiającego;

  - wyjaśnianie zagadnień ujętych w nowym SZBI i proponowanie rozwiązań w zakresie jego wdrażania;

  - pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, które mogą pojawić się w toku funkcjonowania nowego SZBI;

  - pomoc w modyfikacji dokumentacji Zamawiającego związanej z bezpieczeństwem informacji,
w szczególności nowego SZBI (np. poprzez zmianę poszczególnych elementów składowych lub opracowanie nowych elementów).

- Usługi asysty świadczone będą zdalnie (w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu) lub w siedzibie Zamawiającego. Decyzja o formie świadczenia Usług asysty zależeć będzie od ich charakteru i każdorazowo należy do Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie 40 godz. doradztwa wdrożeniowego.

# Ogólna charakterystyka Zamawiającego

- Zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych – samorządu terytorialnego. Realizuje zadania publiczne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.0.609).

- Zamawiający realizuje zadania określone w part. 6 i art. 7 Ustawy o samorządzie gminnym.

- Wszystkie informacje dotyczące Zamawiającego są dostępne na jego stronie internetowej.

- Przybliżona liczba pracowników Zamawiającego: poniżej 40 osób.

- Liczba wszystkich hostów podłączonych do sieci (komputery, urządzenia serwerowe, urządzenia sieciowe jak np. drukarki, routery, przełączniki, Access Pointy, urządzenia VoIP etc.), w tym:

a. Liczba komputerów (również przenośnych):

- Komputery stacjonarne – 27 szt.

- Laptopy - 7 szt.

b. Liczba serwerów (fizycznych, wirtualnych):

- Serwery fizyczne centralne: 2 szt.

- Serwery wirtualne: 10 szt.

c. Liczba pozostałych urządzeń podłączonych do sieci – 140 szt.

- Liczba podsieci – 5 szt.

- Liczba serwerowni – 1 szt.

- Brak wdrożonego Active Directory

# Organizacja realizacji przedmiotu zamówienia

- Wykonawca wyznaczy, spośród ekspertów oddelegowanych do realizacji zamówienia, Kierownika Projektu.

- Kierownik Projektu będzie posiadał pełną wiedzę o realizowanym projekcie oraz będzie odpowiedzialny za komunikację w projekcie i podpisywanie raportów cząstkowych z etapów realizacji prac, przedstawianie harmonogramów oraz ewentualnych zmian.

- W ramach każdego etapu Wykonawca przeprowadzi przynajmniej jedno spotkanie inicjujące, na którym poinformuje w szczególności o harmonogramie pracy, sposobie realizacji, celach, produktach cząstkowych, kamieniach milowych.

- W ramach etapów II-III Wykonawca powinien przewidzieć konsultacje w siedzibie Zamawiającego. W sytuacji wprowadzenia pracy zdalnej u Zamawiającego lub z innych ważnych przyczyn, Zamawiający dopuszcza by konsultacje i spotkania inicjujące kolejne etapy projektu realizowane były on-line za pomocą MS-Teams.

- Wykonawca wymaga informowania w formie pisemnej o przebiegu realizacji prac z uwzględnieniem każdego etapu.

- Każdy etap prac uznaje się za zakończony po przyjęciu przez obie strony raportu z zakończenia prac danego etapu.

- Informacje, które będą przekazywane w celu realizacji niniejszego projektu, stanowią informacje chronione, w związku z tym realizacja projektu będzie wymagała akceptacji zapisów o zachowaniu poufności i zapewnieniu stosownej ochrony, w tym również dla danych osobowych.

- Wszystkie dokumenty sporządzone będą w formie pisemnej w języku polskim, w formie papierowej oraz formie elektronicznej w formacie danych .pdf oraz jednym z formatów edytowalnych: .doc, .rtf, .xlsx.

- Zamawiający wymaga przeniesienia na Zamawiającego przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych do wszystkich dokumentów przekazanych jako produkty niniejszego zamówienia.

- Wykonawca w ramach 12-miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia zakończenia ostatniego etapu, zobowiązany będzie do poprawy błędów w przekazanej dokumentacji niezależnie od formy jej wytworzenia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia błędu przez Zamawiającego. Z uwagi na zapisy konkursowe Wykonawca oświadcza, że usługi gwarancyjne świadczone po dniu zakończenia projektu przez Zamawiającego, są usługami świadczonymi nieodpłatnie.