ZAMAWIAJĄCY

DB Port Szczecin sp. z o.o. 
ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, Polska
www.deutschebahn.com/portszczecin

e-mail: zakupy@dbport.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w

Postępowaniu o udzielenie Zamówienia na:

MODERNIZACJA ŻURAWIA NABRZEŻOWEGO GOTTWALD HMK 260E

NA POTRZEBY TERMINALA KONTENEROWEGO DB PORT SZCZECIN SP. Z O.O.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Umowie Partnerskiej 2014 – 2020 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zgodnie z Wewnętrzną Procedurą Zawierania Umów Objętych Projektem w DB Port Szczecin Sp. z o.o.  Nr VI/01/2021.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),

Oś Priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TENT-T transportu multimodalnego,

Działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

(grupa C Transport Intermodalny).

Numer identyfikacyjny Projektu: POIS.03.02.00-00-0040/18 pn.

„Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim”.

Numer nadany sprawie przez Zamawiającego:

2/UE/2021/GOTT

SPIS TREŚCI:

- Rozdział I – Informacje ogólne.

- Rozdział II – Informacje o Zamawiającym.

- Rozdział III – Tryb udzielenia Zamówienia.

- Rozdział IV – Opis Przedmiotu Zamówienia.

- Rozdział V – Termin i miejsce wykonania Zamówienia.

- Rozdział VI – Warunki udziału w Postępowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spełnienia.

- Rozdział VII – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu.

- Rozdział VIII – Opis sposobu przygotowania ofert.

- Rozdział IX – Wymagania dotyczące wadium.

- Rozdział X – Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i osobie upoważnionej ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Rozdział XI – Termin związania ofertą.

- Rozdział XII – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Rozdział XIII – Opis sposobu obliczenia ceny.

- Rozdział XIV – Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

- Rozdział XV – Informacje o wyniku Postępowania i formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia.

- Rozdział XVI – Zmiany w treści SIWZ oraz w treści Zapytania ofertowego.

- Rozdział XVII – Inne postanowienia.

- Rozdziału XVIII – Środki odwoławcze przysługujące Wykonawcom.

- Załączniki do SIWZ.

ROZDZIAŁ I - INFORMACJE OGÓLNE

- Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Oś Priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TENT-T transportu multimodalnego, Działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport Intermodalny).  Numer identyfikacyjny Projektu: POIS.03.02.00-00-0040/18 pn. „Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim”.

- Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oznaczają:

- „SIWZ” - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;

- „Zapytanie ofertowe” – zapytanie ofertowe dotyczące Postępowania upubliczniane w sposób zgodny z Wewnętrzną Procedurą Zawierania Umów i SIWZ, którego część stanowi niniejszy SIWZ;

- „Postępowanie” - Postępowanie o udzielenie Zamówienia prowadzone przez Zamawiającego na podstawie SIWZ;

- „Zamawiający” - DB Port Szczecin sp. z o. o., którego szczegółowe dane zawarte są w ROZDZIALE II SIWZ;

- „Wykonawca” - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła ofertę na wykonanie Zamówienia lub zawarła Umowę w sprawie realizacji Zamówienia;

- „Strony” – Zamawiający i Wykonawca;

- „Zamówienie” - Zamówienie, którego przedmiot został opisany w ROZDZIALE IV SIWZ oraz Załączniku Nr 2 do SIWZ, a którego udzielenie jest przedmiotem Postępowania;

- „Projekt” – „Dostosowanie terminala kontenerowego DB Port Szczecin do obsługi statków o większym tonażu” o numerze identyfikacyjnym: POIS.03.02.00-00-0046/18;

- „Umowa” - oznacza Umowę w sprawie Zamówienia zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym w Postępowaniu obejmującą Umowę, której wzór zawarty jest w Załączniku Nr 7 do SIWZ;

- „Podwykonawca” – podmiot, z którym Wykonawca wybrany przez Zamawiającego zawiera umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem jest usługa stanowiąca Przedmiot Zamówienia opisany w ROZDZIALE IV SIWZ oraz Załączniku Nr 2 do SIWZ;

- „Wytyczne” – Umowa Partnerska 2014 – 2020 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

- „baza konkurencyjności” – strona internetowa: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/;

- „Wewnętrzna Procedura Zawierania Umów” - Wewnętrzna Procedura Zawierania Umów Objętych Projektem w DB Port Szczecin sp. z o.o. Nr VI/01/2021 z dnia 25.01.2021 r. dostępna na stronie internetowej Zamawiającego, także do wglądu w siedzibie Zamawiającego;

- "dzień roboczy" - każdy dzień kalendarzowy z wyjątkiem tych wskazanych w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 z późn. zm.) oraz sobót, z kolei pojęcie "dzień" oznacza każdy dzień kalendarzowy.

- Postępowanie oznaczone jest numerem: 2/UE/2021/GOTT Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer Postępowania.

- Zapytanie ofertowe zostaje upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego, w jego siedzibie oraz umieszczone w bazie konkurencyjności, a w przypadku zawieszenia działalności bazy, potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – zgodnie z Wytycznymi - upublicznienie zapytania ofertowego polega na skierowaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych Wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania ofertowego co najmniej na stronie internetowej Zamawiającego, o ile posiada taką stronę.

- Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

- Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy elektronicznej i formy pisemnej. W celu zapewnienia lepszej efektywności i szybkości wszelkie zapytania i odpowiedzi na zapytania, wezwania do uzupełniania braków bądź złożenia wyjaśnień, informacje o ewentualnej zmianie zapytania ofertowego, informacje o wynikach postępowania, w tym o wykluczeniu bądź odrzuceniu oferty, a także o zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty (unieważnieniu postępowania) oraz inne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w przypadkach wskazanych w SIWZ mogą być przekazywane w formie korespondencji elektronicznej na adres Zamawiającego wskazany w ROZDZIALE II SIWZ oraz adres Wykonawcy wskazany w ofercie.

- Klauzule informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: „RODO”] zawarte są w Załączniku Nr 8 do SIWZ. Wykonawca ubiegający się o udzielenie Zamówienia obowiązany jest do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno- prawnych związanych z udziałem w Postępowaniu, w tym wynikających z RODO, w szczególności zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 lub art. 14 RODO.

- W zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie znajdują Wytyczne, Wewnętrzna Procedura Zawierania Umów i obowiązujące przepisy prawa.

ROZDZIAŁ II - INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

- Zamawiający: DB PORT SZCZECIN sp. z o.o.

- Adres: 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14, Polska.

- Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000029909.

- REGON: 810622795.

- NIP: 851-01-09-332.

- Kapitał zakładowy: 16 004 750 PLN.

- Nr konta bankowego:

mBank S.A.

34114011370000278273001001 (PLN).

SWIFT:  BREXPLPW

- Adres do korespondencji w sprawie Zamówienia:

- DB Port Szczecin sp. z o. o., ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, Polska, Dział Zakupów.

- Adres email w sprawie Postępowania: zakupy@dbport.pl.

- Numer telefonu: (+48) 91 430 88 61.

- Godziny pracy Zamawiającego: dni robocze w godz. 8:00 – 16:00.

- Adres strony internetowej Zamawiającego: www.deutschebahn.com/portszczecin.

ROZDZIAŁ III - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

      - Postępowanie o udzielenie Zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, jednostopniowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Wytycznych i Wewnętrznej Procedury Zawierania Umów.

      - Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

ROZDZIAŁ IV - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem Zamówienia jest „Modernizacja Żurawia nabrzeżowego GOTTWALD HMK 260E na potrzeby Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin Sp. z o.o.” na warunkach określonych w SIWZ i Umowie [dalej: „Przedmiot Zamówienia”]. Przedmiot Zamówienia określany jest także jako „Zadanie” w rozumieniu Umowy stanowiącej Załącznik Nr 7 do SIWZ, zaś objęty Zadaniem żuraw nabrzeżowy Gottwald HMK 260E określany jest w skrócie jako: „Żuraw”.

- Szczegółowe wymagania i parametry dla Przedmiotu Zamówienia określone w Załącznikach Nr 2 do SIWZ.

- Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42414100 Dźwigi, 42414110 Dźwigi portowe, 42414120 Dźwigi nabrzeżne, 42414140 Dźwigi do przenoszenia kontenerów, 2418000 Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku.

ROZDZIAŁ V - TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający wymaga wykonania Przedmiotu Zamówienia w terminie do maksymalnie 31 (trzydziestu jeden) tygodni od daty podpisania Umowy.

      - Za ostateczny termin wykonania Przedmiotu Zamówienia uważać się będzie datę podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Zadania na zasadach określonych w Umowie, określanego każdorazowo w Umowie jako „Termin Wykonania”.

      - Żuraw znajduje się w Porcie Morskim w Szczecinie w następującej lokalizacji: Nabrzeże Czeskie. Zamawiający wskazuje, iż nie udostępnia miejsca na potrzeby wykonania Przedmiotu Zamówienia, tj. iż całość prac objętych Przedmiotem Zamówienia powinna zostać wykonana w miejscu wybranym przez Wykonawcę. Organizacja i koszt transportu Żurawia w obie strony wraz z wszystimi czynnościami towarzyszącymi jakie mogą okazać się potrzebne w celu realizacji Przedmiotu Zamówienia stanowi obowiązek Wykonawcy.

      - Zamawiający umożliwia Wykonawcom odbycie wizji Żurawia i Lokalizacji przed złożeniem oferty w ramach Postępowania, w tym zapoznania się z dokumentacją Żurawia, przeprowadzeniem dokładnych oględzin jego aktualnego stanu technicznego oraz właściwości funkcjonalno– użytkowych. Odbycie wizji lokalnej, zgodnie z zdaniem poprzedzającym nastąpić może po uprzednim ustaleniu odpowiedniego terminu za pośrednictwem adresu e-mail: zakupy@dbport.pl. Nieskorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie, odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.

ROZDZIAŁ VI - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

- W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania Zamówienia, wyrażające się tym, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat od terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na remoncie lub modernizacji maszyn i urządzeń w przemyśle morskim, portowym, stoczniowym i lądowym o wartości nie mniejszej niż równowartość 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych netto;

- spełniają wymaganie odnośnie sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. że wysokość posiadanych środków finansowych lub ich zdolność kredytowa wynosi co najmniej kwotę odpowiadającą równowartości 2.000.000 (dwóch milionów) złotych;

- dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania Zamówienia – Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie;

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

- Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w pkt 1 ust. 1) – 4), powyżej, zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w VII ROZDZIALE SIWZ, w sposób tam opisany.

- Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu. Niespełnienie chociażby jednego z warunków wymienionych w ust. 1 pkt 1) – 4), powyżej, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z Postępowania.

- Z Postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy:

  - zalegają z opłacaniem podatków, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w ROZDZIALE VII ust. 2  SIWZ;

  - zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w ROZDZIALE VII ust. 2 SIWZ;

jak również:

  - w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, których aktywami zarządza likwidator lub sąd, którzy zawarli układ z wierzycielami, których działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajdują się oni w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach obowiązujących w miejscu wszczęcia procedury.

- W celu uniknięcia konfliktu interesów z Postępowania wyklucza się także podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- W przypadku składania oferty wspólnej, warunki udziału w Postępowaniu określone w ust. 1 pkt. 1) - 4) SIWZ uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną, natomiast warunki udziału w Postępowaniu określone w ust. 4 pkt. 1)-3) oraz ust. 5 pkt. 1) – 4) SIWZ winien spełnić każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- Z Postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w Postępowaniu,

  - w stosunku do których występuje podstawa wykluczenia określona w SIWZ,

  - w wyniku zamierzonego działania, lekkomyślności lub niedbalstwa, złożyli nieprawdziwe informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd co mogło mieć istotny wpływ na wynik prowadzonego Postępowania.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z Postępowania, podając uzasadnienie.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

ROZDZIAŁ VII – WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy według wzoru zawartego w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

- Wykonawca składa wraz z ofertą niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

  - Wypełniony Załącznik Nr 2 do SIWZ – założenia i wymagania dla Przedmiotu Zamówienia, opis Przedmiotu Zamówienia; wymagane parametry Żurawia po wykonaniu modernizacji;

  - Wypełniony Załącznik Nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu.   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie - oświadczenie składa pełnomocnik ustanowiony i upoważniony do ich łącznej reprezentacji w Postępowaniu;

  - Wypełniony Załącznik Nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie – oświadczenie składa każdy z Wykonawców oddzielnie;

  - Wypełniony Załącznik Nr 5 do SIWZ – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie – oświadczenie składa każdy z Wykonawców oddzielnie;

  - Wypełniony Załącznik Nr 6 do SIWZ – wykaz wykonanych usług, o których mowa w ust. 1 pkt 1) ROZDZIAŁU VI SIWZ, wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie – oświadczenie składa pełnomocnik ustanowiony i upoważniony do ich łącznej reprezentacji w Postępowaniu. W przypadku gdy wartość usługi wykazywanej przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu została ustalona w walucie innej niż PLN, Wykonawca dokona przeliczenia kwoty w innej walucie na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o Postępowaniu i niniejszego SIWZ tj. w dniu 08.02.2021r., który w odniesieniu do EUR wynosił 4,4867, a w odniesieniu do USD wynosił : 3,7301.

  - Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym/której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 pkt 2) ROZDZIAŁU VI SIWZ, wystawionej w okresie nie wcześniejszym niż 6 (sześć) miesięcy przed jej złożeniem Zamawiającemu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie – wymóg dotyczy łącznie wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;

  - Wypełniony Załącznik Nr 9 do SIWZ – oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 lub 14 RODO. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie - oświadczenie składa pełnomocnik ustanowiony i upoważniony do ich łącznej reprezentacji w Postępowaniu;

  - W przypadku, gdy Wykonawca planuje udział Podwykonawcy (-ów) w realizacji Przedmiotu Zamówienia powinien złożyć oświadczenie tego /tych Podwykonawcy (-ów) o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym zgodnie z wzorem zawartym w Załączniku Nr 5 do SIWZ, stosowanym odpowiednio dla Podwykonawcy.

Jeśli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia ze względu na istnienie powiązań osobowych i kapitałowych, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę innym podmiotem lub podmiotami, wobec których nie zajdą podstawy do wykluczenia, lub zrezygnować z powierzenia wykonania części Zamówienia temu Podwykonawcy i samodzielnie wykonać daną część Zamówienia pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji części Zamówienia;

  - Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w sytuacji, gdyby bezpłatne i ogólnodostępne elektroniczne bazy danych KRS i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej nie przedstawiają aktualnych informacji o Wykonawcy, obowiązani są przedłożyć oświadczenia i dokumenty dotyczące nieaktualnych pozycji a przedstawiające aktualny stan informacji o Wykonawcy.

Wykonawcy mający siedziby lub miejsca zamieszkania poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiają aktualny odpis z rejestru działalności gospodarczej właściwego dla kraju danego Wykonawcy, chyba, że w ofercie wskażą bezpłatną i ogólnodostępną elektroniczną bazę danych, w języku polskim lub angielskim, z której możliwe jest pobranie aktualnych informacji zawartych w rejestrze działalności gospodarczej właściwego dla kraju danego Wykonawcy.

W przypadku spółki cywilnej mającej swoją siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wymóg, o którym mowa w niniejszym ustępie dotyczy każdego ze wspólników oddzielnie. W przypadku spółki cywilnej mającej swoją siedzibę poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający żąda złożenia aktualnych odpisów z rejestrów działalności gospodarczej właściwych dla krajów Wykonawców dla każdego ze wspólników osobno, chyba, że zastosowanie znajduje zwolnienie od tego obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie.

Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 12 (dwanaście) miesięcy przed ich złożeniem Zamawiającemu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie – wymóg dotyczy każdego z Wykonawców oddzielnie.

  - Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków, wraz z oświadczeniem także dokumenty potwierdzające odpowiednio, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie tych należności – wystawione nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed jego /ich złożeniem Zamawiającemu.

W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej, w miejsce zaświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie, Wykonawca składa zaświadczenie lub inne dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające (-y), że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłat.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie – wymóg dotyczy każdego z Wykonawców oddzielnie;

  - Zaświadczenie albo inny dokument właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wraz z oświadczeniem lub innym dokumentem także dokumenty potwierdzające odpowiednio, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami albo grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie tych należności – wystawione nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed jego złożeniem Zamawiającemu.

W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej, w miejsce dokumentu, o którym mowa w niniejszym punkcie, Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający(-e), że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie – wymóg dotyczy każdego z Wykonawców oddzielnie.

  - Inne dokumenty uprawniające osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika to z dokumentu rejestrowego, o którym mowa powyżej – jeżeli będzie występowało pełnomocnictwo, musi ono zostać złożone w oryginale.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków tam wymienionych, zastępuje się je odpowiednio, w całości lub w części, dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

- Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił standardowe wzory, muszą być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

- Zamawiający może wezwać Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień na każdym etapie Postępowania.

- Nieprzedłożenie któregokolwiek z dokumentów bądź oświadczeń wymienionych w ust. 2, powyżej, a w przypadku składania oferty w formie pisemnej, także nieprzedłożenie - jako załącznika oferty w wersji elektronicznej w formie zeskanowanej papierowej wersji oferty zapisanej na nośniku pamięci USB, będzie skutkować odrzuceniem oferty i wykluczeniem Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu do złożenia, poprawienia lub uzupełniania brakujących dokumentów, oświadczeń lub ewentualnie nośnika pamięci USB w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Wezwanie do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia brakujących dokumentów, oświadczeń lub ewentualnie nośnika pamięci USB nie będzie obowiązkowe, w przypadku, gdy pomimo ich uzupełnienia oferta i tak zostałaby odrzucona.

ROZDZIAŁ VIII – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ.

- Oferta pod rygorem nieważności musi być złożona, zgodnie z wyborem Wykonawcy, w jednej z następujących form:

  - w formie elektronicznej za pośrednictwem bazy konkurencyjności;

  - w formie elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego;

  - w formie pisemnej, przy czym w przypadku składania oferty w formie pisemnej Zamawiający dodatkowo wymaga złożenia jako załącznika, oferty w wersji elektronicznej w formie zeskanowanej papierowej wersji oferty zapisanej na nośniku pamięci USB.

- Dochowanie formy elektronicznej wymaga opatrzenia oferty, oświadczeń i dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom SIWZ.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowodowuje odrzucenie wszystkich jego ofert.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium na warunkach określonych w ROZDZIALE IX SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających na dodatkowe usługi na warunkach określonych w Wewnętrznej Procedurze Zawierania Umów.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dopuszcza się tłumaczenie dokumentów z innych języków na język polski przez Wykonawcę, z tym, że wersja w języku polskim będzie wiążąca dla Wykonawcy i Zamawiającego. Koszty tłumaczenia ponosi Wykonawca. Wykonawca odpowiada za rzetelność i adekwatność tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawcy/ów przy realizacji Przedmiotu Zamówienia na warunkach określonych w SIWZ. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie zobowiązań przez Podwykonawcę/ów jak za własne działania lub zaniechania, bez względu na brak winy w wyborze oraz powierzenie czynności podmiotom, które w zakresie swojej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem danych czynności. Wykonawca obowiązany jest wskazać w Formularzu Oferty nazwę i adres Podwykonawcy/ów oraz zakres powierzonych im czynności, których zna na etapie składania oferty, bądź poinformować Zamawiającego o planowanym udziale Podwykonawcy/ów na późniejszym etapie. W przypadku niewypełnienia pozycji Formularza Oferty, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym bądź niepoinformowania Zamawiającego na późniejszym etapie o planowanym udziale Podwykonawcy/ów Zamawiający uzna, iż Wykonawca zrealizuje Zamówienie samodzielnie, tj. bez udziału Podwykonawcy/ów.

- Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca występował jednocześnie w roli Podwykonawcy innego Wykonawcy biorącego udział w Postępowaniu, jak również nie wyraża na to zgody, aby Wykonawca, który bierze udział w Postępowaniu został wskazany, jako Podwykonawca przez wybranego Wykonawcę, z którym Zamawiający zawrze Umowę na realizację Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumentację i oświadczenia wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ, oraz przedłożyć dalszą dokumentację i oświadczenia zgodnie z ewentualnym wezwaniem Zamawiającego.

- Jeśli w SIWZ nie wskazano, że wraz z ofertą trzeba załączyć oryginały dokumentów, dokumenty mogą być załączone w formie oryginałów lub kserokopii. Kserokopie muszą być poświadczone (podpisane) na każdej stronie zawierającej czytelną informację „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.  W przypadku składania oferty w formie elektronicznej wymóg, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się za spełniony w sytuacji opatrzenia dokumentów przedkładanych wraz ofertą kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie strony oferty (w tym załączone dokumenty) były parafowane, a Formularz Ofertowy i oświadczenia muszą być podpisane i ostemplowane przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formułą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, oraz do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  W przypadku składania oferty w formie elektronicznej wymóg, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się za spełniony w sytuacji opatrzenia dokumentów przedkładanych wraz ofertą kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- W przypadku składania oferty w formie pisemnej - oferta, dokumenty i oświadczenia przedkładane wraz z ofertą powinny być ze sobą złączone. Każda strona powinna być opatrzona numerem umieszczonym w dolnej części strony.  W przypadku składania oferty w formie elektronicznej nazwy plików powinny być opatrzone numerem stron oferty, które znajdują się w danym pliku (składającym / składającymi się z dwóch liczb: numeru strony znajdującej się w danym pliku oraz liczby wszystkich stron oferty, w formule np.: 1 z 15, 1-4 z 15 lub 1-15 z 15 etc. w przypadku gdy przykładowo oferta liczy 15 stron).

- W przypadku załączenia do oferty informacji i dokumentów, których Zamawiający nie żąda (np. materiały reklamowe) wymagane jest, aby je oddzielić od zasadniczej części dokumentów ofertowych z napisem „Informacje i dokumenty poza ofertą”.

- W przypadku składania oferty w formie pisemnej – oferta, dokumenty i oświadczenia powinny być umieszczone w nieprzejrzystym opakowaniu lub w kopercie. Zeskanowana dokumentacja składająca się na zawartość oferty powinna być zapisane na nośniku pamięci USB stanowiącym załącznik do pisemnej oferty.

- W przypadku składania oferty w formie pisemnej:

- opakowanie/koperta powinna być zaklejona i zabezpieczona przed otwarciem poprzez opieczętowanie na krawędziach sklejenia pieczęciami firmowymi Wykonawcy;

- opakowanie/koperta powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy i danymi kontaktowymi – celem umożliwienia zwrotu opakowania/koperty bez otwierania w przypadku, kiedy zostanie złożona po terminie składania ofert;

- opakowanie/koperta powinna być opatrzona napisem: „Modernizacja Żurawia nabrzeżowego GOTTWALD HMK 260E na potrzeby Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin Sp. z o.o. Nie otwierać przed 19.03.2021r., przed godziną 12:30.”

- W przypadku składania oferty w formie elektronicznej temat wiadomości / folder zawierający ofertę z dokumentacją powinna być opatrzona napisem: Modernizacja Żurawia nabrzeżowego GOTTWALD HMK 260E na potrzeby Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin Sp. z o.o. Nie otwierać przed 19.03.2021r., przed godziną 12:30.

- Jeżeli opakowanie/koperta lub wiadomość / folder nie będą oznaczone w sposób wskazany w ust. 20 i ust. 21, powyżej, Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za zagubienie oferty lub jej przedwczesne otwarcie.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, z tym, że oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie powinno być doręczone Zamawiającemu w formie przewidzianej dla oferty przed upływem terminu składania ofert, w przypadku oferty składanej w formie pisemnej - w opakowaniu/kopercie odpowiadającej wymogom określonym w niniejszym ROZDZIALE VIII SIWZ z oznaczeniem odpowiednio „Zmiana oferty” bądź „Wycofanie oferty”; w przypadku oferty składanej w formie elektronicznej – za pośrednictwem e-mail z tytułem wiadomości jak powyżej lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności w sposób tam opisany.

- Każda poprawka w treści oferty, w tym każde przekreślenie, uzupełnienie etc. Powinno być parafowane przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji, w przeciwnym razie nie będzie uwzględniane.

- Zamawiający poprawia:

  - oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym oraz SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  W przypadku, o którym mowa w pkt. 2), powyżej, Zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. Zgoda Wykonawcy powinna być wyrażona w formie pisemnej lub elektronicznej.

- Nie później niż w terminie składania ofert Wykonawca może zastrzec, iż określone informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.) wykazując, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane podmiotom trzecim poprzez złożenie odrębnego oświadczenia wraz z uzasadnieniem.  W przypadku nieprzedłożenia oświadczenia wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie przyjęte, iż tajemnica przedsiębiorstwa nie została zastrzeżona przez Wykonawcę. Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnicy przedsiębiorstwa: nazwy (firmy) i adresu Wykonawcy bądź Podwykonawcy/ów, a także informacji objętych kryteriami oceny ofert. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, wobec których Zamawiający nie dokonał zastrzeżenia na warunkach określonych w niniejszym punkcie, jak również za ujawnienie informacji, w odniesieniu do których obowiązek ich ujawnienia wynika z Wytycznych, z przepisów prawa, rozstrzygnięć sądowych lub decyzji organów administracji publicznej.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający wyraża zgodę na wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie Zamówienia [„oferta wspólna”]. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika umocowanego do reprezentowania ich w Postępowaniu lub do reprezentowania w Postępowaniu i do podpisania Umowy oraz Umowy Serwisowej. Stosowne pełnomocnictwo należy przedłożyć wraz z ofertą.

- Zamawiający wymaga od Wykonawców składających ofertę wspólną złożenia wraz z ofertą oryginału lub notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictwa. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

- Wszelka korespondencja w ramach Postępowania będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców składających ofertę wspólną.

- Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 29 powyżej, można dołączyć tę umowę w oryginale albo poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej albo jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Nieprzedłożenie umowy regulującej współpracę Wykonawców w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uchylaniem się przez Wykonawców od zawarcia Umowy i odpowiednim zastosowaniem ROZDZIAŁU XV ust. 3 SIWZ. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, postanowienie wskazujące, który z Wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji Przedmiotu Zamówienia, solidarną odpowiedzialność za wykonanie Zamówienia, oznaczenie czasu obowiązywania Umowy (obejmującego okres realizacji Przedmiotu Zamówienia, gwarancji jakości i rękojmi za wady) i wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek jej stronę do czasu wykonania Zamówienia.

- Wykonawca składający ofertę wspólną nie może złożyć w jednym Postępowaniu o udzielenie Zamówienia odrębnej oferty własnej oraz drugiej oferty wspólnie z innymi Wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez takiego Wykonawcę Zamawiający odrzuci.

- Wykonawcy składający ofertę wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Zamówienia.

ROZDZIAŁ IX – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia w kwocie 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy i 00/100) złotych.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę uznania rachunku bankowego Zamawiającego wskazanego w ust. 5 poniżej, lub dostarczenie innej ważnej formy wadium przed terminem składania ofert w sposób wskazany w ust. 6 poniżej.

- Wadium powinno być wniesione na okres związania ofertą, tj. wadium powinno posiadać okres ważności obejmujący ustalony na 90 (dziewięćdziesiąt) dni termin związania ofertą, liczony od ostatecznego terminu wyznaczonego na składanie ofert.

- Wadium może być wniesione, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

- w pieniądzu w PLN;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu w PLN należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w ROZDZIALE II ust. 7 SIWZ.  Jako tytuł przelewu wadium należy podać:

„[nazwa Wykonawcy] - Wadium na zabezpieczenie oferty w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia Nr 2/UE/2021/GOTT”

- W przypadku pozostałych form wniesienia wadium, oryginał dokumentu należy dostarczyć przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z wyborem Wykonawcy, w jednej z następujących sposobów:

  - elektronicznie: na adres e-mail Zamawiającego z adnotacją w temacie wiadomości: „Wadium na zabezpieczenie oferty w Postępowaniu na Modernizację Żurawia nabrzeżowego GOTTWALD HMK 260E na potrzeby Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin Sp. z o.o.”

  - elektronicznie: za pośrednictwem bazy konkurencyjności w nazwie pliku: Wadium na zabezpieczenie oferty w Postępowaniu na Modernizację Żurawia nabrzeżowego GOTTWALD HMK 260E na potrzeby Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin Sp. z o.o.

lub

  - pisemnie: do siedziby Zamawiającego, w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Wadium na zabezpieczenie oferty w Postępowaniu na Modernizację Żurawia nabrzeżowego GOTTWALD HMK 260E na potrzeby Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin Sp. z o.o.”.

- Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego, przy czym zwrot wadium nastąpi w wartości nominalnej (bez odsetek).

- Z wadium wniesionego w pieniądzu lub z treści gwarancji/poręczenia musi jednoznacznie wynikać, że zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w niniejszym Postępowaniu.

- W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołaną i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego, podlegającej prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. Treść gwarancji musi zawierać nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta i wskazanie ich siedzib, a także określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją. Z treści gwarancji winno wynikać zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w sytuacji zaistnienia przesłanek określonych w niniejszej SIWZ. W treści gwarancji nie mogą być wymienione warunki i dokumenty uzasadniające roszczenie. Powyższe wymogi znajdują odpowiednie zastosowanie do treści poręczenia.

Z treści dokumentu gwarancji / poręczenia powinno wynikać, iż :

  - zabezpiecza roszczenia Zamawiającego w przypadkach opisanych w ust. 14 i 15, poniżej;

alternatywnie, iż :

  - zabezpieczenia wszelkie roszczenia Zamawiającego zgodnie z warunkiami niniejszej SIWZ.

- Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta/poręczyciela. Gwarancja / poręczenie musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta / poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wadium musi być wniesione w pełnej wymaganej przez Zamawiającego wysokości, w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, przy czym może być ono wniesione przez dowolnego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia albo wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia.

- Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 16, poniżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia sprzeciwu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oferta Wykonawcy, która nie została przed terminem składania ofert zabezpieczona wadium odpowiadającym wymaganiom SIWZ, zostanie odrzucona.

- Zamawiający zatrzymuje wadium (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu), lub występuje o zapłatę wadium (w przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia), jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w ROZDZIALE VII ust. 6 i 7 SIWZ, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył brakujących dokumentów bądź oświadczeń zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w ROZDZIALE VIII ust. 25 pkt. 2) SIWZ, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu), lub występuje o zapłatę wadium (w przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia), w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, w przypadku, gdy Wykonawca:

  - odmówi podpisania Umowy na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy,

  - nie wniósł wymaganego Zabezpieczenia Wykonania Umowy,

  - zawarcie Umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zwraca wadium Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych po wyborze najkorzystniejszej oferty lub zakończeniu Postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 15, powyżej.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych po zawarciu Umowy.

- Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia wpływu tego wniosku do Zamawiającego.

ROZDZIAŁ X – INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I OSOBIE UPOWAŻNIONEJ ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Wykonawcy przekazują na adres Zamawiającego podany w ROZDZIALE II SIWZ.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści Zapytania ofertowego i SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 (sześć) dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 14 (czternaście) dni przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, powyżej, wówczas przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami, które są niezbędne do należytego przygotowania i złożenia ofert.

- Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego i SIWZ (w tym opisu Przedmiotu Zamówienia) wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego i SIWZ.

- Zamawiający publikuje treść zapytań Wykonawców bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego w sposób, w jakim opublikowano Zapytanie ofertowe oraz SIWZ a ponadto może odpowiedzieć na zapytania w formie korespondencji elektronicznej.

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami są:

  - Marta Rula,

Specjalista ds. zakupów

telefon: (+48) 91 430 88 61,

e-mail: zakupy@dbport.pl.

- Wykonawcy obowiązani są do dokładnego zapoznania się z wymogami SIWZ i warunkami Zamówienia. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę błędów lub niejasności w przekazanych materiałach dotyczących Postępowania Wykonawca winien zgłosić je do Zamawiającego nie później niż do dnia, o którym mowa w ustępie 2, powyżej. W przypadku braku takiego zawiadomienia Wykonawca nie będzie mógł następnie powoływać się na jakiekolwiek okoliczności związane z tymi nieprawidłowościami lub brakami, zwłaszcza w celu uniknięcia odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Zamówienia.

ROZDZIAŁ XI – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 (dziewięćdziesięciu) dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i kończy w dniu 17.06.2021 r.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający, przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 (sześćdziesiąt) dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, powyżej, wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w formie pisemnej lub elektronicznej.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

ROZDZIAŁ XII – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać do 19.03.2021r., do godziny 12:00.

- Miejsce składania ofert:

  - w formie pisemnej: ofertę należy dostarczyć do siedziby DB Port Szczecin sp. z o.o., 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 w Sekretariacie, pok. Nr 24 (II piętro);

  - w formie elektronicznej: na adres e-mail Zamawiającego: zakupy@dbport.eu;

lub

  - w formie elektronicznej: za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

- Decydująca jest data otrzymania oferty przez Zamawiającego / złożenia oferty za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

- Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi w dniu 19.03.2021r. o godzinie 12:30, w siedzibie DB Port Szczecin Sp. z o.o., 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 w Sali Konferencyjnej, pok. Nr 25 (II piętro). Zainteresowani Wykonawcy mogą wziąć udział w otwarciu ofert.

ROZDZIAŁ XIII – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawcy podają ryczałtową cenę netto i brutto za całość Przedmiotu Zamówienia obejmującą szczegółowy zakres całego Przedmiotu Zamówienia określony w ROZDZIALE IV oraz Załączniku nr 2 do SIWZ. Łączna cena brutto oferty musi zawierać całkowity koszt brutto Przedmiotu Zamówienia, uwzględniać wszelkie podatki (również podatek od towarów i usług VAT), ze szczególnym uwzględnieniem, o ile znajdzie zastosowanie, podatku u źródła wynikającego z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska oraz państwo rezydencji podatkowej Wykonawcy, opłaty, cła (w tym koszty odprawy celnej), świadczenia o charakterze publiczno-prawnym oraz wszystkie koszty związane z dostarczeniem kompletnego Przedmiotu Zamówienia do Zamawiającego zgodnie z SIWZ oraz załączoną Umową i Umową Serwisową.

- Ceny podane w ofercie muszą być ostateczne, kompletne, jednoznaczne, nadto muszą uwzględniać wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz załączonej Umowie, winny obejmować wszelkie zobowiązania Wykonawcy i wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości Przedmiotu Zamówienia.

- Jeżeli w Postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty tego podatku.

- Prawidłowe określenie stawki podatku od towarów i usług (VAT) należy do obowiązków Wykonawcy.

- Cena w ofercie winna być podana w walucie PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

ROZDZIAŁ XIV – KRYTERIA OCENY OFERTY, INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY, OPIS SPOSOBU PRZYZNAWIANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

Oceniając oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Lp. | Kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Cena – rozumiana jako całkowita, ryczałtowa cena brutto za kompleksową realizację Przedmiotu Zamówienia | 70% |
| 1.2. | Termin Wykonania – rozumiany jako ilość dni od daty podpisania Umowy do daty podpisania Bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Zadania | 10 % |
| 1.3 | Okres gwarancji jakości | 10 % |
| 1.4 | Okres rękojmi | 10 % |

  - Ilość punktów uzyskanych za kryterium ceny obliczona będzie ze wzoru:

| C = | C min | x 100 pkt |
| --- | --- | --- |
|  | C oferty badanej |  |

gdzie:

C min – najniższa cena oferty

C oferty badanej – cena oferty badanej

  - Ilość punktów uzyskanych za kryterium termin wykonania obliczona będzie ze wzoru:

| T = | T min | x 100 pkt |
| --- | --- | --- |
|  | T oferty badanej |  |

gdzie:

T min – najkrótszy termin wykonania

T oferty badanej – termin wykonania oferty badanej

  - Ilość punktów uzyskanych za kryterium okres gwarancji jakości obliczona będzie ze wzoru:

| G = | G oferty badanej | x 100 pkt |
| --- | --- | --- |
|  | G max |  |

gdzie:

G max – najdłuższy okres gwarancji jakości

G oferty badanej – okres rękojmi gwaranci jakości

  - Ilość punktów uzyskanych za kryterium okres rękojmi obliczana będze ze wzoru:

| R = | R oferty badanej | x 100 pkt |
| --- | --- | --- |
|  | R max |  |

gdzie:

R max – najdłuższy okres rękojmi

R oferty badanej – okres rękojmi oferty badanej

- Ocena punktowa oferty zostanie obliczona według następującego wzoru:

O = 0,70 C + 0,10 T + 0,10 G + 0,10 R.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów uzyskanych po zastosowaniu wyżej wymienionych wzorów. Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

ROZDZIAŁ XV - INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA I FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

- Informację o wyniku Postępowania upublicznia się w taki sposób w jaki upublicznione zostało Zapytanie ofertowe wraz z SIWZ.

- Ponadto, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi:

  - Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano;

  - Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, o odrzuceniu ich oferty podając uzasadnienie;

  - Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z Postepowania, o ich wykluczeniu podając uzasadnienie.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego to Zamawiający może zakończyć Postępowanie lub wybrać ofertę najbardziej korzystną spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- W przypadku braku pełnomocnictwa do podpisania Umowy w imieniu Wykonawcy, pełnomocnictwo do podpisania Umowy musi zostać złożone na co najmniej 1 (jeden) dzień roboczy przed podpisaniem Umowy.

- Niewykonanie zobowiązania wynikającego z ust. 4 powyżej, będzie równoznaczne z uchylaniem się przez Wykonawcę od zawarcia Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy i prowadziło do odpowiedniego zastosowania ust. 3, powyżej.

ROZDZIAŁ XVI - ZMIANY W TREŚCI SIWZ ORAZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

      - Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w SIWZ, zmienić treść Zapytania ofertowego oraz SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający publikuje w sposób w jakim opublikowano Zapytanie ofertowe oraz SIWZ, a także może poinformować o dokonanej zmianie w formie korespondencji elektronicznej określonej w ROZDZIALE I pkt 6 SIWZ. Dokonana zmiana stanowić będzie integralną część Zapytania ofertowego oraz SIWZ. W opublikowanym Zapytaniu ofertowym oraz SIWZ należy uwzględnić informację o zmianie obejmującą co najmniej: datę upublicznienia zmienianego Zapytania ofertowego oraz SIWZ oraz opis dokonanych zmian.

      - Jeżeli z uwagi na zakres wprowadzanych zmian treści Zapytania ofertowego oraz SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym w sposób w jakim opublikowano Zapytanie ofertowe oraz SIWZ, a także może poinformować w formie korespondencji elektronicznej określonej w ROZDZIALE I pkt 6 SIWZ.

      - Wszystkie dokonane przez Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawców.

      - Zastrzega się możliwość istotnej zmiany Umowy w przypadkach określonych w Wytycznych i w Wewnętrznej Procedurze Zawierania Umów tj.

  - zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych Zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach Zamówienia podstawowego,

- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości Zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,

  - zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,

  - Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił Zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców; w przypadku zmiany Podwykonawcy, Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym Podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji Zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,

  - zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości Zamówienia określonej pierwotnie w Umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy.

- Zastrzega się możliwość zmian Umowy, które nie są istotne w rozumieniu Wytycznych i Wewnętrznej Procedury Zawierania Umów.

- W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 4 i 5, powyżej, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany w drodze aneksu do Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, mając na uwadze zasady wynikające z Wytycznych i Wewnętrznej Procedury Zawierania Umów.

ROZDZIAŁ XVII - INNE POSTANOWIENIA

- Odrzucane będą oferty, które:

- nie odpowiadają treści SIWZ;

- zgłoszone zostały po wyznaczonym w SIWZ terminie składania ofert;

- zostały złożona przez Wykonawcę:

- podlegającego wykluczeniu z Postępowania, lub

- niespełniającego warunków udziału w Postępowaniu, lub

- który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ a wskazane przez Zamawiającego braki w tym zakresie, nie zostały uzupełnione przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie na warunkach określonych w SIWZ, lub

- który nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, zgodnie z ROZDZIAŁEM VIII ust. 25 pkt. 2) SIWZ;

- zawierają rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu Zamówienia;

- zawierają błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

- zostały złożone w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- są nieważne na podstawie odrębnych przepisów;

- nie zostały zabezpieczone wadium zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ lub nie zostały zabezpieczone wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Zamawiający ma prawo do zakończenia (unieważnienia) Postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie, bez podawania przyczyn, a w szczególności w przypadku, gdy:

  - nie złożono oferty,

  - wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu,

  - wystąpią okoliczności, które spowodują, iż prowadzenie Postępowania bądź zawarcie Umowy okaże się dla Zamawiającego niekorzystne z przyczyn ekonomicznych, technicznych bądź operacyjnych,

  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację Umowy,

  - Postępowanie jest dotknięte wadą, która uniemożliwia zawarcie Umowy,

  - Wykonawca uchylił się od zawarcia Umowy;

  - Zamawiający nie otrzyma dofinansowania ze środków UE lub otrzyma je w zakresie mniejszym niż zakładane w chwili rozpoczęcia Postępowania.

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 2, powyżej, wszelkie roszczenia Wykonawców w stosunku do Zamawiającego są wyłączone.

- Wszelkie materiały (oferta, dokumenty, oświadczenia) odnoszące się do Postępowania, które zostaną dostarczone przez Wykonawców, nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 5 – 7, poniżej.

- Zamawiający zwraca Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

- Zamawiający zwraca Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na jego wniosek, złożone przez niego plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały, o ile nie stanowią one załączników do Umowy.

- Zamawiający może zwrócić złożone przez Wykonawcę plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 4 i 5, nie został złożony w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia albo zakończenia (unieważnienia) Postępowania.

ROZDZIAŁ XVIII - ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM

- Wykonawca, który ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł szkodę lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego SIWZ, Wewnętrznej Procedury bądź Wytycznych może wnieść sprzeciw do Zamawiającego.

- Sprzeciw wnosi się do Zamawiającego w terminie 5 (pięciu) dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej i powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy. Sprzeciw uważa się za wniesiony, z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

- Wniesienie sprzeciwu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem Umowy.

- Zamawiający odrzuca sprzeciw wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

- Sprzeciw Wykonawcy powinien wskazywać czynność Zamawiającego, której dotyczy, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie sprzeciwu.

- W przypadku wniesienia sprzeciwu bieg terminu związania ofertą wszystkich Wykonawców ulega zawieszeniu do czasu jego ostatecznego rozstrzygnięcia. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców uczestniczących w Postępowaniu.

- Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprzeciwu Zamawiający nie może zawrzeć Umowy w sprawie Zamówienia.

- Zamawiający rozstrzyga sprzeciw niezwłocznie.

- W przypadku uwzględnienia sprzeciwu w całości lub w części Zamawiający powtarza czynność, co do której wniesiono sprzeciw lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej.

- O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców biorących udział w Postępowaniu.

- Postępowanie odwoławcze jest jednoinstancyjne. Rozstrzygnięcie sprzeciwu jest ostateczne i nie przysługują od niego środki odwoławcze.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

| Nazwa Załącznika | Nr |
| --- | --- |
| Formularz ofertowy | 1 |
| Wymagania i parametry dla Przedmiotu Zamówienia – opis Przedmiotu Zamówienia | 2 |
| Oświadczenie o spełnieniu warunków do udziału w Postępowaniu | 3 |
| Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania | 4 |
| Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym | 5 |
| Wykaz wykonanych usług | 6 |
| Projekt Umowy | 7 |
| Klauzule informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z RODO | 8 |
| Oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO | 9 |

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

| Pełna nazwa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres: |  |  |  |
| Ulica | Kod | Miejscowość/ | Kraj |
| tel: |  | fax: |  |
| NIP |  | REGON: |  |
| Adres poczty elektronicznej: |  |  |  |
| Strona internetowa: |  |  |  |

Dane Zamawiającego:

DB Port Szczecin sp. z o.o.

ul. Bytomska 14

  - Szczecin, Polska

- Zobowiązanie Wykonawcy:

Nawiązując do ogłoszenia o Postępowaniu na: „Modernizację żurawia nabrzeżowego Gottwald HMK 260E na potrzeby Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin”, numer sprawy: 2/UE/2021/GOTT oferuję/emy wykonanie Zamówienia poprzez dokonanie modernizacji na warunkach określonych w Umowie.

- Cena całego Przedmiotu Zamówienia wynosi:

netto: ……………………………………………………………………………………………………………………………….… PLN

słownie: ………………………………………………………….………………………………………………………………..… PLN

VAT: …………………………………………………………………………………………………………………………………... PLN

słownie: ………………………………………………………….………………………………………………………………….. PLN

brutto: ……………………………..………………………..………………………………………………………………………. PLN

słownie: ………………………………….………………………………………………………………………………………….. PLN

□ usługa wewnątrzwspólnotowa (zaznaczyć jeżeli znajduje zastosowanie)

- Oświadczam/y, że cena brutto zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Zamówienia.

- Oświadczam/my, że (zaznaczyć właściwe) :

□ wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

□ wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Zamawiający będzie zobowiązany doliczyć podatek do zaoferowanej ceny i zapłacić).

Przedmiotowy podatek będzie miał zastosowanie w odniesieniu do:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….* objętej Przedmiotem Zamówienia, a wartość netto (bez podatku VAT)

będzie wynosiła: ………………………………………………………………………………………………………………… PLN.

słownie:

………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… PLN.

*wpisać nazwę (rodzaj) towaru lub usługę, która będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Okres gwarancji jakości wynosi  ………………………………….…… miesiące/y (nie mniej niż 24 miesięcy).

- Okres rękojmi wynosi  …………………………………….………….…… miesiące/y (nie mniej niż 24 miesięcy).

- Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z SIWZ i nie wnoszę/wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyłem/zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Oświadczam/y, że treść projektu Umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ) jest mi/nam znana i wyrażam/y zgodę na ten projekt przyszłej Umowy.

- Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z SIWZ i nie wnoszę/wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyłem/ zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. przez 90 (dziewięćdziesiąt) dni licząc od terminu składania ofert.

- Oświadczam/y, że uwzględniłem/liśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury Postępowania stanowiącej integralną część SIWZ, wyszczególnione w trybie przewidzianym w SIWZ.

- Spełniam/y warunki udziału w Postępowaniu i na potwierdzenie powyższego dołączam/y do niniejszej oferty wymagane dokumenty i oświadczenia.

- Zamówienie zrealizuję/my samodzielnie/przy udziale Podwykonawcy/ - ów. Podwykonawcy/-om zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy Zamówienia (należy wskazać nazwę Podwykonawcy, numer w rejestrze przedsiębiorców – jeśli występuje, adres i zakres Zamówienia, który zostanie mu powierzony):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczam/y, iż uwzględniłem/liśmy ewentualny wpływ okoliczności związanych z COVID-19 na należyte wykonanie Zamówienia, w szczególności w zakresie oferowanego Terminu Dostawy jak również Ceny i zobowiązujemy się zrealizować Zamówienie na warunkach określonych w Umowie i Umowie Serwisowej.

- Oferta liczy …….. kolejno ponumerowanych stron, przy czym informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach:

  - od …………… do ……………,

  - od …………… do ……………,

  - od …………… do ……………,

  - od …………… do ……………,

  - od …………… do ……………,

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913, z późn. zm.), w związku z czym Wykonawca zastrzega, że informacje te nie mogą być ogólnie udostępniane. Informacje i dokumenty na pozostałych stronach oferty są jawne. W celu wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedkładam/y oświadczenie wraz z uzasadnieniem.

Następujące informacje nie mogą zostać zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa: nazwa (firmy) i adres Wykonawcy bądź Podwykonawcy/ów, a także informacje objęte kryteriami oceny ofert.

- Osoba/ osoby do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialna/e za wykonanie zobowiązań objętych Zamówieniem:

……………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

………..……………………………………………………...…………

(nr telefonu)

……………………………………………………………………………

(adres e-mail)

- Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto:

Nr konta bankowego: …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zwrotu wadium wniesionego w innej formie niż określona w ROZDZIALE IX ust. 4 pkt 1) SIWZ należy dokonać na następujący adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………….. do rąk ……………………………………………………………………………………………………………

- Inne informacje Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| ## ___________________________ | ## ___________________________ |
| --- | --- |
| ## Miejscowość i data | ## Podpis (i stempel) Wykonawcy |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 1 – Wymagania i Parametry dla Przedmiotu Zamówienia

Modernizacja żurawia nabrzeżowego Gottwald HMK 260E [„Żuraw”] ma obejmować wymianę układu sterowania oraz zasilania silników elektrycznych prądu stałego zainstalowanych na Żurawiu, wymianę układu sterowania oraz niezbędne prace mechaniczne.

Założenia modernizacji:

- Wszelkie prowadzone prace mają zagwarantować utrzymanie parametrów Żurawia zgodnie z CZĘŚCIĄ NR 5 i mieć miano modernizacji, a nie przebudowy Żurawia skutkującego zmianą jego cech funkcjonalnych, a tym samym mające skutki prawne związane z potrzebą przeprowadzenia jego dopuszczenia do użytkowania po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych.

- Wszelkie prace i czynności modernizacyjne należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa zawartymi w dokumencie: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zmianami) oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami.

- Wszelkie narzędzia, urządzenia, podzespoły, elementy użyte do modernizacji powinny spełniać odpowiednie aktualne zharmonizowane normy techniczne i podlegać odpowiednim dyrektywom UE (jak. np. dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE, dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE i inne, zgodne z przeznaczeniem i specyfiką przeznaczenia i działania poszczególnych elementów).

- Wykonawca modernizacji Żurawia ma zagwarantować i wykazać poprawność wykonanej modernizacji w postaci oświadczenia o zgodności w zakresie minimalnych i zasadniczych wymagań, odwołując się do odpowiednich dyrektyw i norm zharmonizowanych, oraz dostarczyć deklaracje zgodności dla wszystkich użytych w modernizacji podzespołów.

- Wykonawca modernizacji powinien przed podjęciem czynności modernizacji opracować i dostarczyć do Zamawiającego projekt modernizacji Żurawia celem jego weryfikacji i zaakceptowania przez Zamawiającego. Przed akceptacją projektu modernizacji Żurawia Zamawiający ma prawo zgłaszania uwag do projektu (wraz z ich uzasadnieniem), które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji poprawiony projekt modernizacji Żurawia na warunkach określonych w Umowie.

- Projekt modernizacji powinien zawierać obliczenia jednoznacznie potwierdzające brak negatywnych skutków modernizacji zmieniających cechy użytkowe Żurawia przedstawione w CZĘŚCI NR 5.

- Projekt modernizacji powinien zawierać:

  - dokumentację konstrukcyjną wszystkich nowoprojektowanych elementów mechanicznych użytych przy modernizacji (np. zmodernizowany układ mocowania dla nowo zastosowanego silnika), w tym także dostosowywanych elementów Żurawia (np. nowe otwory montażowe, uchwyty itp.);

  - uaktualnioną dokumentację techniczną Żurawia w zakresie prowadzonych prac modernizacyjnych, w tym także rozmieszczenie i sposób prowadzania instalacji elektrycznej;

  - uaktualnioną dokumentację Żurawia w zakresie modernizowanych układów elektrycznych dotyczącą schematów układów elektrycznych zasilania i sterowania z naniesionymi uaktualnionym oznaczeniem przewodów;

  - uaktualnioną dokumentację sterownia uwzględniającą nowe i pozostałe bez modernizacji elementy wyposażenia układów elektrycznych przeznaczonych do wspólnej pracy;

  - pełną dokumentację zmodernizowanego stanowiska operatora w zakresie zarówno zmian mechanicznych jak i układów sterowania i zasilania;

  - analizę zasadności przyjętych układów pomiarowych (sterowanie prędkością, położeniem) w zakresie dokładności i powtarzalności wskazań;

  - analizy wskazujące które dyrektywy dotyczą modernizowanego wyrobu (Żurawia), przedstawienie dla każdej z dyrektyw schematu decyzyjnego o jej istotności lub braku istotności dla modernizowanego urządzenia;

  - analizę zagrożeń dla wszystkich modernizowanych elementów oraz sposobów ich minimalizacji lub usunięcia (zapobiegania).

- Po przeprowadzonej modernizacji Żurawia Wykonawca modernizacji powinien dostarczyć powykonawczy projekt modernizacji.

- Wszystkie handlowe elementy użyte do modernizacji Żurawia powinny być ponadto skatalogowane, aby możliwe było jednoznaczne zweryfikowanie ich parametrów i producenta (dostawcy) – dane w postaci nazwy producenta (dostawcy), typ, model, nr seryjny, parametry użytkowe itp. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń gwarancyjnych lub napraw pogwarancyjnych.

- Po przeprowadzonej modernizacji Żurawia wymagane jest przeprowadzenie testów sprawdzających poprawność przeprowadzonej modernizacji zarówno w zakresie parametrów użytkowych jak i bezpieczeństwa i niezawodności sterowania, zgodnie z zapisami Umowy.

- Wszelkie wprowadzone zmiany modernizacyjne Żurawia powinny być zawarte w projekcie wykonawczym, a następnie w powykonawczym oraz powinny być jednoznacznie wskazane i wyróżnione w celu ich identyfikacji.

CZĘŚĆ 2 - Modernizacja układu sterowania oraz zasilania silników elektrycznych prądu stałego zainstalowanych na Żurawiu

Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo "spełnia", zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający, należy wpisać swoje propozycje. Wykonawca musi wpisać konkretne wartości parametrów technicznych.

| Lp. | ŻĄDANE | Wypełnia Wykonawca Spełnia/ Nie spełnia Producent/ Typ/ Model/ Przyjęte rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wszystkie zastosowane komponenty mają zapewnić parametry przedstawione w CZĘŚCI NR 5 |  |
| 2. | Okablowanie, które nie będzie wymieniane w ramach modernizacji – wykonać pomiary stanu izolacji i przedstawić protokoły |  |
| 3. | Znakowanie nowego okablowania i okablowania, które nie będzie wymieniane w ramach modernizacji: czytelne, trwałe, odniesione do dokumentacji powykonawczej sporządzanej po modernizacji. |  |
| 4. | Układy napędowe i sterujące wciągarki i obrotu: zastosowanie układów przekształtnikowych prądu stałego do istniejących silników DC. |  |
| 5. | Układ napędowy jazdy: zastosowanie układów przekształtnikowych prądu stałego do istniejących silników DC. |  |
| 6. | Samodostrajanie przekształtnikowych układów zasilania do współpracujących silników prądu stałego. |  |
| 6.1. | Regulacja prądu w obwodzie twornika (praca momentowa) przez zastosowanie układu przekształtnika w obwodzie twornika jak i wzbudzenia. |  |
| 6.2. | Sterowanie przekształtników przez układ sterowania po sieci Industrial Ethernet. W uzasadnionych przypadkach zastosować światłowód. |  |
| 6.3. | Zastosowane przekształtniki wzbudzenia dopasowane do silników, głębokość regulacji umożliwia pracę odwzbudzeniową. |  |
| 6.4. | Separacja galwaniczna obwodów sterowania w stosunku do obwodów silnoprądowych. |  |

| ## ___________________________ | ## ___________________________ |
| --- | --- |
| ## Miejscowość i data | ## Podpis (stempel) Wykonawcy |

CZĘŚĆ 3 - Modernizacja układu sterowania

Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo "spełnia", zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający, należy wpisać swoje propozycje. Wykonawca musi wpisać konkretne wartości parametrów technicznych.

| Lp. | ŻĄDANE | Wypełnia Wykonawca Spełnia/ Nie spełnia Producent/ Typ/ Model/ Przyjęte rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wszystkie zastosowane komponenty mają zapewnić parametry przedstawione w CZĘŚCI NR 5 |  |
| 2. | Komunikacja oparta na protokole Industrial Ethernet z zastosowaniem sieci światłowodowej do stosowania na zewnątrz. |  |
| 3. | Pozostałe okablowanie – dostosowane do obowiązujących norm: oznakowanie, protokoły pomiaru ciągłości oraz stanu izolacji. |  |
| 4. | Znakowanie okablowania: czytelne, trwałe, odniesione do nowoprojektowanej i starej dokumentacji. |  |
| 5. | Zespół napędowy główny: |  |
| 5.1. | Montaż nowego zespołu napędowego o mocy 600kVA (silnik Diesla + generator) |  |
| 6. | Układy sterujące i napędowe: |  |
| 6.1 | Układy pomiaru bieżącego położenia (np. w postaci enkoderów) stosowane w układu sterowania i nadzoru: - napędu obrotu, - napędu wciągarki. |  |
| 6.2 | Należy przeprowadzić oceną stanu technicznego oraz konserwację maszyn elektrycznych niepodlegających wymianie (szczotki, pierścienie, komutatory itd.). |  |
| 6.3 | System sterujący oraz układ kontrolno– pomiarowy oparty na sterowniku PLC z istotnymi cechami programowymi: |  |
| 6.4 | Nowy układ sterowania ma umożliwić sterowanie pracą Żurawia, w tym również sterowanie pracą spreadera w zakresie: rozkładania, składania, ryglowania, poziomowania i operowania flipperami - minimalnie w zakresie jaki ma miejsce w chwili obecnej. |  |
| 6.5 | Graficzny interfejs użytkownika na min 15” dotykowym panelu operatorskim, realizacja w programie typu SCADA, wyświetlane na ekranie istotne stany pracy żurawia (pozwalające na sprawne operowanie maszyną krok po kroku), w tym również kody błędów w postaci haseł z opisem pomocy, a w odniesieniu do spreadera wizualizacja w zakresie: rozłożenia na 20’, 40’, obecności na kontenerze, zaryglowania, odryglowania. |  |
| 6.6. | Układ sterowania wyposażony w 2 identyczne funkcjonalnie dotykowe panele operatorskie umieszczone w: 1-szy e-house 2-gi kabina operatora |  |
| 6.7 | Wszystkie panele powinny być skonfigurowane jednakowo. Dostęp nadzorowany do panelu operatorskiego na podstawie danych: login i hasło. Możliwość warunkowania dostępu typu: - Podgląd - Operator - Nadzór - Serwisant Zakres dostępu dla poszczególnych grup do uzgodnienia w trakcie realizacji modernizacji. Możliwość wprowadzania min. 20 użytkowników w każdej z grup. |  |
| 6.8 | Rejestrator błędów połączony z zegarem czasu rzeczywistego w postaci serwera archiwizacji historii pracy oraz alarmów lub urządzenia adekwatnego. Rejestracja oprócz stanów żurawia aktualnie zalogowanych użytkowników. |  |
| 6.9 | Dedykowane sterowanie do hamulców mechanicznych z poziomu cyfrowego układu sterowania. Należy przeprowadzić ocenę stanu technicznego oraz konserwację elementów składowych systemu hamowania mechanicznego. |  |
| 6.10 | Układ sterowania powinien reagować na sytuacje awaryjne i jeśli jest to tylko możliwe pozwolić na kontynuowanie pracy w trybie awaryjnym. Uszkodzenie enkodera w układzie sprzężenia zwrotnego powoduje automatyczne przejście w tryb pracy z zadaną prędkością. |  |
| 6.11 | Separacja galwaniczna obwodów sterowania w stosunku do obwodów silnoprądowych. |  |
| 6.12 | Możliwość adaptacji sposobu sterowania bez udziału zewnętrznego PLC bazując na własnym sterowniku odpowiedzialnym za szybką wymianę informacji, programowanie w trybie jawnym dostępne dla użytkownika z rozszerzonymi uprawnieniami dostępu do pamięci sterownika. |  |
| 6.13 | Program narzędziowy do konfigurowania oraz optymalizacji i monitorowania pracy napędu, z możliwością automatycznego generowania raportów do pakietu biurowego Microsoft Office. |  |
| 6.14 | Możliwość tworzenia kopii zapasowych i szybkiego kopiowania nastaw parametrów ułatwiającą instalację i serwisowanie tzw. back up cyfrowych sterowników (np. PLC) oraz systemu archiwizacji danych. |  |
| 6.15 | Zapewnienie możliwości komunikacji z zewnętrznym komputerem PC w celu wymiany danych, odczytu historii alarmów, licznika mtg itp. |  |
| 7. | Kabina górna: |  |
| 7.1 | Wymiana joysticków |  |
| 7.2 | Przegląd, naprawa klimatyzacji, ogrzewania, oświetlenia |  |
| 7.3 | Mechanizm otwierania szyby przedniej: naprawa lub wymiana |  |
| 7.4 | Fotel operatora: naprawa lub wymiana |  |
| 7.5 | Naprawa przycisków na panelach operatora (lewa, prawa strona) |  |
| 7.6 | Wymiana uszczelnienia szyby dachowej |  |
| 8. | Kabina dolna: |  |
| 8.1 | Ogrzewanie: naprawa lub wymiana |  |
| 8.2 | Joysticki: sprawdzenie, naprawa lub wymiana |  |
| 8.3 | Mechanizm wycieraczek i wycieraczki: sprawdzenie, naprawa lub wymiana |  |
| 8.4 | Wnętrze kabiny: konserwacja, malowanie |  |
| 9. | Kamera: |  |
| 9.1 | Montaż bezprzewodowej kamery na wysięgniku (w części dziobowej) skierowanej na zblocze hakowe wraz z monitorem o rozmiarze 7'’ w kabinie operatora do rejestracji obrazu z kamery wraz z oprzewodowaniem zasilającym |  |
| 10. | Zwijak kablowy: |  |
| 10.1 | Prace konserwatorskie zwijaka kablowego (poprawa jakości powierzchni styków elektrycznych, sprawdzenie części mechanicznej zwijaka- łożyska, smarowanie, konserwacja lub wymiana oraz inne niezbędne prace konserwacyjne. |  |
| 10.2 | Sprawdzenie lub wymiana kabla zwijaka |  |
| 10.3 | Sprawdzenie lub wymiana kabli kabina-zwijak kablowy |  |
| 10.4 | Zakup i montaż silnika zwijaka kablowego z hamulcem |  |
| 11. | Prace mechaniczne: |  |
| 11.1 | Siłowniki stempli, rozsuwania i zsuwania podpór, skrętu, hamulca jazdy: demontaż i konserwacja, wymiana uszczelnień lub poszczególnych części siłowników |  |
| 11.2 | Demontaż i konserwacja pompy, agregatu hydraulicznego głównego i sinika głównego pompy |  |
| 11.3 | Konserwacja pozostałych agregatów hydraulicznych oraz przegląd całej instalacji hydraulicznej |  |
| 11.4 | Wymiana wszystkich węży hydraulicznych |  |
| 11.5 | Wymiana filtra i odpowietrznika zbiornika głównego |  |
| 11.6 | Mechanizm obrotu: demontaż i konserwacja silnika obrotu, agregatu hamulca, hamulca, wymiana koła zębatego, wymiana amortyzatorów silnika, likwidacja luzów osadzenia silnika, wykonanie pomiarów |  |
| 11.7 | Konserwacja pompy smarującej na smar stały, sprawdzenie drożności i uruchomienie układu centralnego smarowania |  |
| 11.8 | Wymiana wszystkich olejów i płynów |  |
| 11.9 | Wymiana łożysk i uszczelnień przekładni wciągarki |  |
| 11.10 | Wymiana uszczelnień siłownika wypadu, konserwacja i regeneracja bloku zaworowego na siłowniku |  |
| 11.11 | Sprawdzenie lub wymiana łożysk na siłowniku podnoszenia wysięgnika |  |
| 11.12 | Przegląd i konserwacja pozostałych bloków zaworowych |  |
| 11.13 | Konserwacja silnika jazdy żurawiem |  |
| 11.14 | Wymiana oporów jazdy lub zastosowanie innego rozwiązania spełniającego ich funkcje |  |
| 11.15 | Przegląd i konserwacja układów jezdnych: piast, końcówek drążków, zwolnic, uzupełnienie brakujących części (bęben hamulcowy w jednym z kół, szczęki hamulcowe), szczęki hamulcowe (sprawdzenie, wymiana lub wymiana okładzin hamulcowych) |  |
| 11.16 | Wymiana wszystkich bloków zaworowych sterowania kołami (elektrozawory proporcjonalne) w podwoziu odpowiedzialnych za sterowanie jazdą żurawia |  |
| 11.17 | Wymiana wszystkich opon, sprawdzenie felg i szpilek (ewentualna wymiana) |  |
| 11.17 | Przegląd i konserwacja silnika pompy uzupełniania paliwa |  |
| 11.18 | Konserwacja czujnika przepompowywania paliwa ze zbiornika głównego do pomocniczego |  |
| 11.19 | Wymiana liny nośnej |  |
| 11.20 | Przegląd wszystkich kół linowych, ewentualna wymiana łożysk, smarowanie |  |
| 11.21 | Prace konserwatorskie zblocza hakowego (poprawa jakości powierzchni styków elektrycznych, sprawdzenie części mechanicznej haka - łożyska, smarowanie, konserwacja lub wymiana silnika pompy hydraulicznej, konserwacja pompy i silnika hydraulicznego obrotu haka, wymiana sworzni haka szt.2 oraz inne niezbędne prace konserwacyjne). |  |
| 11.22 | Malowanie konstrukcji żurawia w miejscach, w których uwidacznia się korozja |  |
| 11.23 | Wymiana całego oświetlenia (robocze i ciągi piesze) na ledowe |  |
| 12. | Szafy układów sterowania i napędowych: - demontaż starych, - instalacja nowych z osprzętem . |  |
| 13. | W przypadku gdy wymiana szaf, osprzętu jest niemożliwa lub nieuzasadniona ekonomicznie należy przeprowadzić ich konserwację (co oznacza m.in. malowanie, uzupełnienie mechanizmów zamykania, wymianę oświetlenia). Zapewnienie odpowiedniej ilości grzejników i wentylatorów, aby nie następowało zjawisko kondensacji pary wodnej, sprawdzenie klimatyzacji. |  |
| 14. | Wymiana wszystkich wyłączników krańcowych mechanizmu podnoszenia, zwijaka kablowego. |  |
| 15. | Wyposażenie Żurawia w zakresie modernizowanych napędów w obwód bezpieczeństwa zgodnie z minimalnymi wymaganiami. |  |
| 16. | Sprawdzenie i uruchomienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej (mikrofon, głośnik) |  |

| ## ___________________________ | ## ___________________________ |
| --- | --- |
| ## Miejscowość i data | ## Podpis (stempel) Wykonawcy |

# CZĘŚĆ 4 – Pozostałe Wymagania

Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo "spełnia", zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający, należy wpisać swoje propozycje. Wykonawca musi wpisać konkretne wartości parametrów technicznych.

| Lp. | ŻĄDANE | Wypełnia Wykonawca Akceptuje/ Nie akceptuje |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja techniczna (3 kopie papierowe, wersja elektroniczna PDF i DWG, w języku polskim): |  |
| 1.1. | Dokumentacja projektowa (1 kopia papierowa, 1 wersja elektroniczna PDF i DWG), przekazana Zamawiającemu celem weryfikacji w terminie do 2 (dwóch) miesięcy od podpisania Umowy. Dokumentacja powinna być zatwierdzona przez dozór techniczny. |  |
| 1.2. | Dokumentacja powykonawcza zatwierdzona przez dozór techniczny. |  |
| 1.3. | Dokumentacja techniczna, dostarczona po wykonaniu modernizacji, zatwierdzona przez dozór techniczny. |  |
| 1.4. | Dokumentacja techniczna do wszystkich zamontowanych elementów (w tym również katalog części zamiennych). |  |
| 1.5. | Kopie wszystkich odpowiednich świadectw, certyfikatów, pozwoleń, zezwoleń i wyników badań, które umożliwią eksploatację u Zamawiającego. |  |
| 2. | Funkcje techniczne pozostałych elementów żurawia, niepodlegających modernizacji zostają zachowane w stanie jak przed modernizacją. |  |
| 3. | Wymagania dotyczące Szkolenia: |  |
| 3.1. | Przewidziane dla 10 operatorów i 6 elektryków z zakresu obsługi i konserwacji zmodernizowanych elementów. |  |
| 3.2. | Wizyta 2 inżynierów serwisowych przez min. 3 dni robocze (minimum 24 godziny). |  |
| 3.3. | W języku polskim. |  |
| 3.4. | W siedzibie Zamawiającego. |  |
| 4. | Okres gwarancji jakości od Wykonawcy – minimum 24 (dwadzieścia cztery) miesiące oraz gwarancje od Producentów. W okresie gwarancji jakości, czas reakcji na zgłoszenie wynosi 24 (dwadzieścia cztery) godziny a usuwanie wady i zakończenie naprawy do 3 (trzech) dni roboczych od zgłoszenia. Jeśli jest to możliwe, diagnoza usterek oraz ich ewentualne usuniecie odbywa się za pomocą zdalnego rejestrowanego dostępu do komputera układu sterowania umożliwiającego przeprowadzenie modyfikacji w oprogramowaniu PLC. |  |
| 5. | Wykonawca wyraża zgodę na zamontowanie przez Zamawiającego systemu monitoringu w zakresie m.in. pracy urządzenia, pracy operatora, zużycia paliwa. Przy czym montaż monitoringu nie powoduje utraty uprawnień z tytułu gwarancji jakości i rękojmi. |  |

| ## ___________________________ | ## ___________________________ |
| --- | --- |
| ## Miejscowość i data | ## Podpis (stempel) Wykonawcy |

CZĘŚĆ 5 :

# WYMAGANE PARAMETRY ŻURAWIA PO WYKONANIU MODERNIZACJI

      - Charakterystyka ogólna

| Udźwig na zbloczu (na linach) | 50 t* |
| --- | --- |
| Maksymalny wysięg | 40,0 m* |
| Minimalny wysięg | 11,0 m* |
| Wysokość podnoszenia (ponad poziom gruntu) | 30,0 m* |
| Wysokość opuszczenia (poniżej poziomu gruntu) | 15,0 m* |

      - Prędkości robocze

| Wciągarka: udźwig udźwig udźwig udźwig; 50,0 t 45,0 t 22,0 t 10,0 t. | 0 - 23,5 m/min* 0 - 26,0 m/min* 0 - 50,0 m/min* 0 - 70,0 m/min* |
| --- | --- |
| Prędkość obrotowa nadwozia | 0-1,4 obr/min* |
| Prędkość zmiany wysięgu | 0-45 m/min* |
| Napęd jazdy: prędkość jazdy. zdolność pokonywania wzniesień. wewnętrzny promień krzywizny. zewnętrzny promień krzywizny. | O - 80,0 m/min*. max. 6,0 %*. min. 9,4 m*. max. 18,2 m*. |

* w zakresach zdolności pomiarowych układów używanych do nadzoru urządzeń dźwigowych

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy:

_______________________________________

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki udziału w Postępowaniu dotyczące:

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania Zamówienia, wyrażające się tym, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat od terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na remoncie lub modernizacji maszyn i urządzeń w przemyśle morskim, portowym, stoczniowym i lądowym o wartości nie mniejszej niż równowartość 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych netto;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. że wysokość posiadanych środków finansowych lub ich zdolność kredytowa wynosi co najmniej kwotę odpowiadającą równowartości 2.000.000,00 (dwóch milionów) złotych;

- dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania Zamówienia;

- posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę (-my) odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej kwestii zawartej w powyższym oświadczeniu.

| ## ___________________________ | ## ___________________________ |
| --- | --- |
| ## Miejscowość i data | ## Podpis (stempel) Wykonawcy |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy:

_________________________________________

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Oświadczam(-y), że nie zachodzą okoliczności wykluczające z ubiegania się o Zamówienie, w szczególności, że :

      - Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie tych należności;

      - Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami albo grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie tych należności;

jak również

      - oświadczam(-y) o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania ze względu na otwarcie wobec Wykonawcy likwidacji, ogłoszenie upadłości, okoliczność, iż aktywami Wykonawcy zarządza likwidator lub sąd, Wykonawca zawarł układ z wierzycielami, działalność gospodarcza Wykonawcy jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę(-my) odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej informacji zawartej w powyższym oświadczeniu.

| ## ___________________________ | ## ___________________________ |
| --- | --- |
| ## Miejscowość i data | ## Podpis (stempel) Wykonawcy |

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy:

_________________________________________

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAŃ

OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam(-y), iż nie jestem(-śmy) powiązany/powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na :

    - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

    - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,

    - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

    - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę(-my) odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej kwestii zawartej w powyższym oświadczeniu.

| ## ___________________________ | ## ___________________________ |
| --- | --- |
| ## Miejscowość i data | ## Podpis (stempel) Wykonawcy |

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy:

_________________________________________

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

| Lp. | Zamawiający | Zakres usługi | Wartość netto w PLN | Data i miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

* Zamawiający wskazuje, iż sposób konwersji na PLN wartości dostaw wyrażonych w innych walutach niż PLN został wyjaśniony w ROZDZIALE VII ustęp 2 SIWZ.

W załączeniu przedkładam(y) następujące dokumenty potwierdzające że wymieniona powyżej usługa została wykonana należycie:

- ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..

- ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..

- ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..

- ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..

| ## ___________________________ | ## ___________________________ |
| --- | --- |
| ## Miejscowość i data | ## Podpis (stempel) Wykonawcy |

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

UMOWA

Nr […]

zawarta w Szczecinie w dniu ……………………………..  r.  pomiędzy:

DB Port Szczecin sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000029909,  NIP: 8510109332, REGON: 810622795, Kapitał zakładowy: 16 004 750 PLN, reprezentowaną przez:

[…] – […],

[…] – […],

zwaną dalej: „Zamawiającym”,

a

[…] z siedzibą przy […], wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez […] pod numerem: […], numer identyfikacji podatkowej: […], kapitał zakładowy: […],

reprezentowaną przez:

[…] – […],

[…] – […],

/

[…] prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą […], z siedzibą przy  […] , numer identyfikacji podatkowej […] , reprezentowaną/-ym przez:

[…] – […],

[…] – […],

zwaną/-ym dalej: „Wykonawcą”.

Zamawiający oraz Wykonawca określani będą łącznie jako „Strony” bądź indywidualnie jako „Strona” niniejszej „Umowy”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie Postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),  Numer identyfikacyjny Projektu: POIS.03.02.00-00-0040/18-00 została zawarta Umowa o następującej treści.

§ 1.

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie [dalej zwane: „Zadaniem”] polegające na modernizacji żurawia nabrzeżowego GOTTWALD HMK 260E na potrzeby Terminala Kontenerowego Zamawiającego [dalej zwanego: „Żurawiem”] na warunkach i w sposób określony w Umowie.

- Szczegółowy zakres Zadania opisany został w Załączniku Nr 1 Części Nr 1 – 4 do SIWZ i ofercie Wykonawcy stanowiących Załącznik Nr 1 do Umowy. Zadanie zostaje powierzone Wykonawcy do realizacji w celu zagwarantowania przez Wykonawcę pełnej sprawności użytkowej i funkcjonalnej Żurawia zgodnie z jego przeznaczeniem przez co Strony rozumieją osiągnięcie parametrów użytkowych i funkcjonalnych Żurawia zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Część Nr 5 do SIWZ stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy.

- Strony zgodnie postanawiają, że Zadanie obejmuje w szczególności opracowanie i przekazanie Zamawiającemu określonej w Umowie dokumentacji związanej z modernizacją Żurawia, uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzeń, decyzji i pozwoleń związanych z planowanymi i przeprowadzanymi pracami w szczególności w zakresie zadań realizowanych przez organy właściwej jednostki nadzorującej - Transportowego Dozoru Technicznego [dalej : „T.D.T.”], uruchomienie i test sprawności Żurawia na warunkach określonych w Umowie, w tym wszystkich zamontowanych i dostarczonych elementów.

- Wykonawca oświadcza, iż dokonał dokładnych oględzin Żurawia, zapoznał się z jego dokumentacją techniczną, pozyskał informacje od Zamawiającego wszelkie informacje na temat Żurawia w zakresie w jakim uznał za konieczne na potrzeby przyjęcia zobowiązań określonych w Umowie, nie wnosi uwag co do zakresu, ilości jak też sposobu wykonania prac objętych Zadaniem i zobowiązuje się do wykonania Zadania na warunkach określonych w Umowie, zapewniając, iż zakres prac określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ jest kompletny i wystarczający do osiągnięcia parametrów Żurawia określonych w Części Nr 5 Załącznika Nr 1 do SIWZ, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Umowy.

- Zamawiający nie zapewnia przestrzeni na potrzeby realizacji Zadania. Realizacja Zadania nastąpi w miejscu wybranym przez Wykonawcę. Załadunek / transport / wyładunek Żurawia z Lokalizacji oraz zwrotnie do Lokalizacji po wykonanej modernizacji, jak również wszelkie czynności z tym związane i uzyskanie wszelkich pozwoleń, zgód etc. jakie mogą być w tym celu potrzebne stanowi obowiązek Wykonawcy i jest ujęty w Wynagrodzeniu. W przypadku ustania obowiązywania Umowy, w szczególności odstąpienia od Umowy, Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego zwrotu Żurawia na własny koszt i ryzyko do Lokalizacji, w której Żuraw został przekazany Wykonawcy (obowiązek Wykonawcy w tym zakresie pozostaje w mocy bez względu na ewentualne odstąpienie od Umowy).

- Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za Żurawia od momentu podpisania Protokołu przekazania Żurawia do momentu podpisania Protokołu odbioru na warunkach określonych w Umowie.

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie prac objętych Zadaniem, przy czym suma ubezpieczenia wynosi co najmniej 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych i zobowiązuje się zachować ważność polisy (bądź odnowić ochronę ubezpieczeniową) przez okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu polisę wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, o ile znajdują zastosowanie, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż uzyskał całość informacji niezbędnych do realizacji Umowy na warunkach w niej określonych, dokonał wszechstronnej analizy trudności i ryzyk jakie mogą wystąpić w związku z realizacją Umowy, uwzględnił ewentualny wpływ okoliczności związanych z COVID-19 na należyte wykonanie Umowy , w szczególności w zakresie dotrzymania Harmonogramu Realizacji Zadania, Terminu Wykonania oraz ustalonego Wynagrodzenia i zobowiązuje się do realizacji Umowy na warunkach w niej określonych. Zdanie poprzedzające nie wyłącza ewentualnego zastosowania § 8 Umowy.

- Na potrzeby Umowy przez określenie "dzień roboczy" rozumieć należy każdy dzień kalendarzowy z wyjątkiem sobót oraz dni wskazanych w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920), z kolei pod określeniem "dzień" rozumieć należy każdy dzień kalendarzowy.

§ 2.

Sposób realizacji Zadania

- Zamawiający obowiązany jest udostępnić Wykonawcy na jego żądanie posiadaną dokumentację techniczną i dokumentację obsługi Żurawia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zadania z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej, normami technicznymi i innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Wykonawca obowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne decyzje administracyjne, pozwolenia i zatwierdzenia, skompletować dokumenty i załączniki wymaganie do przeprowadzenia Zadania.

- Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej, technicznej i powykonawczej związanej z modernizacją Żurawia oraz uzyskania wszelkich wymaganych prawem zatwierdzeń, decyzji i pozwoleń związanych z planowanymi i przeprowadzanymi pracami w szczególności w zakresie zadań realizowanych przez właściwym organem nadzoru tj. T.D.T.

- Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu Zadania przestrzegać wszelkich norm i regulacji branżowych lub jakichkolwiek innych mających zastosowanie do prac objętych Zadaniem.

- Wykonawca oświadcza, że osoby, którymi będzie się posługiwał w wykonaniu Przedmiotu Umowy posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do udziału w realizacji Umowy. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania osób, którymi posługiwać się będzie przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, bez względu na podstawę prawną współpracy, jak również za bezpieczeństwo tych osób.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać warunków bezpieczeństwa i higieny pracy jak również zapewnić przestrzeganie tychże warunków przez osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Zadania, bez względu na podstawę prawną współpracy.

- Wykonawca zapewni wszelkie materiały, części i urządzenia niezbędne do wykonania Umowy.

- Wykonawca w trakcie realizacji Zadania zobowiązany jest do wykonywania 
i gromadzenia: kart weryfikacyjnych/defektacji, kart pomiarów, protokołów weryfikacyjnych, certyfikatów, orzeczeń, badań laboratoryjnych, protokołów z pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i itp., a następnie przekazania ich Zamawiającemu.

- Wykonawca wykona Zadanie przy użyciu nowych, pełnowartościowych materiałów najwyższej jakości, atestowanych i dopuszczonych do stosowania w celu należytego wykonania Zadania. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora T.D.T., Wykonawca obowiązany jest okazać na bieżąco certyfikaty zgodności dotyczące wskazanych materiałów i urządzeń, którymi posługuje się w celu wykonania Zadania.

- W przypadku, gdyby Zamawiający miał wątpliwości co do jakości wykonanych prac lub użytych materiałów, ma prawo żądać od Wykonawcy przeprowadzenia, na każdym etapie prowadzonych prac, dodatkowych testów, badań lub pomiarów parametrów Żurawia lub jego części, które Wykonawca winien wykonać w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Testy, badania i pomiary, o których mowa w niniejszym ustępie Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt, a jeżeli w rezultacie testów, badań lub pomiarów, okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane prace są niezgodne z postanowieniami Umowy, ich koszt poniesie Wykonawca. Jeśli wyniki testów, badań lub pomiarów wykażą zgodność zastosowanych materiałów i przeprowadzonych prac z Umową, wówczas kosztami badań obciążony zostanie Zamawiający. Podstawą do przeprowadzonej oceny wykonanych testów, badań lub pomiarów będzie protokół wyszczególniający zakres wykonanych czynności.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewniania Zamawiającemu możliwości przeprowadzenia inspekcji w miejscu przeprowadzanej modernizacji Żurawia. Inspekcja będzie przeprowadzana na żądanie Zamawiającego w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia żądania do Wykonawcy i polegać będzie na kontroli wykonania Zadania i spełniania warunków określonych w Umowie, w tym w szczególności w odniesieniu do przyjętego Harmonogramu Realizacji Zadania. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej w terminie wynikającym z żądania Zamawiającego.

§ 3.

Harmonogram realizacji Zadania

  - Przekazanie Żurawia Wykonawcy w celu realizacji Zadania nastąpi na terenie Portu Morskiego w Szczecinie w: Nabrzeże Rosyjskie [dalej: "Lokalizacja"], na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez obie Strony [dalej: „Protokół przekazania Żurawia”] w terminie uzgodnionym przez obie Strony.

  - W terminie do 2 (dwóch) tygodni po podpisaniu Umowy Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu prac związanych z realizacją Zadania sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Umowy i odpowiadającego postanowieniom, o którym mowa w niniejszym paragrafie [dalej: „Harmonogram Realizacji Zadania”].

  - W terminie do 4 (czterech) tygodni po podpisaniu Umowy Wykonawca obowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu projektu modernizacji Żurawia celem jego weryfikacji i zaakceptowania przez Zamawiającego.

  - W terminie do 7 (siedmiu) dni od przedstawienia projektu modernizacji Żurawia, Zamawiający może zaakceptować projekt modernizacji Żurawia bądź zgłosić swoje uwagi (wraz z ich uzasadnieniem), które Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) dni ma obowiązek uwzględnić i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji poprawiony projekt modernizacji Żurawia w terminie określonym przez Zamawiającego. W razie potrzeby, procedura, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać powtórzona. Zamawiający dokona akceptacji protokołu modernizacji Żurawia poprzez podpisanie „Protokołu przekazania projektu modernizacji”.

  - Wykonawca pozostaje uprawniony do rozpoczęcia modernizacji Żurawia wyłącznie pod warunkiem uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego projektu modernizacji Żurawia na warunkach powyżej określonych.

  - Projekt modernizacji Żurawia powinien zostać opracowany przez Wykonawcę w uzgodnieniu z właściwym organem nadzoru tj. T.D.T. i odpowiadać wymogom określonym w Załączniku Nr 2 do SIWZ, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Umowy.

  - Zakończenie montażu nowych elementów na Żurawiu nastąpi w terminie wskazanym w Harmonogramie Realizacji Zadania. Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego o zakończeniu montażu nowych elementów na Żurawiu z 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem celem umożliwienia Zamawiającemu kontroli zakończenia danego etapu realizacji Zadania, co zostanie potwierdzone poprzez podpisanie „Protokołu zakończenia montażu”.

  - Dostawa zmodernizowanego Żurawia nastąpi do Zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest uprzedzić Zamawiającego o planowanej dacie dostawy i rozładunku Żurawia z 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem.

  - Po dostawie Żurawia Wykonawca obowiązany jest uzyskać dopuszczenie Żurawia do eksploatacji przez właściwy organ nadzoru tj. T.D.T.

  - Po dopuszczeniu Żurawia do eksploatacji przez T.D.T. zostanie przeprowadzony test Żurawia [dalej łącznie: „Test”] obejmujący następujący czynności:

  - Test z chwytnią kontenerową:

    - podhaczenie,

    - połączenie,

    - sprawdzenie funkcji chwytni bez kontenera (działanie flipperów, rozsuwanie, zsuwanie, przesuw boczny),

    - sprawdzenie działania na kontenerze (zamykanie otwieranie twistlocków, obrót haka, działanie fipperów, przesuw boczny),

    - odłączenie,

    - odhaczenie,

Ilość ruchów wg potrzeb Zamawiającego. Czas testu z chwytnią kontenerową - min. 30 minut.

  - Test z chwytakiem do materiałów sypkich:

- podhaczenie,

- podłączenie,

- sprawdzenie ruchów bez towaru (otwieranie, zamykanie chwytaka),

- sprawdzenie ruchów z towarem (otwieranie, nabieranie, podnoszenie, wysypywanie).

Ilość ruchów wg potrzeb Zamawiającego. Czas testu z chwytakiem do materiałów sypkich - min. 30 minut.

  - Warunkiem zaliczenia Testu jest prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wchodzących w jego skład w sposób potwierdzający, iż modernizacja Żurawia została przeprowadzona na warunkach określonych w Umowie, w szczególności, iż Żuraw spełnia parametry określone w Załączniku Nr 2 Część 5 do SIWZ stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy.

  - Całość prac, działań i czynności objętych Zadaniem zostanie ukończona przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie do […] (słownie: […]) tygodni od daty podpisania Umowy [dalej: "Termin Wykonania"].

  - Na potrzeby Umowy za Termin Wykonania uważa się datę podpisania przez obie Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego [dalej: "Protokół odbioru”] na warunkach określonych w Umowie.

  - Zamawiający przystąpi do czynności związanych z końcowym odbiorem prac w terminie do 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości Zadania do odbioru.

  - Warunkiem przystąpienia do odbioru Żurawia jest:

- Przeprowadzenie modernizacji Żurawia na warunkach określonych w Umowie;

- Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznej i powykonawczej Żurawia zatwierdzonej przez właściwy organ nadzoru;

- Odebranie i dopuszczenie Żurawia do eksploatacji przez właściwy organ nadzoru;

- Zaliczenie Testu na warunkach określonych w Umowie;

- Brak wad Żurawia w toku procedury odbioru, a w przypadku ich stwierdzenia - usunięcia wad na warunkach określonych w Umowie;

- Przekazanie Zamawiającemu kopii wszystkich odpowiednich świadectw, certyfikatów, pozwoleń, zezwoleń, wyników badań itp., które umożliwią eksploatację Żurawia przez Zamawiającego.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Strony podpiszą "Protokół odbioru wstępnego", który będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też wyznaczone przez Zamawiającego terminy na usunięcie stwierdzonych wad (usterek, awarii itp.). Zamawiający przystąpi ponownie do czynności związanych z końcowym odbiorem prac objętych Zadaniem w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości Żurawia do odbioru (po usunięciu wszystkich wad (usterek, awarii itp.).

  - W przypadku ponownego stwierdzenia przez Zamawiającego wad (usterek, awarii itp.) Zamawiający, zgodnie ze swym uznaniem będzie uprawniony do:

  - podjęcia decyzji o powtórzeniu odbioru Żurawia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,

  - zlecenia wykonania wadliwych prac na koszt i ryzyko Wykonawcy („wykonanie zastępcze”) i przystąpienia do odbioru Zadania po ich zakończeniu i zwrocie kosztów z tego wynikłych po stronie Zamawiającego przez Wykonawcę,

  - w przypadku wystąpienia wad istotnych, tj. takich które w ocenie Zamawiającego ograniczają lub uniemożliwiają użytkowanie Żurawia zgodnie z przeznaczeniem i parametrami określonymi w Załączniku Nr 2 Część 5 do SIWZ - odstąpienia od Umowy, bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji finansowych, w tym w szczególności braku zapłaty Wykonawcy Wynagrodzenia.

  - Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od zaistnienia zdarzenia uprawniającego Zamawiającego do odstąpienia od Umowy.

  - Warunkiem odbioru końcowego prac objętych Zadaniem jest usunięcie wszystkich wad (usterek, awarii itp.), również w przypadku, gdyby ich usunięcie miało nastąpić w trybie wykonania zastępczego przez podmiot trzeci.

  - W przypadku stwierdzenia wad w toku odbioru Żurawia, warunkiem podpisania Protokołu odbioru jest potwierdzenie przez właściwy organ nadzoru (T.D.T.), że wady zostały usunięte - zgodnie z wymogami właściwego organu nadzoru (T.D.T.) i obowiązującymi przepisami.

  - Podpisanie Protokołu odbioru wstępnego czy też Protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności związanej z niedotrzymaniem Terminu Wykonania.

  - Następnego dnia po podpisaniu Protokołu odbioru Żurawia Wykonawca obowiązany jest rozpocząć i przeprowadzić szkolenie zgodnie z zakresem opisanym w Załączniku Nr 1 Część Nr 4 do SIWZ stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy.

§ 4.

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie Zadania na warunkach określonych w Umowie Strony ustalają w wysokości […] (słownie: […] i 00/100) złotych plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką [dalej łącznie: „Wynagrodzenie”].

- Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne i obejmuje wszelkie czynności, koszty, opłaty związane z realizacją Zadania na warunkach określonych w niniejszej Umowie, w tym, między innymi, przeglądów, odbiorów, opracowania dokumentacji, badań i pomiarów sprawdzających urządzenia i instalacje.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy Wynagrodzenie w częściach w następujący sposób:

- 10% Wynagrodzenia tj. kwotę w wysokości […] (słownie: […]) złotych plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką - po podpisaniu przez obie Strony „Protokołu przekazania Projektu modernizacji”;

- 40 % Wynagrodzenia tj. kwotę w wysokości […] (słownie: […]) złotych plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką – po zamontowaniu na Żurawiu nowych urządzeń zgodnie z projektem modernizacji i Harmonogramem Prac, co zostanie potwierdzone w drodze podpisania „Protokołu montażu” przez obie Strony;

- 50% Wynagrodzenia tj. kwotę w wysokości […] (słownie: […]) złotych plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką - po podpisaniu Protokołu odbioru Żurawia na warunkach określonych w Umowie.

- Płatność poszczególnych części Wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze VAT w terminie 30 [słownie trzydziestu] dni od daty jej otrzymania.

- Warunkiem uprawniającym Wykonawcę do wystawienia faktury VAT tytułem którejkolwiek z płatności jest realizacja przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy na warunkach w niej przewidzianych. W przypadku uchybienia któremukolwiek z obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiający ma prawo powstrzymania się z płatnością do czasu wykonania danego obowiązku na warunkach określonych w Umowie.

- Realizacja przez Wykonawcę warunków dla płatności 1-ej i 2ej części Wynagrodzenia w żaden sposób nie wpływa na uprawnienia Zamawiającego wynikające z Umowy, w tym w zakresie procedury odbioru oraz nie oznacza akceptacji przez Zamawiającego dla sposobu montażu przez Wykonawcę nowych części na Żurawiu.

- Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę faktury VAT, duplikatu faktury oraz jej korekty w formie elektronicznej, to jest za pośrednictwem wiadomości e-mail na następujący adres: zakupy@dbport.pl.

- Faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę Umowy powinny przewidywać 30 (trzydziesto) dniowy termin płatności liczony od daty ich doręczenia Zamawiającemu. W wypadku nieprawidłowego wystawienia faktury lub korekty faktury wystawionej przez Wykonawcę, termin płatności będzie liczony ponownie od daty przekazania skorygowanej faktury VAT.

- Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie podatki, opłaty, cła (w tym koszty odprawy celnej), świadczenia o charakterze publiczno-prawnym itp. W przypadku obowiązku zapłacenia którejkolwiek z takich kwot przez Zamawiającego, Wykonawca dokona zwrotu tego kosztu na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 (siedmiu) dni od doręczenia żądania Zamawiającego. Ponadto Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przedmiotowych świadczeń z Ceny za Przedmiot Umowy. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy podatku od towarów i usług (VAT) doliczanego do ceny zgodnie z postanowieniami SIWZ.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 5.

Gwarancja jakości i rękojmia

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z najwyższą starannością zapewniając, że Żuraw będzie w stanie pełnej sprawności użytkowej i technicznej, wolny od wad (usterek, awarii itp.), zdolny do wykorzystania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz że będzie posiadał parametry zgodne z parametrami Żurawia po modernizacji określonymi w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego w szczególności za wszelkie wady zmniejszające wartość lub użyteczność Żurawia jak też świadczące o przeprowadzeniu prac i czynności objętych Zadaniem niezgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie.

- Na potrzeby Umowy określenie "wada" bądź "wady" obejmuje również "usterkę" / "usterki", „awarię” czy też jakiekolwiek innych niezgodności Żurawia, bez względu na ich charakter, z parametrami określonymi w Załączniku nr 2 do SIWZ, podczas gdy określenie „naprawa” odnosi się do wszystkich czynności zmierzających do usunięcia wady Sprzętu, włącznie z wymianą części na nowe.

- Okres gwarancji jakości wynosi […] (słownie: […]) miesiące natomiast okres rękojmi wynosi […] (słownie: […]) miesiące i każdorazowo rozpoczyna swój bieg od daty podpisania Protokołu odbioru. Zamawiający może dochodzić swoich praw w ramach gwarancji jakości i rękojmi również po zakończeniu okresu gwarancji jakości i rękojmi pod warunkiem, iż zgłoszenie wady nastąpiło przed upływem tego okresu.

- Strony dopuszczają zgłoszenie wad drogą e-mailową na adres e-mail wskazany w § 10 Umowy.

- Wykonawca przystąpi do naprawy wad (usterek, awarii, itp.) w czasie nie dłuższym niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad (usterek, awarii, itp.) w czasie nie dłuższym niż 3 (słownie: trzy) dni robocze liczone od następnego dnia po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego.

- Naprawa Żurawia następować będzie nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego. W przypadku, gdyby okazało się to niemożliwe z przyczyn technicznych, wszelkie koszty za- i wyładunku, transportu oraz zwrotnego przekazania Żurawia ponosi Wykonawca.

- Wszelkie części wymieniane w trakcie napraw będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie. Wykonawca udziela dodatkowej 24 (dwudziesto cztero) miesięcznej gwarancji jakości na montaż i części wymienione w ramach wykonania uprawnień z gwarancji jakości. Bieg tej dodatkowej gwarancji rozpoczyna się wraz z wydaniem Zamawiającemu naprawionego Żurawia i jest niezależny od okresu samej gwarancji jakości.

- Bieg okresu gwarancji jakości lub rękojmi ulega zawieszeniu od momentu zgłoszenia wady (usterki, awarii, itp.) w ramach gwarancji jakości lub rękojmi do momentu jej usunięcia zgodnie z wymogami Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do zlecenia podmiotowi trzeciemu przeprowadzania prac objętych gwarancją jakości na koszt i ryzyko Wykonawcy („wykonanie zastępcze”) w przypadkach, kiedy Wykonawca nie rozpocznie, nie wykona, nie ukończy naprawy usuwania wady (usterki, awarii itp.) w terminach i na warunkach zgodnie z Umową lub odmówi przeprowadzenia naprawy, do czego Wykonawca niniejszym nieodwołanie upoważnia Zamawiającego. W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym: (i) Wykonawca uiści koszty związane z naprawą na pierwsze żądanie Zamawiającego, (ii) Zamawiający zachowa wszelkie uprawnienia wynikające z gwarancji jakości i rękojmi zaś naprawa wykonana przez podmiot trzeci będzie traktowana jakby została wykonana przez Wykonawcę.

- W przypadku, gdy podczas okresu gwarancji jakości Żuraw wymagać będzie napraw nie objętych gwarancją jakości, Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia wykonania takich napraw, wedle własnego uznania albo przez Wykonawcę lub jakąkolwiek inną osobę trzecią bez utraty praw w ramach gwarancji jakości i rękojmi.

- Gwarancja jakości nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

§ 6.

Odpowiedzialność

    - Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu i/lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy przez Wykonawcę lub osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Zadania, bez względu na podstawę prawną współpracy.

    - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady (usterki, awarie itp.) zmniejszające wartość lub użyteczność Żurawia jak też świadczące o przeprowadzeniu prac i czynności objętych Zadaniem niezgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie i dostarczonej bądź opracowanej dokumentacji.

    - Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników i innych osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Zadania, bez względu na podstawę prawną współpracy.

    - Wykonawca poniesie konsekwencje finansowe kar, jakie ewentualnie nałoży organ przeprowadzający inspekcję prac objętych Zadaniem i ich rezultatów, jeśli nałożenie takiej kary będzie spowodowane samowolnym odstąpieniem przez Wykonawcę od przygotowanego i zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu i zakresu prac objętych Zadaniem oraz prowadzenia tychże prac niezgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami Umowy. W przypadku nałożenia kar na Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do ich zwrotu Zamawiającemu w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania w tym zakresie.

    - Zamawiający może odstąpić od Umowy, bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji finansowych, jeżeli Wykonawca nie realizuje Zadania zgodnie z Umową, w tym w szczególności:

  - projekt modernizacji Zadania nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, gdyż nie będzie zapewniał osiągnięcia przez Żurawia po naprawie parametrów określonych w Załączniku Nr 2 Część 5 do SIWZ stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy lub gdy Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego do projektu modernizacji i nie przedłoży poprawionego projektu do akceptacji w terminie określonym w Umowie,

  - Wykonawca wykonuje Zadanie niezgodnie z projektem modernizacji lub bez projektu lub wykonuje prace niezgodnie z decyzją administracyjną i warunkami technicznymi;

  - wykonane Zadanie będzie posiadało wady (usterki, awarie, itp.) nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowanie Żurawia zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z parametrami Żurawia określonymi w Załączniku Nr 2 Część 5 do SIWZ stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy,

  - zwłoka Wykonawcy w stosunku do Terminu Wykonania Zadania lub w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie Realizacji Zadania przekroczy 30 (słownie: trzydzieści) dni.

    - Prawo do słownie: odstąpienia od Umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od daty nabycia przez Zamawiającego uprawnienia w tym zakresie (wystąpienia jednej z przesłanek opisanych w ust. 5, powyżej) i wymaga złożenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności.

    - Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu przekazania Zamawiającemu projektu modernizacji lub dotrzymania Terminu Wykonania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% Wynagrodzenia, lecz nie więcej niż 15% kwoty Wynagrodzenia.

    - W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % Wynagrodzenia.

    - W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron lub rozwiązania Umowy przez obie Strony za porozumieniem, Zamawiający i Wykonawca sporządzają protokolarnie inwentaryzację rzeczowo-finansową wykonanych lub będących w toku prac, na dzień odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania. Podpisany przez Strony protokół, będzie podstawą do wzajemnych rozliczeń.

    - W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego:

- z przyczyn wskazanych w ust. 5 pkt. 1) powyżej (dotyczących projektu modernizacji Żurawia) Wykonawcy nie przysługuje żadne Wynagrodzenie od Zamawiającego;

- z przyczyn wskazanych w ust. 5. pkt. 2) - 4) powyżej, oraz w przypadkach określonych w § 3 Umowy, Zamawiający dokona zapłaty za wykonany zakres prac, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty odstąpienia od Umowy, na podstawie zinwentaryzowanej wartości wykonanych prac będącej podstawą do wystawienia faktury VAT. W przypadku odstąpienia od Umowy na poczet Wynagrodzenia za wykonany przez Wykonawcę zakres prac zostaną zaliczone dokonane płatności a ewentualna nadwyżka z tego tytułu ponad kwotę Wynagrodzenia za wykonany przez Wykonawcę zakres prac zostanie zwrócona Zamawiającemu przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty odstąpienia od Umowy.

W przypadkach, o których mowa w niniejszym ustępie, wycena wykonanych prac na podstawie inwentaryzacji rzeczowo - finansowej powinna uwzględniać okoliczność, iż Zadanie nie zostało zrealizowane przez Wykonawcę / cel zawarcia Umowy nie został osiągnięty, wykonane prace wykazują ograniczoną przydatność i użyteczność dla Zamawiającego tj. nie spełniają funkcji dla jakiej były realizowane zaś ewentualnie inny wybrany przez Zamawiającego wykonawca może zastosować inne rozwiązania i technologię dla realizacji Zadania co uczyni, iż rozwiązania i technologia zastosowana przez Wykonawcę mogą okazać się nieprzydatne dla Zamawiającego.

    - Jeśli Wykonawca nie dotrzyma:

- terminu na przystąpienie do usunięcia wady określonego w § 5 ust. 5 Umowy - zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;

- terminu na usunięcie wady określonego w § 5 ust. 6 Umowy - zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku powstania obowiązku zapłaty przez Wykonawcę obu kar umownych z pkt. 1) i 2) w następstwie niewykonania przyjętych zobowiązań w związku z zgłoszeniem tej samej wady, Wykonawca będzie obowiązany do zapłaty jedynie kary z pkt. 2). W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do „wykonania zastępczego”, o którym mowa w § 5 ust. 11 Umowy, kara umowna z pkt. 2), powyżej, będzie naliczana do daty usunięcia wady przez wykonawcę zastępczego. Łączna kwota kary umownej, o której mowa w niniejszym ustępie, nie może wynieść więcej (w odniesieniu do tej samej wady podlegającej usunięciu w ramach jednego zgłoszenia) aniżeli 5 % Wynagrodzenia.

    - Wykonawca zapłaci kary umowne w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w wezwaniu do zapłaty. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z Wynagrodzenia.

    - Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaka może być dochodzona na podstawie Umowy wynosi 30 % Wynagrodzenia.

    - Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody.

    - Skorzystanie przez którąkolwiek ze Stron z prawa odstąpienia od Umowy nie wpływa na prawo domagania się zapłaty kar umownych (postanowienia Umowy w tym zakresie zachowują moc).

§ 7.

Własność intelektualna

            - Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja i oprogramowanie powstałe w związku z realziacją Umowy będzie wolne od wad fizycznych i prawnych, przysługiwać mu będą pełne autorskie prawa majątkowe do dokumentacji i oprogramowania i że nie zostaną w ten sposób naruszone prawa osób trzecich.

            - Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji i oprogramowania powstałego w związku z realizacją Umowy – w tym do wszelkich utworów składowych i powiązanych – w zakresie opisanym odpowiednio w ust. 2 oraz 3 poniżej.

            - W stosunku do utworów innych niż oprogramowanie Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do takich utworów na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, w tym (ale nie wyłącznie) na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [dalej: „Ustawa”], w szczególności:

  - utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  - obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono- wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  - rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2), powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera, digitalizacji, łączenie z innymi utworami lub zestawianie z innymi utworami i rozpowszechnianie tak powstałej całości;

            - W stosunku do utworów stanowiących oprogramowanie, w tym w szczególności w stosunku do kodu źródłowego lub utworów składowych i powiązanych, Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do takich utworów na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, w tym (ale nie wyłącznie) na polach eksploatacji wymienionych w art. 74 ust. 4 Ustawy, w szczególności:

  - trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworu w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, także w przypadku, kiedy zwielokrotnianie, niezbędne jest do wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania utworu;

  - tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakichkolwiek inne zmiany i modyfikacje w utworze,

  - rozpowszechnianie, w tym użyczanie lub najem, utworu lub jego kopii.

            - Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na: korzystanie, rozporządzanie, a w przypadkach oprogramowania i baz danych będących utworami również tworzenie, utworów zależnych w stosunku do oprogramowania – w tym utworów składowych i powiązanych- w zakresie i na polach eksploatacji uregulowanych odpowiednio w ust. 2 i 3,  powyżej. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Wykonawca nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do: korzystania, rozporządzania, a w przypadkach oprogramowania i baz danych będących utworami również do tworzenia, utworów zależnych w stosunku do oprogramowania – w tym utworów składowych i powiązanych- w zakresie i na polach eksploatacji uregulowanych odpowiednio w ust. 2 i 3 powyżej.

            - W imieniu autorów dokumentacji i oprogramowania: 1) Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o brzmieniu nazwy dokumentacji i oprogramowania – w tym wszelkich utworów składowych i powiązanych,  2) upoważnia Zamawiającego do modyfikowania utworów nie będących oprogramowaniem (prawo modyfikowania utworów będących oprogramowaniem zostaje przeniesione zgodnie z ust. 3 powyżej na Zamawiającego), w imieniu własnym:  Wykonawca zapewnia zaś, że autorzy dokumentacji i oprogramowania nie będą wykonywać w stosunku do dokumentacji i oprogramowania – w tym wszelkich utworów składowych i powiązanych- jakichkolwiek autorskich praw osobistych.

            - Wykonawca niniejszym zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń związanych lub wynikających z korzystania lub rozporządzania przez Zamawiającego prawami do dokumentacji i oprogramowania – w tym wszelkimi utworami składowymi i powiązanymi – przed chwilą ich przeniesienia na Zamawiającego, a Zamawiajacy wspomniane zrzeczenie przyjmuje.

            - Wykonawca zobowiązuje się, że nie wystąpi, w szczególności na drodze sądowej, z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu lub któremukolwiek kontrahentowi Zamawiającego, związanym lub wynikającym z korzystania lub rozporządzania prawami do dokumentacji i oprogramowania – w tym wszelkimi utworami składowymi i powiązanymi – a Zamawiający wspomniane zobowiązanie przyjmuje.

            - Wynagrodzenie za przeniesienie praw, udzielenie upoważnień, złożone zapewnienia, zaciągnięcie zobowiązań i zrzeczenie się roszczeń – zgodnie i w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie – jest w całości ujęte w Wynagrodzeniu za realizację Umowy. Zapłata Wynagrodzenia wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy w tym zakresie.

§ 8.

Siła wyższa

            - Strony ustalają, że jeżeli jedna ze Stron nie byłaby w stanie wykonać całości lub części swoich zobowiązań wynikających z Umowy ze względu na zaistnienie zdarzenia siły wyższej, to obowiązek wykonania przez tę Stronę jej zobowiązań będzie zawieszony aż do momentu ustania działania siły wyższej.

            - Strona powołująca się na niemożliwość wykonania zobowiązania bądź zobowiązań wynikających z Umowy ze względu na wystąpienia zdarzenia siły wyższej zobowiązana jest:

  - natychmiast poinformować drugą Stronę w formie pisemnej o zdarzeniu siły wyższej, charakterze, zakresie, momencie zaistnienia oraz szacunkowym okresie trwania tego zdarzenia,

  - niezwłocznie podjąć wszelkie odpowiednie kroki w celu zapobieżenia tej sytuacji i w każdym przypadku starać się ograniczyć jej skutki.

            - Siła wyższa w rozumieniu Umowy oznacza nieoczekiwane i nadzwyczajne zdarzenie, poza racjonalną kontrolą Strony, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec i które w sposób istotny i niekorzystny negatywnie wpływa na wykonanie przez Stronę, dotkniętą działaniem takiego zdarzenia, jej obowiązków wynikających z Umowy, w tym w szczególności: (i) wojnę, działania wojenne (wypowiedziane lub niewypowiedziane), inwazję, działania obcych wrogich sił, mobilizację, rekwizycję lub embargo; (ii) bunt, rewolucję, powstanie, pucz wojskowy lub inny zamach stanu lub wojnę domową; (iii) rozruchy lub zamieszki, strajki generalne; (iv) powodzie, trzęsienia ziemi oraz inne kataklizmy (v) następstwa działań podjętych przez organy władzy publicznej w bezpośrednim celu przeciwdziałania COVID-19 i polegających na zamknięciu zakładów produkcyjnych, ograniczeniu produkcji lub ograniczeniu przepływu towarów i usług.

            - W przypadku siły wyższej trwającej powyżej 6 (sześciu) miesięcy, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od Umowy, o ile Strony nie podejmą decyzji o dalszej realizacji Umowy. Z zastrzeżeniem zdania poprzedzającego, każda ze Stron będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy przez okres do 20 (dwudziestu) miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia siły wyższej. W przypadku odstąpienia od Umowy, zasada rozliczenia i inwentaryzacji prac określona w § 6 ust. 10 Umowy będzie miała odpowiednie zastosowanie.

            - Jeżeli Strona nie zawiadomi drugiej we właściwym czasie o okolicznościach siły wyższej, wtedy będzie pozbawiona prawa powoływania się na nią w przyszłości.

§ 9.

Klauzula poufności i ochrony danych osobowych

- Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich poufnych informacji i faktów, o których dowiedzą się w związku z zawarciem i realizacją Umowy. Obowiązek ten dotyczy także dokumentów, materiałów oraz jakichkolwiek innych nośników informacji [dalej: „Informacje Poufne”]. Informacją Poufną jest każda informacja nie ujawniona do wiadomości publicznej, niezależnie od jej charakteru prawnego, ekonomicznego, organizacyjnego lub jakiegokolwiek innego dotycząca Strony oraz podmiotów powiązanych z nią kapitałowo, umownie, lub organizacyjnie. Informacjami poufnymi są także dane i informacje dotyczące aktualnych, byłych i przyszłych pracowników, współpracowników, dostawców i kontrahentów Stron. Informacja poufna obejmuje w szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.).

- Informacje Poufne mogą być ujawnione wyłącznie za uprzednią zgodą drugiej Strony wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy uprawnionych przedstawicieli Stron, w tym księgowych, doradców podatkowych, audytorów i prawników, w którym to jednak przypadku Strona ujawniająca Informację Poufną obowiązania jest zapewnić, iż osoba, której ujawniana jest Informacja Poufna zachowa ją w ścisłej tajemnicy na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

- Obowiązek zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych nie jest ograniczony w czasie i obowiązuje także po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy.

- Nie stanowi naruszenia zobowiązań dotyczących poufności ujawnienie Informacji Poufnej na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub rozstrzygnięcia organu lub instytucji państwowej, wiążących jedną z Stron.

- Strony zobowiązują się do przestrzegania zobowiązań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: „RODO”], w szczególności Strony zobowiązują się do wypełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 lub art. 14 RODO oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi RODO, w sposób gwarantujący ochronę praw osób, których dane dotyczą.

§ 10.

Korespondencja

      - Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia lub informacje przekazywane pomiędzy Stronami, w związku z wykonywaniem Umowy, powinny być kierowane do osób wyznaczonych (i upoważnionych) przez Strony do wykonywania czynności związanych z realizacją Umowy, wskazanych poniżej:

- ze strony Zamawiającego:

osoba: […],

adres: […],

numer telefonu: […]

adres e-mail:  […]

- ze strony Wykonawcy:

osoba: […],

adres: […],

numer telefonu: […],

adres e-mail: […].

      - Wszelkie oświadczenia Stron, niezmierzające do zmiany lub rozwiązania Umowy, mogą być składane przez osoby określone w ustępie 1, powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tak złożone oświadczenie uznaje się za doręczone po wprowadzeniu wiadomości do systemu teleinformatycznego adresata, z chwilą, gdy adresat mógł w normalnym toku czynności się z nim zapoznać.

      - Wszelkie wiadomości wysłane z podanych w ustępie 1, powyżej, kont poczty elektronicznej uznaje się za wysłane przez osoby wskazane w ustępie 1, powyżej.

§ 11.

Zmiany Umowy

            - Zmiany do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną wprowadzone w drodze aneksu do Umowy.

            - Strony dopuszczają możliwość istotnej zmiany Umowy w przypadkach określonych w Wytycznych oraz w Wewnętrznej Procedurze Zawierania Umów tj.

  - zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych Zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach Zamówienia podstawowego,

- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości Zamówienia określonej pierwotnie w Umowie i Umowie Serwisowej,

  - zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,

  - Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił Zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców; w przypadku zmiany Podwykonawcy, Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym Podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji Zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,

  - zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości Zamówienia określonej pierwotnie w Umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy.

            - Strony zastrzegają możliwość zmian Umowy, które nie są istotne w rozumieniu Wytycznych i Wewnętrznej Procedury Zawierania Umów.

§ 12.

Postanowienia końcowe

- Poniżej wymienione załączniki stanowią integralną część Umowy:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (uwzględniająca ewentualne zmiany) wraz z pytaniami i odpowiedziami do SIWZ udzielonymi w toku Postępowania, oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (w tym Załącznik Nr 2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia obejmujący Części Nr 1 – Nr 5);

- Harmonogram Realizacji Zadania (wzór);

- Protokół odbioru (wzór).

- W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne bądź bezskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważność bądź skuteczność pozostałych postanowień Umowy. W takim przypadku Strony podejmą ustalenia o zastąpieniu nieważnego bądź bezskutecznego postanowienia innym oddającym jak najpełniej cel i funkcję zapisu uznanego za nieważny bądź bezskuteczny.

- Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

- Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

- Umowa podlega przepisom prawa polskiego. Wszelkie spory mogące wyniknąć z postanowień niniejszej Umowy Strony będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa wraz z załącznikami stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami. Strony wyłączają stosowanie ogólnych warunków umów Wykonawcy

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |
| __________________ […] __________________ […] | __________________ […] __________________ […] |

Załącznik Nr 2 do Umowy

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA

Dokument do uzupełnienia przez Wykonawcę na warunkach określonych w Umowie, z tym zastrzeżeniem, iż powinien obejmować przynajmniej następujące etapy, odpowiadające zapisom Umowy: (1) Przekazanie Zamawiającemu Projektu Modernizacji Żurawia; (2) Montaż nowych urządzeń na Żurawiu; (3) Podpisanie Protokołu odbioru Żurawia (Termin Wykonania w rozumieniu Umowy - zgodnie z ofertą Wykonawcy). Ilość pozycji w tabelce ma charakter przykładowy – tabelka w wersji edytowalnej - może być rozbudowana przez Wykonawcę.

| Etap Lp. | Czynność | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | _______________________ (tygodni od daty podpisania Umowy) |
| 2. |  | _______________________ (tygodni od daty podpisania Umowy) |
| 3. |  | _______________________ (tygodni od daty podpisania Umowy) |
| 4. |  | _______________________ (tygodni od daty podpisania Umowy) |
| 5. |  | _______________________ (tygodni od daty podpisania Umowy) |
| 6. |  | _______________________ (tygodni od daty podpisania Umowy) |
| 7. |  | _______________________ (tygodni od daty podpisania Umowy) |
| 8. |  | _______________________ (tygodni od daty podpisania Umowy) |
| 9. |  | _______________________ (tygodni od daty podpisania Umowy) |
| 10. |  | _______________________ (tygodni od daty podpisania Umowy) |

Załącznik Nr 3 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU

podpisany w Szczecinie w dniu: […] przez:

DB Port Szczecin Sp. z o.o.

[zwaną dalej "Zamawiającym"]

oraz:

[…]

[zwanym/ą dalej "Wykonawcą"],

Wszystkie warunki i definicje zawarte w Umowie Nr […] z […] [zwanej dalej „Umową”] znajdują odpowiednie zastosowanie w niniejszym Protokole odbioru Przedmiotu Umowy [zwanym dalej „Protokołem odbioru”].

- Stosownie do postanowień Umowy, Wykonawca i Zamawiający niniejszym potwierdzają, że Wykonawca wykonał obowiązki wynikające z Umowy na warunkach w niej określonych, w szczególności:

- Modernizacja Żurawia została przeprowadzona na warunkach określonych w Umowie;

- Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację techniczną i powykonawczą Żurawia zatwierdzoną przez właściwy organ nadzoru;

- Żuraw został odebrany i dopuszczony do eksploatacji przez właściwy organ nadzoru;

- Żuraw przeszedł Test na warunkach określonych w Umowie;

- Nie stwierdzono wad Żurawia w toku procedury odbioru, a w przypadku ich stwierdzenia - wady zostały usunięte na warunkach określonych w Umowie;

- Wykonawca przekazał Zamawiającemu kopie wszystkich odpowiednich świadectw, certyfikatów, pozwoleń, zezwoleń i wyników badań, które umożliwią eksploatację Żurawia przez Zamawiającego.

- Wystawianie tego Protokołu Odbioru nie zwalnia Wykonawcy z żadnych zobowiązań, obowiązków lub odpowiedzialności w ramach Umowy, które wyraźnie lub poprzez swój charakter utrzymują się w mocy po podpisaniu niniejszego Protokołu.

| Zamawiający _________________________ […] _________________________ […] | Wykonawca _________________________ […] _________________________ […] |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

KLAUZULE INFORMACYJNE ZGODNIE Z RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART. 13 RODO

(Obowiązek Informacyjny)

W związku z Postępowaniem organizowanym przez DB Port Szczecin Sp. z o.o. o udzielenie zamówienia: MODERNIZACJA ŻURAWIA NABRZEŻOWEGO GOTTWALD HMK 260E NA POTRZEBY TERMINALA KONTENEROWEGO DB PORT SZCZECIN SP. Z O.O. na warunkach określonych w SIWZ i Umowie, o numerze identyfikacyjnym: 2/UE/2021/GOTT [dalej: „Postępowanie”], mając na uwadze art. 13 RODO, informujemy, iż:

- Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DB Port Szczecin sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bytomskiej 14 (70-603) Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 29909, NIP: 8510109332, REGON: 810622795, adres e-mail: sekretariat@dbport.eu, nr tel. 91 4308 660 [dalej: „Administrator”].

- Przedstawiciel Administratora

Administrator nie wyznacza przedstawiciela, gdyż ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

- Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na potrzeby przeprowadzenia przez Administratora Postępowania oraz, w przypadku wyboru danej oferty, zawarcia Umowy i wykonania Umowy przez Wykonawcę wybranego w ramach Postępowania, w szczególności:

  - w celu: oceny złożonych ofert w ramach Postępowania oraz wyboru oferty najkorzystniejszej;

  - w celu: zawarcia Umowy z oferentem wyłonionym w ramach Postępowania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ich zawarcia;

  - w celu: wykonania Umowy, o której mowa w pkt 2, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej wykonania;

  - w celu: rozliczenia Umowy, o której mowa w pkt 2, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej rozliczenia.

tj. na podstawie: art. 6 ust. 1 lit b, c, d i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. rz. UE L2016, Nr 119, s.1) [dalej: „RODO”].

- Prawnie uzasadniony interes

Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych występującym po stronie Administratora jest: analiza ofert i wybór Wykonawcy, realizacja Umowy zawartej z wybranym Wykonawcą, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne, udokumentowanie Postępowania, archiwizacja, rozliczanie należności publicznoprawnych.

- Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów, jak również Pani/Panu.

- Przekazywanie Danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej

Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Unią Europejska.

- Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Postępowania mającego na celu wyłonienie oferenta, z którym zostanie zawarta Umowa, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również - w przypadku wyboru Pani/Pana oferty w ramach Postępowania Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej Umowy i do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem Umową.

- Uprawnienia

Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona (-y) do:

- żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana,

- żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana,

- żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, z wyjątkiem przetwarzania niezbędnego do: i) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, ii) celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych iii) ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana, z zastrzeżeniem przypadków określonych w § 18 ust. 2 RODO,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana,

- żądania przenoszenia danych osobowych dotyczących Pani/Pana, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie Umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub odbywa się w sposób zautomatyzowany.

- wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

- Informacja co do wymogu/warunków podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, tj. skierowaniem oferty i uczestnictwem w Postępowaniu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

- Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z RODO

(Obowiązek informacyjny)

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa [dalej: Administrator].

DB Port Szczecin sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bytomskiej 14 (70-603) Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 29909, NIP: 8510109332, REGON: 810622795, adres e-mail: sekretariat@dbport.eu, nr tel. 91 4308 660 jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy/porozumienia zawartego z Administrującym (tzw. procesorem).

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w celu:

- aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia na realizację projektów, wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej, raportowania o nieprawidłowościach, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

- zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego, dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem
POIiŚ 2014-2020. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) - w związku:

1. 	z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z następujących przepisów prawa:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

- Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,

- ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

- z wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

- realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Administrator może przetwarzać różne rodzaje danych, w tym przede wszystkim:

- dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,

- dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,

- dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,

- dane o charakterze finansowym, w tym szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego),

- dane o innym charakterze, w tym w szczególności: wykształcenie lub doświadczenie zawodowe, numer uprawnień budowlanych.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od wnioskodawców, pełnomocników, beneficjentów, partnerów.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

- podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających,

- instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020,

- podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 -z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii - na podstawie art.15 RODO,

- prawo sprostowania swoich danych - na podstawie art. 16 RODO,

- prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,

- prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO.

- prawo do przenoszenia swoich danych na podstawie art. 20 RODO - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany,

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych - na podstawie art. 21 RODO, jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujących kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MIR jest możliwy:

- pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,

- pod adresem poczty elektronicznej: lOD@miir.gov.pl.

Informacje o danych osobowych zostały przekazane Instytucji Zarządzającej PO IiŚ 2014-2020 przez podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających.

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

ZGODNIE Z ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Nazwa i adres Wykonawcy:

________________________________

Przystępując do Postępowania o udzielenie zamówienia na „Modernizację Żurawia nabrzeżowego GOTTWALD HMK 260E na potrzeby Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin Sp. z o.o.” oświadczam/y, że:

- wypełniłem / wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie Zamówienia w niniejszym Postępowaniu;

- nie przekazuję / nie przekazujemy danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

| ## ___________________________ | ## ___________________________ |
| --- | --- |
| ## Miejscowość i data | ## Podpis (stempel) Wykonawcy |