ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 09.04.2021

- Dane Zamawiającego.

WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA AKCYJNA

Ludwin - Kolonia 58,

21-075 Ludwin

- Postanowienia ogólne

- Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

- Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

- Wynik postępowania zostanie upubliczniony w taki sam sposób w jaki upubliczniono zapytanie ofertowe.

- Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku  przeznaczonego dla działu wsparcia technicznego  produkcji, wraz z częścią socjalno-biurową przeznaczoną dla pracowników tego działu oraz budynku magazynu wysokiego składowania– etap III i etap IV

  - Zakres robót obejmuje

    - Etap III:

- Budowę dwukondygnacyjnego budynku wsparcia technicznego z zapleczem socjalno – biurowym  w konstrukcji murowanej, ze słupami żelbetowymi zwieńczonymi stropem żelbetowym nad parterem. Konstrukcja piętra murowana ze słupami żelbetowymi zwieńczonymi wieńcem żelbetowym i dachem w konstrukcji stalowej pokrytej blachą konstrukcyjną  opartą na płatwiach stalowych z profili Z, ocieplenie z pianki pir, pokrycie papą.

- Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

- Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnych

- Wykonanie instalacji gazowej

- Instalacja sprężonego powietrza

    - Etap IV:

- Budowę budynku magazynowego wysokiego składowania w technologii mieszanej, stalowe blachownice dachowe oparte na słupach stalowych oraz ścianie murowanej z usztywnieniami w postaci słupów oraz wieńców żelbetowych. Ściany obudowane płytą warstwową z rdzeniem z pianki poliuretanowej oraz ścianą z bloczków z betonu komórkowego i ociepleniem z wełny mineralnej w granicy strefy pożarowej. Dach pokryty blachą na rąbek przystosowaną pod montaż paneli fotowoltaicznych.

- Wykonanie projektu wykonawczego konstrukcji stalowej budynku magazynowego

- Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

- Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnych

- Wykonanie instalacji gazowej

- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

- Instalacja sprężonego powietrza

    - Zagospodarowanie terenu

- Niwelacja terenu

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z pracami towarzyszącymi

  - Lokalizacja Inwestycji: Miejscowość: Ludwin Kolonia 58, 21-075 Ludwin,  gmina Ludwin,  woj. Lubelskie, nr działki/działek ewidencyjnych: 237/1, 237/7, 237/11, 237/13, 237/17, 237/19.JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061002_2 Ludwin, OBRĘB EWIDENCYJNY: 0012 Ludwin Kolonia,

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej przekazywanej na wniosek Wykonawcy oraz przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 6 do zapytania ofertowego, na podstawie których Wykonawca ma sporządzić ofertę cenową. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 8.

Dokumentacja techniczna (w tym projekt budowlany) będzie udostępniona zainteresowanym Wykonawcom po mailowo zgłoszonej prośbie – na adres e-mail zapytaniaofertowe@pol-mak.co,.

  - Rozwiązania równoważne

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia (przedmiar robót) występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych  powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

  - Ubezpieczenie

Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę stanowiącą co najmniej równowartość wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust 1 Wzoru umowy (odrębnie dla danej części zamówienia), ważnego przez cały okres realizacji zamówienia. Szczegółowe warunki określa §6 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do zapytania ofertowego

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu umowy

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

  - Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV:

45000000 - 7 – Roboty budowlane

45100000 - 8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45200000 - 9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i

wodnej

45300000 – 0 – Roboty instalacyjne w budynkach

45400000 – 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

- Termin realizacji zamówienia

  - Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie: do dnia 31.12.2021r.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. na warunkach określonych w pkt. 11 niniejszego zapytania.

- Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu

  - Podstawy wykluczenia

    - Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

    - Z postępowania o udzielnie zamówienia wykluczeniu podlega Wykonawca, który zalega z opłacaniem podatków i opłat lub opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w w/w zakresie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego  lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie można uzyskać dokumentów wymienionych powyżej - składa ich odpowiedniki wystawione w terminach określonych powyżej, pozwalające na ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

    - Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie niższą niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów potwierdzających posiadane środki finansowe lub zdolność kredytową w formie informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty

    - Posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (również przy współudziale podwykonawców) co najmniej jedne roboty budowlane w zakresie budynku przemysłowego o przeznaczeniu produkcyjnym i/lub magazynowym o kubaturze minimum 5 000 m3 o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony 00/100) netto, w zakresie której było wykonanie robót budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji wentylacji,  instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz zagospodarowanie terenu.

Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia  – załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wykaz robót) do zapytania, który Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wraz z ofertą przedłożył dokumenty, np. referencje, protokoły odbioru, itp., z których będzie jednoznacznie wynikać spełnienie w/w warunku, tj. kubatura wybudowanego budynku, wartość wykonanych robót budowlanych oraz potwierdzenie ich należytego wykonania.

W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży w/w dokumentów lub dokumenty nie będą potwierdzać wskazanych powyżej informacji, oferta zostanie odrzucona z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu.

    - Potencjału kadrowego Wykonawcy

Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, winien wykazać, że na moment realizacji zamówienia będzie dysponował odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym potencjałem kadrowym, zdolnym do realizacji zamówienia, który uczestniczyć będzie w realizacji zamówienia, w tym:

- jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

- jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót branży sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Zamawiający dopuszcza sytuację, w której np. jedna osoba będzie posiadała w/w kwalifikacje

Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym – załącznik nr 5 (wykaz osób) do zapytania, który Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania dokumentów potwierdzających potencjał kadrowy Wykonawcy, np. kopii uprawnień budowlanych itp., z których będzie jednoznacznie wynikać spełnienie w/w warunku.

    - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał i udokumentował, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę  3 500 000,00  zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych). Polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia musi być ważny na dzień upływu terminu złożenia ofert. Opłacenie polisy musi potwierdzić zapis w samej polisie lub oddzielny dokument wskazujący na jej opłacenie.

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów potwierdzających zawarcie i opłacenie polisy, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty

  - Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia - nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty/oświadczenia  zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.

6. Wymagania dotyczące wadium

  - Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100)

  - Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299)

Dokumenty wniesione w formach wskazanych w lit b) - e) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, dokument winien zawierać oświadczenie o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu gwaranta do zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego kwoty wadium

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Nazwa Banku: BGK Bank Gospodarstwa Krajowego

nr konta: 70 1130 1206 0028 9178 4720 0002

tytuł przelewu: „Wadium do zapytania ofertowego z dnia ……”

  - Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania (z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza), nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

- Upływu terminu związania ofertą;

- Zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

- Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.

  - Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kopię wpłaty wadium jako potwierdzenie dokonanego przelewu. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego lub jego wersji elektronicznej w przypadku potwierdzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przedmiotowy dokument musi być wniesiony przed upływem terminu składania ofert.

  - W przypadku wniesienia wadium w formie elektronicznej, dokument nie może zawierać informacji, iż „gwarancja wygasa w momencie zwrotu oryginału dokumentu”.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- Odmówił podpisania umowy wg wzoru załączonego do zapytania;

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

  - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy albo zostało wniesione po upływie terminu składania ofert.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

  - Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ryczałtowej za realizację przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa winna obejmować cały zakres robót określony w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót (załącznik nr 6).

  - Dołączone przedmiary mają charakter pomocniczy i nie zwalniają Wykonawcy od ujęcia w ofercie wszystkich robót, materiałów i usług, których poniesienie jest niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną
i obowiązującymi przepisami.

  - Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

  - Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

  - Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (cena ryczałtowa).

  - Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

  - Kryteria oceny ofert:

- Cena brutto – waga punktowa 70 pkt. (70%)

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,

--------------------------------------------------------------	        x 70

Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

- Gwarancja w zakresie całości wykonanych robót liczona od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego - waga punktowa - 30 pkt. (30%)

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja”  będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Okres gwarancji wskazany w badanej ofercie *

--------------------------------------------------------------	                 x 30

Najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert *

* Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 36 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostanie odrzucona. W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, do wzoru zostanie podstawiony okres 60 miesięcy. Wykonawca powinien w formularzu ofertowym wpisać proponowany okres gwarancji w miesiącach (liczba całkowita).

  - Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w punkcie 1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

- W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

9. Sposób przygotowania oferty

  - Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta Wykonawcy oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do oferty należy dołączyć w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - W przypadku, gdy oferta i/lub załączniki do oferty zostaną podpisane przez osobę/osoby inne niż to wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, a Wykonawca nie dołączy do oferty stosownego pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty o podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy lub poprzez dołączenie pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie osoby/osób, które podpisały ofertę.

  - Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:

- oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, 
a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wykaz robót) w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia stanowiące Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku zgodnie z pkt 5.2.2 zapytania ofertowego.

- oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wykaz osób) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym stanowiące Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

- dokumenty potwierdzające posiadane środki finansowe lub zdolność kredytową Wykonawcy w formie informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z pkt 5.2.1 zapytania ofertowego

- dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z pkt 5.2.4 zapytania ofertowego.

- dokumenty, o których mowa w pkt 5.1.2 zapytania ofertowego.

- dokument potwierdzający wniesienie wadium zgodnie z pkt 6 zapytania ofertowego

- pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.

  - Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub wypełnienie ich na niewłaściwym wzorze będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy

  - Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego uzupełnienia oferty w sytuacji opisanej w pkt 9.2 oraz w przypadku wystąpienia braków formalnych w ofercie takich jak brak pieczęci, brak wskazania pełnych danych Wykonawcy

  - Wykonawca w trakcie trwania postępowania może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  - Wymagany okres ważności oferty wynosi  30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

10. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

  - Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 26.04.2021 r. (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

  - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  - Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy Ludwin Kolonia 58, 21-075 Ludwin lub elektronicznie na adres e-mail: zapytaniaofertowe@pol-mak.co lub za pośrednictwem strony https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

  - Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Kwestie formalne: Dawid Wałecki tel: 539 976 727, email: zapytaniaofertowe@pol-mak.co.

Kwestie techniczne: Dominik Polak tel: 501 345 840, email: dominik.polak@pol-mak.pl

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Wnioski należy przesyłać na adres mailowy zapytaniaofertowe@pol-mak.co  lub przez stronę https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zaleca się przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, co przyczyni się do skrócenia czasu udzielania wyjaśnień.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu przyszłej budowy po wcześniejszym umówieniu terminu.

11.Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy

  - Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne).

  - Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:

- zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;

- decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;

- zmiany umówionego zakresu robót - w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności zastosowania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych.

  - Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:

- w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego.

- W przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.)

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

- w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót objętych umową;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy warunków atmosferycznych, uniemożliwiających dotrzymanie terminu realizacji zamówienia m.in. wystąpienie niskich temperatur, długotrwałe opady deszczu, śniegu itp. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych.

- W przypadku zmiany dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz dostosowanie się Wykonawcy do wprowadzonych zmian. Przesunięcie terminu może objąć czas dokonywania zmian w dokumentacji oraz czas niezbędny do pozyskania przez wykonawcę stosownych zasobów (wynikających ze zmian) do dalszego wykonywania prac.

- W przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na ujawnienie w toku prowadzonych robót budowlanych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia.

- w przypadku innych przeszkód  uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.

- Ze względu na warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na niekorzystne warunki geotechniczne ujawnione w toku prowadzonych robót budowlanych.

- W przypadku przedłużającej się niniejszej procedury ofertowej i wyboru Wykonawcy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy procedura udzielenia zamówienia ulegnie przedłużeniu ponad pierwotnie planowany czas w wyniku zmiany zapisów zapytania, wydłużenia terminu składania ofert oraz przedłużania się terminu podpisania umowy z Wykonawcą.

- W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania robót zamiennych, które nie są możliwe do wykonania w pierwotnie określonym terminie realizacji przedmiotu zamówienia.

- w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy.

- W przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, wystąpienia opóźnień w wypłacie zaliczek lub dofinansowania do projektu przez Instytucje Pośredniczącą i/lub Bank Gospodarstwa Krajowego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zaliczkę/wniosku o płatność do czasu wypłaty dofinansowania na konto Zamawiającego.

- W przypadku opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na opóźnienia w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów. W takim przypadku termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie przyłączy.

- na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy konieczne będzie przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia na skutek decyzji służb, inspekcji i straży. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania zawieszenia realizacji zamówienia.

- w przypadku protestów mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W tym przypadku termin realizacji zadania zostanie wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji  Instytucji Pośredniczącej

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, opóźnienia w przekazaniu placu budowy, opóźnienia w odbiorach wykonywanych prac, opóźnienia w podejmowaniu innych decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia, opóźnienia w terminowym regulowaniu płatności przez Zamawiającego.

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji niezależnej od Wykonawcy, będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość częściowego ograniczenia zakresu rzeczowego inwestycji lub zmiany (wydłużenia) okresu realizacji zadania, w przypadku wystąpienia innych przyczyn niż wyżej wymienione, w sytuacji której wcześniej nie było można przewidzieć.

  - Zmiany dotyczące wynagrodzenia:

- Możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni –  tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.

- Jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób, ze realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie, groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy.

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób że realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy.

- W przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość robót objętych rezygnacją.

  - Zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, w takim wypadku materiały i urządzenia te zastąpione będą mogły być jedynie materiałami lub urządzeniami o parametrach nie gorszych, niż wskazane w zapytaniu ofertowym i ofercie;

- pojawienie się na rynku, części, materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;

- pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;

- konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;

- konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy;

  - Pozostałe zmiany umowy:

- Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy

- W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

- Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiających a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,

- Zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot, w tym:

  - możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, że w miejsce Wykonawcy, przejmując ogół jego praw i obowiązków, wstąpi inny podmiot np. podwykonawca

  - dopuszczalna będzie zmiana stron umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot.

  - możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, że prawa i obowiązki wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie przejmie jeden z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie

- zmiana w zakresie podwykonawstwa:

  - możliwe jest zlecenie części zamówienia podwykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca zadeklarował samodzielną realizację zamówienia

  - możliwe jest samodzielne zrealizowanie umowy, pomimo zadeklarowania udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia

  - możliwe jest zlecenie podwykonawcy innego zakresu zamówienia, aniżeli wskazany przez Wykonawcę w ofercie

  - możliwa jest zmiana podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie dotychczasowy podwykonawca.

  - Dopuszczane są zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii. Zastosowana zmiana musi być co najmniej równoważna do rozwiązania projektowanego. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia uzgodnień z projektantem i /lub Zamawiającym odnośnie proponowanych zmian i zapewnienia spełniania wszelkich wymagań z tym związanych.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku ograniczenia zakresu, jeżeli okaże się, że niektóre elementy wykonania robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

12.Przetwarzanie danych osobowych

  - Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

  - Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.

  - Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO

  - .	Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział Oferenta w postępowaniu ofertowym.

  - .	Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego,  Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.

  - Oferent posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferenta;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

  - W każdej chwili, Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  - Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu

  - .W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, dane podane przez Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

13. Wykaz załączników

  - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

  - Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

  - Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

  - Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  (wykaz robót)

  - Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wykaz osób)

  - Załącznik nr 6 – Przedmiary robót

  - Załącznik nr 7 – Wzór umowy

  - Załącznik nr 8 – Informacje dodatkowe

  - Załącznik nr 9 – Schematy rozdzielnic RO3, RP1

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

……………………………….								……………………………..

Pieczęć Wykonawcy								Miejscowość, data

OFERTA

Dane Wykonawcy

Imię i nazwisko/Nazwa……………………………………………

Adres ………………………………………………………………

NIP………………………… REGON …………………………….

Nr KRS ……………………………………………………………

Tel./Fax. ……………………………………………………………

Adres e - mail………………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.04.2021 przedstawiamy poniższą ofertę cenową:

| Opis | Wynagrodzenie netto | Stawka VAT | Wynagrodzenie brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Roboty budowlane polegające na budowie budynku przeznaczonego dla działu wsparcia technicznego produkcji, wraz z częścią socjalno-biurową przeznaczoną dla pracowników tego działu oraz budynku magazynu wysokiego składowania– etap III i etap IV |  |  |  |

Gwarancja w zakresie całości wykonanych robót wynosi …………………… miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego

Zobowiązuje się wykonać roboty budowlane objęte niniejszym zapytanie ofertowym w terminie do dnia 31.12.2021 r.

Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

Oświadczam/y iż uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Oświadczam/y iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/y się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

……………….………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

……………………………….								……………………………..

Pieczęć Wykonawcy								Miejscowość, data

Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 09.04.2021

ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz: …………………………………………………………………………………………………

(dane Wykonawcy – pełna nazwa firmy)

oświadczam, że:

Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiane jako wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………..…………………….

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

……………………………….								……………………………..

Pieczęć Wykonawcy								Miejscowość, data

Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 09.04.2021

ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz: …………………………………………………………………………………………………

(dane Wykonawcy – pełna nazwa firmy)

Oświadczam, że:

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

………………………..…………………….

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wykaz robót)

……………………………….								……………………………..

Pieczęć Wykonawcy								Miejscowość, data

Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 09.04.2021

ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz: …………………………………………………………………………………………………

(dane Wykonawcy – pełna nazwa firmy)

Oświadczam, że:

wykonałem w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (również przy współudziale podwykonawców) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –co najmniej jedne roboty budowlane w zakresie budowy budynku przemysłowego o przeznaczeniu produkcyjnym i/lub magazynowym o kubaturze minimum 5 000 m3 o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony 00/100) netto, w zakresie której było wykonanie robót budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji wentylacji,  instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz zagospodarowanie terenu, co potwierdza poniższy wykaz.

| L.p. | Zakres wykonanego zamówienia (wraz ze wskazanie kubatury obiektu) | Okres realizacji (miesiąc/rok) | Podmiot na rzecz którego zrealizowano zamówienie (nazwa, adres, telefon kontaktowy) | Wartość netto (w PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

Wraz z ofertą przedkładam dokumenty, np. referencje, protokoły odbioru, itp., z których będzie jednoznacznie wynikać spełnienie w/w warunku, tj. kubatura wybudowanego budynku, wartość wykonanych robót budowlanych oraz potwierdzenie ich należytego wykonania.

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nie przedłożenia w/w dokumentów lub braku wskazanych powyżej informacji w złożonych dokumentach, oferta zostanie odrzucona z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu.

………………………..…………………….

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wykaz osób)

……………………………….								……………………………..

Pieczęć Wykonawcy								Miejscowość, data

Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 09.04.2021

ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz: …………………………………………………………………………………………………

(dane Wykonawcy – pełna nazwa firmy)

Oświadczam, że:

Na moment realizacji zamówienia będę dysponował odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym potencjałem kadrowym, zdolnym do realizacji zamówienia, który uczestniczyć będzie w realizacji zamówienia w tym:

| L.p. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu (pełniona funkcja) | Kwalifikacje zawodowe (nr i rodzaj uprawnień) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

………………………..…………………….

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr  8 –Informacje dodatkowe

- Zamawiający dopuszcza zmianę materiału w zakresie instalacji sprężonego powietrza zaprojektowanej z rur nierdzewnych na rury z polipropylenu stabilizowanego włóknem lub aluminium. Zamawiający obecnie nie posiada karty charakterystyki powietrza z instalacji.

- Na środku magazynu wysokiego składowania etap IV jest przewidziany słup, widoczny na rys. "A-1 etap IV" ; "K-10 etap IV"

- W ramach projektu wykonawczego budynku wsparcia technicznego zaprojektowano 4 okna 120x120 EI120 (co jest rozbieżne z przedmiarem 2 okna 120x120 EI120 i 2 okna 120x120 bez odporności), wobec czego wyceny należy dokonać zgodnie z projektem wykonawczym.

- Drzwi 90x200 o odporności EI30 w ramach budynku wsparcia technicznego należy wycenić w oparciu o projekt wykonawczy.

- Wycenę kanalizacji deszczowej m.in. w zakresie profilu kanalizacji, specyfikacji zbiornika na wody opadowe 35m3, czerpni wody ze stawu, należy dokonać na podstawie obecnie posiadanej dokumentacji oraz przedmiaru.

- Wymagana minimalna gwarancja na dostarczane urządzenia wynosi 24 miesiące.

- Koszty serwisów urządzeń leżą po stronie Wykonawcy i mają być ponoszone na jego koszt własny.

- Koszt materiałów eksploatacyjnych podlegających normalnemu zużywaniu się podczas eksploatacji urządzeń ponosi Zamawiający.

- W dokumentacji projektowej występują dwa różne rozwiązania w zakresie wykonania konstrukcji stalowej budynku magazynowego – jedno oparte o kratownice, drugie o blachownice. Wiążące są projekty wykonawcze wykonania konstrukcji stalowej budynku magazynu wysokiego składowania- etap IV, a więc rozwiązaniem właściwym będzie projekt, w którym konstrukcja wykonana jest z blachownic. Wykonanie szczegółowego i ostatecznego projektu wykonawczego konstrukcji jest po stronie Wykonawcy. Wycenę należy przygotować w oparciu o dostarczoną dokumentację projektową. Ważnym jest aby, zaprojektowana i wykonana konstrukcja zachowała przyjęte wysokości w świetle budynku, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, przy czym dopuszczalnym jest zmniejszenie wysokości w świetle budynku do 13400 mm , za wyjątkiem osi D, w której minimalna wysokość musi wynosić 12600 mm.

- Projekty wykonawcze w zakresie systemu sygnalizacji pożaru są po stronie wykonawcy, w tym również projekt centrali RPOŻ. Projekty oraz instalacja SSP mają spełniać założenia zgodnie z informacjami przedstawionymi w dokumentacji projektowej, zapewniającej poprawne funkcjonowanie SSP oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Ważnym jest, aby zaprojektowana centrala RPOŻ, miała możliwość spięcia z centralą główną, która będzie wykonana w ramach Etapu II i V.

- Droga, na której stoi słup, nie jest drogą ewakuacyjną. Opis „droga ewakuacyjna” umieszczony na PZT dotyczy wyjścia z budynku. Nie przewidujemy usunięcia kolizji słupa elektrycznego.

- Ściana budynku magazynu wysokiego składowania (ETAP IV)  w osi G do wysokości +10,39m została wykonana w ramach robót budowlanych dotyczących Etapu I. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wymurowanie 113,36 m2 ściany z betonu komórkowego "Ytong" gr. 36,5 cm, wykonanie nadlewki słupów żelbetowych (powyżej +10,39m) oraz wieńca na wysokości +13,70m. Ponadto należy wykonać obudowę ściany z płyt warstwowych poliuretanowych o grubości min 60 mm,  powyżej dachu łącznika (Etap I).

- W przypadku robót dotyczących wymiany płyty warstwowej ściennej poliuretanowej (dotyczy pozycji 52-53 przedmiaru robót budowlanych ETAP IV), na płytę z wełny mineralnej, wykonawca powinien, zaprojektować i wykonać dodatkową konstrukcję wsporczą dla płyty zapewniająca odporność ogniową EI 240.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).