Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 3/Z8/A4.0/2020

WZÓR

UMOWA

NA WDROŻENIE I UTRZYMANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

ORAZ PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I UDZIELENIE LICENCJI

zawarta w Warszawie, w dniu ................................. roku pomiędzy:

Akademią Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, NIP: 5241005438, REGON: 010228830, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Pana prof. dr. hab. Grzegorza Mazurka – Rektora

a

…… z siedzibą w ……, (adres: ……………), wpisanym/wpisaną do ……. pod numerem ……….., NIP: ……, REGON: ….., o kapitale zakładowym w wysokości ……………………. złotych, zwaną/ym dalej: „Wykonawcą”, reprezentowaną/ym przez: …….

(albo – w wersji Konsorcjum)

…… z siedzibą w ……, (adres: ……………), wpisanym/wpisaną do ……. pod numerem ……….., NIP: ……, REGON: ….., zwaną/ym dalej: „Liderem Konsorcjum”, reprezentowaną/ym przez: …….

działającym w imieniu własnym jak również w imieniu i na rzecz (na podstawie następujących dokumentów zawierających oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa: Umowa Konsorcjum nr [_____], zawarta w dniu [_____] / oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa z dnia [_____]), wskazanego/ych poniżej członka/ów Konsorcjum:

…… z siedzibą w ……, (adres: ……………), wpisanym/wpisaną do ……. pod numerem ……….., NIP: ……, REGON: ….., o kapitale zakładowym w wysokości ……………………. złotych, reprezentowaną/ym przez: …….

…… z siedzibą w ……, (adres: ……………), wpisanym/wpisaną do ……. pod numerem ……….., NIP: ……, REGON: ….., o kapitale zakładowym w wysokości ……………………. złotych, reprezentowaną/ym przez: …….

łącznie zwanymi dalej: „Wykonawcą”;

Zamawiający i Wykonawca zwani są również w dalszej części Umowy łącznie: „Stronami”, a każdy osobno: „Stroną”.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- Zamawiający dąży do zautomatyzowania i unowocześnienia procesów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem Zamawiającego;

- Zamawiający przeprowadził postępowanie konkursowe zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w wyniku którego została wybrana oferta Wykonawcy jako najkorzystniejsza w ocenie Zamawiającego

Strony zawarły Umowę o następującej treści:

SPIS TREŚCI

1.	DEFINICJE	2

2.	PRZEDMIOT UMOWY	6

3.	HARMONOGRAM RAMOWY	7

4.	OGÓLNE WARUNKI I ZASADY REALIZACJI UMOWY	8

5.	OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY	8

6.	SPOSÓB REALIZACJI UMOWY I WSPÓŁDZIAŁANIE ZAMAWIAJĄCEGO	9

7.	ANALIZA	10

8.	DOKUMENTACJA	11

9.	SZCZEGÓŁOWE ZASADY WDROŻENIA	12

10.	SZKOLENIA	13

11.	ODBIORY	14

12.	GWARANCJA	14

13.	PORTAL SERWISOWY	14

14.	PARAMETRY SLA	14

15.	WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI	14

16.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON I KARY UMOWNE	16

17.	SIŁA WYŻSZA	19

18.	ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY	19

19.	PERSONEL WYKONAWCY	20

20.	KIEROWNICY PROJEKTU I KOMITET STERUJĄCY	21

21.	PROBLEMY PROJEKTOWE I PROCEDURA ESKALACJI	22

22.	ROZWIĄZANIE UMOWY	23

23.	OBOWIĄZKI STRON PO ZAKOŃCZENIU OBOWIĄZYWANIA UMOWY – EXIT PLAN	26

24.	PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ	26

25.	POUFNOŚĆ I TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA	32

26.	PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH	33

27.	KONSORCJUM	33

28.	ZMIANY UMOWY	34

29.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE	36

- DEFINICJE

Poniżej wskazanym terminom lub zwrotom pisanym w treści Umowy wielką literą Strony nadają następujące znaczenie, a w zakresie nieujętym – znaczenie wskazane w załącznikach do Umowy:

| Termin | Definicja |
| --- | --- |
| Analiza | cykl prac analitycznych i organizacyjnych Wykonawcy mających na celu ustalenie szczegółowego zakresu wymagań Zamawiającego i sposobu wykonania Umowy, w tym sporządzenie dokumentu będącego wynikiem przeprowadzonych przez Wykonawcę czynności, w którym zawarty będzie opis zasad i metod wykonania Umowy oraz Harmonogram Szczegółowy wykonania Umowy wskazujący poszczególne Produkty wykonywane w trakcie Wdrożenia, a także – w razie potrzeby – konieczne propozycje zmian Umowy w celu osiągnięcia zamierzonego przez Strony rezultatu. |
| Błąd | Błąd Systemu, Błąd Dokumentacji lub inna niesprawność albo nieprawidłowość Produktu. |
| Błąd Dokumentacji | niezgodność Dokumentacji z Umową lub Analizą. |
| Dokumentacja | wszelka dokumentacja dotycząca: Systemu, Naprawy, Poprawki, Łaty, Obejścia, Kodów Źródłowych, Zleceń, Oprogramowania lub jakichkolwiek innych rezultatów prac Wykonawcy, w tym też ich zmiany lub modyfikacje, która powstanie lub zostanie przekazana Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy. Na Dokumentację składa się Dokumentacja Dedykowana oraz Dokumentacja Oprogramowania Standardowego. |
| Dokumentacja Dedykowana | dokumentacja opracowana przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy, w tym Analiza. |
| Dokumentacja Oprogramowania Standardowego | podręcznik użytkownika, podręcznik administratora, instrukcja instalacji i obsługi Oprogramowania Standardowego oraz inna dokumentacja dotycząca Oprogramowania Standardowego, opracowana niezależnie od realizacji Umowy. |
| Dzień Roboczy | dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. |
| Etap | wyodrębniona część prac Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu Umowy. |
| Gwarancja | udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości na System oraz Produkty. |
| Harmonogram | Harmonogram określający terminy realizacji Umowy na który składa się Harmonogram Ramowy oraz Harmonogram Szczegółowy. |
| Harmonogram Ramowy | Harmonogram zawierający terminy realizacji poszczególnych Etapów. Zmiana Harmonogramu Ramowego wymaga aneksowania Umowy. |
| Harmonogram Szczegółowy | dokument obejmujący terminy realizacji poszczególnych zadań projektowych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. |
| Informacje Kluczowe | szczególnie chronione Informacje Poufne obejmujące informacje dotyczące lub związane z procesem uzyskania akredytacji EQUIS, AMBA I AACSB oraz systemem przyznawania akredytacji, ocen i wyróżnień przez Polską Komisję Akredytacyjną. |
| Informacje Poufne | wszelkie informacje, dokumenty oraz materiały dotyczące działalności jednej ze Stron, do których druga Strona Umowy uzyskała dostęp w związku z wykonywaniem Umowy. Informacjami Poufnymi są w szczególności informacje finansowe, organizacyjne, technologiczne, dane osobowe oraz inne informacje o działalności jednej ze Stron Umowy, które posiadają wartość gospodarczą i mogą być uznane za poufne lub zostały udostępnione drugiej Stronie z zastrzeżeniem poufności. |
| Infrastruktura | eksploatowana przez Zamawiającego infrastruktura informatyczna, obejmująca współpracujące ze sobą oprogramowania, bazy danych, infrastrukturę sprzętową, serwery i systemy łączności, będąca w posiadaniu Zamawiającego lub do której przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawo do korzystania na podstawie umowy licencyjnej. |
| Integracja | proces zespolenia Systemu z Infrastrukturą, w tym systemami wskazanymi w SOPZ lub systemami zidentyfikowanymi w Analizie tak by System i Infrastruktura mogły korzystać nawzajem ze swoich zasobów i realizować funkcje Systemu. |
| Kierownik Projektu | osoba wyznaczona przez każdą ze Stron odpowiedzialna za bieżące kontakty i nadzór nad realizacją Umowy o zakresie umocowania określonym Umową. |
| Kod Źródłowy | zestaw plików zawierających nieskompilowany kod Oprogramowania Dedykowanego napisany w języku programowania, wynikającym z przyjętej technologii rozwiązania oraz w formie czytelnej dla człowieka (w tym również komentarze, narzędzia programistyczne, biblioteki oraz kody proceduralne, takie jak skrypty w języku opisu prac i skrypty do sterowania kompilacją i instalowaniem), jak również Dokumentacja Dedykowana niezbędna do użycia takiego Kodu Źródłowego i inne elementy niezbędne do doprowadzenia Oprogramowania Dedykowanego do formy wykonywalnej. |
| Kodeks cywilny | Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.). |
| Komitet Sterujący | organ decyzyjny powołany przez Strony, odpowiadający za bieżące decyzje merytoryczne związane z wykonywaniem Umowy, prawidłowe wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy oraz rozstrzyganie ewentualnych sporów na etapie przedsądowym, składający się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. |
| Konsorcjum | wykonawcy, w tym Lider Konsorcjum podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczególności umowa o współpracy. |
| Migracja | przeniesienie do Systemu danych zgromadzonych w zbiorach danych i wykorzystywanych w innych systemach Zamawiającego, w których dane były dotychczas przetwarzane, zgodnie z wymogami Zamawiającego. |
| Moduł | wyodrębniona funkcjonalnie część Systemu służąca realizowaniu określonych potrzeb Zamawiającego. Lista Modułów, z jakich składać się będzie System zostanie wskazana przez Wykonawcę na podstawie Oferty i stanowić będzie załącznik nr 3. |
| Naprawa | trwałe usunięcie Błędu Systemu poprzez usunięcie przyczyny i skutków Błędu Systemu skutkujące przywróceniem pełnej sprawności Systemu lub jego zgodności z Umową, w tym również zakończenie innych działań naprawczych przewidzianych w Umowie. |
| Odbiór | potwierdzenie przez Zamawiającego należytego wykonania Umowy w zakresie wykonania poszczególnych Produktów. |
| Odbiór Końcowy | Odbiór stanowiący potwierdzenie należytego wykonania przez Wykonawcę Wdrożenia. |
| Oferta | oferta złożona przez Wykonawcę i wybrana przez Zamawiającego, która stanowi załącznik nr 2. |
| Okres Rozliczeniowy | odpowiadający miesiącowi kalendarzowemu okres świadczenia przez Wykonawcę usług Serwisu. |
| Oprogramowanie | całość lub dowolny element oprogramowania dostarczanego lub wykonywanego przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy. |
| Oprogramowanie Dedykowane | Oprogramowanie tworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, w tym rozbudowa, modyfikacja, konfiguracja, parametryzacja lub innego rodzaju dostosowanie Oprogramowania Standardowego. Oprogramowanie Dedykowane obejmuje w szczególności Oprogramowanie tworzone przez Wykonawcę w ramach Wdrożenia, Rozwoju, Serwisu, Łaty, Poprawki, Obejścia lub Naprawy. |
| Oprogramowanie Standardowe | Oprogramowanie, istniejące i dystrybuowane przed zawarciem Umowy, na bazie którego zostanie wykonany System, wskazane przez Wykonawcę w załączniku nr 4 do Umowy na podstawie Oferty oraz Oprogramowanie, na bazie którego został wykonany System wskazane w wykazie Oprogramowania. Oprogramowanie Standardowe obejmuje Oprogramowanie Standardowe Wykonawcy oraz Oprogramowanie Standardowe Podmiotów Trzecich. Oprogramowanie Standardowe to w szczególności oprogramowanie systemowe, w tym oprogramowanie serwerów aplikacyjnych oraz baz danych, niezbędne do wykonania, uruchomienia i przetestowania Systemu, które musi być zapewnione przez Wykonawcę w ramach wykonywania Umowy. Oprogramowanie Standardowe może stanowić Oprogramowanie Open Source. |
| Oprogramowanie Standardowe Wykonawcy | Oprogramowanie Standardowe, istniejące i dystrybuowane przed zawarciem Umowy, do którego majątkowe prawa autorskie przysługują w całości Wykonawcy, powstałe niezależnie oraz bez związku z realizacją niniejszej Umowy, dostosowywane przez Wykonawcę do potrzeb Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy, wraz z wszelkimi aktualizacjami, zmianami i modyfikacjami. |
| Oprogramowanie Standardowe Podmiotów Trzecich | Oprogramowanie Standardowe, istniejące i dystrybuowane przed zawarciem Umowy, stworzone przez podmioty inne niż Wykonawca, lub do którego majątkowe prawa autorskie przysługują podmiotom innym niż Wykonawca. Oprogramowaniem Standardowym Podmiotów Trzecich są również wszelkie aktualizacje, zmiany i modyfikacje Oprogramowania Standardowego Podmiotów Trzecich niezależnie od tego, kto jest ich autorem. |
| Oprogramowanie Open Source | - Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym. |
| Personel Kluczowy | dedykowany przez Wykonawcę zespół osób do realizacji Umowy, w skład którego wchodzić będą osoby, którymi dysponowanie wymagane jest treścią zapytania ofertowego, wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób dedykowanych do realizacji zamówienia. |
| Podwykonawca | podmiot, któremu Wykonawca powierza wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy. Podwykonawcą nie jest członek personelu Wykonawcy współpracujący z Wykonawcą w oparciu o umowę cywilnoprawną (np. zlecenie, dzieło), w tym również prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. |
| Portal Serwisowy | system informatyczny zapewniany przez Wykonawcę do przyjmowania, ewidencjonowania i informowania Zamawiającego o statusie Zgłoszeń oraz rozliczania czasu pracy nad Zgłoszeniami, a także komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w sprawach związanych ze Zgłoszeniami, w ramach wykonywania Umowy, który Wykonawca będzie utrzymywał oraz zapewni Zamawiającemu dostęp do tego systemu w czasie trwania Umowy oraz po jej ustaniu. |
| Prawo autorskie | ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1231 ze zm.). |
| Produkt | określone świadczenie Wykonawcy wskazane w Umowie lub w Analizie podlegające Odbiorowi. |
| Protokół Odbioru | dokument stanowiący potwierdzenie dokonania Odbioru. |
| Protokół Odbioru Końcowego | dokument stanowiący potwierdzenie dokonania Odbioru Końcowego. |
| Rozwój | usługi polegające na modyfikacji i rozbudowie Systemu zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami Zamawiającego po Wdrożeniu. |
| Serwis | usługi zapewniające prawidłowe działanie Systemu (w szczególności obejmujące usuwanie Błędów Systemu) i wsparcie Zamawiającego w korzystaniu z Systemu po wykonanym Wdrożeniu. |
| SLA | zasady i warunki świadczenia przez Wykonawcę Serwisu określone w załączniku nr 7. |
| SOPZ | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia realizowanego w ramach projektu „Akademia 4.0. – zintegrowany system podnoszenia jakości w ALK” dotyczący zamówienia na „Wdrożenie i utrzymanie powdrożeniowe jednolitej platformy informatycznej klasy ERP” stanowiący załącznik nr 1. |
| Sygnatariusze Umowy | osoby umocowane do zawarcia Umowy w imieniu Stron. |
| System | informatyczny system, na który składa się Oprogramowanie klasy ERP, wspierający Zamawiającego w zakresie systemu finansowo-księgowego, budżetowego, kadrowo – płacowego i planowania, który zostanie dostarczony na podstawie Umowy zgodnie z wymogami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi opisanymi w załączniku nr 1. |
| Szkolenie | szkolenie dotyczące korzystania z Systemu obejmujące Użytkowników o uprawnieniach administratorów w Systemie i pozostałych Użytkowników. |
| Środowiska | środowisko produkcyjne, środowisko testowe, środowisko deweloperskie (wdrożeniowe). Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, obowiązek zapewnienia i dostarczenia Środowisk przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy leży po stronie Wykonawcy. |
| Umowa | niniejsza Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami. |
| Użytkownik | osoba, która została uprawniona przez Zamawiającego do korzystania z Systemu lub jego poszczególnych Modułów. |
| Wdrożenie | opisane Umową świadczenia Wykonawcy mające na celu wykonanie Systemu. |
| Wynagrodzenie | całość wynagrodzenia brutto (obejmującego wszelkie należne podatki i opłaty, wynikające z przepisów prawa, w tym podatek VAT) należnego Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, w tym za Wdrożenie oraz inne świadczenia, w tym w szczególności Serwis i Rozwój oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych, jak również koszt licencji opisanych w Umowie. |
| Zespół Deweloperski | pracownicy i współpracownicy Wykonawcy, którzy zostali przez Wykonawcę wskazani Zamawiającemu jako zespół realizujący Wdrożenie. |
| Zgłoszenie | przekazanie przez Zamawiającego do Wykonawcy informacji na temat Błędów w ramach Gwarancji, Serwisu, Rozwoju w ustalony sposób. Jeżeli Portal Serwisowy zostanie uruchomiony na etapie Wdrożenia przez Zgłoszenie rozumie się również przekazanie przez Zamawiającego do Wykonawcy informacji na temat Błędów w ramach Wdrożenia. |

- PRZEDMIOT UMOWY

  - Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę i dostarczenie Zamawiającemu Systemu, w tym jego Wdrożenie i świadczenie przez Wykonawcę usług na rzecz Zamawiającego (Serwis, Rozwój) oraz zapewnienie Zamawiającemu praw własności intelektualnej do Systemu i Dokumentacji. Zobowiązania Wykonawcy świadczone są w zamian za Wynagrodzenie.

  - Realizacja Umowy następuje w ramach poszczególnych Etapów, Modułów i Produktów.

  - Wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy następuje w trzech Etapach:

    - Etap I – dostarczenie Analizy;

    - Etap II – wykonanie Wdrożenia;

    - Etap III – świadczenie usługi Serwisu i Rozwoju.

  - W ramach Wdrożenia Wykonawca będzie wykonywał prace w poszczególnych Modułach. Za zgodą Zamawiającego, prace w zakresie poszczególnych Modułów mogą być realizowane w całości lub częściowo równolegle. Zamawiający nie odmówi wyrażenia zgody na realizację przez Wykonawcę prac w zakresie poszczególnych Modułów równolegle bez uzasadnionej przyczyny.

  - W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu Produkty określone w załączniku nr 6. Produkty podlegają Odbiorom na zasadach określonych w załączniku nr 6.

  - W ramach Wdrożenia Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące świadczenia na rzecz Zamawiającego:

    - dostarczenie Dokumentacji;

    - dostarczenie Oprogramowania Standardowego;

    - wytworzenie i dostarczenie Oprogramowania Dedykowanego;

    - zaprojektowanie, instalacja (wraz z elektroniczną wersją dokumentacji użytkowej), konfiguracja, parametryzacja, kastomizacja i budowa Oprogramowania Standardowego;

    - przetestowanie lub weryfikacja poszczególnych Produktów;

    - opracowanie Scenariuszy Testowych podlegających akceptacji Zamawiającego;

    - wsparcie Zamawiającego w przeprowadzeniu Testów Akceptacyjnych;

    - przeprowadzenie Migracji;

    - przeprowadzenie Integracji Systemu z Infrastrukturą i systemami zidentyfikowanymi w Analizie;

    - uruchomienie produkcyjne Systemu;

    - zdefiniowanie administratorów Systemu i nadanie im uprawnień zgodnie z decyzją Kierownika Projektu Zamawiającego;

    - zaplanowanie, przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie Szkoleń;

    - dostarczenie licencji do Oprogramowania Standardowego lub jego niezbędnych elementów dla wymaganej liczby Użytkowników zgodnie ze schematem licencyjnym spełniającym wymogi określone w SOPZ na okres jednego roku kalendarzowego liczonego od daty Odbioru Końcowego;

    - przeniesienie majątkowych praw autorskich do Oprogramowania Dedykowanego;

    - dostarczenie licencji do Dokumentacji Oprogramowania Standardowego oraz przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dokumentacji Dedykowanej;

    - zapewnienie Gwarancji.

  - Strony zgodnie potwierdzają, że podstawowym celem współpracy w ramach Umowy jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania z Systemu realizującego wszystkie funkcje wskazane w Umowie. Wszystkie oświadczenia Wykonawcy należy interpretować zgodnie z powyższym celem Umowy.

  - W celu uniknięcia wątpliwości, ilekroć w Umowie mowa o:

    - „udzieleniu” licencji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego – należy przez to rozumieć udzielenie przez Wykonawcę licencji lub udzielenie sublicencji – w granicach dopuszczalnych w umowie licencji zawartej pomiędzy podmiotem trzecim - producentem/dostawcą Oprogramowania Standardowego lub Dokumentacji Oprogramowania Standardowego jako licencjodawcą a Wykonawcą jako licencjobiorcą;

    - „udostępnieniu” licencji przez Wykonawcę – należy przez to rozumieć doprowadzenie przez Wykonawcę do zawarcia umowy licencyjnej bezpośrednio pomiędzy podmiotem trzecim - producentem/dostawcą Oprogramowania Standardowego Podmiotów Trzecich lub Dokumentacji Oprogramowania Standardowego jako licencjodawcą a Zamawiającym jako licencjobiorcą;

    - „dostarczeniu” licencji przez Wykonawcę – należy przez to rozumieć zarówno udzielenie, jak i udostępnienie licencji;

    - „dostarczeniu” Dokumentacji Dedykowanej (w tym Analizy) lub Oprogramowania Dedykowanego – należy przez to rozumieć zarówno wytworzenie Dokumentacji Dedykowanej lub Oprogramowania Dedykowanego, jak i nabycie przez Wykonawcę Dokumentacji Dedykowanej lub Oprogramowania Dedykowanego, czy inne działanie Wykonawcy skutkujące nabyciem praw do Dokumentacji Dedykowanej lub Oprogramowania Dedykowanego – w każdym przypadku zakończone przekazaniem Dokumentacji Dedykowanej lub Oprogramowania Dedykowanego Zamawiającemu wraz z odpowiednimi prawami własności intelektualnej.

  - Wykonawca przedstawiając do Odbioru Analizę przedstawi również propozycję Harmonogramu Szczegółowego Wdrożenia obejmujący wykonanie poszczególnych Modułów i pozostałych Produktów. Harmonogram Szczegółowy nie może zmieniać Harmonogramu Ramowego. Kierownik Projektu po stronie Zamawiającego dokona akceptacji Harmonogramu Szczegółowego bez zmian lub zaproponuje zmiany. Na etapie Wdrożenia Kierownicy Projektu w każdej chwili mogą uzgodnić zmianę Harmonogramu Szczegółowego, przy czym zmiana taka nie może prowadzić do zmiany Harmonogramu Ramowego. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie wymaga formalnego aneksowania Umowy.

  - Wykonawca jest świadomy, iż terminowe wykonanie przedmiotu Umowy ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego. W przypadku przekroczenia umówionych terminów, Zamawiający może skorzystać z uprawnień wynikających z Umowy lub przepisów prawa, 
w szczególności naliczyć kary umowne lub być uprawnionym do odstąpienia od części lub całości przedmiotu Umowy, a Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania ewentualnych dodatkowych prac (w zakresie w jakim obowiązek wykonania takich prac nakładają przepisy prawa bądź Umowa), jakie okażą się niezbędne w wyniku nieterminowej realizacji zobowiązań na własny koszt bez dodatkowego wynagrodzenia, we wskazanym przez Zamawiającego terminie – w szczególności prac niezbędnych do przekazania Produktów do wykonania innemu podmiotowi.

- HARMONOGRAM RAMOWY

  - Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi w określonych Etapach określających zakres prac Wykonawcy, tj. wg następującego Harmonogramu Ramowego:

    - Etap I – dostarczenie Analizy – nie później niż w ciągu 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy;

    - Etap II – wykonanie Wdrożenia – do dnia 31 grudnia 2021 r.;

    - Etap III – świadczenie usługi Serwisu i Rozwoju – przez okres 12 miesięcy od dnia Odbioru Końcowego.

  - Przystąpienie do realizacji Etapu II następuje po dokonaniu Odbioru Analizy.

  - Przystąpienie do realizacji Etapu III następuje po dokonaniu Odbioru Końcowego, z zastrzeżeniem możliwości świadczenia usługi Serwisu i Rozwoju w przypadku warunkowego Odbioru Końcowego na zasadach określonych w załączniku nr 6.

- OGÓLNE WARUNKI I ZASADY REALIZACJI UMOWY

  - Strony zobowiązują się ściśle współpracować w celu jak najbardziej efektywnej realizacji Umowy, zgodnie z jej treścią, zasadami uczciwego obrotu gospodarczego i lojalności między podmiotami uczestniczącymi w tym obrocie, jak również zasadami etyki zawodowej dbając jednocześnie o dobre imię i interes drugiej Strony.

  - Komunikacja między Stronami będzie prowadzona co do zasady w języku polskim (Kierownicy Projektu mogą uzgodnić, że bieżąca komunikacja Stron będzie odbywać się w innym języku). Dokumentacja zostanie dostarczona w języku polskim – chyba że Kierownicy Projektu postanowią w danym przypadku inaczej (np. o formie dwujęzycznej).

  - Wykonawca wykona przedmiot Umowy samodzielnie, tj. w ramach dedykowanego do wykonania Umowy Zespołu Deweloperskiego, z zastrzeżeniem postanowienia poniższego.

  - Wykonawca może powierzyć do wykonania część przedmiotu Umowy Podwykonawcy wyłącznie za uprzednim pisemnym (pod rygorem nieważności) zaakceptowaniem przez Zamawiającego osoby Podwykonawcy i zakresu powierzonych mu czynności. Wykonawca nie może powierzyć do wykonania Podwykonawcy całości przedmiotu Umowy.

  - Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie i zaniechanie Podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania.

  - Zamawiający zawierając Umowę z Wykonawcą, w oparciu o przedstawioną mu Ofertę oraz wszystkie ustalenia towarzyszące jej zawarciu dokonał kalkulacji całkowitych kosztów wykonania Umowy oraz kosztów utrzymania Systemu po jej zakończeniu, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wykonawcę, licząc, że ustalone koszty realizacji Umowy są rzeczywiste i nie zostaną istotnie podwyższone, a w szczególności w sposób nieuzasadniony, w przypadku nawiązania dalszej współpracy przez Strony, nieobjętej Umową.

- OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

  - Wykonawca oświadcza, że:

    - posiada konieczną wiedzę, doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w szczególności kwalifikacje i doświadczenie opisane w Ofercie;

    - zapoznał się szczegółowo z wymaganiami Zamawiającego określonymi 
w szczególności w SOPZ, posiadaną przez niego Infrastrukturą, a wszelkie jego uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotu Umowy zostały wyjaśnione na etapie postępowania konkursowego, w wyniku którego zawarto Umowę;

    - posiada personel (w tym: Zespół Deweloperski, Personel Kluczowy, Kierownika Projektu), którego członkowie mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie profesjonalne niezbędne do wykonania Umowy;

    - Zamawiający, podczas realizacji Umowy, a także podczas korzystania z Systemu po zakończeniu Umowy, w zakresie i na zasadach opisanych Umową, nie będzie zobowiązany do nabywania żadnych usług ani uprawnień innych, niż wyraźnie wskazane w Umowie, w szczególności Zamawiający nie będzie zobowiązany do nabycia dodatkowych licencji ani uprawnień poza wymienionymi wprost w Umowie, a korzystanie z Systemu nie spowoduje konieczności nabycia takich licencji lub uprawnień;

    - nie będzie prowadził w związku z wykonywaniem Umowy jakichkolwiek działań naruszających prawa autorskie i licencyjne osób trzecich;

    - koszty świadczenia usługi Rozwoju i Serwisu oddają rzeczywistą wartość świadczenia tych usług, a koszty utrzymania Systemu po zakończeniu Umowy, w przypadku nawiązania dalszej współpracy przez Strony, nieobjętej Umową, nie wzrosną w sposób istotny.

  - Wykonawca zobowiązuje się:

    - wykonać prace będące przedmiotem Umowy z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności, właściwej dla czołowych przedsiębiorców z branży IT, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia, terminowo i zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi. Strony zgodnie oświadczają, że niezależnie od zakresu wiedzy informatycznej i organizacyjnej, jaką posiada Zamawiający, nie będzie on traktowany jak profesjonalista w zakresie przedmiotu Umowy, o poziomie porównywalnym do Wykonawcy;

    - zapewnić właściwy nadzór i koordynację działań związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy w celu osiągnięcia wymaganej jakości oraz terminowości prac realizowanych w ramach Umowy;

    - zapewnić, iż wszystkie prace prowadzone u Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy będą prowadzone w sposób minimalizujący zakłócenia w pracy oraz organizacji pracy Zamawiającego, w trybie ustalonym przez Strony, w szczególności zgodnie z planem organizacji roku akademickiego. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy w sposób niepowodujący zaprzestania lub zakłóceń Infrastruktury, chyba że Strony uzgodniły wyłączenie lub ograniczenie eksploatacji poszczególnych elementów Infrastruktury, zgodnie z rzeczową potrzebą;

    - zapewnić zgodność Produktów (w tym Systemu) z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce oraz przepisami prawa Unii Europejskiej, w tym przepisami w zakresie ochrony danych osobowych (uwzględnienie zasad privacy by design i privacy by default) oraz praw własności intelektualnej;

    - wykonać wszelkie czynności niezbędne w trakcie prowadzenia prac w ramach wykonania Umowy w sposób umożliwiający terminową realizację postanowień Umowy;

    - zapewnić sobie wszelkie narzędzia, w tym Środowiska i inne zasoby potrzebne mu do realizacji Umowy. W szczególności wszelkie prace związane z wytworzeniem, konfiguracją i Testami wewnętrznymi Systemu będą odbywać się w Środowisku, które dostarczy Wykonawca, chyba że Kierownik Projektu Zamawiającego zadecyduje inaczej. O ile Umowa nie stanowi inaczej, Zamawiający nie ma obowiązku udostępniać Wykonawcy żadnej dodatkowej infrastruktury i narzędzi;

    - przekazywać wszelkie niezbędne informacje konieczne do wykonania przedmiotu Umowy bez zbędnej zwłoki;

    - przekazywać na żądanie Zamawiającego informacje związane z Umową, w szczególności informacje dotyczące postępów prac, przyczyn opóźnień lub przyczyn nienależytego wykonania Umowy, a także informacji dotyczących wykonanych Napraw, Obejść, Poprawek, dostarczonych Łat oraz modyfikacji;

    - utworzyć i utrzymywać repozytorium Kodów Źródłowych powstałych w wyniku wykonania przedmiotu Umowy, które następnie przekaże Zamawiającemu i wskazanym przez niego integratorom. Repozytorium zawierać będzie wszystkie wersje stworzonych przez Wykonawcę Dokumentacji Dedykowanych oraz Kodów Źródłowych, wraz z datami ich pierwszej publikacji;

    - przekazać Zamawiającemu wiedzę o funkcjonalności Systemu i stosowanej metodyce wdrożeniowej, know-how w zakresie Systemu, Dokumentację, instrukcje, hasła, bazy Błędów i Zgłoszeń wraz z rozwiązaniami oraz inne informacje wypracowane w trakcie realizacji Umowy.

  - Należyte (w tym terminowe) wykonanie zobowiązań przez Wykonawcę określonych Umową oceniane będzie w szczególności na podstawie zgodności realizowanych prac z Umową i Analizą, a dodatkowo – Harmonogramem lub odpowiedzią Wykonawcy na Zlecenie.

- SPOSÓB REALIZACJI UMOWY I WSPÓŁDZIAŁANIE ZAMAWIAJĄCEGO

  - Zamawiający oświadcza, że jest świadomy, że realizacja przedmiotu Umowy wymaga jego współpracy z Wykonawcą oraz zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania przedmiotu Umowy.

  - W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że jeżeli Strony nie zdefiniowały danego działania niezbędnego do prawidłowej realizacji Umowy jako obowiązku Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania w ramach wykonywania Umowy z usług podmiotów trzecich celem kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych prac objętych Umową, jak również do przeprowadzenia takiej kontroli samodzielnie. Osobom posiadającym pisemne upoważnienie ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie udzielić niezwłocznie wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować rezultaty prowadzonych prac (także w postaci nieukończonej), jak również zapewnić możliwość ich kontroli.

- ANALIZA

  - Analiza nie może pomniejszać zakresu Wdrożenia określonego w Umowie. W trakcie prac mających na celu stworzenie Analizy Wykonawca, działając zgodnie z najlepszą wiedzą, powinien zweryfikować i przedstawić Zamawiającemu optymalne działania zmierzające do zapewnienia wykonania przedmiotu Umowy i osiągnięcia jej celów w zakresie Wdrożenia. W szczególności Wykonawca powinien zaproponować modyfikację wymagań Zamawiającego dotyczących Systemu, które nie mają uzasadnienia ekonomicznego, funkcjonalnego lub informatycznego. W takim przypadku Wykonawca przedstawi każdorazowo Zamawiającemu obiektywne uzasadnienie zaproponowanej modyfikacji wymagań Zamawiającego wraz z propozycją alternatywnego rozwiązania. Propozycja modyfikacji wymagań Zamawiającego nie może pomniejszyć zakresu Wdrożenia określonego w Umowie. Ostateczną decyzję w zakresie wymagań oraz funkcjonalności podejmie Zamawiający, z uwzględnieniem możliwości wprowadzenia do Umowy zmian stosownie do obowiązujących przepisów oraz wytycznych.

  - Opracowując Analizę, Wykonawca uwzględni wszystkie wymagania opisane w Umowie. Strony dopuszczają odstępstwa od wymagań opisanych w Umowie, jeżeli taka zmiana jest zgodna z przepisami prawa oraz zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego. Jakiekolwiek proponowane odstępstwo od wymagań Umowy wymaga wyraźnego i jednoznacznego wskazania tego faktu przez Wykonawcę oraz podlega akceptacji Zamawiającego.

  - Nieuwzględnienie wymagań Umowy w Analizie bez spełnienia powyższych przesłanek (wyraźne uzgodnienie oraz dopuszczalność danej zmiany w świetle przepisów prawa) oznacza nienależyte wykonanie Umowy w tym zakresie i wadę Analizy, a także innych świadczeń, których niespełnione wymaganie dotyczy. Zatwierdzenie przez Zamawiającego Analizy nie może być uznane za zgodę Zamawiającego na odejście od wymagań Umowy, jeżeli nie zostały spełnione przesłanki opisane w niniejszym punkcie. Powyższe postanowienia nie wyłączają prawa Zamawiającego do niewyrażenia zgody na odstępstwa od wymagań Zamawiającego.

  - W trakcie opracowywania Analizy Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy z Kierownikiem Projektu Zamawiającego oraz osobami przez niego wskazanymi, jak również do uzgadniania istotnych kwestii, które mają być zawarte w Analizie, w tym w ramach spotkań, wideokonferencji lub telekonferencji. Nie upoważnia to jednak Wykonawcy do żądania, aby osoby ze strony Zamawiającego opracowywały samodzielnie projekty fragmentów Analizy.

  - W trakcie opracowywania Analizy, nie częściej niż raz na trzy tygodnie Wykonawca na żądanie Kierownika Projektu po stronie Zamawiającego przedstawi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 Dnia Roboczego, aktualny na dzień żądania stan prac nad Analizą w celu weryfikacji postępu prac przez Zamawiającego.

  - Dostarczona przez Wykonawcę Analiza powinna zawierać co najmniej:

    - koncepcję Wdrożenia:

- listę kluczowych elementów funkcjonalnych wymagających odzwierciedlenia w Systemie – w szczególności struktury organizacyjnej Zamawiającego, procesów biznesowych, przetwarzanych obiektów (np. podmiotów, umów) oraz ich taksonomii, interfejsów, raportów;

- szczegółową specyfikację parametryzacji Systemu odzwierciedlającą elementy zidentyfikowane w powyższym punkcie;

- opis koncepcji realizacji zasad privacy by design, privacy by default oraz zasady rozliczalności zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie danych osobowych;

    - cele i zakres Wdrożenia (z zastrzeżeniem zgodności z Umową);

    - szczegółowy opis funkcjonalności Systemu, które spełnią wymogi Zamawiającego;

    - szczegółowy opis prac Wykonawcy w zakresie poszczególnych Modułów;

    - szczegółową specyfikację Produktów;

    - projekt techniczny Systemu w zakresie Oprogramowania dostarczanego przez Wykonawcę;

    - opis Migracji i Integracji jaka zostanie przeprowadzona w toku Wdrożenia:

- koncepcję realizacji oraz szczegółowy zakres Migracji, w tym koncepcję testów Migracji;

- koncepcję realizacji Integracji z systemami Zamawiającego;

    - opis krytycznych czynników ryzyka i sukcesu;

    - proponowany Harmonogram Szczegółowy;

    - szczegółowy plan Szkoleń, w tym koncepcję ich realizacji;

    - plan Testów Akceptacyjnych zgodnie z wymogami wskazanymi w załączniku nr 6.

  - Analiza podlega Odbiorowi. Podczas Etapu II, przystępując do realizacji Wdrożenia w zakresie poszczególnych Modułów, Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo zaktualizować, zmodyfikować lub uszczegółowić wykonaną Analizę, w zakresie w jakim wymaga tego prawidłowe Wdrożenie. Aktualizacja, modyfikacja lub uszczegółowienie Analizy przed przystąpieniem do wykonania poszczególnego Modułu podlega Odbiorowi obejmującemu ten Moduł. Ostateczna wersja Analizy będzie podlegała Odbiorowi Końcowemu i za te aktualizacje, modyfikacje i uszczegółowienia Wykonawca otrzyma odpowiednią część wynagrodzenia za Analizę należną w momencie Odbioru Końcowego.

  - Niezależnie od postanowień punktu 22, Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:

7.8.1. w terminie do 6 miesięcy od dnia przewidzianego w Harmonogramie Ramowym na wykonanie Etapu I, lecz nie później niż w ciągu 30 dni od dnia przedstawienia Analizy do Odbioru – bez dokonania Odbioru Analizy. Odstąpienie od Umowy ma moc wsteczną, a Wykonawcy nie należy się żadne wynagrodzenie;

7.8.2. w terminie do 6 miesięcy od dnia przewidzianego w Harmonogramie Ramowym na wykonanie Etapu I, ale jednocześnie nie później niż w ciągu 30 dni od dnia Odbioru Analizy. W takim przypadku:

- odstąpienie od Umowy ma skutek wyłącznie na przyszłość, w odniesieniu do prac przypadających po dokonaniu Odbioru Analizy;

- wynagrodzenie zapłacone Wykonawcy za Analizę nie podlega zwrotowi, a jeżeli nie zostało ono zapłacone, Wykonawca ma prawo do takiego wynagrodzenia, przy czym w celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 15.10.1. Umowy;

- Zamawiający zachowuje uprawnienia (w tym autorskie prawa majątkowe i udzielone licencje) nabyte do dnia odstąpienia od Umowy do Analizy.

- DOKUMENTACJA

  - W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się:

    - najpóźniej w terminie 1 Dnia Roboczego od udostępnienia Zamawiającemu jakichkolwiek rezultatów prac programistycznych, w tym Produktów o takim charakterze wykonanych lub dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach Umowy, dostarczać kompletną Dokumentację. Dokumentacja zawierać będzie wszelkie informacje pozwalające Zamawiającemu na samodzielne korzystanie z takich rezultatów prac. Wykonawca dostarczy również kompletny wykaz narzędzi, bibliotek, itp. niezbędnych do doprowadzenia rezultatu prac do formy wykonywalnej;

    - dostarczać aktualizację Dokumentacji, najpóźniej w terminie 2 Dni Roboczych od zajścia okoliczności uzasadniających dokonanie takiej aktualizacji, w szczególności modyfikacji, zmiany lub rozszerzenia rezultatów prac programistycznych.

  - Niezależnie od powyższego, Wykonawca będzie każdorazowo przedstawiał do Odbioru Dokumentację dotyczącą danego Produktu razem z tym Produktem i w terminie przewidzianym dla jego Odbioru.

  - Jeżeli w wyniku Serwisu Wykonawca dokonał modyfikacji Systemu, np. wytwarzając Poprawkę lub Obejście, jest on zobowiązany opracować i przekazać Zamawiającemu Dokumentację Dedykowaną uwzględniającą dokonane zmiany wraz ze zaktualizowanym Kodem Źródłowym, w terminie wskazanym powyżej.

  - O ile Umowa lub Analiza nie stanowi inaczej, podstawowe (lecz niewyłączne) wymogi dla Dokumentacji są następujące:

    - Dokumentacja powinna w razie takiej potrzeby umożliwiać innemu wykonawcy wybranemu przez Zamawiającego wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowej obsługi i korzystania z Systemu, a także świadczenia usług Serwisu i Rozwoju;

    - Dokumentacja powinna być aktualna oraz zgodna na dzień przekazania Zamawiającemu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi, wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego, które zostały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego;

    - Dokumentacja powinna być pogrupowana tematycznie i zawierać spis i charakterystykę wszystkich składników dokumentacji oraz powinna być dostarczona: w postaci papierowej, w formie spiętych, zszytych lub zbindowanych egzemplarzy, a w postaci elektronicznej – w formie plików w formacie PDF lub innym powszechnie dostępnym formacie dokumentów elektronicznych (np. HTML itp.);

    - każdy egzemplarz oprócz tytułu powinien posiadać oznaczenie wersji identycznej jak aktualna wersja Oprogramowania, które opisuje Dokumentacja;

    - w przypadku odniesień w Dokumentacji do zewnętrznej dokumentacji, zewnętrzna dokumentacja musi zostać dołączona lub zostać bardzo precyzyjnie wskazana (dostarczona w postaci trwałej kopii w przypadku dostępu do zasobów internetowych), a odwołanie musi wskazywać na konkretną stronę/fragment dokumentacji zewnętrznej;

    - Dokumentacja powinna zawierać zasady aktualizacji Dokumentacji;

    - Dokumentacja Użytkownika powinna zawierać szczegółowy opis wszelkich funkcjonalności i właściwości dostarczonego rozwiązania informatycznego, pozwalający na poprawną konfigurację i eksploatację Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem;

    - Dokumentacja eksploatacyjna oraz techniczna powinna zawierać opis architektury technicznej, opis konfiguracji, opis architektury logicznej, opis interfejsów, opis struktur baz danych, opis wymagań sprzętowych, sieciowych i systemowych, procedury eksploatacji (w tym: instalacji, reinstalacji, dezinstalacji oraz aktualizacji), procedury kopii zapasowych;

    - Dokumentacja powinna zawierać dokumentację parametryzacji i uruchomienia, a także informacje dotyczące bezpieczeństwa Oprogramowania.

- SZCZEGÓŁOWE ZASADY WDROŻENIA

  - Wdrożenie zostanie przeprowadzone w sposób zapewniający optymalizację kosztów oraz optymalne wykorzystanie posiadanej przez Zamawiającego Infrastruktury. Wdrożenie powinno być wykonane zgodnie z obecnymi trendami i technologiami ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie publicznej chmury obliczeniowej.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań związanych z realizacją prac objętych przedmiotem Umowy w celu osiągnięcia wymaganej jakości i terminowej realizacji prac. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zarządzanie i realizację przedmiotu Umowy i jest odpowiedzialny za osiągany rezultat.

  - W zakresie Integracji Systemu z systemami wskazanymi w SOPZ lub zidentyfikowanymi w ramach Analizy, Wykonawca będzie współpracował z własnej inicjatywy z innymi podmiotami wykonującymi usługi na rzecz Zamawiającego i będzie przekazywał im wszelkie niezbędne szczegółowe informacje dotyczące użytych technologii oraz architektury wdrażanego Systemu oraz żądał w imieniu Zamawiającego na podstawie niniejszego umocowania przekazania określonych informacji lub dostarczenia rozwiązań technicznych. Wykonawca, po konsultacjach z dostawcami systemów, z którymi System jest integrowany po uprzedniej konsultacji z Kierownikiem Projektu po stronie Zamawiającego, przygotuje w formie specyfikacji zmiany do systemów, w ramach których będzie musiał dokonać Integracji. Wykonawca musi ograniczyć do minimum takie zmiany oraz zgłosić je z wyprzedzeniem, aby nie miały wpływu na Odbiór Końcowy. Celem Umowy dla Zamawiającego, który jest wiadomy Wykonawcy i w zakresie, którego Wykonawca podejmie działania na zasadach określonych Umową jest pełna Integracja Systemu z innymi elementami Infrastruktury Zamawiającego. Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą w tym zakresie, że w razie potrzeby wskaże Wykonawcy dane kontaktowe do dostawców wskazanych elementów Infrastruktury lub umożliwi spotkanie Wykonawcy z przedstawicielami takich dostawców, ale to na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność za skuteczną i prawidłową Integrację. W przypadku podjęcia przez Wykonawcę co najmniej 3 nieskutecznych prób kontaktu mailowego oraz 2 nieskutecznych prób kontaktu telefonicznego, podjętych w rozsądnych odstępach czasu (nie częściej niż 1 raz dziennie) z podmiotami wykonującymi usługi na rzecz Zamawiającego, zgodnie z danymi przekazanymi przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu konieczność nawiązania przez niego bezpośredniego kontaktu z podmiotem wykonującym usługi na jego rzecz w celu zapewnienia współpracy pomiędzy nim i Wykonawcą. Zamawiający nie uzna okoliczności z tym związanych za leżące po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że na żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże dowody podjęcia prób nawiązania kontaktu z podmiotami wykonującymi usługi na rzecz Zamawiającego.  Wykonawca nie jest przy tym umocowany do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

  - W zakresie Wdrożenia Wykonawca dokona Migracji, która musi być wykonana w takim zakresie, aby zapewnić pełną realizację procesów biznesowych objętych Wdrożeniem. Migracja musi zostać przeprowadzona w dwóch etapach – tj. z podziałem na Migrację testową oraz produkcyjną, z zastrzeżeniem, że bez Odbioru Migracji testowej nie jest możliwe dokonanie i Odbiór Migracji produkcyjnej. Migracja testowa powinna być wykonywana na pełnych danych tak, aby możliwe było przetestowanie procedury eksportu/importu danych, ich czyszczenia, uzupełnienia, agregacji oraz weryfikacja poprawności określenia zakresu danych niezbędnych do produkcyjnej eksploatacji Systemu. Zarówno po Migracji testowej, jak i po Migracji produkcyjnej zostanie przeprowadzona weryfikacja poprawności danych. Szczegółowa metodologia weryfikacji oraz kryteria akceptacji (Odbioru) Migracji zostaną wskazane w Analizie, z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza następujące metody weryfikacji:

    - szczegółowa weryfikacja danych, tj. zapis po zapisie;

    - porównanie skryptami – uruchomienie uprzednio przygotowanych skryptów porównujących dane wraz z automatycznie wygenerowanym raportem zgodności wyników;

    - porównanie wydruków i raportów z systemu źródłowego oraz Systemu;

    - weryfikacja statystyczna – porównanie liczby rekordów występujących w poszczególnych kartotekach.

  - Wykonawca będzie koordynował wszystkie prace objęte Wdrożeniem oraz na żądanie Zamawiającego będzie przygotowywał okresowe miesięczne sprawozdania ze stanu Wdrożenia w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania o zakresie treści wskazanym przez Kierownika Projektu Zamawiającego.

W ramach Wdrożenia, od momentu wykonania pierwszego z Modułów do czasu Odbioru Końcowego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu narzędzie umożliwiające zgłaszanie Błędów. Narzędziem tym może być Portal Serwisowy. Do czasu Odbioru Końcowego Naprawa oraz ewentualne modyfikacje Produktu, który został odebrany przez Zamawiającego nie stanowią usług Serwisu lub Rozwoju i odbywają się w ramach Wdrożenia i za wynagrodzeniem przewidzianym dla Wdrożenia, chyba, że Zamawiający wyraźnie postanowi inaczej w ramach Protokołu Odbioru Końcowego warunkowego.

- SZKOLENIA

  - Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w ramach wynagrodzenia za Wdrożenie Szkoleń dla łącznej liczby 100 osób z podziałem na Szkolenie dla Użytkowników o uprawnieniach administratorów w Systemie (pierwszy rodzaj Szkolenia) oraz Szkolenie dla pozostałych Użytkowników (drugi rodzaj Szkolenia).

  - Szkolenia zostaną przeprowadzone w Warszawie w siedzibie Zamawiającego z podziałem na grupy uczestników (maksymalnie 10 osób). W razie takiej potrzeby, za wyraźną i uprzednią zgodą Zamawiającego Szkolenie może zostać przeprowadzone w innym miejscu na terytorium Polski, jednakże w takim przypadku Wykonawca pokrywa całość kosztów Szkolenia, w szczególność koszt przejazdów i noclegów.

  - Orientacyjny wykaz grup i terminów, w jakich przeprowadzane będą Szkolenia dla Użytkowników zawarty zostanie w Analizie, z zastrzeżeniem dostępności Użytkowników oraz z zastrzeżeniem, że Szkolenia będą odbywały się wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Ostateczny wykaz miejsc, grup i terminów Szkoleń zostanie ustalony w ramach Wdrożenia przez Kierowników Projektu.

  - Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Harmonogramem Szczegółowym, przed dokonaniem Migracji, na instancji skonfigurowanej zgodnie z aktualną na moment rozpoczęcia Testów Akceptacyjnych konfiguracją instancji produkcyjnej Systemu, co obejmuje również Integrację z Systemami Zamawiającego. Dane wykorzystywane podczas Szkolenia Użytkowników powinny w maksymalnym stopniu odzwierciedlać rzeczywiste dane Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić Szkolenia w języku polskim i zapewnić w szczególności wykładowców posiadających należyte doświadczenie szkoleniowe i odpowiednią wiedzę merytoryczną w zakresie objętym przedmiotem Szkolenia, materiały szkoleniowe w języku polskim, w tym zestawy ćwiczeń i testów sprawdzających wiedzę Użytkowników na początku i na końcu Szkolenia oraz certyfikaty, a także zapewnić odpowiednio skonfigurowaną instancję szkoleniową Systemu. W przypadku Szkolenia dla Użytkowników o uprawnieniach administratorów w Systemie dopuszczalne jest jego przeprowadzenie w języku angielskim.

  - W celu weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia Szkolenia Wykonawca przygotuje ankietę satysfakcji ze Szkolenia, której zbiorczy wynik powinien być nie niższy niż średnia ocena 4 w pięciostopniowej skali (w której 1 to ocena najniższa, a 5 to ocena najwyższa). W przypadku, gdy zbiorczy wynik ankiety satysfakcji będzie niższy niż 4, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe Szkolenia uzupełniające, na zasadach opisanych w niniejszym punkcie.

  - Koszty dojazdu na miejsce Szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia wykładowców przeprowadzających Szkolenie pokrywa w całości Wykonawca.

  - Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia ewidencji Użytkowników, którzy odbyli Szkolenie w formie listy obecności ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego danego Użytkownika, a także wystawienia certyfikatu potwierdzającego udział w Szkoleniu.

  - Zamawiający ma prawo do nagrania Szkolenia i późniejszego wykorzystania nagrania wyłącznie na potrzeby szkoleń wewnętrznych Zamawiającego, a Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji do utworu powstałego w ramach nagrania Szkolenia, zgodnie z postanowieniami dotyczącymi praw własności intelektualnej, o których mowa w pkt 24.

  - Szkolenia podlegają Odbiorom. Do Protokołu Odbioru Szkolenia należy dołączyć każdorazowo listy obecności, certyfikaty, testy sprawdzające wiedzę Użytkowników na początku i na końcu Szkolenia sporządzone przez Wykonawcę oraz ankiety satysfakcji ze Szkolenia.

- ODBIORY

  - Zamawiający dokona weryfikacji prac Wykonawcy poprzez dokonanie Odbiorów i Odbioru Końcowego.

  - Zasady dokonania Odbiorów i Odbioru Końcowego zostały określone w załączniku nr 6.

- GWARANCJA

  - Wykonawca świadczy usługi gwarancyjne na rzecz Zamawiającego na zasadach określonych w załączniku nr 9.

  - Za usługi gwarancyjne Wykonawcy nie należy się odrębne wynagrodzenie.

- PORTAL SERWISOWY

  - W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zapewni Zamawiającemu przez czas trwania zobowiązań z Umowy, w tym zobowiązań gwarancyjnych:

    - możliwość korzystania z Portalu Serwisowego, w którym możliwe będzie dodawanie Zgłoszeń przez Zamawiającego lub Użytkowników;

    - niewyłączną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję na korzystanie z Portalu Serwisowego, w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania Zgłoszeń. Oznacza to w szczególności uprawnienie Zamawiającego do dostępu do Portalu Serwisowego po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy celem uzyskania dostępu do Zgłoszeń realizowanych w trakcie trwania Umowy lub w ramach Gwarancji po ustaniu Umowy.

  - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Dokumentację dotyczącą Portalu Serwisowego oraz instrukcję umożliwiającą korzystanie z Portalu Serwisowego. Wykonawca Zobowiązany jest do zapoznania Zamawiającego oraz wyznaczonych przez niego pracowników oraz Użytkowników z zasadami funkcjonowania Portalu Serwisowego.

  - Wykonawca zapewni funkcjonowanie Portalu Serwisowego w sposób ciągły, przez całą dobę, przez wszystkie dni w roku (w systemie pracy 24h/7/365).

- PARAMETRY SLA

  - Wykonawca, w ramach usługi Serwisu, zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa, wydajności i Dostępności Systemu.

  - Parametry SLA określone są w załączniku nr 7.

- WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

  - Łączne maksymalne Wynagrodzenie brutto za prawidłową realizację przedmiotu Umowy wynosi ……………. zł (słownie: ……………. złotych), brutto (w każdym przypadku model fixed price) tym:

    - za realizację Umowy w zakresie Etapu I – maksymalnie ……………. zł brutto;

    - za realizację Umowy w zakresie Etapu II – ……………. zł brutto;

    - za realizację Umowy w zakresie Serwisu – ……………. zł brutto za świadczenie usługi Serwisu we wszystkich Okresach Rozliczeniowych łącznie;

    - za realizację Umowy w zakresie Rozwoju – maksymalnie ……………. zł brutto.

  - Wynagrodzenie obejmuje wszelkie podatki przewidziane prawem dla Stron Umowy. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia odpowiedniego podatku z Wynagrodzenia. Strony potwierdzają, że jeżeli prawo wymaga, aby Zamawiający dokonał potrącenia podatku, kwota Wynagrodzenia nie zostanie zwiększona o kwotę jaką dałaby kwotę równą Wynagrodzeniu, które byłoby należne, gdyby potrącenie podatku nie było wymagane.

  - Wynagrodzenie obejmuje w szczególności wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, udzielenie licencji lub udzielenie Zamawiającemu innych uprawnień do korzystania z utworów.

  - Poza ustalonym Wynagrodzeniem, Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o zwrot kosztów wykonania Umowy, w szczególności zwrot kosztów podróży czy zakwaterowania lub zwrot jakichkolwiek innych dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę. Wynagrodzenie wynikające z Oferty i określone w Umowie jest ostateczne 
i obejmuje wszystkie koszty Analizy, Wdrożenia, Serwisu i Rozwoju rozwiązania zaoferowanego przez Wykonawcę.

  - Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość prac objętych danym wynagrodzeniem.

  - Zamawiający oświadcza, iż Wynagrodzenie za realizację zamówienia jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy wszelkich roszczeń nadających się do potrącenia i wynikających z Umowy, w tym w szczególności roszczeń z tytułu należnych Zamawiającemu kar umownych zastrzeżonych w Umowie.

  - W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu w okresie Wdrożenia lub Rozwoju i Serwisu, w kolejnych Okresach Rozliczeniowych, licencji na Oprogramowanie Standardowe, Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo wskazać jako odrębną pozycję koszt licencji na wystawianej fakturze.

  - Za dzień zapłaty będzie uważany dzień potwierdzenia przez bank realizujący płatność otrzymania od Zamawiającego dyspozycji przelewu płatności.

  - Wypłata wynagrodzenia z tytułu wykonania Etapu I nastąpi w następujący sposób:

    - po dokonaniu Odbioru Analizy Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania 90% wynagrodzenia należnego za realizację Umowy w zakresie wykonania Analizy, tj. kwoty [_____] zł brutto. Wypłata nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z Protokołem Odbioru (przesłanka wymagalności roszczenia pieniężnego), przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze;

    - po dokonaniu Odbioru Końcowego obejmującego zmodyfikowaną, zaktualizowaną, uszczegółowioną Analizę, Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania pozostałej części wynagrodzenia należnego za realizację Umowy w zakresie wykonania Analizy (10%), tj. kwoty [_____] zł brutto. Wypłata nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z Protokołem Odbioru Końcowego (przesłanka wymagalności roszczenia pieniężnego), przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze;

  - Wynagrodzenie za wykonanie Etapu II będzie wypłacane w następującej wysokości:

    - wynagrodzenie za Wdrożenie w zakresie Modułu [____] – [____] zł brutto;

    - wynagrodzenie za Wdrożenie w zakresie Modułu [____] – [____] zł brutto;

    - wynagrodzenie za Wdrożenie w zakresie Modułu [____] – [____] zł brutto;

    - wynagrodzenie za Wdrożenie w zakresie Modułu [____] – [____] zł brutto;

    - wynagrodzenie za dostarczenie licencji do Oprogramowania Standardowego lub jego niezbędnych elementów dla wymaganej liczby Użytkowników zgodnie ze schematem licencyjnym spełniającym wymogi określone w SOPZ na okres jednego roku kalendarzowego liczonego od daty Odbioru Końcowego - [____] zł brutto.

  - Wynagrodzenie za Wdrożenie, o którym mowa w pkt 15.11. obejmuje także:

    - wykonanie wszystkich czynności objętych zakresem Wdrożenia zgodnie z Umową;

    - wszystkie Produkty dostarczone w ramach Wdrożenia, w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, udzielenie licencji lub udzielenie Zamawiającemu innych uprawnień do korzystania z Produktów;

    - wynagrodzenie za świadczenie usług gwarancyjnych.

  - Wypłata Wynagrodzenia za Wdrożenie nastąpi w ramach rozliczenia poszczególnych Modułów oraz następnie po dokonaniu Odbioru Końcowego tj.:

    - po dokonaniu Odbioru całości prac wykonanych w ramach danego Modułu (na które składa się w szczególności wykonanie całości prac związanych z określonym Modułem, w tym dokonanie aktualizacji, modyfikacji lub uszczegółowienia Analizy przed rozpoczęciem prac nad Modułem), Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania 80% wynagrodzenia należnego za Wdrożenie wykonane w danym Module. Wypłata nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z Protokołem Odbioru danego Modułu (przesłanka wymagalności roszczenia pieniężnego), przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze;

    - po dokonaniu Odbioru Końcowego Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania 20% wynagrodzenia należnego za każdy Moduł oraz wynagrodzenia należnego z tytułu dostarczenia licencji zgodnie z pkt 15.11.5, tj. łącznie za wszystkie Moduły i licencje do Oprogramowania Standardowego objęte Wdrożeniem [_____] zł brutto. Wypłata nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z Protokołem Odbioru Końcowego (przesłanka wymagalności roszczenia pieniężnego), przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za świadczenie usług Rozwoju na zasadach określonych w załączniku nr 8.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za świadczenie usług Serwisu na zasadach określonych w załączniku nr 7.

- ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON I KARY UMOWNE

  - W zakresie kar umownych opisanych Umową, odpowiedzialność za opóźnienie oznacza przyjęcie przez Wykonawcę odpowiedzialności za przekroczenie terminu wskazanego w Umowie lub wyznaczonego zgodnie z postanowieniami Umowy, od której Wykonawca może się uwolnić wyłącznie wykazując, że opóźnienie nastąpiło z przyczyn:

    - za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający lub

    - za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie podmiot trzeci (np. dostawca Oprogramowania Standardowego), na którego działania i zaniechania Wykonawca nie mógł mieć i nie miał wpływu oraz sam Wykonawca nie ponosi przy tym winy, przy czym, aby uwolnić się od odpowiedzialności Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowody odpowiedzialności podmiotu trzeciego i wykazać, że to po jego stronie leży wina w opóźnieniu lub

    - o charakterze siły wyższej.

Przy czym każdorazowo, aby móc uwolnić się od odpowiedzialności, to na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania i udokumentowania którejkolwiek z przyczyn wskazanej powyżej.

  - Zamawiający ma prawo naliczenia następujących kar umownych:

| Podstawa naliczenia kary umownej | Wysokość kary umownej |
| --- | --- |
| Opóźnienie w zakresie dotrzymania terminu na realizację Etapu I | 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w punkcie 15.1.1. powyżej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do 30 dnia opóźnienia; 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w punkcie 15.1.1. powyżej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od 31 dnia opóźnienia. |
| Opóźnienie w zakresie dotrzymania terminu na realizację Etapu II | 0,1% Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do 30 dnia opóźnienia; 0,2% Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od 31 dnia opóźnienia. |
|  | Niezależnie od powyższej: - kara umowna w wysokości odpowiadającej wysokości utraconego z tego tytułu przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu (jeżeli Zamawiający takie dofinansowanie utracił) albo - kara umowna w wysokości dofinansowania jakie Zamawiający jest zobowiązany zwrócić w przypadku niedotrzymania terminu (jeżeli Zamawiający jest zobowiązany dofinansowanie zwrócić lub umowa zawarta przez Zamawiającego przewiduje taki obowiązek w przypadku niedostarczenia Systemu w terminie). |
| Opóźnienie w zakresie dotrzymania terminu na realizację Produktu wskazanego w Harmonogramie Szczegółowym | Kary określone w załączniku nr 6. |
| - Odstąpienie od Umowy lub wypowiedzenie przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy; - Odstąpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy przez Wykonawcę z naruszeniem postanowień Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości kara jest należna zarówno w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umownego, jak i na podstawie przepisów ustawy, zarówno odstąpienia ze skutkiem do całej Umowy, jak i odstąpienia w części, jeżeli Umowa lub przepis to przewiduje. W przypadku odstąpienia w części – ww. wysokość kary umownej odnosi się wyłącznie do wartości tej części Umowy, od której odstąpiono. | 30% Wynagrodzenia brutto. |
| Niedochowanie parametrów SLA | Kary określone w załączniku nr 7. |
| Nieprawidłowe wykonywanie usługi Rozwoju | Kary określone w załączniku nr 8. |
| Naruszenie w zakresie procedur odbiorowych (Odbioru oraz Odbioru Końcowego) | Kary określone w załączniku nr 6. |
| Naruszenie zasad ochrony lub przetwarzania danych osobowych opisanych w umowie o przetwarzaniu danych osobowych | 50.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. |
| Naruszenie zasad ochrony Informacji Poufnych opisanych w Umowie | 10.000,00 zł za każdy przypadek naruszenie. |
| Naruszenie zasad ochrony Informacji Kluczowych opisanych w Umowie | 50.000,00 zł za każdy przypadek naruszenie. |
| Powierzenie przez Wykonawcę prac związanych z Umową Podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiającego | 10.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. |
| Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek z umownych obowiązków odnoszących się do Kodu Źródłowego | 20.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. |
| Wypowiedzenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z Oprogramowania Standardowego przez podmiot ją udzielający i nie wykonanie zobowiązania przez Wykonawcę do zapewnienia zastąpienia Oprogramowania Standardowego będącego przedmiotem wypowiedzenia innym oprogramowaniem pozwalającym zachować pełną kontynuację funkcjonowania Systemu | 10.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w zapewnieniu rozwiązania zastępczego. |
| Konieczność uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych licencji na korzystanie z Oprogramowania Standardowego pomimo braku zmiany liczby Użytkowników określonej w schemacie licencyjnym | 10.000,00 zł za każdy przypadek / za każdą dodatkową licencję. |
| Niedostarczenie licencji na korzystanie z Oprogramowania Standardowego na okres jednego roku kalendarzowego liczonego od dnia Odbioru Końcowego | 350.000,00 zł. |
| Opóźnienie w dostarczeniu Dokumentacji lub jej aktualizacji | 5.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia. |
| Naruszenie zobowiązań Wykonawcy dotyczących Personelu Kluczowego określonych w Umowie, w szczególności w przypadku zmiany składu Personelu Kluczowego bez zgody Zamawiającego lub przystąpienie do realizacji Umowy w ramach Personelu Kluczowego przez osobę, na której udział Zamawiający nie wyraził zgody | 20.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. |
| Nieprawidłowe wykonanie lub niewykonanie obowiązków Wykonawcy w ramach Exit Planu | 3.000 zł za każdy przypadek naruszenia. |

  - Całkowita łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych jest ograniczona do 70% wysokości Wynagrodzenia. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary, wliczając w to utracone korzyści.

  - Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy zastrzeżone w Umowie nie mają zastosowania (zarówno w zakresie kwoty, jak i zakresu) do:

    - przypadków, w których ograniczenie odpowiedzialności jest niemożliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w przypadku szkód wyrządzonych z winy umyślnej;

    - szkód wynikających z wad prawnych świadczeń Wykonawcy, w szczególności w przypadku konieczności zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia na rzecz osób trzecich w związku z eksploatacją utworów dostarczonych przez Wykonawcę. Postanowienie powyższe stosuje się również w przypadku powstania obowiązku zapłaty przez Zamawiającego opłat licencyjnych lub serwisowych nieprzewidzianych Umową na rzecz producentów Oprogramowania Standardowego;

    - szkód wynikających z ujawnienia Informacji Poufnych (w tym Informacji Kluczowych);

    - szkód wynikających z naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych.

  - Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania przedmiotu Umowy.

  - Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie. Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia, niezależnie od przyczyn odstąpienia lub wypowiedzenia. Kary są naliczane za każde opóźnienie niezależnie i okoliczność zapłaty kary za opóźnienie w zakresie jednego z niedotrzymanych terminów nie wyklucza możliwości naliczenia kary za inne opóźnienia.

  - Każdorazowo kara umowna jest płatna w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty kary umownej lub noty obciążeniowej, co nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar, jak również zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

  - W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z Wynagrodzenia Wykonawcy (w tym niewymagalnego) lub jego części, na co Wykonawca wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego do takiego potrącenia.

  - Odpowiedzialność Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy i w związku z Umową jest ograniczona do wysokości 100% Wynagrodzenia oraz wyłącznie do strat, z wyłączeniem utraconych korzyści.

- SIŁA WYŻSZA

  - Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli niewykonanie Umowy zostało bezpośrednio spowodowane wystąpieniem siły wyższej.

  - Za siłę wyższą uznaje się wystąpienie zdarzeń na zaistnienie, których żadna ze Stron nie miała wpływu, ani nie mogła ich przewidzieć lub zapobiec, a w szczególności: wojna, wojna domowa, zamieszki, rewolucje i sabotaż, katastrofy naturalne takie jak silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, zniszczenie przez piorun, wyładowania atmosferyczne, wybuchy, pożar, lub działania innych sił natury nie wymienionych w niniejszym punkcie. Strony zgodnie postanawiają, że siłą wyższą nie jest brak lub niedyspozycja pracowników Wykonawcy.

  - Strona, która nie wykonała zobowiązań z przyczyny zaistnienia sił wyższych, o ile będzie to możliwe, niezwłocznie po zaistnieniu siły wyższej oraz po powzięciu wiadomości o jej wpływie na wykonanie Umowy, powiadomi drugą Stronę o powyższym wydarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy, a także ma obowiązek zawiadomić o ustaniu przyczyny opóźnienia.

  - Strony zawierają niniejszą Umowę w okresie rozprzestrzeniania się w Polsce oraz na świecie wirusa COVID-19 (tzw. „koronawirusa”). Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strona powołująca się na wpływ koronawirusa na wykonywanie Umowy („Strona Informująca”) powinna to udokumentować, a druga Strona („Strona Otrzymująca”) może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy. Strona Otrzymująca na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje Stronie Informującej swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności koronawirusa na należyte wykonanie Umowy, w tym na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie Umowy może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany Umowy, w szczególności przez:

    - zmianę terminu wykonania Umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej części,

    - zmianę sposobu wykonywania Umowy,

    - zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.

- ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca ustanowił zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto.

  - Zamawiający zwróci Wykonawcy 80% niewykorzystanej kwoty zabezpieczenia po dokonaniu Odbioru Końcowego, nie później niż w ciągu 30 dni od daty Odbioru Końcowego, chyba, że którakolwiek z kwot zabezpieczenia zostanie skonsumowana przez Zamawiającego zgodnie z Umową (np. na pokrycie kar umownych). Pozostałą niewykorzystaną kwotę zabezpieczenia (20% niewykorzystanej kwoty zabezpieczenia) Zamawiający zwróci Wykonawcy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, chyba, że którakolwiek z tych kwot zostanie skonsumowana przez Zamawiającego zgodnie z Umową (np. na pokrycie kar umownych).

  - Zamawiający może skorzystać z ustanowionego zabezpieczenia wielokrotnie, w każdym z następujących przypadków: w przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, w przypadku niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z jego zobowiązań wynikających z Umowy, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązujących przepisów prawa lub w przypadku wyrządzenia w majątku Zamawiającego udokumentowanej szkody zgłoszonej na piśmie Wykonawcy.

  - W przypadku wykorzystania przez Zamawiającego zabezpieczenia w części lub w całości Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego odpowiednio do uzupełnienia kwoty zabezpieczenia tak, aby jego kwota odpowiadała wysokości wskazanej w pkt. 18.2. albo do wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokości określonej w pkt. 18.1. lub 18.2.

  - W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy udzielonego zabezpieczenia na inną formę, z zastrzeżeniem wszelkich warunków jakie zabezpieczenie musi spełniać zgodnie z Umową. Zmiana taka nie będzie wymagała zawarcia przez Strony aneksu do Umowy. W przypadku podjęcia przez Wykonawcę decyzji o zmianie zabezpieczenia, dotychczasowe zabezpieczenie zostanie zwrócone nie później niż w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia.

- PERSONEL WYKONAWCY

  - Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałości składu osobowego Personelu Kluczowego. Członkowie Personelu Kluczowego nie mogą być odsunięci od wykonywania przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego  na samą zmianę oraz na kandydaturę nowego członka Personelu Kluczowego, z wyjątkiem przypadków, gdy odsunięcie od wykonywania przedmiotu Umowy następuje z przyczyn wyłącznie niezależnych od Wykonawcy, na które nie ma on wpływu, w szczególności: długotrwała choroba członka Personelu Kluczowego, trwałe ustanie stosunku pracy lub innego tytułu zatrudnienia danego członka Personelu Kluczowego. Wykonawca zobowiązuje się wówczas do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o takim zdarzeniu wraz ze wskazaniem przyczyn odsunięcia członka Personelu Kluczowego od wykonywania Umowy oraz zastąpienia takiego członka Personelu Kluczowego inną osobą o kompetencjach nie mniejszych niż wymaganych dla profilu zastępowanego członka Personelu Kluczowego, w szczególności w zakresie wymaganego doświadczenia oraz posiadanych certyfikatów, na zasadach określonych poniżej. Zamawiający ma prawo w każdym czasie zwrócić się do Wykonawcy z uzasadnionym wnioskiem o odsunięcie członka Personelu Kluczowego Wykonawcy od wykonywania Umowy. Żądanie Zamawiającego zmiany członka Personelu Kluczowego jest uzasadnione w przypadku, w którym taki członek Personelu Kluczowego narusza zobowiązania wynikające z Umowy, w szczególności zobowiązania do zachowania poufności i zasad bezpieczeństwa obowiązujących u Zamawiającego, a także w inny sposób przez swoje działania lub zaniechania wywiera istotny negatywny wpływ na realizację Umowy.

  - W ciągu 5 Dni Roboczych od dnia złożenia wniosku o którym mowa w punkcie powyżej, przez Kierownika Projektu Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się wobec tego wniosku tj. przedstawić plan naprawczy albo propozycję osoby zastępującej takiego członka Personelu Kluczowego o kompetencjach nie mniejszych niż wymaganych dla profilu zastępowanego członka Personelu Kluczowego, w szczególności w zakresie wymaganego doświadczenia oraz posiadanych certyfikatów. W przypadku gdy Zamawiający zwróci się z takim żądaniem dwukrotnie względem tej samej osoby, Wykonawca ma obowiązek odsunąć taką osobę od wykonywania Umowy.

  - W przypadkach wskazanych powyżej, po otrzymaniu od Wykonawcy propozycji osoby zastępującej członka Personelu Kluczowego, Kierownik Projektu Zamawiającego w ciągu 5 Dni Roboczych zaakceptuje proponowanego nowego członka Personelu Kluczowego Wykonawcy, lub też odmówi jego akceptacji, przy czym odmowa akceptacji nie zostanie dokonana bez uzasadnionych przyczyn. Jeżeli nowy członek Personelu Kluczowego Wykonawcy nie zostanie zaakceptowany w pierwszym terminie, Strony powtórzą powyższą procedurę.

  - W wykonywaniu przedmiotu Umowy będą uczestniczyć również osoby inne niż Personel Kluczowy (w szczególności członkowie Zespołu Deweloperskiego), przy czym Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich kompetencji oraz – w miarę możliwości – stałości składu osobowego zaangażowanego w realizację Umowy.

  - W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wszelkie konsekwencje zmian osób uczestniczących w realizacji Umowy po stronie Wykonawcy obciążają Wykonawcę. Zmiana składu Personelu Kluczowego nie będzie powodować zmiany wysokości Wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, ani terminów wykonania poszczególnych prac określonych w Harmonogramie.

- KIEROWNICY PROJEKTU I KOMITET STERUJĄCY

  - Strony zobowiązują się do stosowania standardów zarządzania wskazanych w Umowie.

  - Bieżące zarządzanie realizacją Umowy odbywać się będzie przez wzajemne uzgodnienia Kierowników Projektu. W przypadku czasowej nieobecności Kierownika Projektu jednej ze Stron, osoba ta wskaże drugiej Stronie z odpowiednim wyprzedzeniem w formie wiadomości e-mail swojego zastępcę, umocowanego do podejmowania czynności leżących w zakresie kompetencji Kierownika Projektu. Kierownicy Projektu mają obowiązek odbywania regularnych wspólnych spotkań, minimum jednego w miesiącu.

  - Kierownicy Projektu działają w charakterze pełnomocników danej Strony, w granicach kompetencji określonych Umową. Decyzje podejmowane przez Kierowników Projektu nie mogą być sprzeczne z Umową oraz wykraczać poza przyznane im kompetencje i uprawnienia.

  - Umowa przyznaje Kierownikom Projektu upoważnienie do:

    - nadzorowania realizacji prac;

    - prowadzenia bieżącej komunikacji, omawiania i rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie realizacji Umowy;

    - uzgadniania Harmonogramu Szczegółowego oraz dokonywania zmian w Harmonogramie Szczegółowym (w tym terminów realizacji poszczególnych Produktów), o ile pozostają one zgodne z Harmonogramem Ramowym;

    - przyjmowania pism, wiadomości e-mailowych i oświadczeń składanych przez drugą Stronę;

    - uczestnictwa w Odbiorach, w szczególności Kierownik Projektu Zamawiającego będzie uprawniony do dokonywania Odbiorów oraz podpisywania Protokołów Odbioru;

    - akceptacji raportów, sprawozdań i faktur;

    - decydowania o naliczaniu kar umownych oraz potrącania kar umownych z Wynagrodzenia;

    - wyrażenia zgody na zmianę członka Personelu Kluczowego.

  - Kierownicy Projektu nie mają umocowania do:

    - zmiany postanowień Umowy;

    - rozwiązania Umowy;

    - zmiany terminów określonych w Harmonogramie Ramowym lub ustalania w Harmonogramie Szczegółowym terminów, które zmieniałyby terminy określone w Harmonogramie Ramowym (w szczególności Kierownik Projektu nie może samodzielnie zezwolić na zmianę terminu Wdrożenia);

    - zmiany (w szczególności zwiększenia) Wynagrodzenia.

  - Strony ustanawiają następujących Kierowników Projektu:

    - Kierownik Projektu Zamawiającego:

imię i nazwisko:

numer telefonu:

adres poczty elektronicznej:

    - Kierownik Projektu Wykonawcy:

imię i nazwisko:

numer telefonu:

adres poczty elektronicznej:

  - Kierownik Projektu po stronie Wykonawcy wchodzi w skład Personelu Kluczowego. Zmiana Kierownika Projektu lub danych Kierownika Projektu nie wymaga aneksowania Umowy.

  - Strony powołują Komitet Sterujący. W skład Komitetu Sterującego wchodzą co najmniej 3 osoby wskazane przez Zamawiającego i co najmniej 3 osoby wskazane przez Wykonawcę. Przewodniczącym Komitetu Sterującego będzie każdorazowo przedstawiciel ze strony Zamawiającego. W posiedzeniach Komitetu Sterującego mogą również brać udział osoby trzecie, wskazane przez Zamawiającego.

  - Skład Komitetu Sterującego zostanie ustalony przez Strony w ciągu 7 dni od daty zawarcia Umowy. Ostateczny skład Komitetu Sterującego zostanie potwierdzony poprzez przesłanie wiadomości przez Kierownika Projektu po stronie Zamawiającego na adres e-mail wskazany przez Kierownika Projektu po stronie Wykonawcy. Każda ze Stron ma prawo do zmiany członków Komitetu Sterującego bez konieczności podpisywania aneksu do Umowy, za pomocą mailowego powiadomienia, przy czym zmiany wchodzą w życie od chwili poinformowania o nich w formie wiadomości e-mail Kierownika Projektu drugiej Strony. Jeżeli członek Komitetu Sterującego jest jednocześnie członkiem Personelu Kluczowego, zmiany nie mogą naruszać postanowień dotyczących Personelu Kluczowego.

  - Każdy członek Komitetu Sterującego może udzielić innemu członkowi Komitetu Sterującego pisemnego pełnomocnictwa do podejmowania decyzji w ramach Komitetu Sterującego.

  - Spotkania Komitetu Sterującego będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego lub w inny uzgodniony sposób (np. w ramach telekonferencji lub wideokonferencji), w miarę potrzeb. Każdy z Kierowników Projektu może zażądać zwołania spotkania Komitetu Sterującego i w tym celu przedkłada żądanie przewodniczącemu Komitetu Sterującego.

  - Działania Komitetu Sterującego będą polegały w szczególności na:

    - nadzorowaniu właściwej realizacji Umowy;

    - kontroli wykorzystania budżetu Umowy celem zapewnienia realizacji przedmiotu Umowy;

    - podejmowaniu decyzji w sprawach zagadnień, które zostały mu przekazane przez Kierowników Projektu w drodze eskalacji;

    - rekomendowaniu podpisania aneksu dotyczącego zmian postanowień Umowy.

  - Komitet Sterujący uzgadnia decyzje przy obecności co najmniej dwóch przedstawicieli każdej ze Stron i przewodniczącego Komitetu Sterującego, pod warunkiem prawidłowego poinformowania o terminie posiedzenia każdego członka Komitetu Sterującego. Do decyzji potrzebna jest zgoda obu Stron, wszystkie decyzje, ustalenia i inne formy uzgodnień członków Komitetu Sterującego są podejmowane jednomyślnie przez osoby obecne na posiedzeniu.

  - Ustalenia Komitetu Sterującego będą dokumentowane w formie pisemnej lub mailowej (zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego).

  - Sygnatariusze Umowy są organem odwoławczym, rozstrzygającym wszelkie kwestie sporne, które nie będą mogły być rozwiązane przez Komitet Sterujący, zanim spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.

  - Na wniosek Komitetu Sterującego, Sygnatariusze Umowy w terminie 7 Dni Roboczych od otrzymania wniosku podejmą stosowne decyzje w kwestiach będących przedmiotem sporu.

  - Decyzje Sygnatariuszy Umowy zostaną udokumentowane w formie podpisanej przez nich notatki i są obowiązujące dla obu Stron.

- PROBLEMY PROJEKTOWE I PROCEDURA ESKALACJI

  - W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, 
w większości powinny być rozwiązywane one drogą uzgodnień i bez formalnego uruchamiania procedury eskalacji opisanej poniżej. Jeśli jednak problem nie może zostać rozstrzygnięty w uzgodnionym przez Strony terminie, problem zostanie zarejestrowany zgodnie z procedurą opisaną poniżej. Problemem może być problem techniczny, ryzyko opóźnienia w realizacji Umowy, problem z uzgodnieniem przyjęcia zmiany do realizacji, Odbioru, nieprzedstawienie informacji lub stanu prac na żądanie Kierownika Projektu itp.

  - Strony dołożą starań w celu rozwiązywania powstałych problemów na jak najniższym szczeblu organizacyjnym (Kierownicy Projektu Strony). Wyłącznie w przypadku braku uzyskania porozumienia w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia problemu, problem będzie przekazywany na wyższy szczebel zgodnie z procedurą eskalacji.

  - Zainicjowanie procedury eskalacji powinno nastąpić w formie co najmniej mailowej.

  - Procedura eskalacji przedstawia się następująco:

    - problemy są zgłaszane odpowiednio do właściwego Kierownika Projektu, nie później niż w 1 Dzień Roboczy od stwierdzenia ich wystąpienia;

    - każdy problem, który nie może być rozwiązany na poziomie osoby zgłaszającej, wymaga zgłoszenia problemu i zarejestrowania zgłoszenia problemu w rejestrze problemów prowadzonym elektronicznie przez Wykonawcę;

    - w zgłoszeniu problemu, na każdym poziomie eskalacji, muszą być podane możliwe (dostępne) sposoby rozwiązania problemu oraz stanowiska Stron;

    - w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia problemu Kierownicy Projektu Stron powinni się ze sobą skontaktować i podjąć próbę oceny i rozwiązania problemu oraz wskazać jednomyślne rozwiązanie. Rozwiązanie takiego problemu nie może mieć wpływu na termin wykonania Umowy ani poszczególnych Etapów, nie może angażować środków finansowych oraz dodatkowych zasobów;

    - w przypadku braku osiągnięcia jednomyślności przez Kierowników Projektu problem zostanie skierowany do przewodniczącego Komitetu Sterującego i konieczne jest zwołanie posiedzenia Komitetu Sterującego w trybie pilnym. Termin odbycia się nadzwyczajnego posiedzenia Komitetu Sterującego nie może być dłuższy niż 5 Dni Roboczych od daty przekazania procedury eskalacji problemu do Komitetu Sterującego.

  - Komitet Sterujący jest odpowiedzialny za terminowe podjęcie decyzji o sposobie rozwiązania problemu. Komitet Sterujący informuje Kierowników Projektu o podjętej decyzji uzupełniając zgłoszenie problemu o stosowne wytyczne.

  - Problem może być eskalowany na forum Sygnatariuszy Umowy tylko wtedy, gdy:

    - Komitet Sterujący nie wypracuje rozwiązania problemu w ciągu 5 Dni Roboczych od daty przekazania problemu na poziom Komitetu Sterującego;

    - rozwiązanie problemu będzie wykraczało poza uprawnienia Komitetu Sterującego.

  - W szczególnych przypadkach, m.in. gdy rozstrzygnięcie problemu ma istotny wpływ na termin wykonania zobowiązań Wykonawcy, działania Kierowników Projektu i Komitetu Sterującego nie mogą być dłuższe niż 2 Dni Robocze.

- ROZWIĄZANIE UMOWY

[Postanowienia wspólne dla obu Stron]

  - Złożenie oświadczenia o rozwiązaniu (odstąpieniu, wypowiedzeniu) Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie powoduje wygaśnięcia:

    - zobowiązań Wykonawcy w zakresie Gwarancji oraz rękojmi;

    - zobowiązań Wykonawcy do przeniesienia praw własności intelektualnej w stosunku do świadczeń/praw/przedmiotów zatrzymanych przez Zamawiającego;

    - zobowiązań Wykonawcy w zakresie ochrony Informacji Poufnych i ochrony danych osobowych;

    - zobowiązań wynikających z nienależytego wykonywania Umowy, w szczególności zobowiązań dotyczących naliczonych kar umownych.

[Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego]

  - Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli:

    - Wykonawca nie rozpoczął prac objętych Umową w ciągu 14 dni od odpowiednio: dnia zawarcia Umowy lub dnia rozpoczęcia realizacji kolejnego Etapu lub Modułu lub od dnia rozpoczęcia każdego Okresu Rozliczeniowego w zakresie świadczenia Serwisu i pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem w treści „pod rygorem odstąpienia”) do ich rozpoczęcia nie rozpoczął prac w terminie 3 dni od dnia doręczenia tego wezwania. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu 3-dniowego terminu do rozpoczęcia prac, o którym mowa w zdaniu poprzednim;

    - Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy, w szczególności wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi lub zasadami wiedzy technicznej, narusza zasady zachowania poufności (ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa) lub zasady ochrony danych osobowych i pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem w treści „pod rygorem odstąpienia”) do zaniechania naruszeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego wezwania nie zaniechał naruszenia. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu 7-dniowego terminu zaniechania naruszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim;

    - opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu Etapu lub Modułu wynosi co najmniej 14 dni;

    - procedura Odbioru danego Produktu lub Odbioru Końcowego została przynajmniej dwukrotnie powtórzona, a Zamawiający nie zaakceptował bezwarunkowo przedmiotu Odbioru lub Odbioru Końcowego;

    - Na dzień dokonania Odbioru Końcowego Wykonawca nie dostarczył licencji do Oprogramowania Standardowego lub jego niezbędnych elementów dla wymaganej liczby Użytkowników zgodnie ze schematem licencyjnym spełniającym wymogi określone w SOPZ, udzielonej od daty Odbioru Końcowego na okres jednego roku kalendarzowego. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia dokonania Odbioru Końcowego.

  - Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy w ciągu 30 dni od dnia ukończenia danego Etapu lub Modułu, a w przypadku braku ukończenia Etapu lub Modułu w terminie wynikającym z Harmonogramu – w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu na wykonanie Etapu lub Modułu ze skutkiem w zakresie wszystkich niewykonanych do dnia odstąpienia Etapów lub Modułów (odstąpienie ex nunc).

  - W zakresie nieobjętym postanowieniami punktu 21.1., jeżeli Wykonawca będzie realizował Umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonywania i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 30 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia). Wezwanie będzie wystosowane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, jaką Wykonawca wykonał do dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

  - Odstąpienie wywołuje skutki z chwilą doręczenia. Dla zachowania terminów do odstąpienia wystarczy wysłanie, przed upływem tych terminów, stosownego pisma z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy przesyłką poleconą na adres Strony.

  - Żadne z postanowień Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy, wynikających z przepisów prawa.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do podjęcia decyzji, czy odstąpienie obejmuje całość czy część Umowy (odstąpienie częściowe). Wykonując prawo odstąpienia od Umowy Zamawiający będzie każdorazowo wskazywał, czy odstąpienie dotyczy całej Umowy i ma moc wsteczną, czy też dotyczy jedynie części Umowy i następuje na dzień wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu.

  - Jeżeli odstąpienie ma mieć skutek względem całej Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu całego otrzymanego od Zamawiającego Wynagrodzenia, w tym również Wynagrodzenia za prace, w zakresie których nastąpił już Odbiór. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy.

  - Jeżeli odstąpienie ma mieć skutek względem części Umowy, Zamawiający w oświadczeniu o odstąpieniu wskaże, w jakim zakresie odstępuje od Umowy oraz wskaże czy i które Produkty chce zatrzymać (niezależnie od tego czy Produkt był objęty Odbiorem lub Odbiorem Końcowym), jak również jakie zatrzymuje uprawnienia nabyte na podstawie Umowy, takie jak autorskie prawa majątkowe, prawo do modyfikacji Kodu Źródłowego lub udzielone licencje (np. licencje na Oprogramowanie Standardowe). W razie zatrzymania przez Zamawiającego jakichkolwiek Produktów bądź licencji, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za zatrzymane przez Zamawiającego Produkty lub licencje. Wysokość tego wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o Wynagrodzenie opisane w Umowie, a jeżeli będzie to niewystarczające (np. w przypadku niedokończonych prac) – proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac. Jeżeli przed dokonaniem odstąpienia Zamawiający nie nabył praw lub licencji zgodnie z zasadami opisanymi w postanowieniach regulujących prawa własności intelektualnej, Zamawiający – w ramach należnego Wykonawcy wynagrodzenia – nabywa do nich stosowne prawa lub licencje na zasadach opisanych w postanowieniach regulujących prawa własności intelektualnej, z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

[Wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego]

  - Po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w zakresie Serwisu i Rozwoju:

    - bez podawania przyczyn za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego;

    - z ważnych powodów bez zachowania okresu wypowiedzenia. Ważnymi powodami w rozumieniu Umowy są w szczególności sytuacje, gdy:

- Czas Naprawy Błędu Krytycznego co najmniej trzykrotnie przekroczy 48 godzin;

- Czas Naprawy Błędu Krytycznego w Okresie Rozliczeniowym zostanie niedochowany więcej niż 3 razy;

- nastąpiły zmiany u Zamawiającego skutkujące tym, że dalsze świadczenie Serwisu lub Rozwoju będzie nieuzasadnione gospodarczo;

- Wykonawca jako podmiot przetwarzający narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych lub umowy powierzenia w następujący sposób: (1) pomimo jego zobowiązania do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunął ich w wyznaczonym terminie lub (2) Wykonawca powierzył przetwarzanie danych osobowych objętych zakresem powierzenia niezgodnie z postanowieniami umowy powierzenia przetwarzania danych lub (3) wszczęto postępowanie administracyjne / sądowe związane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych przeciwko Wykonawcy lub (4) Wykonawca przetwarzając dane osobowe wyrządził Zamawiającemu szkodę.

  - W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, Zlecenia złożone do dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy zostaną wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy i tych Zleceń, chyba że Zamawiający w oświadczeniu o wypowiedzeniu Umowy wyraźnie wskaże odmiennie.

[Rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę]

  - Jeżeli Zamawiający nie będzie wykonywał lub będzie nienależycie wykonywał swoje zobowiązania wynikające z Umowy, co będzie miało istotny wpływ na możliwość wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie dotrzymywania terminów wskazanych w Umowie, Wykonawca zobowiązany jest do wezwania Zamawiającego na piśmie do wykonania takiego zobowiązania, określając zakres działań, których oczekuje od Zamawiającego i które są mu niezbędne do wykonywania Umowy i wyznaczenia Zamawiającemu odpowiedniego terminu, nie krótszego jednak niż 30 dni, umożliwiającego wykonania takich działań. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego powyżej, Wykonawca może wstrzymać się od wykonania Umowy i wyznaczyć na piśmie pod rygorem nieważności dodatkowy termin, nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli po upływie drugiego z terminów Zamawiający nadal nie współdziała z Wykonawcą, Wykonawca może odstąpić do Umowy, co modyfikuje art. 640 Kodeksu cywilnego.

  - Jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce przekraczającej 30 dni z zapłatą wymagalnego Wynagrodzenia lub jego części w kwocie wyższej niż 10% (dziesięć procent) kwoty za dany Etap lub Moduł, Wykonawca wezwie Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności wezwania, do zapłaty zaległych kwot, w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca wyznaczy Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności dodatkowy termin, nie krótszy niż 14 dni od daty otrzymania wezwania, z zastrzeżeniem, że po jego upływie Wykonawca będzie uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Niniejsza klauzula modyfikuje przepisy o odstąpieniu od umowy w razie zwłoki dłużnika. Uprawnienie, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie przysługuje Wykonawcy, jeżeli Zamawiający złożył oświadczenie o potrąceniu roszczenia Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia z własnymi roszczeniami, na przykład roszczenia o zapłatę kar umownych.

  - W przypadku, o którym mowa w pkt 22.15. jeżeli Wykonawca rozwiąże Umowę ze skutkiem na przyszłość (ex nunc), a Zamawiający podejmie decyzję o zatrzymaniu jakiegokolwiek Produktu lub licencji, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za zatrzymane przez Zamawiającego Produkty lub licencje. Wysokość tego wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o Wynagrodzenie opisane w Umowie, a jeżeli będzie to niewystarczające (np. w przypadku niedokończonych prac) – proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac. Jeżeli przed rozwiązaniem Umowy w tym trybie Zamawiający nie nabył praw lub licencji zgodnie z zasadami opisanymi w postanowieniach regulujących prawa własności intelektualnej, Zamawiający – w ramach należnego Wykonawcy wynagrodzenia – nabywa stosowne prawa lub licencje na zasadach opisanych w postanowieniach regulujących prawa własności intelektualnej, z chwilą złożenia oświadczenia Zamawiającego o zatrzymaniu Produktu lub licencji.

  - Wykonawca może wypowiedzieć Umowę w zakresie Serwisu oraz Rozwoju tylko z ważnych powodów. Strony wyłączają możliwość wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę z przyczyn innych niż z ważnych powodów. Okres wypowiedzenia Umowy w przypadku jej wypowiedzenia przez Wykonawcę wynosi 1 miesiąc ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego.

  - Poza przypadkami wskazanymi powyżej Wykonawcy nie przysługuje prawo do rozwiązania Umowy, czy to w formie wypowiedzenia, czy odstąpienia od Umowy.

- OBOWIĄZKI STRON PO ZAKOŃCZENIU OBOWIĄZYWANIA UMOWY – EXIT PLAN

  - Wykonawca zobowiązuje się w terminie 10 Dni Roboczych od dnia rozwiązania Umowy do sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji Umowy do dnia rozwiązania Umowy. Zamawiający zaakceptuje protokół bez zmian lub przedstawi uwagi. W razie uwag Zamawiającego Wykonawca uwzględni je i Strony wspólnie ustalą finalną wersję protokołu.

  - W przypadku rozwiązania Umowy i zachowania przez Zamawiającego części Produktów, w ramach wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do:

    - niezwłocznego przekazania Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego wszelkich dokumentów, danych, bazy Błędów i Zgłoszeń oraz innych informacji koniecznych Zamawiającemu do dalszej realizacji Wdrożenia, Serwisu lub Rozwoju Systemu lub świadczenia usług Gwarancji przez inny podmiot. Zobowiązanie to obejmuje w szczególności obowiązek Wykonawcy do przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji, loginów, haseł itp. dotyczących Systemu, koniecznych dla dalszego Rozwoju i Serwisu Systemu lub świadczenia usługi Gwarancji;

    - niezwłocznego, lecz nie później niż w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w pkt 23.1 przekazania Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, aktualnej na dzień rozwiązania Umowy Dokumentacji;

    - niezwłocznego lecz nie później niż w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w pkt 23.1 wydania Zamawiającemu aktualnego na dzień rozwiązania Umowy oraz kompletnego repozytorium Kodów Źródłowych;

    - przeprowadzenia przez okres 30 dni od daty rozwiązania Umowy transferu wiedzy do Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego, w zakresie, który umożliwi im samodzielną kontynuację działań związanych z Wdrożeniem, Serwisem, Rozwojem lub Gwarancją;

    - podjęcia przez okres 30 dni od daty rozwiązania Umowy niezbędnej współpracy z Zamawiającym lub podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego w celu umożliwienia Zamawiającemu dalszego realizowania Umowy, w tym dalszego wykonywania Wdrożenia, świadczenia usług Serwisu, Rozwoju lub Gwarancji przez inny podmiot.

  - Wykonawcy nie jest należne odrębne wynagrodzenie z tytułu realizacji obowiązków, o których mowa w pkt 23, a wynagrodzenie za te czynności jest elementem wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy.

- PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  - Wykonawca oświadcza, że na podstawie Umowy przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie lub dostarczy mu licencje opisane Umową, lub w inny sposób opisany Umową upoważni go do korzystania ze wszystkich dóbr własności intelektualnej wykonanych lub dostarczonych w ramach Umowy (odpowiednio, w zależności od charakteru dobra własności intelektualnej). Strony potwierdzają, że zgodnym celem Stron jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania z Systemu w sposób i w celu opisanym w Umowie. Wszystkie oświadczenia Wykonawcy i zapisy Umowy należy interpretować zgodnie z powyższym celem Umowy.

  - Całkowite wynagrodzenie z tytułu dostarczenia odpowiednio licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji objętych Umową, w tym – jeżeli znajduje to zastosowanie – w zakresie prawa zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami, a także wynagrodzenie za przeniesienie własności nośników, na których utwory utrwalono, zawiera się w Wynagrodzeniu.

  - Celem Zamawiającego jest możliwość samodzielnego lub za pomocą osób trzecich utrzymania i rozwoju Oprogramowania Dedykowanego oraz samodzielnego lub za pomocą osób trzecich utrzymania Oprogramowania Standardowego. Wykonawca oświadcza, że warunki, na których Oprogramowanie Standardowe stanowiące podstawę Systemu jest udostępniane Zamawiającemu, nie zawierają ograniczeń, które uniemożliwiałyby dokonanie takich czynności.

  - Wykonawca oświadcza, że dostarczone w ramach Umowy dobra własności intelektualnej nie będą posiadały żadnych wad prawnych ani nie będą ograniczać Zamawiającego w inny sposób niż wyraźnie opisany Umową w korzystaniu z tych dóbr, jak również nie będą naruszać praw autorów czy podmiotów trzecich. Jeżeli powyższe zapewnienia nie okażą się prawdziwe, Wykonawca pokryje wszelkie opłaty, koszty, odszkodowania lub zadośćuczynienia, które będzie musiał zapłacić Zamawiający, w tym koszty usług prawnych ponoszonych przez Zamawiającego. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zapewni niezbędne upoważnienia lub licencje do korzystania przez Zamawiającego w niezbędnym zakresie, wynikającym z postanowień Umowy z Oprogramowania, Dokumentacji lub Środowisk Wykonawcy w celu wykonania swoich praw lub obowiązków związanych w szczególności, lecz niewyłącznie z przetestowaniem Produktów lub odbyciem Szkoleń (przed Odbiorem danego Produktu lub Etapu), a Wykonawca zapewnia, że korzystanie takie nie będzie naruszać praw osobistych lub majątkowych Wykonawcy ani osób trzecich i nie będzie powodować obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych opłat przez Zamawiającego.

  - W przypadku, w którym w wyniku świadczenia przez Wykonawcę usługi Serwisu lub Rozwoju dojdzie do zmiany Systemu, Oprogramowania, Dokumentacji lub innych utworów, postanowienia umowne dotyczące odpowiednio przeniesienia praw lub dostarczenia licencji na Oprogramowanie, Dokumentację lub inne utwory poddane zmianom stosuje się odpowiednio  do takich zmian. Przeniesienie praw lub dostarczenie licencji następuje z chwilą Odbioru, a w razie braku Odbioru – z chwilą dostarczenia Zamawiającemu.

[Oprogramowanie]

  - W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, w którym możliwa jest modyfikacja sposobu działania Oprogramowania za pomocą wbudowanych lub dostarczonych narzędzi, w tym parametryzacja i konfiguracja Oprogramowania, tworzenie raportów itp. Zamawiający uprawniony jest do dokonania takich czynności bez konieczności zawierania odrębnych umów lub ponoszenia dodatkowych opłat, chyba że obowiązek zawarcia dodatkowej umowy lub dodatkowych opłat wyraźnie wynika z treści Umowy.

  - Wykonawca dostarczy Oprogramowanie na informatycznych nośnikach danych lub w innej postaci umożliwiającej prawidłową instalację tego Oprogramowania oraz certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne dokumenty i zabezpieczenia, zgodne z wymaganiami określonymi przez producenta Oprogramowania, najpóźniej w dacie Odbioru tego Oprogramowania, chyba że z Kierownicy Projektu Stron ustalą inną datę przekazania.

  - Wykonawca zapewnia, że korzystanie z Oprogramowania podczas realizacji i na cele Umowy, nie będzie naruszać praw osób trzecich i nie będzie wymagało żadnych opłat na rzecz takich osób.

  - Jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym załączników do niej, nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z art. 75 ust. 1 do 3 Prawa autorskiego.

[Przeniesienie praw autorskich do Oprogramowania Dedykowanego i Dokumentacji Dedykowanej]

  - W zakresie w jakim w ramach Wdrożenia, Rozwoju lub Serwisu Systemu Wykonawca wykona Oprogramowanie na rzecz Zamawiającego, Oprogramowanie to będzie Oprogramowaniem Dedykowanym, co do którego Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:

    - trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania Dedykowanego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie Oprogramowania Dedykowanego dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania Oprogramowania Dedykowanego, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie Oprogramowania Dedykowanego dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;

    - tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu Dedykowanym;

    - obrót Oprogramowaniem Dedykowanym, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem Oprogramowania Dedykowanego (tylko na rzecz podmiotów zależnych i partnerów biznesowych Zamawiającego), a także rozpowszechnianie Oprogramowania Dedykowanego w inny sposób, w tym jego publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

  - Wykonawca przeniesie na Zamawiającego:

    - prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Oprogramowania Dedykowanego (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej;

    - własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których zostało utrwalone Oprogramowanie Dedykowane (lub jego poszczególne elementy).

  - Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, nastąpi z chwilą Odbioru Oprogramowania Dedykowanego, a w braku Odbioru – z chwilą dostarczenia Zamawiającemu. Niezależnie od powyższego, Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania Dedykowanego w zakresie uprawnień wskazanych w poprzednich punktach od daty jego udostępnienia Zamawiającemu lub zainstalowania w Infrastrukturze (w zależności od tego, którego zdarzenie nastąpi wcześniej), do daty nabycia autorskich praw majątkowych przez Zamawiającego, a Wykonawca zapewnia, że korzystanie takie nie będzie naruszać praw osobistych lub majątkowych Wykonawcy ani osób trzecich i nie będzie powodować obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych opłat. Licencja taka obejmie prawo do zwielokrotniania Oprogramowania Dedykowanego w całości lub w części oraz tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie innych zmian do Oprogramowania Dedykowanego wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Dedykowanej na następujących polach eksploatacji:

    - trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Dokumentacji Dedykowanej w całości lub w części dla wewnętrznych potrzeb Zamawiającego związanych z korzystaniem z Oprogramowania Dedykowanego, w tym utrwalanie i zwielokrotnianie takiej Dokumentacji Dedykowanej dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;

    - udostępnienie Dokumentacji Dedykowanej Użytkownikom w zakresie w jakim wynika to z charakteru danej Dokumentacji Dedykowanej lub jej części, a także udostępnianie takiej Dokumentacji Dedykowanej innym osobom działającym na rzecz Zamawiającego, takim jak dostawcy usług informatycznych, w tym usług serwisowych lub usług rozwoju systemów informatycznych Zamawiającego.

  - Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Dedykowanej nastąpi z chwilą Odbioru lub Odbioru Końcowego, a w braku Odbioru – z chwilą dostarczenia Zamawiającemu. Niezależnie od powyższego, Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Dokumentacji Dedykowanej w zakresie uprawnień wskazanych w poprzednich punktach od daty jej udostępnienia Zamawiającemu do daty nabycia autorskich praw majątkowych przez Zamawiającego, a Wykonawca zapewnia, że korzystanie takie nie będzie naruszać praw osobistych lub majątkowych Wykonawcy ani osób trzecich i nie będzie powodować obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych opłat. Licencja taka obejmuje prawo do zwielokrotniania w całości lub w części dla wewnętrznych potrzeb Zamawiającego związanych z korzystaniem z Oprogramowania Dedykowanego dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blue-ray, w urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci lub udostępnienie takiej Dokumentacji Dedykowanej w zakresie w jakim wynika to z jej charakteru lub jej części, a także udostępnianie Dokumentacji Dedykowanej innym osobom działającym na rzecz Zamawiającego.

  - W zakresie nieuregulowanym w poprzednich punktach do przeniesienia autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Dedykowanej stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy dotyczące Oprogramowania Dedykowanego.

[Kody Źródłowe]

  - Jeżeli Zamawiający nabywa na jakiejkolwiek podstawie prawnej uprawnienie do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian do określonego Oprogramowania Dedykowanego lub korzystania i rozporządzania autorskimi prawami zależnymi do opracowań Oprogramowania Dedykowanego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Oprogramowanie Dedykowane również w formie Kodu Źródłowego.

  - Kod Źródłowy, o którym mowa w poprzednim punkcie, zostanie przekazany w repozytorium Kodów Źródłowych, w takiej formie, która umożliwia Zamawiającemu swobodny odczyt Kodu Źródłowego, a także zapisanie Kodu Źródłowego na nośniku i doprowadzenie go do formy wykonywalnej (w szczególności w drodze kompilacji) na odpowiednio wyposażonym stanowisku komputerowym. Wykonawca dostarczy również kompletny wykaz narzędzi programistycznych, bibliotek i innych elementów niezbędnych do doprowadzenia takiego Oprogramowania Dedykowanego do formy wykonywalnej. Wykonawca nie może stosować jakichkolwiek technik lub ograniczeń, które uniemożliwiłyby lub istotnie utrudniły Zamawiającemu odczyt lub zapisywanie Kodu Źródłowego, w szczególności szyfrowania.

  - Kod Źródłowy zostanie przekazany Zamawiającemu wraz z danym Oprogramowaniem Dedykowanym, w każdym przypadku nie później niż na 3 dni przed datą Odbioru.

  - W przypadku, w którym Wykonawca zaktualizuje Kod Źródłowy w wyniku świadczenia usług Serwisu lub Rozwoju, Wykonawca przekaże Zamawiającemu taki Kod po wprowadzeniu zmian, przy czym powyższe wymogi, stosuje się także do aktualizacji Kodu Źródłowego.

[Licencja na Oprogramowanie Standardowe Wykonawcy lub Oprogramowanie Standardowe Podmiotów Trzecich, Licencja na Dokumentację Oprogramowania Standardowego, Licencja na utwory powstałe w związku ze Szkoleniem]

  - W zakresie w jakim Wykonawca dostarcza Zamawiającemu licencję na Oprogramowanie Standardowe Wykonawcy lub na Oprogramowanie Standardowe Podmiotów Trzecich, Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Oprogramowania Standardowego będą w momencie dostarczania licencji zgodne z wymaganiami Zamawiającego, w tym co do okresu korzystania, ograniczeń ilościowych (lub ich braku), takich jak liczba stanowisk komputerowych, Użytkowników o określonych uprawnieniach lub serwerów. Jeżeli z Umowy nie wynika wyraźnie co innego, ilekroć Umowa przewiduje udzielenie licencji lub zapewnienie licencji na Oprogramowanie Standardowe, licencja taka dostarczana jest na czas nie krótszy niż na okres jednego roku kalendarzowego od daty Odbioru Końcowego, bez ograniczeń terytorialnych, tj. w szczególności uprawnia do korzystania z Oprogramowania Standardowego na terytorium Polski i całego świata. Dostarczana przez Wykonawcę licencja obejmuje wszelkie licencje niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Oprogramowania Standardowego, w tym w szczególności systemów operacyjnych, oprogramowania aplikacyjnego, bazodanowego i narzędziowego oraz instalacji i konfiguracji tego oprogramowania.

  - Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Oprogramowania Standardowego w okresie trwania licencji dostarczonej przez Wykonawcę (którą udziela lub zapewnia Wykonawca) nie wymagają ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy lub producentów takiego Oprogramowania Standardowego. Wynagrodzenie obejmuje całość wynagrodzenia za korzystanie z Oprogramowania Standardowego. Wynagrodzenie za korzystanie z Oprogramowania Standardowego odpowiada cenom rynkowym tego Oprogramowania z dnia zawarcia Umowy.

  - Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jeżeli w ramach opłat należnych producentowi Oprogramowania Standardowego mieści się opłata za jakiekolwiek dodatkowe świadczenia, w szczególności dostarczanie aktualizacji lub Poprawek lub inne usługi serwisowe, nieprzedłużenie korzystania z tych świadczeń przez Zamawiającego nie może powodować ustania licencji na korzystanie z Oprogramowania Standardowego lub uprawniać do wypowiedzenia umowy licencyjnej.

  - Uprawnienia z licencji na korzystanie z Oprogramowania Standardowego Zamawiający nabywa z chwilą jego Odbioru, a w przypadku braku Odbioru – z chwilą jego dostarczenia Zamawiającemu.

  - Licencja na Oprogramowanie Standardowe obejmuje:

    - trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania Standardowego w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania Oprogramowania Standardowego, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;

    - tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu Standardowym;

    - zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Oprogramowania Standardowego, to jest rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań w zakresie wszystkich uprawnień nabytych przez Zamawiającego stosownie do postanowień niniejszego punktu, przy czym tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu Standardowym może być dokonane przez Zamawiającego lub osobę trzecią działającą na jego rzecz.

  - Ilekroć Umowa przewiduje dostarczenie licencji (tj. zgodnie z pkt 2.8.: udzielenie licencji lub sublicencji lub udostępnienie licencji) przez Wykonawcę zamiast przeniesienia majątkowych praw autorskich, intencją Stron jest zbliżenie takiego upoważnienia na korzystanie z Oprogramowania Standardowego do umowy o charakterze jednorazowej transakcji podobnej do sprzedaży – w związku z tym w zamian za uiszczoną opłatę licencyjną (stanowiącą w przypadku Umowy element Wynagrodzenia) Zamawiający otrzymuje ciągłe, stałe prawo do korzystania z takiego Oprogramowania Standardowego w zakresie określonym w Umowie (w tym na czas wskazany w Umowie), którego Wykonawca zobowiązuje się nie wypowiadać.

  - Jeżeli Zamawiający przekroczy warunki udzielonej licencji i naruszy autorskie prawa majątkowe przysługujące Wykonawcy lub licencjodawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 30 dni, Wykonawca może wypowiedzieć licencję z okresem wypowiedzenia liczącym 1 rok, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

  - W przypadku gdy podmiotem udzielającym licencji jest podmiot trzeci, a Wykonawca udostępnia licencję, Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że podmiot trzeci nie wypowie licencji, chyba że Zamawiający naruszy warunki licencyjne doręczone mu przed dostarczeniem licencji, z zastrzeżeniem że takie warunki licencyjne nie mogą pozostawać w sprzeczności z celem i sensem Umowy.

  - W przypadku gdy Wykonawca lub podmiot trzeci, wypowie licencję pomimo braku podstaw, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego, na jego żądanie, kwoty odpowiadającej sumie opłaty licencyjnej za Oprogramowanie Standardowe określonej na fakturze oraz rzeczywiście poniesionych przez Zamawiającego kosztów zapewnienia (w tym uzyskania licencji i wdrożenia) rozwiązania zastępczego, umożliwiającego dalszą eksploatację Systemu.

  - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Dokumentację Oprogramowania Standardowego (jeżeli taka Dokumentacja Oprogramowania Standardowego została wytworzona) oraz dostarczyć licencję przyznającą prawa Zamawiającemu co najmniej w następującym zakresie:

    - trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Dokumentacji Oprogramowania Standardowego w całości lub w części dla wewnętrznych potrzeb Zamawiającego związanych z korzystaniem z tego Oprogramowania Standardowego, w tym utrwalanie i zwielokrotnianie takiej Dokumentacji Oprogramowania Standardowego dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;

    - udostępnienie takiej Dokumentacji Oprogramowania Standardowego Użytkownikom w zakresie w jakim wynika to z charakteru danej Dokumentacji Oprogramowania Standardowego lub jej części, a także udostępnianie takiej Dokumentacji Oprogramowania Standardowego innym osobom działającym na rzecz Zamawiającego, takim jak dostawcy usług informatycznych, w tym usług serwisowych lub usług rozwoju systemów informatycznych Zamawiającego.

  - Dostarczenie przez Wykonawcę licencji na Dokumentację Oprogramowania Standardowego, nastąpi z chwilą jej Odbioru, a w przypadku braku Odbioru – z chwilą jej dostarczenia Zamawiającemu, licencja taka udzielana jest na czas nie krótszy niż na okres licencjonowania Oprogramowania Standardowego bez ograniczeń terytorialnych, tj. w szczególności uprawnia do korzystania z Dokumentacji Oprogramowania Standardowego na terytorium Polski i całego świata.

  - W zakresie nieuregulowanym w poprzednich punktach do licencji na Dokumentację Oprogramowania Standardowego stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy dotyczące takiego Oprogramowania Standardowego, w tym postanowienia dotyczące wypowiedzenia licencji na takie Oprogramowanie Standardowe.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na utwory powstałe w ramach Szkolenia, w tym materiały szkoleniowe lub nagranie Szkolenia w ramach wynagrodzenia za Wdrożenie na czas nie krótszy niż okres licencjonowania Oprogramowania Standardowego bez ograniczeń terytorialnych, tj. w szczególności uprawnia do korzystania z tych utworów na terytorium Polski i całego świata na następujących polach eksploatacji:

    - trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworów powstałych w ramach nagrania Szkolenia i materiałów szkoleniowych w całości lub w części dla wewnętrznych potrzeb Zamawiającego związanych z korzystaniem z tych utworów, w tym utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;

    - rozpowszechnianie takich utworów poprzez wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie lub udostępnienie takich utworów Użytkownikom lub innym osobom działającym na rzecz Zamawiającego (takim jak dostawcy usług informatycznych, w tym usług serwisowych lub usług rozwoju systemów informatycznych Zamawiającego) w taki sposób, aby mieli do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

  - Dostarczenie przez Wykonawcę licencji na utwory powstałe w związku ze Szkoleniem, w tym nagranie Szkolenia, nastąpi z chwilą Odbioru Szkolenia, a w przypadku braku Odbioru – z chwilą dostarczenia utworu Zamawiającemu.

  - W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający oświadcza, że Wykonawca jest uprawniony do samodzielnego przeprowadzenia szkoleń o identycznym zakresie jak Szkolenie oraz w oparciu o materiały opracowane na Szkolenie na rzecz innych podmiotów, aniżeli Zamawiający.

[Korzystanie z Oprogramowania Open Source]

  - Wykonawca jest uprawniony wykorzystać w celu wykonania Systemu Oprogramowanie Open Source, jeśli tak przewiduje Analiza.

  - Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wykorzystanie Oprogramowania Open Source nie będzie ograniczać Zamawiającego w zakresie rozpowszechniania Oprogramowania, o ile będzie ono połączone z Oprogramowaniem Open Source, w tym nie może nakładać na Zamawiającego obowiązku rozpowszechniania takiego połączonego Oprogramowania wraz z Kodem Źródłowym (w przypadku Oprogramowania Dedykowanego). W przypadku, w którym licencja na dane Oprogramowanie Open Source uzależnia zakres takich obowiązków od sposobu połączenia objętego nią Oprogramowania Open Source z innym oprogramowaniem, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania takiego połączenia w sposób nienakładający na Zamawiającego obowiązku rozpowszechniania połączonego Oprogramowania wraz z Kodem Źródłowym.

  - Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wykorzystanie przez niego jakiegokolwiek Oprogramowania Open Source nie będzie skutkować nałożeniem na Zamawiającego obowiązku odprowadzania jakichkolwiek opłat lub wynagrodzenia na rzecz podmiotów uprawnionych do takiego Oprogramowania Open Source.

[Przeniesienie praw do utworów]

  - Wykonawca na mocy Umowy przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworów w rozumieniu Prawa autorskiego powstałych w wyniku wykonywania lub w związku z wykonywaniem Umowy.  Przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów następuje z chwilą Odbioru, w zakresie danego utworu, a w przypadku braku Odbioru, prawa majątkowe przechodzą na Zamawiającego z momentem dostarczenia utworu Zamawiającemu.

  - Strony ustalają, że majątkowe prawa autorskie do utworów zostają przekazane na wszelkich, a także odrębnych, znanych w chwili zawarcia Umowy, polach eksploatacji, a w szczególności:

    - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, elektroniczną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworu w postaci programu komputerowego, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

    - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oraz uprawnienie do dokonania cesji praw,

    - w zakresie publikacji (m.in. w Internecie i publikacjach własnych Zamawiającego) oraz wprowadzania do pamięci komputera całości lub fragmentów utworu w celu publikacji; Wykonawca udziela zgody, by czynności opisane powyżej były dokonywane przez Zamawiającego lub osobę trzecią, a także wyraża zgodę na każdorazowe przetwarzanie utworu, jego tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian,

    - w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie (w szczególności wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, wprowadzanie do pamięci komputera oraz do globalnej sieci komputerowej – Internet), rozpowszechnianie we wszelkiego rodzaju publikacjach, w tym w książkach i czasopismach, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

Wykonawca udziela zgody, by czynności opisane powyżej były dokonywane przez Zamawiającego lub osobę trzecią, a także wyraża zgodę, by uprawnione osoby przed wykonaniem prawa określonego w niniejszym podpunkcie, uprzednio wykonały inne prawa, wyszczególnione powyżej.

  - W przypadku, gdy po przeniesieniu praw autorskich do utworów powstanie nowe pole eksploatacji do tych utworów, Wykonawca zawrze na żądanie Zamawiającego aneks do Umowy przenoszący na Zamawiającego prawa autorskie na tym polu eksploatacji za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony.

  - Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zamawiający ma prawo do dowolnej modyfikacji utworów bez uiszczania dodatkowych opłat z tego tytułu. Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą przeniesienia majątkowych praw autorskich prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań utworów (lub ich poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej oraz własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których zostały utrwalone utwory (lub ich poszczególne elementy) w celu ich przekazania Zamawiającemu, z chwilą wydania tych nośników Zamawiającemu.

  - Niezależnie od postanowień poprzednich punktów, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z wiedzy technicznej, organizacyjnej i innej, zawartej w Oprogramowaniu Dedykowanym, Dokumentacji Dedykowanej i innych utworach, przekazanych Zamawiającemu. Wiedza ta może być wykorzystana w dowolny sposób przez Zamawiającego teraz i w przyszłości w związku z korzystaniem lub rozwijaniem Systemu lub poszczególnych Produktów, w tym m.in. przekazana przez Zamawiającego osobom trzecim z nim współpracującym.

  - Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych do utworów objętych postanowieniami Umowy nie będą wykonywać tych praw w stosunku do Zamawiającego lub osób trzecich działających na zlecenie Zamawiającego, w szczególności nie będą korzystać z prawa do autorstwa, żądać oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem oraz nie będą korzystać z prawa do zachowania nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania i prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

  - Postanowienia niniejszego punktu znajdują zastosowanie do utworów stanowiących Oprogramowanie Dedykowane lub Dokumentację Dedykowaną tylko w zakresie nieuregulowanym punktami dotyczącymi przeniesienia autorskich praw majątkowych do Oprogramowania Dedykowanego lub Dokumentacji Dedykowanej.

- POUFNOŚĆ I TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

  - Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Umowa może być udostępniana publicznie, w szczególności w ramach zapytań o udzielenie informacji publicznej.

  - Wszystkie dokumenty, plany oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu prac będących przedmiotem Umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do ich zwrotu.

  - Wykonawca zobowiązuje się zachowywać w ścisłej poufności i chronić Informacje Poufne, nie ujawniać Informacji Poufnych innym podmiotom bez zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności, wykorzystywać przekazane Informacje Poufne jedynie do potrzeb realizacji Umowy, nie powielać Informacji Poufnych w zakresie szerszym, niż jest to potrzebne dla realizacji Umowy oraz zabezpieczać otrzymane Informacje Poufne przed dostępem osób nieuprawnionych w stopniu niezbędnym do zachowania ich poufnego charakteru, ale przynajmniej w takim samym stopniu, jak postępuje wobec własnej tajemnicy przedsiębiorstwa.

  - Wykonawca może, jeżeli jest to potrzebne do realizacji Umowy, udostępnić Informacje Poufne Personelowi Kluczowemu lub członkom Zespołu Deweloperskiemu Wykonawcy oraz doradcom prawnym, przy czym korzystanie z Informacji Poufnych przez takie podmioty nie może wykroczyć poza zakres, w jakim Wykonawca może z nich korzystać. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać od Personelu Kluczowego i pozostałych członków Zespołu Deweloperskiego wyznaczonych do wykonywania Umowy, przed dopuszczeniem ich do pracy nad realizacją Umowy, pisemne zobowiązania o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, w szczególności informacji dotyczących danych osobowych. Oświadczenia te zostaną przedłożone Zamawiającemu na jego żądanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za naruszenia spowodowane przez takie osoby i podmioty jak za własne.

  - W przypadku rozwiązania Umowy (niezależnie od powodu rozwiązania) lub jej wygaśnięcia Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni materiałów zawierających Informacje Poufne, a Informacje Poufne przechowywane w wersji elektronicznej usunie ze swoich zasobów i nośników elektronicznych. Ten sam obowiązek będzie ciążył na osobach i podmiotach, o których mowa w poprzednim punkcie.

  - Zobowiązanie Wykonawcy do nieujawniania Informacji Poufnych nie ma zastosowania do:

    - informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych;

    - informacji, na których ujawnienie Zamawiający udzielił uprzednią wyraźną zgodę na piśmie pod rygorem nieważności;

    - informacji uzyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby (w szczególności zobowiązania wobec Zamawiającego do nieujawniania danych informacji);

    - udostępnienia informacji na rzecz podmiotów uprawnionych o ile obowiązek udostępnienia tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  - Postanowienia niniejszego punktu wiążą Wykonawcę w czasie realizacji Umowy oraz po jej wykonaniu przez okres 5 lat.

  - Strony potwierdzają, że tajemnicą przedsiębiorstwa Zamawiającego objętą obowiązkiem zachowania ze strony Wykonawcy szczególnej staranności i ostrożności przed ujawnieniem należą Informacje Kluczowe. Informacje Kluczowe stanowią szczególnie chronioną tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. W szczególności, poza obowiązkami przewidzianymi w niniejszym punkcie, Wykonawca nie ma prawa ujawniać czy wykorzystywać we własnej działalności lub pośrednio czy bezpośrednio na rzecz osób trzecich Informacji Kluczowych. Strony postanawiają, że Wykonawca zobowiąże swoich pracowników i współpracowników do przestrzegania poufności w zakresie określonym niniejszym punktem w zakresie Informacji Kluczowych z tym zastrzeżeniem, że obowiązek zachowania poufności w zakresie Informacji Kluczowych trwa przez czas nieokreślony, nie krócej przy tym niż 20 lat, i nie może zostać wypowiedziany.

  - Zamawiający jest uprawniony do przekazywania informacji związanych z realizacją Umowy w niezbędnym zakresie podmiotom świadczącym usługi IT na rzecz Zamawiającego, w szczególności podmiotom należącym do grupy kapitałowej Senetic, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający upoważnia podmioty świadczące usługi IT na rzecz Zamawiającego do prowadzenia bieżącej komunikacji z Wykonawcą i otrzymywania od Wykonawcy informacji związanych z realizacją Umowy w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego wykonania.

- PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  - Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w celu i na zasadach określonych w załączniku nr 5 [Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych].

- KONSORCJUM

  - Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

  - Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem Gwarancji i rękojmi za wady.

  - Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum wspólnie zobowiązują się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich czynności odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.

  - Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.

  - W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu Gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

  - Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, zapłata Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy następuje na podstawie faktur VAT wystawionych przez Lidera Konsorcjum. Strony uzgadniają, że Lider Konsorcjum będzie wystawiał faktury opiewające łącznie na Wynagrodzenie tytułem wykonania całego przedmiotu Umowy, po uprzednim dokonaniu stosownych rozliczeń w stosunkach z członkami Konsorcjum po stronie Wykonawcy, uprawniających Lidera Konsorcjum do rozporządzania przedmiotem świadczenia Wykonawcy z Umowy, jak właściciel. Zamawiający dokona zapłaty Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy Lidera Konsorcjum wskazany na fakturze VAT. Członkom Konsorcjum, w przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty Wynagrodzenia w powyższy sposób, nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o zapłatę Wynagrodzenia – wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie wobec Lidera Konsorcjum. Jedynym podmiotem uprawnionym do żądania Wynagrodzenia od Zamawiającego jest Lider Konsorcjum – przyjęte w Umowie zasady rozliczeń obowiązują wszystkich konsorcjantów, niezależnie od postanowień umowy Konsorcjum, ewentualnych zmian tej umowy oraz innych stosunków o charakterze wewnętrznym regulujących współpracę podmiotów w ramach Konsorcjum.

- ZMIANY UMOWY

  - Strony nie mogą dokonywać istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na której podstawie dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem następujących sytuacji:

    - zmiana Umowy w zakresie funkcjonalności Systemu, w zakresie warunków licencjonowania, w zakresie parametrów niezbędnego wyposażenia i sprzętu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeśli nie powoduje ona pogorszenia jakości oferowanego rozwiązania lub jest to konieczne do zachowania poprawności działania Systemu lub realizacji celów Umowy. W razie wątpliwości Strony przyjmują, że zmiana zakładek, kolorystyki, szaty graficznej lub poprawienie sprawności funkcjonalności lub ich układu graficznego nie stanowią zmiany opisanej w zdaniu poprzedzającym, ani zmian funkcjonalnych wpływających na zmianę terminu Umowy, lecz będzie możliwa na podstawie (i do momentu) zgłoszenia na etapie testów i zgłaszania Błędów do Odbioru Końcowego lub Odbioru Zlecenia;

    - zmiana Umowy jest uzasadniona przyczynami technicznymi, w szczególności ujawnionymi na etapie prac analitycznych i projektowych w ramach poszczególnych Etapów realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie:

- sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów;

- w przedmiocie Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji;

    - zmiana warunków i sposobu Odbioru w uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie spowoduje to zmiany terminu realizacji Umowy;

    - zmiana sposobu wykonania części Umowy, uzasadniona przyczynami technicznymi;

    - zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego lub w procesach biznesowych w trakcie realizacji Umowy, jeżeli zmiany takie istotnie wpływają na zakres i termin prac Wykonawcy;

    - konieczność zmiany terminu wykonania i Odbioru prac spowodowana podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią (audyt zewnętrzny) kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac;

    - opóźnienia w projektach nadrzędnych uniemożliwiające realizację Umowy. Przez projekt nadrzędny rozumie się zwłaszcza projekty, od których uprzedniej realizacji uzależniona jest realizacja Systemu, którego dotyczy przedmiotowa Umowa;

    - uzasadniona konieczność zmiany warunków (w tym terminu) płatności Wynagrodzenia (postanowienie to nie będzie rozumiane jako podstawa do podwyższenia Wynagrodzenia);

    - uzasadniona konieczność zmiany warunków obsługi gwarancyjnej;

    - pojawienie się rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umożliwi usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

    - zmiany dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego Umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, nie powodujące zmiany celu i istoty Umowy;

    - zmiany dotyczą uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty Umowy;

    - wystąpiło działanie siły wyższej;

    - wystąpiły zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy;

    - wystąpiła konieczność zmiany terminu, nie dłużej jednak niż o 30 dni, zakończenia Umowy w przypadku:

- wystąpienia opóźnień w realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

- wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej;

wprowadzenia zmian funkcjonalności Systemu wpływających na termin realizacji Umowy;

- braku środków finansowych na realizację Umowy;

    - zmiany wynikają z: wprowadzenia nowej wersji Oprogramowania Standardowego składającego się na System przez producenta tego Oprogramowania, zaprzestania wykonywania określonych świadczeń przez producenta Oprogramowania Standardowego składającego się na System, zmiany warunków licencjonowania przez producenta Oprogramowania Standardowego składającego się na System.

  - Ustalone w Umowie terminy wykonania określonych obowiązków Stron, w szczególności terminy wyznaczone Harmonogramem Ramowym, jak też wyznaczone Umową terminy stanowiące Czas Reakcji, Czas Naprawy mogą ulec zmianie (w tym wydłużeniu) w następujących przypadkach:

    - niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień Zamawiającego w wykonaniu czynności, od których uzależniona jest możliwość wykonania obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności opóźnień Zamawiającego w przystąpieniu do dokonania Odbiorów wymaganych Umową, opóźnień w przekazaniu Wykonawcy lub osobom trzecim stosownych dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy, czy brakiem innego rodzaju współdziałania Zamawiającego warunkującego wykonanie określonych obowiązków po stronie Wykonawcy;

    - opóźnień w wykonaniu Produktów, niezależnych od przyczyny, uniemożliwiających realizację Umowy zgodnie z określonym pierwotnie Harmonogramem lub powodujące, że realizowanie Umowy zgodnie z określonym pierwotnie Harmonogramem jest nieracjonalne technicznie, organizacyjnie lub finansowo;

    - wstrzymania prac realizowanych w ramach wykonywania Umowy dokonane przez Zamawiającego;

    - z powodu siły wyższej;

    - z powodu zmian do Umowy wprowadzanych na podstawie postanowień poniższych niniejszego punktu, jeżeli ze względu na czas potrzebny na wprowadzenie zmian lub w skutek wprowadzonych zmian zachowanie pierwotnie ustalonych terminów w Umowie będzie niemożliwe lub poważnie utrudnione dla Wykonawcy.

  - Zmiany wprowadzone na podstawie niniejszego punktu nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa autorskiego oraz inne, właściwe dla przedmiotu Umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację Umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć w skutek zaniechania.

  - Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji Umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie.

  - Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy winien być co najmniej tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w Ofercie.

  - Ewentualne kwestie sporne wynikłe na tle realizacji Umowy, Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

  - Umowę niniejszą sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron. Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną.

  - Integralną część Umowy stanowią:

    - załącznik nr 1 – SOPZ;

    - załącznik nr 2 – Oferta;

    - załącznik nr 3 – Lista Modułów;

    - załącznik nr 4 – Lista Oprogramowania Standardowego;

    - załącznik nr 5 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;

    - załącznik nr 6 – Odbiory;

    - załącznik nr 7 – SLA;

    - załącznik nr 8 –  Rozwój;

    - załącznik nr 9 – Gwarancja.

  - Załączniki nr 2,3 i 4 zostaną uzupełnione po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, zgodnie z Ofertą przedstawioną przez Wykonawcę.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA