# Załącznik nr 3

# UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

# zawarta w dniu ……………….. r. w Łaziskach Górnych

pomiędzy:

POD JEDLAMI Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23G (kod pocztowy: 43-170 Łaziska Górne), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267084, posługująca się numerem REGON: 240538587 oraz NIP: 634-264-55-88, o kapitale zakładowym w wysokości 9.347.500,00 zł, opłaconym w całości, reprezentowaną przez:

………………………………………….

(dalej: „Zamawiający”).

a

(dalej: „Wykonawca”).

Zamawiający i Wykonawca a zwani są w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a każdy z nich osobno „Stroną”.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- Zamawiający realizuje projekt pn.: „Rozwój i podniesienie konkurencyjności hotelu poprzez wzbogacenie oferty o dostosowaną do zmienionych potrzeb sanitarno-zdrowotnych strefę gastronomiczno-rozrywkową obejmującą wiatę grillową i restaurację z ogrodem zimowym wraz z wprowadzeniem innowacyjnej technologii informacyjno-komunikacyjnej obsługi gości”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. ,,Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2. ,,Innowacje w MŚP”

- W toku realizacji ww. projektu, niezbędna jest realizacja robót budowlanych w zakresie rozbudowy hotelu Pod Jedlami *** w Wiśle o część restauracyjną w formie ogrodu zimowego.

Strony postanawiają niniejszym, co następuje.

§1 PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. Rozbudowa hotelu Pod Jedlami *** w Wiśle o część restauracyjną w formie ogrodu zimowego (dalej: „Inwestycja”).

- Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy zgodnie z:

- Projektem budowlanym oraz sporządzonym przez Michał Ciemniewski architekt os. Skolnity 43, 43-460 Wisła, stanowiącym załącznik do prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę nr 1130 wydanej dnia 29.10.2020r;

- Projektem aranżacji wnętrz dla ogrodu zimowego sporządzonym przez Tika Design Michał Palka z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Żywiecka 132;

- Projektem konstrukcji podwaliny ogrodu zimowego.

stanowiącymi Załącznik nr 1 do Umowy (dalej łącznie: „Dokumentacja”).

- Zakres rzeczowy prac związanych z przedmiotem Umowy obejmuje:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;

- kompleksowe wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych według Dokumentacji i w uzgodnionych z Zamawiającym terminach;

- koordynowanie realizacji wszystkich prac wchodzących w skład przedmiotu niniejszej Umowy, a w szczególności nadzór nad zgodnością wykonywanych prac z obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz dokumentacją projektową;

- W ramach prac objętych Umową, Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane oraz spełnić świadczenia, które zostały wymienione w Umowie i Dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w tym przepisów wykonawczych oraz zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych, z zachowaniem wysokiej jakości wykonawstwa oraz postanowieniami niniejszej Umowy. Nadto Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace nieobjęte Umową, których wykonanie okaże się niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią.

§2 ZMIANA ZAKRESU I SPOSOBU WYKONYWANIA ROBÓT

- Strony dopuszczają możliwość wykonania robót dodatkowych, które nie są objęte Umową. Zamawiający może zlecić wykonanie tych prac Wykonawcy, za zgodą Wykonawcy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone przez Strony w drodze pisemnego porozumienia.

- Strony dopuszczają możliwość wykonania robót zamiennych w stosunku do robót określonych w Umowie tylko za obustronną zgodą; zgoda ta wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz określenia zakresu prac zamiennych.

- Do robót dodatkowych oraz zamiennych, w tym sposobu ich wykonania oraz zakresu odpowiedzialności Stron, w zakresie w jakim Strony nie ustaliły tego inaczej, znajdują zastosowanie postanowienia Umowy.

§3 OŚWIADCZENIA STRON

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której na być zrealizowana Inwestycja, na cele budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - Przed zawarciem Umowy zapoznał się z Dokumentacją i sprawdził ją, dochowując przy tym należytej staranności wymaganej od przedsiębiorców budowlanych, oświadcza, iż przekazane mu dokumenty obejmują wszystkie grupy i rodzaje prac niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy – w terminie i za wynagrodzeniem w niej określonym;

  - Przed zawarciem Umowy dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z terenem, na którym będzie realizowana Inwestycja oraz terenem wokół Inwestycji, drogami dojazdowymi oraz ograniczeniami w ich korzystaniu;

- W przypadku zauważenia przez Wykonawcę po zawarciu Umowy sprzeczności lub błędów w Dokumentacji (w szczególności, gdyby realizacja prac prowadzona zgodnie z Dokumentacją prowadziła do rozwiązań sprzecznych z zasadami sztuki budowlanej), Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o tych okolicznościach oraz wstrzymać się z realizacją prac w tej mierze do czasu podjęcia decyzji przez Zamawiającego o dalszej realizacji prac i sposobie ich wykonania.

- W przypadku, gdyby dla wykonania prac wchodzących w zakres Inwestycji było konieczne uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogi publicznej lub pozwolenia na zajęcie nieruchomości osoby trzeciej (nieobjętej placem budowy), Wykonawca jest obowiązany uzyskać te pozwolenia we własnym zakresie i na własny koszt. W przypadku korzystania z nieruchomości osób trzecich lub drogi publicznej przez Wykonawcę, Wykonawca odpowiada za szkody powstałe wskutek swojego zawinionego działania lub zaniechania, które mogły powstać na takiej nieruchomości lub na drodze publicznej oraz zobowiązany jest do uprzątnięcia ich po zakończeniu wykonywania prac.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na własny koszt kierownika budowy. Wykonawca, jako kierownika budowy wskazuje ………………………

§4 SPOSÓB WYKONYWANIA PRAC. OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

- W zakresie obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją Inwestycji jest:

  - Sporządzenie następującej dokumentacji powykonawczej oraz przeniesienie na rzecz Zamawiającego praw autorskich do tej dokumentacji na zasadach i w zakresie określonym w Umowie:

- Projekt budowlany oraz inne dokumenty opisane w § 1 ust. 2 z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót;

- operat z przeprowadzonych geodezyjnych pomiarów powykonawczych;

- oryginał dziennika budowy;

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu i o zakończeniu budowy;

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, zgodność ze specyfikacją, dokumentacja materiałowo-odbiorowa;

  - przejęcie placu budowy w terminie określonym w niniejszej Umowie lub uzgodnionym z Zamawiającym;

  - wykonywanie robót budowlanych, w miarę istniejących możliwości, w sposób nie utrudniający i nie zakłócający funkcjonowania i użytkowania istniejącego obiektu Zamawiającego;

  - we własnym zakresie i na własny koszt wygrodzenie oraz oznakowanie tablicami informacyjnymi terenu budowy,

  - wykonanie pełnego zakresu prac objętych niniejszą Umową:

- zgodnie z Dokumentacją oraz sztuką budowlaną;

- z wykorzystaniem dobrej klasy sprzętu oraz pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, przez dozór techniczny zapewniający dobrą organizację pracy, wysoki stopień fachowości i zdyscyplinowania;

  - wykonanie prawidłowego przyłączenia do wskazanych przez Zamawiającego punktów poboru energii elektrycznej, wody, z których korzysta;

  - wpisem do dziennika budowy powiadamiania Zamawiającego o planowanych odbiorach robót: częściowych, i odbiorze końcowym;

  - zapewnienia Zamawiającemu możliwości dokonania kontroli  i odbioru wszelkich robót, w tym takich, które mają zostać przykryte lub zasłonięte na stałe;

  - bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom uprawnionym organom administracji państwowej;

  - uzgadniania pisemnie z Zamawiającym ewentualnych zmian stosowanych materiałów, standardów wykonania oraz wszelkich innych zmian w stosunku do Dokumentacji,

  - zatrudnienie pracowników posiadających niezbędne kwalifikacje w zakresie wykonywanych robót. Jeśli z przepisów powszechnie obowiązujących będzie wynikać, iż wykonywanie danych prac wymaga posiadania odpowiednich uprawnień, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że prace te będą wykonywały wyłącznie osoby posiadające stosowne uprawnienia;

  - przestrzeganie przy wykonywaniu prac budowlanych wszelkich niezbędnych przepisów oraz norm – a w szczególności przepisów prawa budowlanego, przepisów BHP oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku zatrudnienia, jako pracowników obcokrajowców, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że każdy z nich będzie posiadał prawo do wykonywania pracy na terenie Rzeczypospolitej;

  - zapewnienie Zamawiającemu swobodnego dostępu do placu budowy, w dowolnym miejscu lub czasie, dla przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania warunków Umowy oraz prawidłowości wykonywanych prac;

  - informowanie Zamawiającego – na każde jego żądanie – o stanie zaawansowania wykonywania prac wchodzących w zakres Inwestycji;

  - zakup i dostawa – w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie – na plac budowy materiałów, urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonania Inwestycji;

  - zabezpieczenie placu budowy (w tym jego ogrodzenie i oświetlenie) z zachowaniem należytej staranności i dbania o należyty porządek na placu budowy w sposób eliminujący ryzyko powstania jakiejkolwiek szkody (w szczególności szkód na osobie) – czy to na placu budowy, czy też poza nim, ale z przyczyn mających miejsce na placu budowy – oraz w sposób uniemożliwiający przebywanie na placu budowy osobom trzecim;

  - zabezpieczenie i zapewnienie ochrony placu budowy, znajdującego się na nim mienia oraz poszczególnych elementów realizowanej Inwestycji, w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą wartości albo właściwości;

  - zapewnienia we własnym zakresie miejsca składowania odpadów z prowadzonych prac i usuwania ich we własnym zakresie i na własny koszt; Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego przedstawić mu zaświadczenie o utylizacji odpadów;

  - zapewnienia ustawienia pomieszczeń zaplecza magazynowo - socjalnego, sanitariatów dla potrzeb swoich oraz pracowników, dostawców, podwykonawców;

  - uporządkowanie placu budowy oraz wykonanie sprzątania po zakończeniu wszystkich prac wchodzących w zakres Inwestycji; obowiązek ten obejmuje również uporządkowanie terenów sąsiadujących z placem budowy (niezależnie od tego czyją własność stanowią), jeśli na skutek prowadzonych prac doszło do ich zabrudzenia lub uszkodzenia;

  - w przypadku zatrudnienia podwykonawców – koordynacji prac poszczególnych podwykonawców i zapewnienia zgodności wykonywanych przez nich prac z Umową;

  - zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz geologicznej w zakresie niezbędnym do wykonania prac objętych Inwestycją;

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego:

- nie dalej niż w terminie 24 godzin od dnia powzięcia informacji, o wszelkich zagrożeniach życia;

- nie dalej niż w terminie 5 dni od powzięcia informacji, które mogą mieć wpływ na realizację Inwestycji, a w szczególności na datę planowego zakończenia robót lub ich danego etapu.

- W związku z wykonywaniem prac objętych Umową, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia któregokolwiek z postanowień Umowy, w tym Dokumentacji, w szczególności zaś za prowadzenie prac niezgodnie z Dokumentacją. Za naruszenie Umowy i prowadzenie prac niezgodnie z Umową nie uznaje się realizacji robót zamiennych lub ograniczenia robót, zgodnie z §2 Umowy; w takim przypadku Wykonawca odpowiada za realizację Umowy zgodnie ze zmianami.

- W związku z wykonywaniem prac objętych Umową, Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących, również w przypadku, jeśli z ustawy wynika, że adresatem danego obowiązku lub zakazu jest Zamawiający, ale naruszenie jego powstało na skutek zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy.

- Jeśli w związku z zawinionymi działaniami lub zaniechaniami Wykonawcy, Zamawiający zostanie obciążony grzywną, karą pieniężną lub opłatą (albo innego rodzaju podobnym świadczeniem) przez właściwy organ administracji publicznej lub samorządowej, albo jeśli osoba trzecia skieruje przeciwko Zamawiającemu roszczenie, Wykonawca obowiązany jest zwolnić Zamawiającego z tego obowiązku. W przypadku gdy Wykonawca odmowi uznania roszczeń, przez co Zamawiający wda się w proces sądowy, a roszczenia te okażą się zasadne i powstałe z winy Wykonawcy, Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu koszty sądowe oraz koszty wynagrodzenia adwokata, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone przepisami prawa, powstałe w związku z takimi działaniami, co nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie innych postanowień Umowy.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za całość placu budowy oraz przedmiot Inwestycji (w tym za zniszczenie lub uszkodzenie już zrealizowanych prac) od chwili przekazania mu placu budowy, do momentu pozytywnego Odbioru Końcowego i zwrotnego przekazania placu budowy Zamawiającemu.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za zdarzenia mające miejsce na placu budowy oraz za skutki tych zdarzeń, a nadto za szkody powstałe poza placem budowy, ale mające swoje źródło na placu budowy - od chwili jego przekazania przez Zamawiającego do momentu pozytywnego Odbioru Końcowego i zwrotnego przekazania placu budowy Zamawiającemu, z zastrzeżeniem że zdarzenia i szkody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powstały na skutek zawinionych przez Wykonawcę działań lub zaniechań.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za swoje zawinione działania (oraz podmiotów, którymi przy wykonywaniu Umowy się posługuje) związane z wykonaniem Umowy.

- Jeśli z przepisów powszechnie obowiązujących odpowiedzialność Zamawiającego za działania związane z placem budowy lub działaniami Wykonawcy będzie miała bardziej rygorystyczny charakter, za działania z tego wynikające Wykonawca wobec Zamawiającego ponosi odpowiedzialność również na takich samych zasadach.

- Wykonawca na placu budowy ma prawo przechowywać jedynie mienie niezbędne do wykonywania prac wchodzących w zakresie Inwestycji.

- W trakcie realizacji przez Wykonawcę prac budowlanych, Zamawiający będzie mógł przystąpić (osobiście lub zlecając je osobom trzecim) do wykonania innych prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych, które nie są objęte Umową – o ile prace te nie będą kolidować lub nie będą uniemożliwiać realizacji Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy opisana w niniejszym paragrafie nie odnosi się do szkód powstałych na skutek prowadzenia przez Zamawiającego lub na jego zlecenie prac wykończeniowych. W przypadku wystąpienia szkody, odpowiedzialność ponosi podmiot, którego działanie lub zaniechanie doprowadziło do powstania szkody.

- Przy wykonywaniu prac budowlanych, Wykonawca obowiązany jest nie zakłócać możliwości dotychczasowego i nieskrępowanego korzystania z terenów sąsiadujących z placem budowy.

- Zamawiający ma obowiązek:

- pisemnie przekazać plac budowy w terminie ustalonym w niniejszej Umowie;

- udostępnić w granicach placu budowy punkty poboru energii elektrycznej;

- udostępnić w granicach placu budowy punkty poboru wody;

- powołać Komisję Odbioru, której celem będzie dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego przedmiotu Umowy;

- dokonywać odbiorów częściowych i odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

§5 UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zabezpieczające jego odpowiedzialność w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy (w szczególności obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdów mechanicznych na placu budowy oraz poza nim) do kwoty 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).

- Kopia polisy OC stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do utrzymania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 w zakresie i na sumę nie mniejszą niż wynikającą z polisy OC, o której mowa w ust. 2 przez cały okres wykonywania prac budowlanych objętych Umową, aż do momentu pozytywnego końcowego odbioru i zwrotnego przekazania placu budowy Zamawiającemu.

- Wykonawca przez cały okres obowiązywania Umowy jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, aktualnego odpisu polisy OC o której mowa w ust. 1.

§6 MATERIAŁY

- Wykonawca obowiązany jest – w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie – zakupić i dostarczyć na własny koszt wszystkie materiały niezbędne do wykonania Inwestycji, chyba że Strony uzgodnią inaczej w czasie realizacji Umowy, zgodnie ze specyfikacją określoną w Umowie (w tym jej załącznikach, a w szczególności w Dokumentacji). Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa zastosować odmiennych materiałów, aniżeli tych o których mowa w Dokumentacji.

- W zakresie, w jakim Umowa nie określa materiałów lub urządzeń, które mają być zastosowane Wykonawca nie musi mieć zgody na ich zastosowanie, jednakże, Wykonawca obowiązany jest zastosować materiały i urządzenia o dobrej jakości (uwzględniając zasady sztuki budowlanej i właściwe normy), dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej, odpowiadające wymogom określonym w przepisach powszechnie obowiązujących (w szczególności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i stosownych przepisach wykonawczych do tych i innych ustaw), przy uwzględnieniu ich przeznaczenia w Inwestycji.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi mu próbki materiałów używanych do wykonywania Inwestycji oraz wykaże, że spełniają one wymagania Umowy, przekazując mu komplet dokumentów potwierdzających spełnianie przez materiały wymogów. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonywanie stałej i bieżącej kontroli jakości materiałów i urządzeń, a w tym celu zapewni mu możliwość odpowiedniego dostępu na plac budowy.

- W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca używa lub zamierza użyć do realizacji Inwestycji materiałów lub urządzeń niespełniających wymogów, o których mowa w ust. 1 - 3, Zamawiający może nakazać Wykonawcy wymianę materiałów lub urządzeń kwestionowanych na materiały lub urządzenia zgodne z warunkami Umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W sytuacji określonej w ust. 4, Wykonawca obowiązany będzie do usunięcia i ponownego wykonania Inwestycji w zakresie w jakim została ona wykonana przy wykorzystaniu materiałów lub urządzeń niespełniających warunków Umowy. Zamawiający będzie ponadto uprawniony do wyboru i wskazania producenta materiałów lub urządzeń. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zakupu materiałów lub urządzeń u danego producenta, a niezastosowanie takich materiałów lub urządzeń zostanie uznane za zastosowanie materiałów lub urządzeń niezgodnych z Umową.

- Konieczność przerwania robót budowlanych lub ponownego wykonania robót z przyczyn, o których mowa w ust. 4 nie ma wpływu na termin wykonania robót określony w Umowie, ani na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§7 TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy:

- Wykonawca przystąpi do realizacji zleconych prac objętych niniejszą Umową nie później niż w dniu …………

- Termin zakończenia realizacji całości Inwestycji ustala się do dnia ………………..

- Protokoły odbioru części/całości przedmiotu Umowy stanowią podstawę do wystawienia faktury częściowej/ końcowej obejmującej wynagrodzenie za wykonaną i odebraną cześć/ całość przedmiot Umowy z zastrzeżeniem ust. 3.

- Strony ustalają dokonanie następujących odbiorów*:

- odbiór częściowy I po wykonaniu konstrukcji przewiązki;

- odbiór częściowy II po wykonaniu konstrukcji ogrodu zimowego;

- odbiór końcowy po zakończeniu pozostałych prac składających się na Przedmiot Zamówienia.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Strony ustalają dokonanie odbioru końcowego po realizacji całego przedmiotu zamówienia.**

- Przekazanie terenu pod budowę nastąpi w formie protokołu przekazania, podpisanego przez obie Strony Umowy. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do odbioru placu budowy w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o gotowości Zamawiającego do przekazania placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na sposób lub terminy wykonania przedmiotu Umowy a w szczególności:

- opóźnieniach w realizacji robót bez względu na przyczynę opóźnienia,

- o opóźnieniach w dostawach podstawowych materiałów, urządzeń, komponentów do montażu, itp.,

- o awariach i innych przeszkodach wpływających na realizację Umowy,

- opóźnieniach w udostępnianiu przez Zamawiającego frontów poszczególnych robót,

- o wypadkach zaistniałych w toku realizacji prac oraz o decyzjach mających wpływ na realizację inwestycji np. konieczność uzyskania dodatkowych niezbędnych zezwoleń, wstrzymanie budowy, zakaz wykonania poszczególnych czynności itp.

- Zaistnienie przeszkód w wykonaniu robót będących przedmiotem Umowy winno być potwierdzone stosownym wpisem do dziennika budowy.

- W wyniku zaistnienia przeszkód termin zakończenia całości Inwestycji może  zostać zmieniony jedynie w drodze dwustronnych uzgodnień pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą i wprowadzony do Umowy w formie aneksu podpisanego przez obie strony Umowy, pod rygorem nieważności.

§8 WYNAGRODZENIE

- Za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, którego zakres określono w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ….. PLN netto (słownie: złotych netto) + obowiązująca stawka podatku VAT.

Określona wyżej kwota stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za wszelkie czynności, roboty, materiały i usługi wchodzące w skład przedmiotu Umowy i obejmuje w szczególności:

- koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

- materiały budowlane z zastrzeżeniem §6 ust. 1, urządzenia itp. wraz z ich transportem na plac budowy,

- roboty budowlane objęte zakresem rzeczowym tych prac,

- koszty pracy pojazdów mechanicznych i innego sprzętu specjalistycznego użytego w trakcie prac objętych przedmiotem Umowy,

- koszty wywozu ziemi, śmieci, gruzu betonowego,

- koszty wszelkich prac przygotowawczych i porządkowych, itp.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego §8 jest kwotą stałą i niezmienną i nie podlega renegocjacji w całym okresie obowiązywania Umowy oraz zawiera kompletny zakres użytkowy zadania.

- Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) 
w wysokości określonej aktualnie obowiązującymi w dniu wystawienia faktury przepisami prawa.

- W ramach wynagrodzenia opisanego w ust. 1 Wykonawca przenosi również na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powykonawczej (w szczególności wchodzących w jej zakres wszystkich rysunków, operatów, obmiarów itp.) sporządzonej na podstawie Umowy. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi określonymi powyżej przez czas nieograniczony oraz na terytorium całego świata (prawa nieograniczone terytorialnie). Wykonawca oświadcza, że w momencie wydania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji powykonawczej będzie jedynym uprawnionym z tytułu praw autorskich majątkowych oraz praw zależnych do tej dokumentacji, oraz że prawa te nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i powielania dokumentacji – wytwarzania określoną techniką drukarska i techniką cyfrową,

- zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których dokumentację pierwotnie utrwalono – wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału lob kolejnych egzemplarzy,

- zakresie udostępniania dokumentacji osobom trzecim w sposób inny niż wyżej określony, w tym udostępnienia na rzecz pracowników Zamawiającego, jego kontrahentów lub innych osób i podmiotów, według wyboru Zamawiającego,

- wykorzystania dokumentacji do wykonania na jej podstawie prac budowlanych lub innego rodzaju robót (również nieobjętych Umową), a także do wykonania na jej podstawie modernizacji, lub remontu obiektu, instalacji albo urządzenia, objętego lub nieobjętego Umową,

- wprowadzania zmian do dokumentacji w celu wykonania na jej podstawie modernizacji, modyfikacji, remontu obiektu, instalacji lub urządzenia objętego Umową,

- wprowadzania zmian do dokumentacji w celu wykonania na jej podstawie prac, które nie były wcześniej objęte Umową.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie przenosi również na Zamawiającego prawo własności do materialnych nośników, na których utrwalona została dokumentacja powykonawcza. Przeniesienie prawa własności materialnych nośników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi z chwilą wydania ich Zamawiającemu.

- W ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych związanych z dokumentacją powykonawczą, to jest rozporządzanie oraz korzystanie z opracowań dokumentacji, w tym w szczególności (ale nie wyłącznie) z ich adaptacji, zmian, aktualizacji, tłumaczeń na wszystkich wymienionych w polach eksploatacji, oraz wyraża zgodę, aby dalszej zgody na wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie udzielał Zamawiający.

§9 WARUNKI PŁATNOŚCI

- Rozliczenie przedmiotu Umowy następować będzie fakturami częściowymi/fakturą końcową wg protokołów odbioru częściowych/protokołu odbioru końcowego.

- * Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób:

- po podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w  §7 ust. 3 lit. a) kwota ………

- po podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w  §7 ust. 3 lit. b) kwota ………

- po podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w  §7 ust. 3 lit. c) kwota ………

** Wynagrodzenie płatne będzie po podpisaniu protokołu odbioru końcowego o którym mowa w §7 ust. 3.

- Podstawę wystawiania faktur częściowych/ faktury końcowej  stanowić będą pozytywne (czyli podpisane bez uwag) protokoły odbiorów częściowych / protokół odbioru końcowego wykonanych robót zatwierdzony przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego. Kopie protokołów/protokołu winne być dołączone do faktur. Brak kopii protokołu odbioru wstrzymuje realizację płatności.

- Płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę płacone będą przez Zamawiającego w terminie do 30 (trzydzieści) dni od daty doręczenie Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, wraz protokołem odbioru stanowiącym załącznik do faktury.

- Przekroczenie terminu płatności, z zastrzeżeniem ust. 2-4, powoduje naliczanie ustawowych odsetek za zwłokę w płatności.

- Faktury będą płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.

- Wykonawca oświadcza, że:

- nie wdrożył postępowania restrukturyzacyjnego ani upadłościowego,

- nie ma problemów z bieżącym, terminowym regulowaniem zobowiązań finansowych,

- nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań publiczno - prawnych wobec ZUS, Urzędu Skarbowego itp.,

- posiada środki umożliwiające rozpoczęcie robót i ma zapewnione pozyskanie środków na finansowanie robót objętych Umową.

§10

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO  WYKONANIA  PRZEDMIOTU  UMOWY  ORAZ  WŁAŚCIWEGO  I  TERMINOWEGO  USUNIĘCIA  WAD  I  USTEREK  W  OKRESIE  GWARANCJI I RĘKOJMI

- Celem zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy określonego w §1 Umowy Wykonawca najpóźniej  w terminie 10 (dziesięciu) dni licząc od podpisania niniejszej Umowy, zobowiązuje się na własny koszt do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, określonego w §1 Umowy, w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 1., ważne do terminu zakończenia realizacji całości Inwestycji o którym mowa w § 7 ust. 1 lit b)  + 30 dni. Jeśli termin realizacji przedmiotu umowy miałby ulec przedłużeniu Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność przekazanego zabezpieczenia.

- Celem zabezpieczenia właściwego i terminowego usunięcia wad fizycznych, usterek i niedoróbek dotyczących robót budowlanych, wykonanych przez Wykonawcę a ujawnionych i/lub wykrytych w okresie rękojmi, o którym mowa w §15 ust. 1 Umowy, Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego usuwania wad fizycznych, usterek i niedoróbek dotyczących robót budowlanych, wykonanych przez Wykonawcę a ujawnionych i/lub wykrytych w okresie rękojmi, o którym mowa w §15 ust. 1 Umowy w wysokości 1,5 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 1, ważne przez cały okres trwania rękojmi, o którym mowa w §15 ust. 1 Umowy + 30 dni.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 zwane dalej łącznie będzie Zabezpieczeniem.

- Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy i po pisemnej akceptacji Korzystającego w jednej z następujących form:

  - gwarancji bankowej lub

  - gwarancji ubezpieczeniowej lub

  - w formie pieniężnej w postaci kaucji na zabezpieczenie.

- W przypadku ustanowienia przez  Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winna ona nosić łącznie co najmniej następujące cechy:

- bezwarunkowa,

- nieodwołalna,

- płatna na pierwsze żądanie,

- zaakceptowana przez Korzystającego,

- ważna przez cały okres wymagany umową.

- Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń Korzystającego w stosunku do Wykonawcy wynikających lub pozostających w związku z Umową, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych, nie usunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad fizycznych, usterek i niedoróbek dotyczących robót budowlanych, wykonanych przez Wykonawcę, powstałych (ujawnionych i/lub wykrytych) po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy i nie usuniętych przez Wykonawcę.

- Strony niniejszej Umowy zgodnie ustalają i postanawiają, że w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę Zabezpieczenia wymaganego niniejszą umową

§11 ODBIORY ROBÓT

- Strony postanawiają, że dokonają następujących odbiorów:

- * odbiory częściowe – określone w § 7 ust. 3

- **odbiór końcowy robót budowlanych objętych niniejszą umową -  określony w § 7 ust. 3

- Pozytywne (podpisane bez uwag) protokoły odbiorów częściowych/ i odbioru końcowego przedmiotu Umowy, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT częściowych/faktury VAT końcowej, obejmujących wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot Umowy.

- Roboty zanikające oraz ulegające zakryciu winny być odebrane przez przedstawiciela Zamawiającego oraz kierownika budowy, stosownym zapisem w dzienniku budowy w terminie 3 (trzech) dni roboczych po ich pisemnym zgłoszeniu przez kierownika robót Wykonawcy.

- Zakończenie wszystkich robót, w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiory częściowe robót oraz gotowość do odbioru końcowego przedmiotu Umowy kierownik budowy zgłasza wpisem do dziennika budowy, zaś Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Zamawiającego na piśmie. Zamawiający powołuje Komisję Odbioru złożoną z Inspektora nadzoru Zamawiającego, Kierownika Budowy Wykonawcy i przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty wpływu zawiadomienia i prowadzi czynności odbioru końcowego przez okres nie dłuższy niż 3 (trzech) dni roboczych.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego lub końcowego, a zwłaszcza: Dziennika Budowy, protokołów odbiorów częściowych (elementów), świadectw jakości i atestów, norm itp.

- Strony uzgadniają, że z czynności odbiorów częściowych/odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności ustalenia co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z terminami ich usunięcia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego i/lub końcowego zostaną stwierdzone usterki to Strony sporządzą spis usterek do usunięcia i ustalą termin na ich usunięcie lub ewentualnie określą z jakich innych uprawnień kontraktowych skorzysta Zamawiający w celu wyegzekwowania odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze.

- W przypadku wad nadających się do usunięcia Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu Umowy do czasu usunięcia wad w terminie uzgodnionym z Wykonawcą;

- W przypadku wad nie nadających się do usunięcia – Zamawiający może:

- jeżeli wady nie umożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – żądać obniżenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej.

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi (w tym usunięcia przedmiotu wadliwego) zachowując prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

§12  URUCHOMIENIE

- Jeśli przedmiotem prac objętych odbiorem jest montaż urządzeń technicznych lub instalacji, Wykonawca przy udziale Zamawiającego przeprowadzi próby (w tym próby szczelności, jeśli specyfikacja instalacji tego wymaga), sprawdzenia lub rozruchy urządzeń lub instalacji – w zależności od ich rodzaju i specyfikacji (ruch próbny).

- Przed przystąpieniem do powyższych czynności, Wykonawca udostępni Zamawiającemu instrukcje używania, korzystania, czy konserwacji urządzeń technicznych lub instalacji objętych odbiorem. Instrukcje te zostaną wydane Zamawiającemu przy Odbiorze Końcowym.

- W ramach ruchu próbnego, Wykonawca obowiązany jest dokonać niezbędnej kalibracji i regulacji urządzeń lub instalacji objętej ruchem próbnym, tak aby urządzenia lub instalacje nim objęte osiągnęły właściwe parametry zakładane przez ich producenta, a jeśli parametry takie nie zostały określone, to tak aby urządzenia te działały zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji.

- Ruch próbny wszystkich instalacji i urządzeń zostanie powtórzony przy Odbiorze Końcowym.

§13 KIEROWNICTWO ROBÓT I NADZÓR NAD ROBOTAMI

Przedstawiciele stron w trakcie realizacji obiektu:

- Ze strony Wykonawcy:

…………..– kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane Nr …….

- Ze strony Zamawiającego:

Aleksandra Lehrich –  przedstawiciel Zamawiającego,

Kamil Maroszek  –  przedstawiciel Zamawiającego,

§14 KARY UMOWNE

Strony postanawiają, że formę wzajemnych odszkodowań stanowią kary umowne naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu robót w uzgodnionym w § 7- Umowy terminie w wysokości 0,1% (jedna dziesiąta  procenta) Wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w §8 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi/ gwarancji w wysokości 0,1% (jedna dziesiąta procenta) Wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w §8 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie wyznaczonym na jego usunięcie;

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% (jeden procent) Wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w §8 ust. 1 Umowy za każdy dzień przerwy, przy czym przerwa dłuższa niż 14 (czternaście) dni daje prawo Zamawiającemu do odstąpienia od umowy.

- za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących pod stronie Wykonawcy, w wysokości 10% (dziesięć procent) Wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w §8 ust. 1 Umowy;

- za naruszenie obowiązku poufności o którym mowa w §19 Umowy, w wysokości 10% (dziesięć procent) Wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w §8 ust. 1 Umowy;

- za naruszenie obowiązków określonych w §4 ust. 1 lit. k albo l Umowy, w wysokości 10% (dziesięć procent) Wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w §8 ust. 1 Umowy;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w §8 ust. 1 Umowy.

3. Postanowień §14 ust. 2  nie stosuje się, jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy w przypadku gdy Wykonawca nie będzie przestrzegał zobowiązań umownych lub będzie działał na szkodę Zamawiającego oraz w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w §17 ust. 2 Umowy.

4. Stosowanie kar umownych przewidzianych w ust. 1 i ust. 2 nie wyklucza dochodzenia odszkodowania, przewyższającego wysokość kary, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do rzeczywistej straty, jaka poniesie dana Strona Umowy.

§15 GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości prac wykonanych na podstawie Umowy na następujące okresy:

  - Dla elementów konstrukcyjnych wchodzących w zakres Inwestycji – na okres ….. od dnia podpisania przez Strony protokołu Odbioru Końcowego;

  - Dla elementów izolacyjnych oraz elewacyjnych wchodzących w zakres Inwestycji – na okres ….. od dnia podpisania przez Strony protokołu Odbioru Końcowego;

Jeśli producent danego elementu lub urządzenia wykorzystanego przez Wykonawcę przy realizacji Inwestycji udzielił gwarancji dłuższej niż wyżej wymienione terminy, to gwarancja Wykonawcy ulega odpowiedniemu wydłużeniu – do czasu obowiązywania gwarancji producenta.

- W przypadku ujawnienia w wyżej opisanym okresie gwarancji jakichkolwiek wad (usterek lub braków) w wykonanych przez Wykonawcę pracach, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego usunąć na swój koszt wszystkie wady i doprowadzić przedmiot umowy do stanu zgodnego z Umową.

- Zamawiający będzie informował Wykonawcę o ujawnionych wadach w formie dokumentowej, poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 13 Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, nie dalej niż w terminie 15 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i usunąć wadę w uzasadnionym technicznie terminie, nie dalej jednak niż 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. Prace dotyczące usuwania wad będą wykonywane przez Wykonawcę na własny koszt i ryzyko, przy uwzględnieniu potrzeb Zamawiającego oraz użytkowników Inwestycji.

- Rozpoczęcie i zakończenie wykonywania prac w zakresie usuwania wad będzie potwierdzane sporządzonymi przez strony protokołami.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie poniesione przez niego szkody , które powstały w związku z wadami. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę OC, która obejmuje roszczenia poszkodowanych w związku z utraconymi przez nich korzyściami na skutek poniesionej szkody i zobowiązuje się ją utrzymać przez cały okres gwarancji z zastrzeżeniem, że roszczenia z tytułu utraconych korzyści lub innych strat wynikających z szkody są objęte ochroną ubezpieczeniową, o ile szkoda której są konsekwencją jest objęta ochroną ubezpieczeniową.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad lub nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w termiach określonych w ust. 4 lub też nieusunięcia ich w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić osobom trzecich ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku, gdyby ujawnione wady nie dały się usunąć, Zamawiający ma prawo obniżyć Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wadliwego wykonania Inwestycji.

- Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi (zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi) niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§16 SIŁA WYŻSZA

- Strony uzgadniają, iż nie będą ponosiły skutków częściowego lub całkowitego niewykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanego działaniem siły wyższej.

- Za siłę wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, ani im zapobiec i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu,

w szczególności: powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe.

- Strona, dla której wystąpiła niemożność wykonania zobowiązań spowodowanych siłą wyższą zobowiązana jest:

- zawiadomić drugą Stronę (uprawnionych przedstawicieli Stron określonych w §13) o wystąpieniu siły wyższej w terminie 3 (trzech) dni roboczych od momentu jej wystąpienia, za pośrednictwem listu poleconego, telefonu lub poczty elektronicznej

- przedstawić dokument potwierdzający wystąpienie siły wyższej, wydany przez właściwy organ, w terminie 30 (trzydzieści) dniu od momentu jej wystąpienia.

- Niepowiadomienie lub powiadomienie w niewłaściwym czasie o wystąpieniu siły wyższej, lub nieprzedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających wystąpienie siły wyższej, pozbawia Stronę prawa powoływania się na nią.

§17 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XV (Umowa o dzieło) księgi III Kodeksu cywilnego, przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w następujących wypadkach określonych w ust. 2 i ust. 3 niniejszego §17 Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli:

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową i dokumentacją projektową,

- zostanie zgłoszony wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy lub zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy,

- Wykonawca przerwie realizację robót z przyczyn zawinionych przez niego i nie będzie realizował ich przez okres 7 (siedem) dni.

- Wykonawca może odstąpić od Umowy jeżeli:

- Zamawiający nie dokonuje zapłaty faktur Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od ustalonego w Umowie terminu na zapłatę i mimo wyznaczenia Zamawiającemu dodatkowego terminu do zapłaty faktury, nie krótszego niż 14 (czternaście) dni, Zamawiający nadal nie dokonuje zapłaty,

- w przypadku przerwania wykonywanych robót z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego na okres dłuższy niż  21 (dwadzieścia jeden) dni,

- zostanie zgłoszony wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Zamawiającego lub zostanie ogłoszona likwidacja Zamawiającego.

- Każdej ze Stron przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od uzyskania przez stronę uprawnioną informacji o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od Umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia i jest skuteczne z chwilą dostarczenia go drugiej Stronie.

- W razie odstąpienia od Umowy:

- Strony sporządzą protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy teren robót w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt winnego odstąpienia od Umowy.

- W razie odstąpienia od Umowy, z przyczyn za które odpowiada Zamawiający, jest on zobowiązany do:

- dokonania odbioru wykonanych robót i zamówionych materiałów i urządzeń,

- zapłacenia Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty oraz zamówione materiały i urządzenia,

- przejęcia frontu robót.

- W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający zobowiązany jest do:

- zapłacenia Wykonawcy za wykonaną i odebraną część robót. Jednakże Zamawiający zastrzega sobie w takim przypadku prawo potrącenia kar umownych od Wykonawcy bezpośrednio z bieżących faktur wystawianych Zamawiającemu,

- przejęcia frontu robót.

- W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowiązany jest do:

- uprzątnięcia terenu budowy;

- usunięcia z terenu budowy sprzętu oraz maszyn stanowiących własność Wykonawcy, bądź znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy

w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego.

§18  PODWYKONAWCY

- Wykonawca może podzlecać część prac związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy Podwykonawcom, pod warunkiem, że nie spowoduje to wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy określonego w niniejszej Umowie oraz pod warunkiem spełnienia warunków określonych w niniejszym paragrafie.

- Przed powierzeniem wykonania prac podwykonawcy, o którym mowa w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu zamiaru powierzenia wykonywania prac budowlanych oznaczonemu podwykonawcy. Zgłoszenie to polega na przekazaniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę (za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w § 13 Umowy adres mailowy pod rygorem nieważności) informacji o:

- Osobie podwykonawcy i osobach go reprezentujących;

- Zakresie prac, które mają zostać powierzone podwykonawcy, przy czym zakres ten powinien być zgodny  z zakresem robót objętych przedmiotem Umowy

- Terminach płatności należnych podwykonawcy z tytułu realizacji prac objętych Umową.

- Zgłoszenie nastąpi nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym zawarciem przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą.

- Wykonawca zawierając umowę z podwykonawcą gwarantuje, że w umowie tej znajdą się postanowienia zapewniające, że:

- Termin realizacji przedmiotu umowy będzie zgodny z postanowieniami Umowy i jej załącznikami;

- Przedmiot umowy o podwykonawstwo, warunki oraz sposób jego wykonywania będą zgodne z warunkami ustalonymi w Umowie;

- Jakość i sposób wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą na takim samym poziomie jak określone w Umowie;

- Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji stworzonej przez podwykonawcę, na polach eksploatacji określonych w Umowie, zostaną przeniesione na Wykonawcę i będą mogły zostać przeniesione na Zamawiającego;

- W umowie zostanie zawarte zastrzeżenie o zakazie cesji roszczeń podwykonawcy przysługujących mu wobec Wykonawcy lub Zamawiającego;

- Umowa o podwykonawstwo nie będzie zawierać oświadczeń uzależniających otrzymanie wynagrodzenia przez podwykonawcę od uprzedniego otrzymania wynagrodzenia przez Wykonawcę od Zamawiającego.

- Zamawiający może zgłosić sprzeciw dotyczący wyboru podwykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia w przypadku gdy treść zgłoszenia okazała się niezgodna z rzeczywistością lub umowa z podwykonawcą nie zawiera postanowień z pkt 4 niniejszego paragrafu. Zamawiający ma prawo w tym terminie, na swoje żądanie, otrzymać projekt  umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy, co do którego wniósł sprzeciw lub jeśli treść zgłoszenia okazała się niezgodna z rzeczywistością. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której zaakceptowane przez I Zamawiającego warunki opisane w ust. 3 i 4 różniły się od rzeczywistych.

- Zmiana umów o podwykonawstwo wymaga zachowania trybu określonego w powyższych ustępach, jeśli zmiana ta dotyczyłaby warunków określonych w ust. 3 i 4 .

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą Umową.

- Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy jak za własne. Podwykonawca zobowiązany jest spełnić świadczenie zgodnie z Umową, z regułami staranności nałożonymi na Wykonawcę. Zamawiający może żądać od Wykonawcy odsunięcia podwykonawcy od wykonywania Umowy, jeżeli jego działania naruszają postanowienia Umowy lub nie dają rękojmi należytego wykonania prac wchodzących w zakres Umowy.

- W przypadku otrzymania przez Zamawiającego informacji o opóźnieniu Wykonawcy w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcom lub zgłoszenia do Inwestora roszczeń podwykonawców o zapłatę na podstawie art. 647¹ § 3 kodeksu cywilnego, Zamawiający ma prawo domagania się od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie stosownych wyjaśnień oraz wglądu w odpowiednią dokumentację (w szczególności umowy, protokoły odbioru, faktury, potwierdzenia przelewów). W przypadku postępowania sądowego z powództwa podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia przez Inwestora, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do toczącego się postępowania z interwencją uboczną po stronie Inwestora oraz w przypadku gdy roszczenia były zasadne a brak zapłaty nastąpił z winy Wykonawcy pokryć ewentualne poniesione przez niego koszty, w tym: odsetki, opłaty sądowe, koszty procesu, koszty zastępstwa adwokackiego, jednak nie wyższe niże ustalone w obowiązujących przepisach.

- W przypadkach określonych w ustępie poprzedzającym, Zamawiający – według swojego wyboru, ma prawo zapłacić wynagrodzenie bezpośrednio podwykonawcy, potrącając zapłaconą należność z wynagrodzenia należnego Wykonawcy (w przypadku wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę za ten zakres prac) lub złożyć sporną kwotę do depozytu sądowego – chyba, że Wykonawca udowodni, iż roszczenia podwykonawców są bezzasadne.

§19 POUFNOŚĆ

- Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści Umowy oraz wszelkich informacji uzyskanych w związku z jej zawarciem.

- Informacje Poufne mogą być ujawniane:

- jeżeli będzie to niezbędne do należytego wykonywania przez Wykonawcę praw lub obowiązków wynikających z Umowy;

- z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

- za uprzednią pisemną zgodą Inwestora;

- w związku z postępowaniem sądowym lub administracyjnym prowadzonym

z udziałem Wykonawcy, jeżeli będzie to wymagane przez organ prowadzący to postępowanie.

- Zobowiązanie do nieujawniania Informacji Poufnych nie ma zastosowania do Informacji Poufnych, które stały się ogólnie dostępne w wyniku działań niestanowiących naruszenia Umowy.

- Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy przez okres 10 (dziesięć) lat od dnia zawarcia Umowy.

- Strony zobowiązują się poinformować o obowiązku zachowania poufności wynikającego z niniejszego paragrafu wszystkie osoby, które brały udział przy wykonaniu umowy, w szczególności swoich przedstawicieli, konsultantów, pracowników i podwykonawców oraz zapewniają, iż będą one przestrzegały postanowień niniejszego paragrafu.

§20 RODO

- Strony przekazują sobie wzajemnie dane osobowe osób fizycznych wyznaczonych przez nie do kontaktów w sprawach związanych z Umową. Przekazując te dane, każda ze Stron jednocześnie powierza i poleca drugiej Stronie przetwarzanie danych osobowych tych osób- na zasadach i w celach niżej określonych.

- Strony oświadczają, że są administratorem danych osobowych, dotyczących osób wymienionych w ust. 1 oraz, że przetwarzają je zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).

- Przedmiotem przetwarzania są dane osobowe Strony będącej osobą fizyczną, a także pracowników lub współpracowników drugiej Strony, które zostały przez nią przekazane, a obejmujące ich dane kontaktowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Dane te będą przetwarzane przez Strony w celu wykonania Umowy.

- W zakresie czynności przetwarzania Strony będą uprawnione do: archiwizowania, ewidencjonowania, aktualizowania, przeglądania oraz wykorzystywania powierzonych danych osobowych- w celach określonych w ust. 3.

- Powierzone dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy i upływu terminów przedawnienia z niej wynikających.

- Powierzone dane będą przetwarzane zgodne z wymogami określonymi w art. 28 ust. 3 lit. (a) – (h) RODO, a obowiązki określone w tym przepisie strony przyjmują jako część umowy.

- Każda ze Stron- w zakresie i w celu w jakim druga Strona powierzyła jej przetwarzanie danych- ma prawo korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających, lub udostępnić dane osobie trzeciej.

§21 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. Zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być przejęte przez inny podmiot. Zamawiający nie wyraża zgody na przejęcie zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy przez inny podmiot.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawa budowlane oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.

- Strony Umowy zgadzają się rozwiązywać wszelkie możliwe spory, kontrowersje lub różnice, jakie mogą powstać pomiędzy Stronami na tle lub w powiązaniu z niniejszą Umową na drodze negocjacji. W przypadku nie uzyskania polubownego rozwiązania sporu w przeciągu 20 (dwudziestu) dni, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych właściwych miejscowo ze względu na siedzibę Inwestora.

- Każda ze Stron niniejszej Umowy będzie na bieżąco informować drugą Stronę o zmianach dotyczących adresów. W razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pod ostatni wskazany adres uważa się za skuteczne. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wypowiedzenia itp. związane z niniejszą Umową dla swojej skuteczności winny być przesyłane na adresy Stron Umowy wskazane na jej wstępie.

- Jeżeli jedno lub więcej postanowień zawartych w tej Umowie z jakiegokolwiek powodu zostanie unieważnione albo uznane za bezprawne lub niewykonalne pod jakimkolwiek względem, to taka nieważność, bezprawność lub niewykonalność nie będzie miała wpływu na żadne z innych postanowień tej Umowy, a Umowa będzie interpretowana tak jak gdyby tego rodzaju nieważny, bezprawny lub niewykonalny zapis nie był w tej Umowie zawarty.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Dokumentacja projektowo – techniczna,

- Załącznik Nr 2	– odpis aktualny z KRS Inwestora,

- Załącznik Nr 3	– odpis aktualny z KRS Wykonawcy,

- Załącznik nr 4 – Polisa OC Wykonawcy,

- Tytuły  (nagłówki) zawarte w niniejszej Umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody Stron i nie stanowią one ani części tej Umowy ani też nie będą przywoływane przy interpretacji postanowień niniejszej Umowy.

- Umowa wchodzi w życie z dniem………………..

- W przypadku zmiany harmonogramu realizacji projektu lub wprowadzenia innych zmian w realizacji projektu w ramach umowy zawartej ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, Strony dokonają stosownych zmian postanowień niniejszej Umowy.

- Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                                                                          ZAMAWIAJĄCY