Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr AII z dnia r.

Załącznik nr 2 do  Zapytania Ofertowego nr  AII/FENG/SMK/04/2026/QA  z dnia 29.09.2026
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FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe  AII/FENG/SMK/04/2026/QA z dnia 29.09.2026 składam poniższą ofertę:
	DANE SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ

	Nazwa firmy  
	

	Adres 
	

	NIP i REGON
	

	Adres e-mail
	

	Telefon
	

	PARAMETRY OFERTY 

	Data przygotowania oferty 
	

	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

	W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pod roboczą nazwą: 
“GUARD – Głębokie Uczenie w Autoadaptacyjnym Równoważeniu Derywatów. 
Badanie i opracowanie kompleksowego modelu portfolio pozycji opcyjnych i instrumentów spot o wysokim poziomie neutralności względem czynników rynkowych zapewniającym pozytywne wyniki inwestycyjne, wraz z dynamicznym rebalancingiem poprzez złożone typy zleceń”
AI Investments Sp. z o.o. pragnie wyłonić Podwykonawcę prac związanych z ewaluacją i testowaniem modeli machine learning.

Program: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
Priorytet: 1. Wsparcie dla przedsiębiorców
Działanie: 1.1 Ścieżka SMART
Numer naboru: FENG.01.01-IP.01-002/26

	HARMONOGRAM PRAC W PROJEKCIE

	Okres świadczenia usługi: 01.06.2027 - 30.09.2030 

Zakres prac związanych z ewaluacją i testowaniem modeli machine learning w poszczególnych zadaniach projektu:

Zadanie 1 Badania przemysłowe nad wieloźródłową fuzją danych, ekstrakcją cech (Feature Engineering) i identyfikacją reżimów rynkowych dla niestacjonarnych szeregów czasowych.
Zakres prac do wykonania w ramach zadania: 
· Opracowanie strategii testów pobierania i transformacji atrybutów danych. Szacowana pracochłonność to 50 roboczodni.
· Opracowanie przypadków testowych w zakresie pobierania i selekcji cech. Szacowana pracochłonność to 50 roboczodni.
· Wykonanie testów pobierania i  selekcji. Szacowana pracochłonność to 150 roboczodni.

Szacowana pracochłonność w ramach Zadania 1 to 250 roboczodni.
Czas trwania zadania:  01.06.2027 - 31.01.2028.

Zadanie 2 “Badania przemysłowe nad architekturą głębokich modeli zabezpieczających (Deep Hedging) oraz metodami Wyjaśnialnej Sztucznej Inteligencji (XAI).”
Zakres prac do wykonania w ramach zadania: 
· Opracowanie strategii testowej ewaluacji głębokich modeli zabezpieczających (Deep Hedging). Szacowana pracochłonność to 50 roboczodni.
· Przygotowanie przypadków testowych dla testów technicznych ww. modeli. Szacowana pracochłonność to 50 roboczodni.
· Wykonanie testów technicznych ww. algorytmów. Szacowana pracochłonność 200 roboczodni.

Szacowana pracochłonność w ramach Zadania 2 to 300 roboczodni.
Czas trwania zadania: 01.02.2028 - 30.04.2029

Zadanie 3 “Badania przemysłowe nad dynamicznym rebalansowaniem portfela za pomocą Uczenia ze Wzmocnieniem (RL) i generatywnych symulatorów rynkowych (Digital Twin).”
Zakres prac do wykonania w ramach zadania:
· Opracowanie strategii testowej ewaluacji algorytmów dynamicznego rebalansowania portfela z pomocą uczenia ze wzmocnieniem i generatywnych symulatorów rynkowych. Szacowana pracochłonność to 50 roboczodni.
· Przygotowanie przypadków testowych dla testów technicznych ww. algorytmów. Szacowana pracochłonność to 50 roboczodni.
· Wykonanie testów technicznych ww. algorytmów. Szacowana pracochłonność to 200 roboczodni

Szacowana pracochłonność w ramach Zadania 3 to 300 roboczodni.
Czas trwania zadania:  01.05.2029 - 31.03.2030.

Zadanie 4 “ Prace rozwojowe – Walidacja modeli w środowiskach zbliżonych do rzeczywistych i architektura integracji z produktami konsorcjantów”
Zakres prac do wykonania w ramach zadania:
· Opracowanie strategii testowej ewaluacji modułu rebalansowania i Deep Hedge oraz strategii testów integracyjnych. Szacowana pracochłonność to 50 roboczodni.
· Przygotowanie przypadków testowych dla testów technicznych modułu rebalansowania i Deep Hedge oraz integracji między modułem DeepHedge a platformą AI Investments. Szacowana pracochłonność to 50 roboczodni.
· Wykonanie testów technicznych według opracowanych przypadków testowych. Szacowana pracochłonność to 150 roboczodni.

Szacowana pracochłonność w ramach Zadania 4 to 250 roboczodni.
Czas trwania zadania: 01.04.2030 - 30.09.2030


	STAWKA GODZINOWA
	NETTO

	
	

	ŁĄCZNA LICZBA ROBOCZODNI PRZEPRACOWANYCH W RAMACH PROJEKTU[footnoteRef:0]: 1100 [0:  Roboczodzień liczony jako ośmiogodzinny dzień pracy] 


	ŁĄCZNA KWOTA W RAMACH PROJEKTU
	NETTO

	
	



Spełnienie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z warunkami zapytania ofertowego (należy wyszczególnić zgodnie z wymaganiami z załącznika nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nr AII/FENG/SMK/04/2026/QA):

	WIEDZA I DOŚWIADCZENIE DO REALIZACJI PRAC ZGODNE Z WARUNKAMI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
	Spełnia/Nie spełnia*

	Na dzień złożenia oferty, dysponuję zespołem oddelegowanym na potrzeby realizacji niniejszej usługi złożonym z min. trzech specjalistów IT
	TAK/NIE

	Każdy członek zespołu posiada udokumentowane, minimum 10-letnie doświadczenie w zwinnym zarządzaniu projektami IT. 
Wykaz projektów IT, w których uczestniczyli członkowie zespołu oddelegowanego na potrzeby świadczenia niniejszej usługi, a które były zarządzane w sposób zwinny:
1………………………………………………………………………………, okres realizacji: …………………………..
2………………………………………………………………………………, okres realizacji: …………………………..

	TAK/NIE

	Minimum dwóch członków zespołu oddelegowanego na potrzeby realizacji usługi posiada udokumentowane, praktyczne doświadczenie w pracach badawczych, w tym przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań opartych na uczeniu maszynowym.
Wykaz projektów, w których uczestniczyli członkowie zespołu oddelegowani na potrzeby realizacji niniejszej usługi, ze szczególnym uwzględnieniem projektów grantowych: Szybka Ścieżka oraz Eurostars lub Horizon 2020, bądź zbliżonych:
1………………………………………………………………………………, okres realizacji: …………………………..
2………………………………………………………………………………, okres realizacji: …………………………..

	TAK/NIE

	Co najmniej jeden członek zespołu posiada stopień naukowy doktora. 
W celu udowodnienia spełniania warunku Oferent powinien dołączyć do oferty kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia lub równoważny dokument potwierdzający uzyskanie wymaganego wykształcenia osoby oddelegowanej na potrzeby niniejszej usługi.

	TAK/NIE

	Co najmniej jeden członek zespołu oddelegowanego na potrzeby realizacji usługi posiada certyfikat ISTQB. W celu udowodnienia spełniania warunku Oferent do oferty powinien dołączyć skan/kopię certyfikatu przynajmniej jednego członka zespołu oddelegowanego na potrzeby realizacji niniejszej usługi.
	TAK/NIE

	Oferent posiada udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu eksperymentów i ewaluacji algorytmów machine learning.
Wykaz projektów, w którym członkowie zespołu realizowali tego typu zadania (min. 1):
1………………………………………………………………………………, okres realizacji: …………………………..
2………………………………………………………………………………, okres realizacji: …………………………..

	TAK/NIE

	Wszyscy członkowie zespołu oddelegowanego na potrzeby realizacji usługi posiadają udokumentowane, minimum 10-letnie doświadczenie, w zapewnianiu jakości rozproszonych i wysokodostępnych systemów IT
Wykaz projektów, w których członkowie zespołu oddelegowanego na potrzeby świadczenia niniejszej usługi praktycznie wykorzystywali umiejętność zapewniania jakości systemów IT:
1………………………………………………………………………………, okres realizacji: …………………………..
2………………………………………………………………………………, okres realizacji: …………………………..

	TAK/NIE

	Oferent posiada doświadczenie w zapewnianiu jakości projektów informatycznych w obszarze systematic trading, quantiative investments, w szczególności z wykorzystaniem algorytmów machine learning.
Wykaz projektów z tego zakresu (min. 1):
1………………………………………………………………………………, okres realizacji: …………………………..
2………………………………………………………………………………, okres realizacji: …………………………..

	TAK/NIE

	Oferent posiada doświadczenie w testach integracji z brokerem z wykorzystaniem protokołu FIX, min wersja 4.4. 
Wykaz projektów z tego zakresu (min. 1):
1………………………………………………………………………………, okres realizacji: …………………………..
2………………………………………………………………………………, okres realizacji: …………………………..

	TAK/NIE

	POSIADANY POTENCJAŁ TECHNICZNY I ZASOBY KADROWE DO REALIZACJI PRAC ZGODNE Z WARUNKAMI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
	Spełnia/Nie spełnia*

	1. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Na potrzeby realizacji usługi przeznaczę co najmniej: 3 stacje robocze z procesorem min. Intel i7 bądź równorzędnym innego producenta, 32 GB RAM, 1TB HDD, z GPU z chipset minimum klasy Turing - RTX 4xxx (lub równoważnym innego producenta) z minimum 8GB RAM GPU.
	TAK/NIE

	2. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem kadrowym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Na potrzeby realizacji usługi oddeleguję minimum 3-osobowy zespół złożony ze specjalistów IT, których wiedzę i doświadczenie przedstawiłem powyżej.
	TAK/NIE


* zaznaczyć właściwe

Oświadczenie Oferenta:
Oświadczam, że:
1. Zakres usług przewidzianych do świadczenia jest zgodny z zakresem objętym zapytaniem ofertowym,
2. Zapoznałam/em/Zapoznaliśmy się ze specyfikacją przedmiotu i warunkami zamówienia, przedstawionymi w Zapytaniu Ofertowym i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłam/em/zdobyliśmy informacje niezbędne do przedłożenia Oferty uwzględniającej właściwe wykonanie zamówienia,
3. Minimalny okres związania ofertą to 90 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert,
4. Zobowiązuję się – w przypadku wybrania mojej Oferty – do zawarcia umowy z Zamawiającym w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i na warunkach zgodnych ze złożoną Ofertą,
5. Akceptuję/emy termin i warunki realizacji zamówienia określone w Zapytaniu Ofertowym, do którego przedkładam/y Ofertę,
6. Posiadam/y odpowiednią wiedzę, kwalifikacje, potencjał techniczny i doświadczenie gwarantujące wykonanie zamówienia,
7. Posiadam/y pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
8. Nie jestem/jesteśmy skazana/y/ni prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skazana/y/ni prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe,
9. Obciążenie wynikające z realizacji usługi objętej przedmiotem Zamówienia nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań, które zostały/zostaną mi/nam powierzone.



Ponadto oświadczam, że:
1. Jestem/Jesteśmy świadoma/m/mi odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)
2. Nie pozostaję/pozostajemy pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego.
3. Nie zalegam/y z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz innymi należnościami publicznoprawnymi.








	Imię i nazwisko osoby/osób 
upoważnionej/upoważnionych do złożenia oferty
	



	Data, podpis
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