FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe  AII/FENG/SMK/04/2026/QA z dnia 29.09.2026 składam poniższą ofertę:

| DANE SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa firmy |  |  |
| Adres |  |  |
| NIP i REGON |  |  |
| Adres e-mail |  |  |
| Telefon |  |  |
| PARAMETRY OFERTY |  |  |
| Data przygotowania oferty |  |  |
| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  |  |
| W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pod roboczą nazwą: “GUARD – Głębokie Uczenie w Autoadaptacyjnym Równoważeniu Derywatów. Badanie i opracowanie kompleksowego modelu portfolio pozycji opcyjnych i instrumentów spot o wysokim poziomie neutralności względem czynników rynkowych zapewniającym pozytywne wyniki inwestycyjne, wraz z dynamicznym rebalancingiem poprzez złożone typy zleceń” AI Investments Sp. z o.o. pragnie wyłonić Podwykonawcę prac związanych z ewaluacją i testowaniem modeli machine learning. Program: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Priorytet: 1. Wsparcie dla przedsiębiorców Działanie: 1.1 Ścieżka SMART Numer naboru: FENG.01.01-IP.01-002/26 |  |  |
| HARMONOGRAM PRAC W PROJEKCIE |  |  |
| Okres świadczenia usługi: 01.06.2027 - 30.09.2030 Zakres prac związanych z ewaluacją i testowaniem modeli machine learning w poszczególnych zadaniach projektu: Zadanie 1 Badania przemysłowe nad wieloźródłową fuzją danych, ekstrakcją cech (Feature Engineering) i identyfikacją reżimów rynkowych dla niestacjonarnych szeregów czasowych. Zakres prac do wykonania w ramach zadania: - Opracowanie strategii testów pobierania i transformacji atrybutów danych. Szacowana pracochłonność to 50 roboczodni. - Opracowanie przypadków testowych w zakresie pobierania i selekcji cech. Szacowana pracochłonność to 50 roboczodni. - Wykonanie testów pobierania i selekcji. Szacowana pracochłonność to 150 roboczodni. Szacowana pracochłonność w ramach Zadania 1 to 250 roboczodni. Czas trwania zadania: 01.06.2027 - 31.01.2028. Zadanie 2 “Badania przemysłowe nad architekturą głębokich modeli zabezpieczających (Deep Hedging) oraz metodami Wyjaśnialnej Sztucznej Inteligencji (XAI).” Zakres prac do wykonania w ramach zadania: - Opracowanie strategii testowej ewaluacji głębokich modeli zabezpieczających (Deep Hedging). Szacowana pracochłonność to 50 roboczodni. - Przygotowanie przypadków testowych dla testów technicznych ww. modeli. Szacowana pracochłonność to 50 roboczodni. - Wykonanie testów technicznych ww. algorytmów. Szacowana pracochłonność 200 roboczodni. Szacowana pracochłonność w ramach Zadania 2 to 300 roboczodni. Czas trwania zadania: 01.02.2028 - 30.04.2029 Zadanie 3 “Badania przemysłowe nad dynamicznym rebalansowaniem portfela za pomocą Uczenia ze Wzmocnieniem (RL) i generatywnych symulatorów rynkowych (Digital Twin).” Zakres prac do wykonania w ramach zadania: - Opracowanie strategii testowej ewaluacji algorytmów dynamicznego rebalansowania portfela z pomocą uczenia ze wzmocnieniem i generatywnych symulatorów rynkowych. Szacowana pracochłonność to 50 roboczodni. - Przygotowanie przypadków testowych dla testów technicznych ww. algorytmów. Szacowana pracochłonność to 50 roboczodni. - Wykonanie testów technicznych ww. algorytmów. Szacowana pracochłonność to 200 roboczodni Szacowana pracochłonność w ramach Zadania 3 to 300 roboczodni. Czas trwania zadania: 01.05.2029 - 31.03.2030. Zadanie 4 “ Prace rozwojowe – Walidacja modeli w środowiskach zbliżonych do rzeczywistych i architektura integracji z produktami konsorcjantów” Zakres prac do wykonania w ramach zadania: - Opracowanie strategii testowej ewaluacji modułu rebalansowania i Deep Hedge oraz strategii testów integracyjnych. Szacowana pracochłonność to 50 roboczodni. - Przygotowanie przypadków testowych dla testów technicznych modułu rebalansowania i Deep Hedge oraz integracji między modułem DeepHedge a platformą AI Investments. Szacowana pracochłonność to 50 roboczodni. - Wykonanie testów technicznych według opracowanych przypadków testowych. Szacowana pracochłonność to 150 roboczodni. Szacowana pracochłonność w ramach Zadania 4 to 250 roboczodni. Czas trwania zadania: 01.04.2030 - 30.09.2030 |  |  |
| STAWKA GODZINOWA |  | NETTO |
| ŁĄCZNA LICZBA ROBOCZODNI PRZEPRACOWANYCH W RAMACH PROJEKTU: 1100 |  |  |
| ŁĄCZNA KWOTA W RAMACH PROJEKTU |  | NETTO |

Spełnienie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z warunkami zapytania ofertowego (należy wyszczególnić zgodnie z wymaganiami z załącznika nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nr AII/FENG/SMK/04/2026/QA):

| WIEDZA I DOŚWIADCZENIE DO REALIZACJI PRAC ZGODNE Z WARUNKAMI ZAPYTANIA OFERTOWEGO | Spełnia/Nie spełnia* |
| --- | --- |
| Na dzień złożenia oferty, dysponuję zespołem oddelegowanym na potrzeby realizacji niniejszej usługi złożonym z min. trzech specjalistów IT | TAK/NIE |
| Każdy członek zespołu posiada udokumentowane, minimum 10-letnie doświadczenie w zwinnym zarządzaniu projektami IT. Wykaz projektów IT, w których uczestniczyli członkowie zespołu oddelegowanego na potrzeby świadczenia niniejszej usługi, a które były zarządzane w sposób zwinny: 1………………………………………………………………………………, okres realizacji: ………………………….. 2………………………………………………………………………………, okres realizacji: ………………………….. | TAK/NIE |
| Minimum dwóch członków zespołu oddelegowanego na potrzeby realizacji usługi posiada udokumentowane, praktyczne doświadczenie w pracach badawczych, w tym przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań opartych na uczeniu maszynowym. Wykaz projektów, w których uczestniczyli członkowie zespołu oddelegowani na potrzeby realizacji niniejszej usługi, ze szczególnym uwzględnieniem projektów grantowych: Szybka Ścieżka oraz Eurostars lub Horizon 2020, bądź zbliżonych: 1………………………………………………………………………………, okres realizacji: ………………………….. 2………………………………………………………………………………, okres realizacji: ………………………….. | TAK/NIE |
| Co najmniej jeden członek zespołu posiada stopień naukowy doktora. W celu udowodnienia spełniania warunku Oferent powinien dołączyć do oferty kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia lub równoważny dokument potwierdzający uzyskanie wymaganego wykształcenia osoby oddelegowanej na potrzeby niniejszej usługi. | TAK/NIE |
| Co najmniej jeden członek zespołu oddelegowanego na potrzeby realizacji usługi posiada certyfikat ISTQB. W celu udowodnienia spełniania warunku Oferent do oferty powinien dołączyć skan/kopię certyfikatu przynajmniej jednego członka zespołu oddelegowanego na potrzeby realizacji niniejszej usługi. | TAK/NIE |
| Oferent posiada udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu eksperymentów i ewaluacji algorytmów machine learning. Wykaz projektów, w którym członkowie zespołu realizowali tego typu zadania (min. 1): 1………………………………………………………………………………, okres realizacji: ………………………….. 2………………………………………………………………………………, okres realizacji: ………………………….. | TAK/NIE |
| Wszyscy członkowie zespołu oddelegowanego na potrzeby realizacji usługi posiadają udokumentowane, minimum 10-letnie doświadczenie, w zapewnianiu jakości rozproszonych i wysokodostępnych systemów IT Wykaz projektów, w których członkowie zespołu oddelegowanego na potrzeby świadczenia niniejszej usługi praktycznie wykorzystywali umiejętność zapewniania jakości systemów IT: 1………………………………………………………………………………, okres realizacji: ………………………….. 2………………………………………………………………………………, okres realizacji: ………………………….. | TAK/NIE |
| Oferent posiada doświadczenie w zapewnianiu jakości projektów informatycznych w obszarze systematic trading, quantiative investments, w szczególności z wykorzystaniem algorytmów machine learning. Wykaz projektów z tego zakresu (min. 1): 1………………………………………………………………………………, okres realizacji: ………………………….. 2………………………………………………………………………………, okres realizacji: ………………………….. | TAK/NIE |
| Oferent posiada doświadczenie w testach integracji z brokerem z wykorzystaniem protokołu FIX, min wersja 4.4. Wykaz projektów z tego zakresu (min. 1): 1………………………………………………………………………………, okres realizacji: ………………………….. 2………………………………………………………………………………, okres realizacji: ………………………….. | TAK/NIE |
| POSIADANY POTENCJAŁ TECHNICZNY I ZASOBY KADROWE DO REALIZACJI PRAC ZGODNE Z WARUNKAMI ZAPYTANIA OFERTOWEGO | Spełnia/Nie spełnia* |
| - Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Na potrzeby realizacji usługi przeznaczę co najmniej: 3 stacje robocze z procesorem min. Intel i7 bądź równorzędnym innego producenta, 32 GB RAM, 1TB HDD, z GPU z chipset minimum klasy Turing - RTX 4xxx (lub równoważnym innego producenta) z minimum 8GB RAM GPU. | TAK/NIE |
| - Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem kadrowym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Na potrzeby realizacji usługi oddeleguję minimum 3-osobowy zespół złożony ze specjalistów IT, których wiedzę i doświadczenie przedstawiłem powyżej. | TAK/NIE |

* zaznaczyć właściwe

Oświadczenie Oferenta:

Oświadczam, że:

- Zakres usług przewidzianych do świadczenia jest zgodny z zakresem objętym zapytaniem ofertowym,

- Zapoznałam/em/Zapoznaliśmy się ze specyfikacją przedmiotu i warunkami zamówienia, przedstawionymi w Zapytaniu Ofertowym i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłam/em/zdobyliśmy informacje niezbędne do przedłożenia Oferty uwzględniającej właściwe wykonanie zamówienia,

- Minimalny okres związania ofertą to 90 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert,

- Zobowiązuję się – w przypadku wybrania mojej Oferty – do zawarcia umowy z Zamawiającym w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i na warunkach zgodnych ze złożoną Ofertą,

- Akceptuję/emy termin i warunki realizacji zamówienia określone w Zapytaniu Ofertowym, do którego przedkładam/y Ofertę,

- Posiadam/y odpowiednią wiedzę, kwalifikacje, potencjał techniczny i doświadczenie gwarantujące wykonanie zamówienia,

- Posiadam/y pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,

- Nie jestem/jesteśmy skazana/y/ni prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skazana/y/ni prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe,

- Obciążenie wynikające z realizacji usługi objętej przedmiotem Zamówienia nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań, które zostały/zostaną mi/nam powierzone.

Ponadto oświadczam, że:

- Jestem/Jesteśmy świadoma/m/mi odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)

- Nie pozostaję/pozostajemy pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego.

- Nie zalegam/y z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz innymi należnościami publicznoprawnymi.

| Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do złożenia oferty |  |
| --- | --- |
| Data, podpis |  |

Roboczodzień liczony jako ośmiogodzinny dzień pracy