


Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego


PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ………………… 2026 r. w ………………………………… pomiędzy:

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce pod adresem: ul. Winnicka 12, 32-020 Wieliczka, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 0000300629 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nadanych numerach REGON: 120618017, NIP: 6832009500, BDO: 000011493 o wpłaconym kapitale zakładowym 120 447 900,00 złotych, telefon kontaktowy: 12 291 48 06,  e-mail: zgk@zgk.wieliczka.eu
reprezentowanym przez:
Karolinę Marzec-Oleksik - Prezes Zarządu Spółki, 
Agnieszkę Szczepaniak - Wiceprezes Zarządu Spółki,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………
z siedzibą w …………………………………,
adres: …………………………………,
NIP: …………………………………, REGON: …………………………………,
KRS: …………………………………,
reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………,
………………………………………………………………………………,

zwanym dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi dalej „Stronami”.


§ 1. Podstawa zawarcia umowy i źródło finansowania

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego pn. „Wyposażenie i zabudowa samochodu specjalistycznego w system kamerowania do inspekcji kanalizacji sanitarnej”.
1. Zamówienie realizowane jest w ramach zadania nr 2.7 „Wdrożenie systemu kamerowania kanalizacji sanitarnej na rzecz podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji systemu kanalizacyjnego” objętego projektem pn. „Transformacja cyfrowa i wzrost cyberbezpieczeństwa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii cyfrowych oraz rozwój infrastruktury ICT”.
1. Projekt, o którym mowa w ust. 2, jest finansowany w ramach Pożyczki wspierającej zaawansowaną transformację cyfrową ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności,                                w ramach Inwestycji C4.1.1 Wsparcie dla zaawansowanej transformacji cyfrowej (NextGenerationEU), zwanej dalej „dofinansowaniem”. 
1. Postępowanie zostało przeprowadzone poza ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jako zamówienie sektorowe o wartości niższej niż progi unijne, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień podprogowych sektorowych obowiązującego u Zamawiającego, z uwzględnieniem reguł konkurencyjności.
1. Integralną część umowy stanowią: 
1) Zapytanie ofertowe;
2) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego; 
3) Formularz ofertowy Wykonawcy – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego; 
4) Tabela zgodności technicznej – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
5) oferta Wykonawcy wraz z dokumentami złożonymi w postępowaniu.
1. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami umowy a dokumentami, o których mowa w ust. 5, pierwszeństwo mają kolejno: umowa, Opis przedmiotu zamówienia, Zapytanie ofertowe, Tabela zgodności techniczna, Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty oferty Wykonawcy, chyba że dokument oferty przewiduje rozwiązanie korzystniejsze dla Zamawiającego.

§ 2. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż, uruchomienie i zabudowa w pojeździe Zamawiającego (Toyota ProAce) kompletnego systemu kamerowania do inspekcji kanalizacji sanitarnej, obejmującego:
1) panel sterujący; 
2) wózek transportowy dla zakresu DN150–600; 
3) głowicę wizyjną montowaną do wózków jezdnych ZOOM; 
4) bęben z kablem transmisyjnym – automatyczny; 
5) kamerę pchaną dla DN50–300; 6) osprzęt dodatkowy; 
7) komputer z oprogramowaniem inspekcyjnym;
8) kompletną zabudowę systemu w pojeździe Zamawiającego.
2. Wykonawca  zapewni szkolenie z zakresu obsługi systemu inspekcyjnego dla min. 2 operatorów.
3. Przedmiot umowy obejmuje ponadto wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego działania systemu, w tym oprogramowanie, licencje, aplikacje, sterowniki, przewody, konfigurację, uruchomienie oraz elementy wyposażenia, a także dostarczenie dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, kart katalogowych, deklaracji zgodności oraz innych dokumentów określonych                          w Opisie przedmiotu zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe, dokumentacyjne oraz wymagania dotyczące kompatybilności i równoważności określa Opis przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca nie może dostarczyć urządzenia innego producenta, modelu, typu lub wersji niż wskazane w ofercie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda może zostać udzielona wyłącznie, jeżeli proponowane urządzenia spełniają wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia i nie są gorsze od urządzenia wskazanego w ofercie.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie kompatybilności technicznej, funkcjonalnej i komunikacyjnej dostarczonych urządzeń, osprzętu, oprogramowania oraz zabudowy, w tym ich prawidłowej współpracy z pojazdem Zamawiającego i systemami przez niego wykorzystywanymi. Wszelkie koszty usunięcia braku kompatybilności obciążają Wykonawcę.
7. Jeżeli do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy niezbędne jest oprogramowanie, aplikacja, licencja, aktywacja, konfiguracja albo inna usługa techniczna, Wykonawca zapewnia je w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia.
8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodny z ofertą Wykonawcy, Zapytaniem ofertowym, Opisem przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami prawa.
9. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy posiada wymagane dokumenty zgodności, certyfikaty, deklaracje, legalizacje, instrukcje i dokumentację techniczną, jeżeli są wymagane dla danego elementu przedmiotu umowy.
10. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zabudowy oraz niezbędnych zmian konstrukcyjnych pojazdu Zamawiającego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami technicznymi, umożliwiający zmianę rodzaju pojazdu z samochodu ciężarowego na samochód specjalny przeznaczony do inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, na własny koszt, przeprowadzenia badania technicznego pojazdu po wykonaniu zabudowy i zmian konstrukcyjnych, uzyskania pozytywnego wyniku tego badania oraz dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji dotyczącej wykonanych zmian, w tym opinii rzeczoznawcy samochodowego, niezbędnej do przeprowadzenia procedury zmiany rodzaju pojazdu w dokumentach rejestracyjnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia oraz § 5 niniejszej umowy.
12. Formalności administracyjne związane ze zgłoszeniem zmiany rodzaju pojazdu i uzyskaniem dokumentów rejestracyjnych uwzględniających zmianę rodzaju pojazdu z samochodu ciężarowego na samochód specjalny pozostają po stronie Zamawiającego.

§ 3. Termin realizacji umowy

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować całość przedmiotu umowy, w tym dostawę, zabudowę, montaż, podłączenie, konfigurację i uruchomienie systemu, przeprowadzenie testów funkcjonalnych i szkolenia oraz przekazanie wymaganej dokumentacji, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

§ 4. Miejsce i sposób realizacji

1. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego przy ul. Winnickiej 12, 32-020 Wieliczka lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Wieliczki, w zakresie niezbędnym do wykonania zabudowy, montażu, konfiguracji i uruchomienia systemu.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie zabudowy, montażu, podłączenia i integracji wszystkich elementów systemu oraz za ich prawidłowe działanie po uruchomieniu.
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu Zamawiającego oraz jego wyposażenia przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac. W przypadku powstania uszkodzeń z winy Wykonawcy zobowiązany jest on do ich usunięcia na własny koszt.
1. Koszty transportu, załadunku, rozładunku, opakowania, ubezpieczenia oraz dostarczenia przedmiotu umowy do miejsca realizacji ponosi Wykonawca i są one objęte wynagrodzeniem.
1. Dostawa, montaż, zabudowa, konfiguracja i uruchomienie systemu obejmują wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego i kompletnego funkcjonowania przedmiotu zamówienia, również jeżeli nie zostały wyszczególnione wprost.

§ 5. Odbiór końcowy przedmiotu umowy

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę całości zakresu określonego w umowie i Opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności po dostawie, zabudowie, montażu, podłączeniu, konfiguracji i uruchomieniu kompletnego systemu kamerowania w pojeździe Zamawiającego, uzyskaniu pozytywnego wyniku dodatkowego badania technicznego pojazdu oraz po przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 2.
1. Warunkiem dokonania odbioru jest potwierdzenie kompletności dostawy oraz prawidłowego działania wszystkich elementów systemu, w szczególności: panelu sterującego, wózka jezdnego, głowicy wizyjnej ZOOM, automatycznego bębna z kablem transmisyjnym, kamery pchanej, komputera i oprogramowania inspekcyjnego, osprzętu dodatkowego oraz zabudowy systemu                        w pojeździe.
1. W ramach odbioru Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić testy funkcjonalne systemu, obejmujące w szczególności sprawdzenie możliwości: uruchomienia i sterowania systemem, prowadzenia inspekcji kanalizacji przy wykorzystaniu dostarczonych kamer i wózków, sterowania głowicą wizyjną ZOOM, prawidłowego działania automatycznego bębna i transmisji obrazu, rejestracji obrazu i danych z inspekcji, zapisu, odtwarzania i archiwizacji wyników inspekcji oraz prawidłowego działania dostarczonego oprogramowania inspekcyjnego.
1. Do podpisania protokołu odbioru końcowego upoważnieni są: ze strony Zamawiającego – ............................................ (imię, nazwisko, stanowisko); ze strony Wykonawcy – ............................................ (imię, nazwisko, stanowisko). Podpis protokołu odbioru końcowego przez inne osoby niż upoważnione wymaga uprzedniego pisemnego upoważnienia.
1. Z przeprowadzonego odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest stawić się na odbiór w terminie wskazanym przez Zamawiającego; nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru, a protokół sporządzony w jego nieobecności jest dla Wykonawcy wiążący.
1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego następujące dokumenty: 
1) karty katalogowe i specyfikacje techniczne; 
2) instrukcje obsługi, użytkowania i konserwacji w języku polskim; 
3) dokumentację techniczną zabudowy i montażu systemu w pojeździe; 
4) deklaracje zgodności, certyfikaty i atesty, jeżeli są wymagane; 
5) dokumentację dotyczącą oprogramowania inspekcyjnego, w tym zakres udzielonych licencji; 
6) wykaz wszystkich dostarczonych urządzeń, elementów wyposażenia, oprogramowania i licencji wraz z oznaczeniem producenta i modelu oraz wykaz numerów seryjnych urządzeń; 
7) protokoły z przeprowadzonych testów, prób i uruchomienia;
8) dokumenty gwarancyjne wraz z informacją o warunkach świadczenia serwisu; 
9) potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia (lista obecności);
10) dokument potwierdzający wykonanie zmian konstrukcyjnych pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie, zawierający dane identyfikacyjne pojazdu, w tym numer VIN, oraz opis dokonanych zmian, wraz z dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności w wymaganym zakresie; 
11) opinię rzeczoznawcy samochodowego wpisanego na listę rzeczoznawców samochodowych prowadzoną przez ministra właściwego do spraw transportu, potwierdzającą prawidłowość wykonanej zabudowy i zmian konstrukcyjnych oraz spełnienie wymagań technicznych umożliwiających zakwalifikowanie pojazdu jako samochodu specjalnego przeznaczonego do inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej; 
12) zaświadczenie o pozytywnym wyniku dodatkowego badania technicznego pojazdu, przeprowadzonego po wykonaniu zabudowy i zmian konstrukcyjnych przez uprawnioną stację kontroli pojazdów, wraz z dokumentem zawierającym opis dokonanych zmian konstrukcyjnych i dane techniczne pojazdu po ich wykonaniu, niezbędne do zmiany rodzaju pojazdu w dokumentach rejestracyjnych; 
13) dokumentację techniczną wykonanych zmian konstrukcyjnych pojazdu, obejmującą w szczególności opis zakresu i sposobu wykonania zabudowy, wykaz zamontowanych elementów oraz dane techniczne pojazdu po przebudowie; 
14) inne dokumenty dotyczące wykonanej zabudowy i zmian konstrukcyjnych pojazdu, wymagane przepisami prawa do przeprowadzenia procedury zmiany rodzaju pojazdu z samochodu ciężarowego na samochód specjalny.
Dokumenty należy przekazać w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, w formie papierowej lub elektronicznej.
7. Jeżeli w toku odbioru końcowego nie stwierdzono braków, wad lub nieprawidłowości, a Wykonawca uzyskał pozytywny wynik dodatkowego badania technicznego pojazdu i przekazał kompletną dokumentację wymaganą umową, Zamawiający podpisuje protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
8. Jeżeli w toku odbioru końcowego stwierdzono braki, wady lub nieprawidłowości w działaniu systemu, nieprawidłowości wykonanej zabudowy, brak wymaganej dokumentacji albo nieuzyskanie pozytywnego wyniku dodatkowego badania technicznego pojazdu, Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego z zastrzeżeniami, w którym opisuje stwierdzone braki, wady lub nieprawidłowości oraz wyznacza Wykonawcy termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, z uwzględnieniem konieczności zachowania terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest usunąć stwierdzone braki, wady lub nieprawidłowości na własny koszt i ryzyko, uzupełnić wymaganą dokumentację oraz, w przypadku negatywnego wyniku badania technicznego wynikającego z wykonanej zabudowy, zapewnić ponowne przeprowadzenie badania na własny koszt.
Po usunięciu zastrzeżeń Strony przeprowadzają ponowny odbiór końcowy, którego wynik potwierdzają protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
9. Podpisanie protokołu odbioru końcowego z zastrzeżeniami nie stanowi odbioru przedmiotu umowy w rozumieniu umowy i nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Podstawą płatności jest wyłącznie protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
10. Jeżeli Wykonawca nie usunie braków, wad lub nieprawidłowości w terminie wyznaczonym w protokole odbioru końcowego z zastrzeżeniami, Zamawiający może:
1) wyznaczyć ostatni, dodatkowy termin usunięcia zastrzeżeń, nie dłuższy niż 3 dni robocze; albo
2) odmówić odbioru i odstąpić od umowy na zasadach określonych w § 13.
11. Odbiór przedmiotu umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji, rękojmi ani kar umownych.


§ 6. Wynagrodzenie ryczałtowe

1. Za prawidłowe wykonanie całości przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: netto: .................... zł; VAT: .................... zł; brutto: .................... zł; słownie brutto: ............................................
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało ustalone na podstawie ceny oferty złożonej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym i wynika z następujących cen jednostkowych:


	Lp.
	Przedmiot dostawy 
	ilość
	Producent/model/typ oferowanego urządzania 
	Cena jednostkowa netto za 1 szt. (zł)
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Wartość brutto 

	1.
	Panel sterujący
	1 szt. 
	
	
	
	
	

	2.
	Wózek transportowy dla zakresu DN150-600
	1szt.
	
	
	
	
	

	3. 
	Głowica wizyjna montowana do obu wózków jezdnych ZOOM
	1 szt. 
	
	
	
	
	

	4.
	Bęben z kablem transmisyjnym  - automatyczny
	1 szt. 
	
	
	
	
	

	5.
	Osprzęt dodatkowy
	1 szt. 
	
	
	
	
	

	6.
	Komputer i oprogramowanie inspekcyjne
	1 szt. 
	
	
	
	
	

	7.
	Kamera pchana dla DN50-300
	1 szt. 
	
	
	
	
	

	8.
	Zabudowa
	1 szt. 
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                   
                                                                                                                              Razem 
	



1. Wynagrodzenie jest stałe i niepodlegające zmianie ani waloryzacji w okresie obowiązywania umowy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty wykonania zabudowy i zmian konstrukcyjnych pojazdu, uzyskania opinii rzeczoznawcy samochodowego, przeprowadzenia badania technicznego pojazdu z wynikiem pozytywnym oraz dostarczenia kompletnej dokumentacji niezbędnej do zmiany rodzaju pojazdu z samochodu ciężarowego na samochód specjalny. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.
1. Jedynym wyjątkiem od zasady stałości wynagrodzenia netto jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie kwota podatku VAT i wartość brutto, bez zmiany wartości netto.
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

§ 7. Warunki płatności

1. Wynagrodzenie będzie rozliczone jednorazowo, po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego całości przedmiotu umowy.
1. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego, potwierdzający wykonanie całości przedmiotu umowy, w tym przekazanie wszystkich wymaganych dokumentów, przeprowadzenie testów funkcjonalnych i szkolenia. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność do czasu usunięcia wad, uzupełnienia braków lub przekazania wymaganych dokumentów.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury po dokonaniu odbioru końcowego w terminie do 5 dni roboczych.
1. Faktury będą wystawiane i udostępniane Zamawiającemu za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), jeżeli obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku gdy wystawienie albo udostępnienie faktury za pośrednictwem KSeF nie będzie wymagane albo nie będzie możliwe, faktura może zostać doręczona w inny prawnie dopuszczalny sposób.
1. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Rachunek bankowy Wykonawcy powinien znajdować się na białej liście podatników VAT, jeżeli wymóg ten dotyczy Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
1. Faktury należy wystawić na: 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o., 
ul. Winnicka 12, 32-020 Wieliczka, 
NIP: 6832009500, 
REGON: 120618017.


§ 8. Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu gwarancję jakości na kompletny przedmiot umowy, w tym wszystkie dostarczone urządzenia, elementy wyposażenia, zabudowę oraz wykonane prace montażowe i integracyjne, na okresy wskazane w Formularzu ofertowym, tj.: 
1) panel sterujący – ............ miesięcy (nie mniej niż 60 miesięcy); 
2) wózek transportowy dla zakresu DN150–600 – ............ miesięcy (nie mniej niż 24 miesiące); 
3) głowica wizyjna ZOOM – ............ miesięcy (nie mniej niż 24 miesiące); 
4) bęben z kablem transmisyjnym – automatyczny – ............ miesięcy (nie mniej niż 24 miesiące); 5) kamera pchana dla DN50–300 – ............ miesięcy (nie mniej niż 24 miesiące); 
6)osprzęt dodatkowy – ............ miesięcy (nie mniej niż 24 miesiące);
7) komputer i oprogramowanie inspekcyjne – ............ miesięcy (nie mniej niż 24 miesiące); 
8) zabudowa – ............ miesięcy (nie mniej niż 24 miesiące).
1. Gwarancja obejmuje w szczególności: prawidłowe działanie wszystkich dostarczonych urządzeń                   i elementów systemu, prawidłową współpracę poszczególnych elementów kompletnego systemu, prawidłowe działanie oprogramowania, prawidłowe działanie wykonanej zabudowy i instalacji systemu w pojeździe oraz usuwanie wad i usterek powstałych w okresie gwarancyjnym.
1. Gwarancja może zostać udzielona przez Wykonawcę, producenta albo inny podmiot uprawniony, zgodnie z dokumentem gwarancyjnym przekazanym Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego. Dokumenty gwarancyjne powinny określać co najmniej: nazwę urządzenia objętego gwarancją, numer seryjny albo inny identyfikator, okres gwarancji, podmiot udzielający gwarancji, sposób zgłaszania wad oraz podstawowe warunki realizacji uprawnień gwarancyjnych.
1. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, chyba że dokument gwarancyjny przewiduje termin korzystniejszy dla Zamawiającego. Okres gwarancji dla naprawionych lub wymienionych elementów ulega przedłużeniu o czas, w którym element był wyłączony z użytkowania z powodu awarii objętej gwarancją.
1. W przypadku wystąpienia awarii lub usterki Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań serwisowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski oraz dostęp do części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego użytkowania systemu. Jeżeli usunięcie awarii wymaga dostarczenia części zamiennych, naprawy lub wymiany urządzenia albo jego elementu, czynności te wykonywane są w ramach gwarancji bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, o ile usterka nie powstała w wyniku niewłaściwego użytkowania systemu przez Zamawiającego.
1. Gwarancja udzielona przez producenta albo inny podmiot uprawniony stanowi uprawnienie dodatkowe Zamawiającego i nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu rękojmi, nienależytego wykonania umowy, kar umownych ani odszkodowania. Skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych nie wyłącza możliwości skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi.
1. Niezależnie od gwarancji, Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie (rękojmia konsumencka nie znajduje zastosowania, gdyż Zamawiający nie jest konsumentem; strony stosują rękojmię zastrzeżoną w umowie w granicach art. 558 § 1 k.c.).
1. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązany jest, według wyboru Zamawiającego, do:
1) usunięcia wady; 
2) wymiany wadliwego elementu przedmiotu umowy na wolny od wad;
3) obniżenia wynagrodzenia w odpowiedniej części; 
4) odstąpienia od umowy w części dotyczącej wadliwego elementu, jeżeli wada jest istotna.
Wybór sposobu usunięcia wady należy do Zamawiającego, a Wykonawca jest zobowiązany przywrócić przedmiot umowy do stanu zgodnego z umową.
1. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wady, wymiany wadliwego elementu w ramach rękojmi w terminie do 5 dni roboczych, a wykonać je w terminie do 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego, chyba że Strony uzgodnią inny termin uzasadniony charakterem wady.
1. Koszty transportu, demontażu, montażu, naprawy, wymiany, opakowania, ubezpieczenia oraz inne koszty związane z wykonaniem uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi obciążają Wykonawcę.
1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne w zakresie prawidłowej eksploatacji, obsługi i konfiguracji dostarczonego systemu w okresie gwarancji oraz przekaże dokumenty gwarancyjne i informacje dotyczące sposobu zgłaszania awarii i usterek.

§ 9. Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością, zgodnie z umową, ofertą, Opisem przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) terminowej realizacji przedmiotu umowy;
2) dostarczenia urządzeń zgodnych z wymaganiami Zamawiającego; 
3)zapewnienia kompatybilności technicznej, funkcjonalnej i komunikacyjnej z pojazdem Zamawiającego oraz systemami przez niego wykorzystywanymi; 
4) dostarczenia wymaganych dokumentów technicznych, jakościowych i zgodności;
5) uzyskania pozytywnego wyniku dodatkowego badania technicznego pojazdu;
6) niezwłocznego informowania Zamawiającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na terminową lub prawidłową realizację umowy, w szczególności o każdym ryzyku opóźnienia w realizacji terminu ostatecznego; 
7) współdziałania z Zamawiającym przy czynnościach odbiorowych, kontrolnych i wyjaśniających; 8) wykonywania obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi; 
9) przeprowadzenia szkolenia z obsługi systemu w terminie realizacji umowy, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.
1. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu, instytucjom finansującym, kontrolnym lub audytowym dokumentów i informacji dotyczących realizacji umowy, jeżeli obowiązek taki wynika z zasad finansowania projektu lub obowiązujących przepisów prawa.

§ 10. Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, a w szczególności do: 
1) wskazania miejsca realizacji i przedstawienia pojazdu w uzgodnionym terminie w celu wykonania zabudowy i montażu;
2) wskazania operatorów do szkolenia; 
3) dokonania odbioru przedmiotu umowy prawidłowo wykonanego; 
4) zgłaszania stwierdzonych wad, braków lub niezgodności; 
5) zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w umowie.

§ 11. Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy podwykonawcom w zakresie wskazanym w ofercie. 
1. Powierzenie wykonania części umowy podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy                                                       z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. 
1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania własne. 
1. Zmiana podwykonawcy lub zakresu podwykonawstwa wymaga uprzedniego poinformowania i zgody Zamawiającego i nie może prowadzić do naruszenia warunków postępowania ani pogorszenia sposobu realizacji umowy.

§ 12. Kary umowne i odpowiedzialność odszkodowawcza

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, tj. za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3– w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki;
2) za zwłokę w usunięciu braków, wad lub nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze końcowym albo zgłoszonych w ramach rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwego albo niekompletnego elementu przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki;
3) za dostarczenie urządzeń niezgodnych z umową, ofertą, Tabelą zgodności technicznej lub Opisem przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca nie wymieni ich na zgodne w terminie wskazanym przez Zamawiającego – w wysokości 10% wartości brutto niezgodnej części przedmiotu umowy; 
4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w całości albo w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy,                     a w przypadku odstąpienia od umowy w całości – 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.
1. Jeżeli w terminie, o którym mowa w § 3 przedmiot umowy nie zostanie odebrany bez zastrzeżeń z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, niezależnie od kar naliczonych na podstawie ust. 1.
1. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej albo innego dokumentu księgowego. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.
1. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych (art. 484 § 1 k.c.), w tym w szczególności odszkodowania z tytułu utraty dofinansowania oraz konieczności zwrotu otrzymanej zaliczki na dofinansowanie projektu wraz z odsetkami, jeżeli utrata ta nastąpiła wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym wskutek niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 3. Wykonawca ma świadomość, że w takim przypadku pokryje na zasadach odpowiedzialności odszkodowawczej całą szkodę Zamawiającego, w tym utracone środki dofinansowania i koszty ich zwrotu, w zakresie przekraczającym naliczone kary umowne.

§ 13. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości albo w części niezrealizowanej, jeżeli Wykonawca wykonuje umowę nienależycie, w szczególności niezgodnie z terminami, Opisem przedmiotu zamówienia, ofertą Wykonawcy albo postanowieniami niniejszej umowy.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności, jeżeli: 
1) Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy dłużej niż 14 dni kalendarzowych albo z realizacji przedmiotu umowy wynika, że nie zdąży z realizacją przed terminem, o którym mowa w § 3.
2) Wykonawca dostarcza przedmiot umowy niezgodny z umową, Opisem przedmiotu zamówienia, ofertą albo Tabelą zgodności technicznej; 
3) Wykonawca dostarcza urządzenia wadliwe, niekompletne, uszkodzone, używane albo niespełniające wymagań technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub komunikacyjnych;
 4) Wykonawca dostarczył urządzenia bez wymaganych dokumentów, deklaracji zgodności, dokumentów gwarancyjnych, instrukcji obsługi albo innych dokumentów wymaganych zgodnie z umową lub Opisem przedmiotu zamówienia; 
5) Wykonawca nie usunął braków, wad lub nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze końcowym w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 6) Wykonawca bez zgody Zamawiającego dostarczył urządzenia innego producenta, modelu, typu lub wersji niż wskazane w ofercie; 
7) dostarczone urządzenia, oprogramowanie lub aplikacje nie zapewniają wymaganej kompatybilności; 
8) Wykonawca odmawia współpracy przy czynnościach odbiorowych, kontrolnych, gwarancyjnych albo związanych z rozliczeniem projektu, w tym odmawia stawienia się na odbiór końcowy;
 9) Wykonawca zaprzestał realizacji umowy albo z okoliczności wynika, że nie będzie w stanie wykonać umowy w terminie, w szczególności przed terminem ostatecznym; 
10) ujawniły się okoliczności wskazujące, że Wykonawca podlegał wykluczeniu z postępowania albo złożył nieprawdziwe oświadczenia lub dokumenty mające wpływ na wynik postępowania; 
11) Zamawiający utracił dofinansowanie, dofinansowanie zostało cofnięte albo ograniczone, albo wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zamówienia stało się niemożliwe lub istotnie utrudnione; 
12) dalsza realizacja umowy stała się niemożliwa albo nieuzasadniona z przyczyn prawnych, organizacyjnych, technicznych lub finansowych, albo z przyczyn związanych z realizacją albo rozliczeniem projektu;
13) dalsza realizacja umowy, działanie lub zaniechanie Wykonawcy mogłoby skutkować uznaniem wydatków ponoszonych w ramach umowy za niekwalifikowalne, nieprawidłowe albo niemożliwe do rozliczenia w ramach projektu.
1. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1–9, Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wyzywa Wykonawcę do należytego wykonania umowy, usunięcia naruszeń, uzupełnienia braków, usunięcia wad albo złożenia wyjaśnień, wyznaczając mu dodatkowy termin nie krótszy niż 5 dni roboczych, z uwzględnieniem konieczności zachowania terminu, o którym mowa w § 3.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli:
1) naruszenie ma charakter istotny i uniemożliwia prawidłową realizację umowy;
2) dostarczony przedmiot umowy nie może zostać wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem; 
3) Wykonawca wyraźnie odmówił wykonania umowy albo usunięcia naruszeń; 
4) opóźnienie albo nieprawidłowości zagrażają terminowej realizacji lub rozliczeniu projektu, w szczególności grożą przekroczeniem terminu ostatecznego; 
5) zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 10–12.
1. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Wykonawcy oświadczenia w formie pisemnej albo elektronicznej, z podaniem przyczyn odstąpienia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.
1. W przypadku odstąpienia od umowy w części niezrealizowanej Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za zakres wykonany prawidłowo i odebrany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń przed dniem odstąpienia od umowy.
1. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowania – w tym z tytułu utraty dofinansowania i konieczności zwrotu zaliczki na dofinansowanie projektu – korzystania z rękojmi, gwarancji oraz innych uprawnień wynikających z umowy lub przepisów prawa.

§ 14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 15. Zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, jeżeli konieczność zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania, a zmiana nie narusza zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i równego traktowania Wykonawców.
1.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 3, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:
1) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia jego skutkom przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności klęski żywiołowej, powodzi, pożaru, działań wojennych lub innych zdarzeń bezpośrednio uniemożliwiających terminową realizację umowy;
2)  wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności braku możliwości przyjęcia dostawy, nieudostępnienia miejsca dostawy w uzgodnionym terminie lub konieczności czasowego wstrzymania realizacji umowy z przyczyn organizacyjnych lub technicznych dotyczących Zamawiającego;
3) wystąpienia niezależnych od Wykonawcy, niemożliwych do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności przeszkód w dostawie przedmiotu umowy, spowodowanych nadzwyczajnym wstrzymaniem produkcji lub transportu przez producenta, pod warunkiem udokumentowania tych okoliczności oraz wykazania braku możliwości terminowego pozyskania przedmiotu zamówienia z innego dostępnego źródła;
4) zakończenia produkcji lub wycofania z obrotu zaoferowanego urządzenia po upływie terminu składania ofert, jeżeli konieczność dostarczenia urządzenia zastępczego, spełniającego wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia, powoduje obiektywną konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy;
5) wystąpienia zmian przepisów prawa lub wydania decyzji właściwych organów administracji publicznej, które bezpośrednio uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy w pierwotnym terminie, o ile okoliczności te nie wynikają z działania lub zaniechania Wykonawcy;
1. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić wyłącznie o okres odpowiadający czasowi rzeczywistego oddziaływania okoliczności, o których mowa w ust. 2, na możliwość wykonania umowy, z uwzględnieniem czasu obiektywnie niezbędnego do wznowienia realizacji. Łączny okres przedłużenia terminu na podstawie niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych.
1. Warunkiem zmiany terminu realizacji umowy jest wykazanie związku przyczynowego pomiędzy wystąpieniem danej okoliczności a niemożnością dotrzymania pierwotnego terminu. Strona występująca z wnioskiem o zmianę terminu zobowiązana jest do przedstawienia pisemnego uzasadnienia, wskazania proponowanego okresu przedłużenia oraz, w miarę możliwości, dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności uzasadniających zmianę. Wniosek należy złożyć niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu przeszkody.
1. Zmiana terminu realizacji nie może wynikać z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności z niewłaściwej organizacji dostaw, opóźnienia w zamówieniu produktów lub innych zaniedbań Wykonawcy. Strony zobowiązane są do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia skutków występujących przeszkód.
1.     Zamawiający dopuszcza ponadto możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) miejsca realizacji dostawy, jeżeli jest to uzasadnione obiektywnymi potrzebami organizacyjnymi lub technicznymi Zamawiającego, przy czym nowe miejsce dostawy musi znajdować się na terenie tej samej miejscowości co miejsce pierwotne, a zmiana nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
2) modelu, typu lub wersji oferowanego urządzenia, w przypadku zakończenia jego produkcji, wycofania z obrotu lub zastąpienia nowszym modelem, pod warunkiem że urządzenie zamienne spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia, posiada parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze od pierwotnie zaoferowanego oraz zostanie dostarczone bez zwiększenia wynagrodzenia;
3) danych Stron, w szczególności nazwy, adresu, numeru rachunku bankowego lub osób wyznaczonych do kontaktu i realizacji umowy, z zachowaniem wymaganej formy ich aktualizacji;
4) podwykonawców lub zakresu podwykonawstwa, z zachowaniem wymagań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem że zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy ani zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 6 umowy oraz ceny jednostkowe dostarczanych produktów pozostają niezmienne przez cały okres realizacji umowy, w tym w przypadku zmiany terminu realizacji lub dokonania innych zmian przewidzianych w niniejszym paragrafie. Strony nie przewidują umownych mechanizmów podwyższania wynagrodzenia, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
1. Zmiany postanowień umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli obu Stron oraz zachowania formy pisemnej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem postanowień dotyczących aktualizacji danych o charakterze informacyjnym. Zmiana terminu realizacji umowy wymaga zawarcia aneksu i nie następuje automatycznie z chwilą wystąpienia okoliczności uzasadniającej jej dokonanie.

§ 16. Poufność

1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją umowy, jeżeli informacje te nie są publicznie dostępne albo zostały oznaczone jako poufne. 
1. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, decyzji właściwego organu, zasad finansowania projektu albo w związku z kontrolą, audytem lub rozliczeniem projektu.

§ 17. Osoby do kontaktu i osoby upoważnione do odbioru

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawach realizacji umowy jest: imię i nazwisko: ...................., stanowisko: ...................., tel.: ...................., e-mail: .................... 
1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktu w sprawach realizacji umowy jest: imię i nazwisko: ...................., stanowisko: ...................., tel.: ...................., e-mail: ....................
1. Osoby upoważnione do reprezentowania Stron przy czynnościach odbiorowych i do podpisania protokołu odbioru końcowego zostały wskazane w § 5 ust. 4.
1. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 oraz osób upoważnionych do podpisania protokołu odbioru końcowego wymaga poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej.

§ 18. Przetwarzanie danych osobowych

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami RODO. 
1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do zawarcia, realizacji, rozliczenia, kontroli i archiwizacji umowy.
1.  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego określa klauzula informacyjna stanowiąca załącznik do Zapytania ofertowego.

§ 19. Postanowienia końcowe

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw, obowiązków ani wierzytelności wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
1. Ewentualne spory wynikłe z zawarcia lub realizacji umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie, a w przypadku braku polubownego rozwiązania – rozstrzygnie je sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, chyba że umowa zostanie zawarta w formie elektronicznej.
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.




              Zamawiający                                                                                   Wykonawca

………………………………………                          ……………………………………………      
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