- Dane Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FLORAMEX” spółka cywilna Katarzyna Dudek i Mikołaj Dudek Złotniki ul. Jana Kochanowskiego 4, 62-002 Suchy Las

NIP 7772817087, REGON 634364642

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami - Mikołaj Dudek

Tel. 500 038 660

E-mail: m.dudek@floramex.pl

- Informacje ogólne oraz tryb udzielenia zamówienia:

  - Postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego w ramach realizacji projektu nr RPWP.01.05.02-30-0304/18-00, pt. “Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa PPH “FLORAMEX” s.c. KATARZYNA DUDEK MIKOŁAJ DUDEK poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” w ramach Osi Priorytetowej 1. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2. „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - dalej zwany również „Projektem UE”.

  - Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21 grudnia 2020 r. (dalej: „Wytyczne”) wydanych przez Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej  oraz z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności i przejrzystości, a także równego traktowania Wykonawców 
i konkurujących technologii.

- Jawność postępowania:

Niniejsze postępowanie jest jawne dla Wykonawców. Zapytanie opublikowane jest na stronie Zamawiającego i bazie konkurencyjnej.

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest

    - wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-biurowe na nieruchomości stanowiącej własność Zamawiającego położonej w Tarnowie Podgórnym Szumin 30 - o zakresie rzeczowym, parametrach technicznych i funkcjonalności, wymaganiach jakościowo-materiałowych i standardzie określonych w dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy),

    - uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmuje:

| Przedmiot zamówienia | Zakres, wymiary oraz podstawowe wymagania techniczne |
| --- | --- |
| Hala produkcyjno-magazynowa wraz z antresolą | - powierzchnia zabudowy 870 m2, - wysokość 11,00 m (wewnętrzna wysokość netto 9,0m), - długość 30,00 m, - szerokość 29,00 m, - kubatura 8 700 m3 wewnątrz hali do wykonania antresola na wysokości 4,0m – 5,0m, która wykorzystana zostanie na pomieszczenia socjalne pracowników, komunikację i laboratorium, powierzchnia antresoli ok. 290 m2, powierzchnię około 100 m2 |
|  | przeznacza się na pomieszczenia socjalne dla pracowników, pozostałą część na laboratorium i magazyn opakowań. powierzchnia użytkowa (hala + antresola) około 1 160 m2. |
| Budynek biurowy | - powierzchni zabudowy 211 m2, - wysokość 5,00 m (wewnętrzna wysokość netto 3,5 m), - długość 20,00 m, - szerokość 10,50 m, - kubatura 900 m3. powierzchnia użytkowa około 180 m2 , budynek parterowy z dachem płaskim, w technologii tradycyjnej, wewnątrz budynku biurowego projektuje się pomieszczenia: pokoje biurowe, salę konferencyjną, zaplecze socjalne dla pracowników biura. Materiały: fundamenty – ławy, żelbetowe, konstrukcja murowana z bloczków silikatowych 24cm, ocieplenie styropianem 15cm – 20cm Stropodach z płyt kanałowych sprężonych ocieplenie styropianem 20cm – 25cm Stolarka okienna i drzwiowa energooszczędna. |
| Instalacje | - CO + CWU – kocioł gazowy zlokalizowany w części biurowej, ogrzewanie biur z pomocą grzejników, hali nagrzewnicami woda-powietrze. CWU z zasobnika wody użytkowej, - WOD-KAN – woda z wodociągu miejskiego, ścieki odprowadzane do kanalizacji ściekowej, - energetyczna – z sieci energetycznej, wewnętrzna instalacja oświetleniowa, wtykowa i siła, - instalacja przeciwpożarowa – system czujników ostrzegania - instalacja wentylacji mechanicznej |
| Zagospodarowanie terenu | Ze względu na zaniżenie terenu planuje się podniesienie powierzchni na całej powierzchni zabudowy. Od strony rowów melioracyjnych planuje się zastosowanie prefabrykowanych murów oporowych. Teren wokół budynków utwardzony na potrzeby transportowe i parkingowe lub o innej równoważnej specyfikacji technicznej. |

  - Dokumentacja projektowa wraz z dokumentami formalno-prawnymi stanowiąca szczegółowy zakres przedmiotu robót budowlanych stanowi załącznik nr 1 do zapytania (pliki  dokumentacją projektową i dokumenty formalno-prawne).

  - Użyte przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej jakiekolwiek znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, lub normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne 
i systemy referencji technicznych,  zwane dalej łącznie „sformułowaniami ograniczającymi” stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny, technologiczny lub estetyczny i we wszystkich przypadkach ich użycia dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, systemów technicznych i innych elementów równoważnych, zwanych dalej „rozwiązaniami równoważnymi”. Określone materiały, urządzenia, systemy techniczne i inne elementy opisu przy pomocy „sformułowań ograniczających” mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi o nie gorszych właściwościach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych, technologicznych lub estetycznych przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy i kompatybilności. Użycie „sformułowań ograniczających” nie ma na celu preferowania danego producenta lub jego produktu, lecz służy jedynie wskazaniu na rozwiązanie, które powinno posiadać cechy nie gorsze od podanych w dokumentacji projektowej. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych 
w dokumentacji projektowej. Wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych materiałów, urządzeń i systemów technicznych. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych właściwościach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych, technologicznych lub estetycznych niż wskazane w dokumentacji projektowej.

  - Przedmiot został opisany następującym oznaczeniem CPV: 45213200-5 – Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych i przemysłowych obiektów budowlanych.

  - Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych z należytą starannością zgodnie z prawem budowlanym i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną oraz w oparciu o dokumentację projektową, w szczególności z uwzględnieniem jakości materiałów budowlanych określonych w dokumentacji.

  - Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający i Wykonawcą zawrą umowę o roboty budowlane o treści określonej w załączniku nr 6 do zapytania.

- Postanowienia organizacyjne

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający, przed terminem składania ofert, może dokonać zmiany treści niniejszego zapytania lub załączników. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. Treść zmian wprowadzonych przez Zamawiającego publikowana będzie opublikowana na stronie Zamawiającego i bazie konkurencyjnej.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość podjęcia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w zakresie ceny oferty, jeżeli ceny przekraczają wartość zamówienia, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość wyjaśniania treści zapytania i załączników, w przypadku zadawania zapytań o wyjaśnienia przez Wykonawców. Treść pytań dotyczących zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego publikowana będzie opublikowana na stronie Zamawiającego i bazie konkurencyjnej.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ze względu na zakres zamówienia, który dla poprawnego wykonania winien być realizowany w ramach nierozdzielonego procesu budowlanego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, podobnych i nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia. Zamawiający nie zamierza zawrzeć z Wykonawcą umowy ramowej.

  - Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca, w tym również w przypadku unieważnienia przez Zamawiającego zapytania.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

| Opis warunku | Dokumenty lub oświadczenia jakie należy złożyć na potwierdzenie spełniania warunku |
| --- | --- |
| - w okresie ostatnich 5 lat wykonali min. 2 roboty budowalne, a zakres każdej z nich obejmował budowę hali przemysłowej lub magazynowej o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 500 m2 i, kubaturze nie mniejszej niż 3000 m3 oraz wartości nie mniejszej niż 500 000 zł | - wykaz robót budowalnych dotyczący wybudowanych prze Wykonawcę hal wraz z referencjami od inwestorów, dla których te hale zostały wybudowane potwierdzającymi, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone |
| - posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 zł | - polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy |
| - dysponują kierownikiem budowy, tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień | - wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia |
| - dysponują kierownikiem robót branży elektrycznej, tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień | - wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia |
| - dysonują kierownikiem robót branży sanitarnej, tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień | - wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia |

- Dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą:

  - Podpisany przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną w jego imieniu - formularz oferty ze wskazaniem ceny netto za wykonanie robót budowlanych objętych zapytaniem wraz z określeniem stawki lub kwoty podatku VAT – o treści określonej w załączniku nr 2 do zapytania.

  - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawcy z Zamawiającym – wg załącznika nr 3 do zapytania.

  - Wykaz robót oraz referencje dla wykazu wykonanych hal przemysłowych lub magazynowych – wg załącznika nr 4. Referencje należy złożyć w oryginale lub poświadczonej za zgodność kopii. Poświadczenia dokonuje Wykonawca lub osoba działająca z jego upoważnienia.

  - Wykaz osób skierowanych do realizacji robót budowlanych (kierowników robót) – wg załącznika nr 5.

  - Polisa ubezpieczeniowa OC Wykonawcy -  w oryginale lub poświadczonej za zgodność kopii. Poświadczenia dokonuje Wykonawca lub osoba działająca z jego upoważnienia.

- Sposób przygotowania i złożenia oferty:

  - Ofertę należy przygotować w języku polski na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 2 do postępowania, która musi zawierać wszystkie wymagane informacje, w tym zestawienie kosztów rodzajów robót.

  - Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby/ób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Nie dopuszcza się przesłania oferty faksem, e-mailem. W przypadku braków lub błędów w dokumentach załączonych do oferty – w celu poprawienia lub uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń będzie wezwany ten Wykonawca, którego oferta w bilansie kryteriów okaże się najkorzystniejsza - kierując wezwanie do Wykonawcy wraz z wyznaczeniem terminu na udzielenie stosownej odpowiedzi lub wykonanie czynności, objętej wezwaniem Zamawiającego.

  - Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego oraz na bazie konkurencyjnej, na której opublikowane zapytanie - informację z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086).  Zamawiający może przesłać te informacje do Wykonawców na adres mailowy podany w ofercie. Jeżeli zostaną złożone oferty przez kilku Wykonawców, do złożenia oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej zostanie wezwany ten Wykonawca, którego oferta okaże się najkorzystniejszą. W przypadku złożenia jednej oferty, Zamawiający nie będzie żądał oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej. Udział w grupie kapitałowej Wykonawców, którzy złożyli oferty, 
w przypadku zakłócenia konkurencji może być podstawą do wykluczenia Wykonawców.

  - W przypadku błędów w obliczaniu ceny Zamawiający dokona poprawienia błędów rachunkowych 
i poinformuje Wykonawcę, którego błędy dotyczą o dokonanych poprawkach.

  - Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:

    - w przypadku niezgodności treści oferty Wykonawcy z zapytaniem lub opisem przedmiotu zamówienia,

    - jej złożenie jest niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami,

    - Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu,

    - zawiera błędy w wyliczeniu ceny, na korektę, których Wykonawca nie wyraził zgody.

  - Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty prześle informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcom, którzy złożyli ofertę.

  - Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej oraz na bazie konkurencyjnej informację o udzieleniu (podpisaniu umowy) lub nieudzieleniu zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

  - Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie, jeżeli:

    - środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane,

    - wartość najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w tym po podjęciu negocjacji w celu obniżenia cen,

    - nie złożono żadnej oferty lub złożone oferty podlegają odrzuceniu lub wykonawcy nie spełnili warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający umieści na stronie internetowej i bazie konkurencyjnej, na której opublikowane jest zapytanie, informację o unieważnieniu postępowania.

  - Jeżeli wartość oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający może zwiększyć kwotę dofinansowania do wartości najkorzystniejszej oferty.

  - W przypadku wątpliwości co do treści złożonej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień.

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem nazw firm podwykonawców. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia dane (nazwę, adres nowego podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

  - Termin związania ofertą wynosi 30, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

- Kryteria oceny oferty wraz z wagami procentowymi i opisem sposobu przyznania punktacji w każdym kryterium

  - Kryteria oceny oferty:

    - Kryterium „Cena”, którego znaczenie wynosi 80 %. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 80 pkt. Obliczenie punktów w kryterium „Cena” dla pozostałych ofert zostanie dokonane w oparciu 
o następujący wzór:

C = (C min / C x) x 80

| gdzie: | C | - | liczba punktów w kryterium „Cena” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C min | - | najniższa cena spośród złożonych ofert |
|  | Cx | - | cena oferty badanej |

    - Kryterium „Okres gwarancji”, którego znaczenie wynosi 20 %. Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 48 miesięcy. Zaoferowanym w formularzu ofertowym okresowi gwarancji zostanie przyznana liczba punktów zgodnie z poniższą tabelą.

| Okres gwarancji w miesiącach | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 48-59 | 0 |
| ≥60 | 20 |

    - Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach określonych w pkt. 9.1. zostaną zsumowane zgodnie 
z poniższym wzorem.

O = C + G

| gdzie: | O | - | łączna liczba punktów uzyskana we wszystkich kryteriach |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C | - | liczba punktów uzyskana w kryterium „Cena” |
|  | R | - | liczba punktów uzyskana w kryterium „Okres gwarancji” |

  - Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną

  - Sposób oceny ofert.

Oferta Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu i uzyska największą liczbę punktów maksymalnie 100 - w oparciu o kryteria określone w pkt 9.1.1 zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wyniki zostaną przedstawione z dokładnością do 0,01.

- Termin składania ofert:

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w formie pisemnej lub przesłać ją za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego w terminie do dnia 19.07.2021 r. do godziny: 11:00. (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym – złożonej za pośrednictwem bazy w w.w. terminie.

  - Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 19.07.2020 r. o godzinie 11:15. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom.

- Termin realizacji umowy:

Roboty budowlane objęte zapytaniem ofertowym wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie należy wykonać w terminie do 30 maja 2022 r.

- Informację dot. zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

  - W przypadku złożenia przez Wykonawcę, który będzie powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami biorącymi udział w niniejszym zapytaniu, Zamawiający nie udzieli temu Wykonawcy zamówienia.

  - Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa pkt 12.1, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

    - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

    - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

    - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

    - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Warunki istotnych zmian umowy zawartej w prowadzonego postępowania:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy na zasadach określonych w projekcie umowy, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego postępowania

- Klauzula RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FLORAMEX” spółka cywilna Katarzyna Dudek i Mikołaj Dudek, Złotniki ul. Jana Kochanowskiego 4, 62-002 Suchy Las tel. 512 275 136, e-mail biuro@floramex.pl;

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o w trybie zapytania ofertowego na budowę hali przemysłowo-magazynowej wraz z budynkiem socjalno-biurowego 
i zagospodarowaniem terenu;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w Wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Wytycznych i przepisów powszechnie obowiązujących;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Załączniki do zapytania:

| Załącznik nr 1 | - | Dokumentacja projektowa |
| --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 | - | Formularz ofertowy |
| Załącznik nr 3 | - | Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawcy z Zamawiającym |
| Załącznik nr 4 | - | Wykaz robót budowlanych |
| Załącznik nr 5 | - | Wykaz kierowników budowy |
| Załącznik nr 6 | - | Projekt umowy o roboty budowlane |

Załącznik nr 2 do Zapytania

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

PPH „FLORAMEX” spółka cywilna Katarzyna Dudek i Mikołaj Dudek, Złotniki ul. Jana Kochanowskiego 4, 62-002 Suchy Las

| Wykonawca: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pełna nazwa/firma |  |  |  |  |  |  |
| adres |  |  |  |  |  |  |
| NIP |  | REGON |  | nr telefonu |  | e-mail |
| Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą [ ], małym przedsiębiorcą [ ], średnim przedsiębiorstwem [ ]. |

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

# Oferta Wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego zapytania ofertowego na budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej 
z zapleczem socjalno-biurowym i zagospodarowanie terenu - na nieruchomości położonej w Tarnowie Podgórnym (Szumin 30), w ramach projektu nr RPWP.01.05.02-30-0304/18-00, pt. “Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa PPH “FLORAMEX” s.c. KATARZYNA DUDEK MIKOŁAJ DUDEK poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” w ramach Osi Priorytetowej 1. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2. „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

oferuję:

- wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: …………………… brutto zł (słownie: …………….…………………… brutto)

w tym:

| L.p. | Zakres przedmiotu zamówienia wg dokumentacji projektowej | Kwota netto | Stawka podatku VAT | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty ogólnobudowlane |  |  |  |
| 1.1 | Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z antresolą |  |  |  |
| 1.2 | Budowa budynku socjalno-biurowego |  |  |  |
| 2. | Roboty Instalacyjne |  |  |  |
| 2.1 | Instalacja CO + CWU – kocioł gazowy, grzejniki grzejników, nagrzewnice woda-powietrze. CWU z zasobnika wody użytkowej |  |  |  |
| 2.2 | Instalacja WOD-KAN |  |  |  |
| 2.3 | Instalacja energetyczna |  |  |  |
| 2.4. | Instalacja przeciwpożarowa – system czujników ostrzegania |  |  |  |
| 2.5 | Instalacja wentylacji mechanicznej |  |  |  |
| 3. | Zagospodarowanie terenu |  |  |  |

- gwarancję na przedmiot zamówienia na okres …….. miesięcy (okres gwarancji nie może być krótszy niż 48 miesięcy);

Jednocześnie oświadczam, że:

- oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu zawarcia umowy;

- w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy;

- podpiszę/my w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Informacje dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom:

| Pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Zakres powierzonej części zamówienia (krótki opis) |  |
| Wartość robót |  |

| Pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Zakres powierzonej części zamówienia (krótki opis) |  |
| Wartość robót |  |

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Zapytania

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Wykonawca:

pełna nazwa/firma

adres

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

W odpowiedzi na zapytanie w ramach realizacji projektu nr RPWP.01.05.02-30-0304/18-00, pn.:

“Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa PPH “FLORAMEX” s.c. KATARZYNA DUDEK MIKOŁAJ DUDEK poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” w ramach Osi Priorytetowej 1. „Innowacyjna
 i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2. „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
z Zamawiającym, którym jest:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FLORAMEX” spółka cywilna Katarzyna Dudek i Mikołaj Dudek,

Złotniki ul. Jana Kochanowskiego 4, 62-002 Suchy Las,

NIP 7772817087, REGON 634364642

Pouczenie:

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego 
stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4 do Zapytania

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Zamawiający:

PPH „FLORAMEX” spółka cywilna Katarzyna Dudek i Mikołaj Dudek, Złotniki, ul. Jana Kochanowskiego 4 62-002 Suchy Las

Wykonawca:

pełna nazwa/firma

adres

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

| Opis robót (opis winien zawierać informacje dotyczące zakresu oraz dane liczbowe wymagane na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w zapytaniu | Daty wykonania – rozpoczęcia i zakończenia (dd-mm-rrrr) | Nazwa Odbiorcy | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie robót budowlanych, których zakres obejmował budowę hali przemysłowej/magazynowej* w ……………… …………………………………………………………………** o powierzchni zabudowy ……….. m2 i kubaturze …………m3 | ………… ………… | ………………………… ………………………… ………………………… | ……………… |
| Wykonanie robót budowlanych, których zakres obejmował budowę hali przemysłowej/magazynowej* w ……………… …………………………………………………………………** o powierzchni zabudowy ……….. m2 i kubaturze …………m3 | ………….. ………… | …………………………… …………………………… …………………………… | ………………… |

* niepotrzebne skreślić

** należy wskazać adres miejsca, w którym zostały wykonane roboty

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5 do Zapytania

numer sprawy ZZP-2380-22/11 WYKAZ OSÓB

Zamawiający:

PPH „FLORAMEX” spółka cywilna Katarzyna Dudek i Mikołaj Dudek, Złotniki, ul. Jana Kochanowskiego 4 62-002 Suchy Las

Wykonawca

pełna nazwa/firma

adres

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

| Imię i nazwisko | Wykształcenie | Liczba lat posiadanego doświadczenia | Specjalność/ wpis na listę | Nr uprawnień | Zakres powierzonych czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Konstrukcyjno - budowlana |  | Kierownik budowy |
|  |  |  | Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  | Kierownik branży elektrycznej |
|  |  |  | Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  | Kierownik branży sanitarnej |

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 6 do Zapytania

PROJEKT - UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ……………… 2021 roku, w Złotnikach pomiędzy:

- Katarzyną Dudek zamieszkałą w Skórzewie (60-185), ul. Zacisze, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FLORAMEX” s c. Katarzyna Dudek Mikołaj Dudek, Złotniki ul. Jana Kochanowskiego 4, 62-002 Suchy Las, NIP 9720189214, REGON 301718598, oraz

- Mikołajem Dudek zamieszkałym w Skórzewie (60-185), ul. Zacisze, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FLORAMEX” s c. Katarzyna Dudek Mikołaj Dudek, Złotniki ul. Jana Kochanowskiego 4, 62-002 Suchy Las, NIP 7810026408, REGON 630337387

prowadzących wspólnie działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej pod nazwą „Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe FLORAMEX s.c.”  adres do doręczeń - Złotniki ul. Jana Kochanowskiego 4, 62-002 Suchy Las,

NIP 7772817087, REGON 634364642, zwanych w dalszej części umowy łącznie „Zamawiającym”

a

…………………………… przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG/KRS pod nazwą ………………………….. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” z siedzibą w …….……………, posiadającą/ym numery: NIP ………………., REGON ……………/

firmą …………………… Sp. ……. zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, z siedzibą w …………………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez …………………………….., pod numerem KRS …………………… posiadającą numery: NIP ……………, REGON ……………, kapitale zakładowym …………… zł, kapitale wpłaconym …………………. zł, reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………….

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy, w ramach zapytania ofertowego na wykonanie robót budowalnych związanych z budową nowej hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni 870 m2  z zapleczem socjalno-biurowym i zagospodarowaniem terenu na nieruchomości położonej w  Tarnowie Podgórnym (Szumin 30), które jest wspófinansowane ze środków Unii Europejskiej w  ramach projektu nr RPWP.01.05.02-30-0304/18-00, pn. „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa PPH “FLORAMEX” s.c. KATARZYNA DUDEK MIKOŁAJ DUDEK poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” w ramach Osi Priorytetowej 1. “Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.5. “Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2. “Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zawarta została umowa, o następującej treści:

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

- Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą Umowę wraz z załącznikami.

- Stronach - należy przez to rozumieć Zamawiającego i Wykonawcę.

- Zapytanie ofertowe - zapytanie ofertowe o nr ………….. opublikowane w bazie konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w wyniku, którego została zawarta niniejsza Umowa.

- Sile wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających 
z Umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, tj. powódź, trzęsienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo, zarządzenie władz lub zmianę przepisów prawa w trakcie trwania Umowy. Pod pojęciem siły wyższej nie uznaje się: wystąpienia problemów z wykonaniem Umowy z powodu strajku, wszczęcia sporu zbiorowego bądź innych zdarzeń o podobnym charakterze u Wykonawcy, a także braków siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to bezpośrednio spowodowane siłą wyższą.

- Dniu roboczym - należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 z wyłączeniem sobót oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. - Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1920).

- Rażące niewywiązywanie się z obowiązków - należy przez to rozumieć dalsze niewywiązywanie się z obowiązków określonych postanowieniami Umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zachowania zgodnego z Umową.

Przedmiot Umowy

§ 1

- Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowalne związane z budową nowej hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni 870 m2  z zapleczem socjalno-biurowym i zagospodarowaniem terenu na nieruchomości położonej w  Tarnowie Podgórnym Szumin 30 - stanowiącej własność Zamawiającego o zakresie rzeczowym, parametrach technicznych i funkcjonalności, wymaganiach jakościowo-materiałowych i standardzie określonych w dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy), która stanowi integralną część niniejszej umowy, a nadto Wykonawca:

- opracuje planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany dalej „planem BIOZ”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126),

- uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,

- po zakończeniu robót budowlanych wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

- Wykonawca zobowiązany jest zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne i organizacyjne dotyczące realizacji niniejszej Umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy:

- z nowy, nie pochodzących z rozbiórki materiałów i urządzeń będących jego własnością, wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz jakości wynikającej z dokumentacji projektowej;

- przy użyciu narzędzi i maszyn, którymi dysponuje, odpowiadających, co do jakości obowiązującym przepisom 
i normom oraz wymogom określonym w niniejszej Umowie wraz z załącznikami;

- własnymi siłami, z wyjątkiem prac powierzonych podwykonawcom, na zasadach określonych z § 8-9 Umowy;

- zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy budowlanej, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązujących 
w budownictwie, w tym prawem budowlanym oraz celem, któremu ma służyć.

Termin realizacji

§ 2

- Przedmiot Umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1 Umowy zostanie zrealizowany w terminie do 30 maja 2022 r.

- Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie na zasadach określonych w niniejszej umowie i wyłączenie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia podpisania Umowy, przekaże Zamawiającemu:

- oświadczenia kierownika budowy oraz kierowników robót stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budową oraz robotami (na druku obowiązującym we właściwym Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowalnego;

- kopie uprawnienia budowlane kierownika budowy i kierowników robót potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę, której uprawnienia dotyczą;

- kopie zaświadczenia o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego kierownika budowy i kierowników robót kopię zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę, której zaświadczenie dotyczy.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót opracuje plan BIOZ.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3 Wykonawca przekaże Zamawiającemu w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

- Przekazanie placu budowy nastąpi Protokołem przekazania w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust.3.

- Wykonawca rozpocznie realizację robót budowlanych, w terminie do 2 dni roboczych, od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie.

- Najpóźniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram rzeczowo - finansowy robót budowlanych. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych może zgłosić Wykonawcy uwagi do Harmonogramu. Poprawiony Harmonogram Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych. Harmonogram, do którego Zamawiający nie wnosi uwag a także poprawiony Harmonogram podlega pisemnej akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 15 ust. 1 Umowy.

Wynagrodzenie umowne

§ 3

- Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………………, wynosi ………………… zł brutto (słownie: ……………………..) w tym należny podatek VAT o stawce 23%.

- Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i stanowi maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy 
w szczególności:

- koszty wykonania robót budowlanych wraz z kosztami materiałów budowlanych i urządzeń oraz kosztami robocizny,

- koszty robót przygotowawczych, zabezpieczających, porządkowych, zagospodarowania i urządzenia placu budowy,

- podatek VAT;

- koszty ewentualnych uzgodnień, pozwoleń i zgód, ekspertyz i badań;

- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej i BIOZ oraz kosztami dokumentacji odbiorowej,

- opłaty, w tym opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z realizacją Umowy 
i inne wynikające z dokumentacji projektowej;

- koszty zebrania koniecznych dokumentów, materiałów i urządzeń;

- koszty utrzymania zaplecza budowy;

- koszty zużycia energii elektrycznej, wody i innych mediów;

- koszty sprawdzeń, prób, badań; koszty przeglądów, serwisowania i konserwacji wszystkich urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi, których wykonanie wynika z obowiązujących przepisów prawa lub wymagań producenta.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu zawarcia niniejszej Umowy na osobę trzecią.

Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy

§ 4

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Wykonawca winien zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni, od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający:

  - nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykazane przez Wykonawcę okoliczności okażą się zasadne dla Zamawiającego, albo

  - złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wskaże okoliczności, które okażą się zasadne dla Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość bezpośredniej zapłaty części wynagrodzenia należnego Wykonawcy na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, odpowiadającej części lub całości wynagrodzenia wynikającego z umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, na wniosek Wykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

### Kary umowne

§ 5

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 4:

- w przypadku rażącego niewywiązywania się z obowiązków Wykonawcy określonych postanowieniami Umowy, za każdy stwierdzony przypadek – w wysokości 1 000,00 zł;

- za zwłokę w wykonaniu całości robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy w terminie określonym 
w § 2 ust. 1 Umowy w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji – 500,00 zł za każdy dzień zwłoki;

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki w zapłacie;

- za nieprzedłożenie do akceptacji Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo - w wysokości 500,00 zł za każdy nieprzedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmian;

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500,00 zł za każde nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmian;

- za niedokonanie w wyznaczonym terminie zmiany przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w zakresie wymagań określonych w § 8 ust. 3, 6 i 7 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do dokonania takiej zmiany - w wysokości 1 000,00 zł;

- w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 Umowy;

- w przypadku wystąpienia do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie zgłoszonego Zamawiającemu przez Wykonawcę - w wysokości 100 % wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

- za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego albo zaprzestanie wykonywania Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

    - Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia, liczone od wartości zaległej faktury.

    - Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1, z wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1842). Skutkiem potrącenia będzie odpowiednie umniejszenie wypłacanego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim, pisemnym powiadomieniu jego o wysokości 
i sposobie wyliczenia kar umownych.

    - Maksymalna łączna kwota kar umownych, o których mowa w ust. 1 Umowy nie może przekraczać 30 % wynagrodzenia za całość przedmiotu Umowy określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

    - Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych do wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Odstąpienie od Umowy

§ 6

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia w następujących przypadkach:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 10 dni roboczych, od daty jej podpisania;

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 20 dni roboczych;

- Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy i zaleceniami Zamawiającego;

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, co uniemożliwia mu realizację przedmiotu Umowy.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli w wyniku zwłoki Wykonawcy w terminowym wykonaniu umowy, Zamawiający utraci możliwość finansowania robót budowlanych uzyskanych z projektu unijnego, 
o którym mowa w komparycji umowy.

  - W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane, wykonane do dnia odstąpienia i odebrane przez Zamawiającego, pod warunkiem, że zostały one wykonane należycie, a Zamawiający nie utraci możliwości finansowania robót budowlanych z projektu unijnego.

# Ubezpieczenie Wykonawcy

§ 7

  - Wykonawca zobowiązany jest w dniu zawarcia Umowy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone przy realizacji Umowy Zamawiającemu i osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż …………………….. zł (słownie: …………………... złotych …/100).

  - Ubezpieczenie winno obejmować również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców 
i dalszych podwykonawców.

  - Wykonawca zobowiązany jest kontynuować ubezpieczenie przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru przedmiotu Umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w dniu zawarcia niniejszej Umowy, kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy do czasu przedłożenia kopii polisy.

  - Wykonawca jest zobowiązany również przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodów wpłaty składek ubezpieczeniowych lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminy zapłaty - pod rygorem wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy, do czasu zapłaty składki.

  - Wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy w związku ze zwłoką Wykonawcy w wykonaniu czynności, o których mowa 
w ust. 4 i 5 nie może stanowić podstawy przedłużenia terminu realizacji Umowy.

Warunki realizacji Umowy przy udziale podwykonawców

§ 8

- Jeżeli Wykonawca realizuje roboty budowlane przy udziale podwykonawców zgłoszonych w ofercie Wykonawcy lub na etapie realizacji robót budowlanych lub w przypadku zmiany albo rezygnacji z pierwotnie zgłoszonego podwykonawcy, strony stosują postanowienia niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, jest zobowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, do przedłożenia w formie papierowej Zamawiającemu projektu tej umowy. Brak zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania projektu umowy oznacza jej akceptację.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonawca, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł.

- Umowa oraz jej projekt z podwykonawcą, musi zawierać nazwę i adres podwykonawcy, określenie przedmiotu umowy 
i jego wartości, a także postanowienia dotyczące:

- obowiązku przedkładania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;

- obowiązku przedkładania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

- obowiązku przedkładania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł;

- terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż określony w ust. 3.

- Umowa oraz jej projekt z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Wykonawcę lub podwykonawcę;

- warunkujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego;

- nakazujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, jedynie w jednej z form przewidzianych w ustawie oraz zakazujących możliwości zamiany formy zabezpieczenia;

- przewidujących, że łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy 20% wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu, jeżeli:

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3;

- nie spełnia wymagań określonych w ust. 6 -7

- w których wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany w tym projekcie umowy pod rygorem niewyrażenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Zamawiający zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia, jeżeli:

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3;

- nie spełnia wymagań określonych w ust. 6-7

- w którym wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy w określonym terminie pod rygorem wystąpienia o zapłatę kar umownych o których mowa odpowiednio w § 5 ust. 1 pkt. 7 Umowy.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 2 - 11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Do umów z dalszym podwykonawcą postanowienia ust. 2 - 12 stosuje się odpowiednio.

- Umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych, zobowiązany jest podać dane kontaktowe podwykonawców wskazanych w ofercie oraz osób do kontaktu z nimi.

- Wykonawca przed przystąpieniem nowych podwykonawców do wykonania powierzonej im części Umowy zobowiązany jest podać dane kontaktowe tych podwykonawców oraz osób do kontaktu z nimi.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa ust. 1 i 2.

Obowiązki Wykonawcy dotyczące realizacji robót

§ 10

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace zgodnie z zaleceniami i wymaganiami Zamawiającego, przekazaną dokumentacją oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, sztuką budowlaną oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapewnienia stałego nadzoru nad wykonywanymi robotami na miejscu wykonywania robót budowlanych przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, w godzinach pracy przez cały okres trwania robót;

- uczestnictwa w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach dotyczących realizacji inwestycji;

- używania materiałów i urządzeń:

- oznaczonych znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, zgodnych z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajowymi specyfikacjami technicznymi Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi,

- znajdujących się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,

- dla których producent, po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej, wystawił deklarację zgodności WE, potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami,

- oznaczonych znakiem bezpieczeństwa, zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną,
a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta,

- dopuszczonych do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych z dnia 17 listopada 2016r (Dz. U. poz. 1968);

- utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, urządzeń prowizorycznych, które nie są już potrzebne;

- zorganizowania, zagospodarowania oraz należytego zabezpieczenia terenu budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na tym terenie i w jego obrębie oraz przed dostępem osób trzecich;

- usuwania lub zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 1219), z zachowaniem wymaganych formalności - Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającego kopii Karty Przekazania Odpadu;

- prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- zapewnienia stałego dozoru nad mieniem;

- przed dokonaniem zamówienia materiałów i urządzeń przedstawienia Zamawiającemu propozycji materiałowych, technicznych i kolorystycznych celem akceptacji (tzw. Karta techniczna/materiałowa);

- natychmiastowego usuwania w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę 
w trakcie realizacji robót;

- opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej o zakresie określonym w § 12 ust. 4;

- wykonania, przed zgłoszeniem do odbioru, wszelkich przewidzianych przepisami prawa prób, badań 
i odbiorów, których pozytywny wynik jest warunkiem przystąpienia Zamawiającego do odbioru;

- uczestnictwa, na żądanie Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi;

- zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru i uczestniczenia w tej czynności;

- pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót i usług realizowanych przez podwykonawców;

- ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy w tym ponoszenia odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy, których realizuje przedmiot Umowy;

- zapewnienia specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robót, konstrukcji, instalacji oraz montażu dostarczonych urządzeń;

- organizowania narad koordynacyjnych na terenie budowy, z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, podwykonawców celem omówienia postępu robót oraz rozwiązania zaistniałych problemów;

- uwzględnienia w organizacji i technologii robót uwarunkowania, iż inspektor nadzoru inwestorskiego może dokonać odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w okresie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia;

- zapewnienia urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp, ochrony przeciwpożarowej jak również ochrony mienia Zamawiającego;

- przed rozpoczęciem robót do powiadomienia pisemnego o robotach wszystkich właścicieli uzbrojenia znajdującego się na terenie inwestycji (stosownie do dokumentacji);

- prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą ponad niezbędną konieczność powodować utrudnień w ruchu drogowym w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót, a w szczególności nie mogą powodować utrudnień w sposób inny niż będący następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych robót;

- w przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów lub infrastruktury na skutek prowadzonych robót, wykonawca będzie zobowiązany do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia obiektów oraz infrastruktury na swój koszt;

- w przypadku korzystania z cudzej nieruchomości podczas wykonywania robót budowlanych wykonawca winien ustalić sposób korzystania z nieruchomości z jej właścicielem lub jego prawnym przedstawicielem;

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej dla gestorów sieci i urządzeń zgodnie z warunkami zawartymi 
w uzgodnieniach i decyzjach;

- przygotowania i zamontowania instrukcji obsługi dla urządzeń tego wymagających i obiektu;

- wykonania wszelkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym uzyskanie dokumentów koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, np.: opinie Powiatowego Inspektora Sanitarnego, właściwego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej;

- do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót budowlanych niezależnie od przyczyn;

- do ponoszenia kosztów zużycia mediów, których sposób rozliczenia zostanie określony w protokole przekazania placu budowy, po uprzednim złożeniu we wskazanych przez Zamawiającego punktach poboru energii i wody urządzeń pomiarowych,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy, których realizuje przedmiot Umowy;

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji na terenie obejmującym realizację przedmiotu Umowy oraz odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim.

Obowiązki Zamawiającego

§ 11

- Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych.

- Zamawiający umożliwi w miarę możliwości technicznych Wykonawcy dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów, których sposób rozliczenia zostanie określony w protokole przekazania placu budowy.

- Zamawiający przystąpi do odbiorów i odbierze roboty zgodnie z postanowieniami określonymi w § 12.

- Zamawiający potwierdzi pisemnie przedstawione propozycje materiałowe, techniczne i kolorystyczne (tzw. Karta techniczna/materiałowa) w terminie 5 dni roboczych, od jej przedłożenia.

Odbiór robót

§ 12

- Odbiorom podlegać będą poszczególne części przedmiotu Umowy:

- realizacja robót budowlanych;

- decyzja pozwolenia na użytkowanie przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru przekazując Zamawiającemu zawiadomienie w formie pisemnej.

- Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbiorów częściowych części Umowy określonych w ust. 1 pkt. 1. jest przekazanie przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru:

- zaakceptowanych przez Zamawiającego tzw. kart technicznych/materiałowych, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt. 9 Umowy;

- atestów, świadectw jakości, certyfikatów na prefabrykaty, materiały i urządzenia, aprobaty techniczne itp. (wymagany jest na każdym dokumencie podpis kierownika budowy);

- protokołów z przeprowadzonych sprawdzeń i badań, protokołów z rozruchów urządzeń, protokołów odbioru robót branżowych itp.;

- zestawień wartości wykonanego zakresu Umowy sporządzone w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy.

- Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru końcowego części Umowy określonej w ust. 1 pkt. 1 jest przekazanie przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru - dokumentacji odbiorowej, określonej § 10 ust. 2 pkt. 11 Umowy, tj. zawierającej w szczególności:

- dokumentację powykonawczą (po 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku elektronicznym typu pendrive, w formacie pdf i edytowalnym: .docx, .dwg), tj. kserokopie całości projektu budowlanego i projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami, opatrzone na każdej stronie pieczęcią „Dokumentacja powykonawcza” (wymagane jest także przedłożenie oświadczenia kierownika budowy o kompletności dokumentacji powykonawczej), z zachowaniem poniższych wymogów:

- w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, Wykonawca na kserokopiach rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego oraz wykonawczego naniesie przedmiotowe zmiany w kolorze czerwonym i w razie potrzeby dołączy także uzupełniający opis i rysunki,

- rysunki ze zmianami i w razie potrzeby także uzupełniający opis - winny być podpisane przez kierownika budowy, właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta;

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz powszechnie obowiązującymi przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.

Uwaga:

W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu dokonanych podczas wykonywania robót, oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego;

- atesty, świadectwa jakości, certyfikaty na prefabrykaty, materiały i urządzenia, aprobaty techniczne itp. 
z wyłączeniem już uprzednio przekazanych w trakcie odbioru częściowego (wymagany jest na każdym dokumencie podpis kierownika budowy);

- karty gwarancyjne dla urządzeń zamontowanych w obiekcie;

- zasady eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń zawarte w „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu 
i urządzeń” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń wymagających przeglądów serwisowych;

- protokoły z przeprowadzonych sprawdzeń i badań, protokoły z rozruchów urządzeń, protokoły odbioru robót branżowych itp. z wyłączeniem już uprzednio przekazanych w trakcie odbioru częściowego (względnie kserokopie, jeśli oryginały zostały wcześniej przekazane);

- zestawienie wartości wykonanego zakresu Umowy sporządzone w oparciu o Harmonogram rzeczowo-finansowy;

- dokumentację odbiorową należy ponumerować i umieścić w segregatorach wyposażonych w spis treści jednoznacznie określający zawartość. W przypadku dokumentów, które występują w oryginale w 1 egz. w kolejnych segregatorach należy umieścić kopie;

- zestawienie wartościowo-ilościowe systemów i urządzeń zainstalowanych lub dostarczonych w ramach przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem ceny jednostkowej brutto, nazwy urządzenia, systemu, modelu urządzenia, nazwy producenta, roku produkcji, numeru seryjnego, ilości urządzeń, ukompletowania systemów. Zestawienie należy przekazać w wersji papierowej oraz elektronicznej edytowalnej docx i pdf.

Uwaga:

Dokumentację odbiorową w wersji papierowej należy umieścić w ponumerowanych i opisanych segregatorach, każdy wyposażony w spis treści jednoznacznie określający zawartość oraz w przekładki oddzielające poszczególne dokumenty. Dokumenty w wersji elektronicznej winny mieć nadane nazwy jednoznacznie określające zawartość 
i winny być pogrupowane tematycznie w foldery. W przypadku dokumentów, które występują w oryginale w 1 egz. w kolejnych segregatorach należy umieścić kopie. Zamawiający wymaga, aby wersja elektroniczna .pdf przedmiotu Umowy byłą tożsama z jej wersją papierową, czyli zawierała pieczęcie i podpisy.

- Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru końcowego Umowy, będącego jednocześnie odbiorem części Umowy określonej w ust. 1 pkt. 2 jest pozytywne zakończenie odbiorów końcowych, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz przekazanie przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Umowy - niżej wymienionych dokumentów:

- kopia zawiadomienia właściwego Komendy Państwowej Straży Pożarnej;

- kopia zawiadomienie Inspektora Sanitarnego;

- stanowiska organów wymienionych w pkt. 1 i 2 lub oświadczenie o braku zajęcia stanowiska;

- scenariusz pożarowy obiektu;

- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu;

- decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (ostateczna).

- Brak dokumentów wymienionych w ust. 3 - 4 może skutkować odmową przystąpienia do odbioru częściowego lub końcowego robót.

- Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wyznaczy termin przystąpienia do odbioru. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia. Protokół odbioru będzie podpisany przez uczestników tej czynności.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający sporządzi protokół z czynności odbiorowych 
z wyszczególnieniem wad, wyznaczając Wykonawcy technicznie uzasadniony termin do ich usunięcia, protokół 
taki nie stanowi podstawy do wystawienia faktury VAT.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8 Wykonawca zobowiązany jest po usunięciu wad dokonać czynności, o których mowa w ust. 2, zaś postanowienia ust. 7 będą stosowane odpowiednio.

- W przypadku nie usunięcia terminowo przez Wykonawcę wszystkich wad, o których mowa w ust. 8, Zamawiający może dochodzić od niego kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 3 Umowy.

- Odbioru ze strony Zamawiającego dokona komisja odbiorowa w skład, której winny wchodzić co najmniej jedna osoba wskazana w komparycji Umowy oraz osoba, o której mowa w § 15 ust. 1 Umowy.

Warunki płatności

§ 13

- Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się na podstawie faktur, wystawianych po wykonaniu i odbiorze zakresu określonego w Harmonogramie, o którym mowa § 2 ust. 8 Umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT jest odebranie robót potwierdzone odpowiednio Protokółem odbioru bez wad (odbiór częściowy) lub Protokółem odbioru końcowego bez wad (odbiór końcowy), podpisanym przez Zamawiającego 
i Wykonawcę, stwierdzającym prawidłowe wykonanie robót.

- Wraz z fakturą VAT Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu:

- Protokół odbioru bez wad lub Protokół odbioru końcowego bez wad podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę;

- zestawienie wartości wykonanego zakresu Umowy sporządzone przez Wykonawcę, sprawdzone i zatwierdzone przez osoby wskazane w § 15 ust. 1 Umowy;

- w przypadku wykonania zakresu Umowy przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - zestawienie zakresu rzeczowego wykonanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z określeniem przedmiotu 
i wartości wynikających z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, podpisane przez Kierownika robót, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru;

- przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę przez niego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom o wartości wynikającej z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo (oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub potwierdzenie dokonania przelewu na konto wskazane w umowie zawartej przez Wykonawcę)

- Zapłata wynagrodzenia z zastrzeżeniem wynikającym z § 4 Umowy, nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3

- Nieprzekazanie Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 4, wstrzymuje bieg terminu płatności faktury VAT do czasu przekazania wszystkich określonych tam dokumentów Zamawiającemu.

- Wystawianie faktur częściowych będzie następować nie częściej niż raz na 1 miesiąc lub z inną częstotliwością – 
w zależności od zasad płatności określonych we wniosku o dofinansowanie projektu ze środków z UE. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do wystawienia faktury w krótszym terminie.

- Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy. Wartość ostatniej faktury wystawionej po dokonaniu odbioru końcowego Umowy wynikać będzie z różnicy pomiędzy kwotą wynagrodzenia określoną w § 3 ust. 1 Umowy, a sumą wartości zapłaconych faktur częściowych.

- Wykonawca może przesłać fakturę za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Dane do konta Zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania zostaną udostępnione Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty na rzecz Wykonawcy zaliczki, pod warunkiem jednak, że wniosek o dofinansowanie projektu unijnego, w ramach którego realizowane są roboty budowlane objęte niniejszą umową, dopuszcza płatności zaliczkowe i po ustanowieniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia 100 % wartości zaliczki w formie gwarancji lub poręczenia bankowego lub ubezpieczeniowego – wniesionego przed wypłatą (przelewem) zaliczki. Zabezpieczenie zostanie uwolnione po całkowitym rozliczeniu zaliczki. Nieudzielenie zaliczki nie może być przedmiotem roszczeń ze strony Wykonawcy.

Warunki rękojmi i gwarancji

§ 14

- Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot Umowy na okres 60 miesięcy.

- Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot Umowy na okres ….. miesięcy. zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy gwarancja udzielona przez producenta danego materiału lub urządzeń, o których mowa w ust. 3 pkt. jest dłuższa od gwarancji zaoferowanej przez Wykonawcę lub określonej przez Zamawiającego, to okres gwarancji jest nie krótszy niż okres gwarancji udzielony przez danego producenta.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ujawnionych wad w technicznie możliwym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad, uszkodzeń, usterek i awarii lub nie usunie ich odpowiednio 
w terminach, o których mowa w ust. 5 lub z okoliczności wynika, że nie zdoła on usunąć ich w tych terminach, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad, uszkodzeń, usterek i awarii osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Wykonanie tych robót nie zwalnia z odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi. Koszty zastępczego usunięcia wad, uszkodzeń, usterek i awarii będą kalkulowane w oparciu o ceny zawarte w cennikach Seconcenbud, obowiązujących w czasie ich realizacji lub w przypadku braku takich cen, według ogólnie obowiązujących cenników lub w oparciu o kalkulacje indywidualne sporządzane według aktualnych cen rynkowych.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

- Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

Nadzór nad robotami oraz osoby odpowiedzialne za prawidłowe ich wykonanie

§ 15

- Przedstawicielem Zamawiającego powołanym do koordynacji realizacji Umowy będzie …………………………...

- Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu Umowy, w imieniu Zamawiającego będzie pełnić:

- w zakresie robót ogólnobudowlanych Inspektor nadzoru …………….……... posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej o nr ……………………………..

- w zakresie robót elektrycznych Inspektor nadzoru ……………………..posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych 
o nr …………………………………

- Przedstawicielem Wykonawcy oraz odpowiedzialnym za wykonanie w całości przedmiotu umowy w będzie Kierownik budowy …………… posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 
o nr …………….......

- Ze strony Wykonawcy za prawidłowe wykonanie robót objętych przedmiotem Umowy odpowiedzialni będą:

- w zakresie robót ogólnobudowlanych Kierownik budowy, o którym mowa w ust. 3

- w zakresie robót elektrycznych Kierownik robót ……………………………... posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
o nr uprawnień ……………………………….;

- w zakresie robót sanitarnych Kierownik robót ……………………………... posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zasady zmiany Umowy

§ 16

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- Zmiana wynagrodzenie, spowodowana:

- kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji - pod warunkiem, że zmiana wynagrodzenia będzie adekwatna do kosztów koniecznych i uzasadnionych do poniesienia dla usunięcia kolizji i dalszej kontynuacji robót,

- zmianami, o których mowa w pkt 3 i 4, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 5,

- zmianami powszechnie obowiązującego prawa, które nastąpiły po podpisaniu przez Strony umowy i które będą miały wpływ na koszty ponoszone w związku z realizacją Umowy,

- zmianami spowodowanymi koniecznością wykonania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu:

- innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej,

- innych robót tego samego rodzaju, co roboty przewidziane pierwotnie

- w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań lub nie wykonanie innych robót groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót pod warunkiem, że przedmiotowa zmiana nie może powodować znacznego rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu robót, natomiast zmiana taka z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Termin zakończenia prac może ulec przedłużeniu w wyniku wystąpienia następujących okoliczności:

- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itd.,

- w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na wydanie decyzji administracyjnych dotyczących Zamawiającego, wstrzymanie przez Instytucje Pośredniczącą finansowania przedmiotu Umowy,

- wystąpienia siły wyższej,

- kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji – pod warunkiem, że zmiana terminu nie spowoduje utraty dofinansowania projektu ze środków UE,

- wystąpienia innych przyczyn zewnętrznie niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac w szczególności w przypadku:

- napotkania na niewybuchy lub niewypały lub napotkania na trudne warunki gruntowo-wodne.

- napotkania na obiekty o znaczeniu archeologicznym,

- napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje/sieci w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej w przypadku konieczności wykonania ich przebudowy, naprawy lub usunięcia.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych pkt 2, termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności pod warunkiem, że łączny okres ich trwania będzie dłuższy niż 10 dni roboczych. W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej okoliczności w tym samym czasie, okres ich trwania w czasie ich jednoczesnego występowania nie podlega sumowaniu.

- Zamiany wyrobów (materiałów lub urządzeń) istotnych dla wykonania przedmiotów Umowy. Zmiana wyrobów 
w stosunku do wynikających z oferty Wykonawcy jest możliwa za zgodą Zamawiającego, tylko w przypadku:

- zmiany nazwy danego wyrobu przez jego producenta,

- zaprzestania przez producenta produkcji lub wycofania przez niego z obrotu danego wyrobu w okresie od złożenia oferty do wbudowania,

- wprowadzenia przez danego producenta do obrotu nowego wyrobu mającego takie same przeznaczenie oraz lepsze parametry i funkcjonalność niż wyrób zaoferowany przez Wykonawcę

- zastosowania wyrobów równoważnych w stosunku do określonych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej.

W przypadkach określonych w lit. a - b Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zaistnienie tych okoliczności 
w szczególności przedstawiając pisemne oświadczenie producenta albo przedstawiciela producenta upoważnionego na piśmie do działania w jego imieniu. W przypadku określonym w lit. b Wykonawca może zaoferować wyrób innego producenta, tylko jeżeli nie zachodzi przesłanka określona w lit. c, oraz pod warunkiem, że oferowany wyrób ma takie same przeznaczenie oraz parametry techniczne i funkcjonalność nie gorsza niż wyrób, którego dotyczy zmiana.

- Dopuszczalna jest również zmiana materiałów lub urządzeń przez Zamawiającego, pod warunkiem, że zmienione materiały lub urządzenia nie będą posiadać parametrów gorszych niż opisane w dokumentacji projektowej,

- Zmiany, o których mowa w pkt 1 oraz pkt 3 i pkt 4 pod warunkiem, że nie spowodują zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy większego niż 15 %.

- Zmiana osób (dotyczy osób wskazanych w § 15 ust. 3 i 4) - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowane osoby spełniają warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagane 
w trakcie Zapytania ofertowego, w wyniku, którego została zawarta niniejsza Umowa.

- Zmiana postanowień określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 6 wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

- Zmiany postanowień dotyczące przedmiotu Umowy określone w ust. 1 pkt 3 i 4 wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci protokołu.

Postanowienia końcowe

§ 17

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Umowy podlegają rozstrzygnięciu w trybie uzgodnień na spotkaniu przedstawicieli stron a w przypadku braku porozumienia przez właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

- Wykonawca bez zgody zamawiającego nie może przenieść prawa wynikającego z Umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia na osobę trzecią.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał i po jednym z nich otrzymuje każda ze stron.

Załączniki do Umowy stanowiące jej integralną część:

| Załącznik nr 1 | - | Zapytanie ofertowe |
| --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 | - | Dokumentacja projektowa |
| Załącznik nr 3 | - | kserokopia oferty Wykonawcy wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami i uzupełnionymi dokumentami dotyczącymi jej treści. |

WYKONAWCA 						ZAMAWIAJĄCY

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca winien wykreślić treść tego oświadczenia z oferty