Zapytanie ofertowe: POPW/112/2021/01

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia

POPW/112/2021/01

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie systemu informatycznego Forsant. Postępowanie prowadzone jest na podstawie umowy o dofinansowanie: numer POPW.01.01.02-18-0059/20-00 w związku z realizacją projektu pn. "Forsant.io” przez Forsant sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

A: System informatyczny Forsant składać się będzie z następujących elementów:

Etap I: Moduł finansowy

Backend: Moduły finansowe, Integracja z Stripe. Budowa modułów zawierających takie funkcje i rozwiązania:

- Moduł automatycznego generowania i dodawania kuponów rabatowych Google Ads (darmowa reklama na partnerów Google)

  - Moduł dodawania i przechowywania kuponów w systemie

  - Moduł przyznawania kuponów

  - Moduł wysyłania kuponów do Google Ads

- Moduł automatycznego doładowania środków na koncie reklamowym ze środków zewnętrznego partnera

  - Moduł pobierania stanu środków na koncie reklamowym

  - Moduł doładowania środków

- Moduł transakcyjny. Wykonanie bezpiecznej transakcji w celu weryfikacji tożsamości oraz metody płatności użytkownika

  - Moduł transakcji weryfikującej

  - Stworzenie modułu (nie opartego o gotowe rozwiązania) do konfiguracji metody płatności użytkownika (Operator płatności stripe).

  - Wykonanie struktury bazodanowej na potrzeby płatności oraz subskrypcji cyklicznych

    - Model danych dla płatności i subskrypcji

    - Migracje bazy danych uwzględniające modele płatności i subskrypcji

  - Moduł zarządzania subskrypcjami użytkownika

    - Implementacja modelu subskrypcji opartego na uprawnieniach do modułów funkcjonalnych aplikacji

    - Integracja modułu subskrypcji z modułem uprawnień (ACL)

    - Integracja modułu subskrypcji z modułem płatności

    - Interfejs API do tworzenia i modyfikacji subskrypcji

  - Moduł zarządzania płatnościami użytkownika:

    - Integracja z zewnętrznym operatorem płatności Stripe - usługa Stripe Connect (poniżej wyszczególniono elementy Stripe Connect i opis integracji)

    - Online payment - proces polegający na pobraniu od użytkownika danych karty niezbędnych do dokonania płatności, walidacji ich i następnie założeniu subskrypcji ściąganej w różnych interwałach czasowych (wybranych wcześniej przez użytkownika)

    - add/change payment method (change payment card) - możliwość dodania/zmiany zapisanej w stripe metody płatności

    - Cancel subscription - gather calculated difference - if any - możliwość anulowania wykupionej subskrypcji. W przypadku subskrypcji wykupywanej na ustalony przez umowę czas, różnica między tym co byłoby pobrane do końca umowy a tym co pobrane jest do tej pory jest pobierana od razu. Użytkownik zachowuje dostęp do aplikacji do końca okresu trwania umowy

    - Subscriptions with initial payment - subskrypcje posiadają “featurey” czyli dodatkowe usługi, za które opłata pobierana jest jeden raz - podczas tworzenia subskrypcji

    - Subscriptions with calculated payments (based on monthly usage) - niektóre subskrypcje nie opierają się na stałej kwocie pobieranej tylko kwota ta jest zależna od ilości użytkowników korzystających z niej, np. od ilości numerów telefonów

    - Obsługa kodów zniżkowych do różnych produktów/ofert - procentowych oraz stałych jednorazowych lub ciągłych

    - Obsługa okresów próbnych - triali. Użytkownik płaci opłatę jednorazową za kilka dni okresu próbnego, podczas którego może anulować subskrypcję beż żadnych konsekwencji, następnie subskrypcja przechodzi w pełnoprawną subskrypcję

    - Użytkownicy mogą posiadać kilka subskrypcji - kilka produktów. Każda z tych subskrypcji musi być niezależna tzn. ściągana w swoim własnym cyklu, rocznie bądź miesięcznie. Każda z tych subskrypcji może też być anulowana co nie spowoduje przerwania drugiej z nich. Tzn., że użytkownik może prowadzić u nas jednocześnie kilka projektów następnie zrezygnować z jednego bądź dokupić kolejny. Żadna z tych czynności nie zaburzy działania pozostałych projektów w naszej aplikacji

  - Moduł historii transakcji

  - Interfejs obsługi płatności Frontend-backend

  - Interfejs API do prezentacji w warstwie Frontend

    - Integracja z systemem prezentowania etapu transakcji przez maile transakcyjne (Freshmail) aby podstawie informacji przesyłanych przez stripe do klientów wysyłać różne maile:

    - przypomnienie o nadchodzącej płatności

    - informacja o anulowaniu subskrypcji

    - informacja o zakupieniu subskrypcji

    - informacja o zaległej płatności

Frontend: Moduły prezentacji danych (react)

- Komponent zarządzania subskrypcjami, płatnościami, uprawnieniami oraz danymi użytkownika:

  - Widok prezentacji i formularz edycji danych użytkownika

  - Widok prezentacji i formularz edycji subskrypcji użytkownika

  - Widok prezentacji i formularz edycji uprawnień i autoryzacji zasobów zewnętrznych użytkownika

  - Pozostałe elementy wynikające z funkcjonalności jaką ma zapewnić aplikacja oraz UI, UX

- Komponent obsługi płatności użytkownika:

  - Pobieranie listy ofert (subskrypcje, opisy, cennik)

  - Integracja z modułem operatora płatności (obsługa transakcji)

  - Prezentacja oferty z możliwością zakupu

  - Pozostałe elementy wynikające z funkcjonalności jaką ma zapewnić aplikacja oraz UI, UX

Etap II: Zarządzanie klientem i zbieranie danych.

- Pobranie danych dotyczących aktywności klientów, odwiedzających stronę www i skuteczności kampanii reklam z profili Google My Business, Google Ads oraz Google Analytics w celu określenia i prezentacji optymalnego geotargetowania reklamy

  - Integracja z Google My Business - aplikacja pokrywa wszystkie niezbędne endpointy w API, które są dostępne w API Google, aby dwukierunkowo móc edytować, zmieniać i aktualizować dane w aplikacji oraz w Google My Business

  - Integracja z Google Ads - aplikacja pokrywa wszystkie niezbędne endpointy w API, które są dostępne w API Google Ads niezbędne do otrzymania certyfikacji jako aplikacja Google Partner, w tym prezentacja statystyka kampanii.

  - Integracja z Google Analytics - aplikacja pokrywa wszystkie niezbędne endpointy w API, które są dostępne w API Google Analytics celem mierzenia skuteczności kampanii, tworzeniem własnych kodów śledzących, budowania kontenerów danych w Google Analytics.

  - Przygotowanie architektury bazodanowej i jej wykonanie do tego aby zbierać dane i je przekazywać do modułów odpowiadających za machina learning

  - W konsultacji z ekspertami od Google Ads i machine learning zostaną określone które dane z kampanii należy zbierać i na jakich obszarach należy optymalizować kampanie, aby osiągnąć zamierzony w projekcie cel biznesowy

- Pobranie danych z API Google i innych firm, dostarczenie danych słów kluczowych do Aplikacji na potrzeby autouzupełniania pól formularza.

  - Pobieranie sugestii słów kluczowych API: Google, Semrush, Google Analytics, Google Ads innych z rodziny Google (GMB itd.) oraz wskazanymi przez partnera Ad tech Facebook

  - Przekazanie sugerowanych danych do warstwy Frontend

- Pobranie danych z profili Google My Business, Google Ads oraz Google Analytics, FastTony Audience Knowledge, Semrush w celu określenia i prezentacji rekomendowanych słów kluczowych i zainteresowań grupy odbiorców.

- Pobranie danych z profili Google My Business, Google Ads oraz Google Analytics oraz wybranych ustawień w celu określenia rekomendowanego budżetu

  - Pobieranie danych o konwersjach z Google My Business

  - Pobieranie statystyk kampanii reklamowych z Google Ads

  - Pobieranie danych o zdarzeniach i konwersjach z profilu Google Analytics

- Moduł przygotowania dokumentacji dla Google do weryfikacja daty akceptacji wymaganych regulaminów, dostarczenie niezbędnych informacji aplikacji w celu prezentacji.

  - Serwis weryfikacji akceptacji wymaganych regulaminów

  - Interfejs API dot. regulaminów dla Frontend

- Moduł sprawdzenia daty akceptacji wymaganych regulaminów, dostarczenie niezbędnych informacji aplikacji w celu prezentacji.

  - Serwis cyklicznego sprawdzania regulaminów

  - Interfejs API dot. regulaminów dla Frontend

- Moduł notyfikacji użytkownika (powiadomienie użytkownika o danych czynnościach aplikacji, dodanie posta, aktywacja reklamy, wyłączenie reklamy)

  - Stworzenie modułu zdarzeń systemowych rejestrującego i/lub przechwytującego zdarzenia poszczególnych podsystemów

  - Wywoływanie notyfikacji dla użytkownika na podstawie zdarzeń systemowych

- System notyfikacji wraz z kolejkowaniem zdarzeń oraz oznaczaniem notyfikacji (wyświetlone, zaakceptowane, odrzucone)

  - Stworzenie modelu notyfikacji

  - Interfejs API do prezentacji oraz oznaczania notyfikacji w warstwie Frontend

- Moduł zarządzania uprawnieniami użytkownika

  - Stworzenie warstwy uprawnień i ról użytkowników (ACL)

  - Moduł tworzenia ról w oparciu o uprawnienia (max 12), role mają być zarządzane przez uprawnienia (uprawniania definiują “atomowe” funkcje a zestaw uprawnień określa rolę)

  - Prezentacja ról i uprawnień dla warstwy Frontend

Frontend: Moduły prezentacji danych

- Komponent uzgadniania prawnych zasad współpracy użytkownika i usług zewnętrznych

  - Prezentacja zasad współpracy, zgód, wymaganych regulaminów

  - Pobieranie i przekazywanie do backendu danych o wyrażonych zgodach, zaakceptowanych regulaminach

  - Weryfikacja wyrażonych zgód oraz regulaminów wymaganych przez poszczególne moduły aplikacji

  - Pozostałe elementy wynikające z funkcjonalności jaką ma zapewnić aplikacja oraz UI, UX

- Modularyzacja aplikacji umożliwiająca tworzenie instancji "white label" o dowolnej konfiguracji funkcjonalnej

  - Stworzenie modułu konfiguracji funkcjonalnej per instancja

  - Konfiguracja modułu subskrypcji i płatności per instancja

  - Konfiguracja integracji z usługami backend (wybór adresu API, CDN, kluczy usług partnerów zewnętrznych np. Google Maps)

  - Pozostałe elementy wynikające z funkcjonalności jaką ma zapewnić aplikacja oraz UI, UX tj. możliwość wprowadzania zmian w module dla określonej instancji (inne zachowanie lub konfiguracja tego samego modułu w różnych instancjach)

- Moduł szablonów identyfikacji wizualnej instancji "white label"

  - Stworzenie modułu zarządzania warstwą wizualną aplikacji per instancja

  - Konfiguracja elementów wizualnych aplikacji (m.in. logo, kolorystyka)

  - Konfiguracja elementów formalno-prawnych (m.in. copyright, regulaminy, zgody, uprawnienia)

  - Pozostałe elementy wynikające z funkcjonalności jaką ma zapewnić aplikacja oraz UI, UX tj. możliwość wprowadzania zmian w module dla określonej instancji (inne zachowanie lub konfiguracja tego samego modułu w różnych instancjach)

- Modyfikacje podstron serwisu pod światowe standardy UX, UI, User Experience:

  - Dostosowanie aplikacji do najlepszych praktyk UI/UX dla webowych aplikacji komputerowych

  - Dostosowanie aplikacji do najlepszych praktyk UI/UX dla webowych aplikacji mobilnych

  - Optymalizacja wydajności działania aplikacji na komputerach i urządzeniach mobilnych

  - Pozostałe elementy wynikające z funkcjonalności jaką ma zapewnić aplikacja oraz UI, UX tj. możliwość wprowadzania zmian w module dla określonej instancji (inne zachowanie lub konfiguracja tego samego modułu w różnych instancjach)

- Komponent prezentujący status narzędzia i jego podsystemów

  - Prezentacja dostępnych dla użytkowników modułów

  - Prezentacja powiadomień i błędów w działaniu podsystemów oraz integracji z zewnętrznymi dostawcami usług

  - Wdrożenie ścieżki przywracania autoryzacji i dostępu do zintegrowanych systemów zewnętrznych

  - Pozostałe elementy wynikające z funkcjonalności jaką ma zapewnić aplikacja oraz UI, UX tj. możliwość wprowadzania zmian w module dla określonej instancji (inne zachowanie lub konfiguracja tego samego modułu w różnych instancjach)

- Aplikacja powinna posiadać co najmniej 54 ekrany z funkcjonalnościami opisanymi w mock'upach dostarczonych przez Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, które mają być wdrożone zgodnie z obecnym workflow i UX aplikacji.

Etap III: Machine learning.

- Stworzenie modułu, który wykona analizę danych z profili Google My Business, Google Ads oraz Google Analytics w celu określenia i prezentacji optymalnego targetowania reklamy pod względem optymalnej (ilość/jakość) konwersji jako którą rozumie się np. zainicjowanie kontaktu telefonicznego, czas spędzony w witrynie, ilość podstron odwiedzanych przez użytkownika, lub zdarzenie na stronie tzw. “events”.

- Stworzenie moduły który wykona analizę danych z Google API na potrzeby autouzupełniania pól formularza.

  - Analiza sugestii słów kluczowych API: Google, Semrush, Google Analytics, Google Ads innych z rodziny Google (GMB itd.) oraz wskazanymi partnera Ad tech Facebook

- Stworzenie modułu, który wykona analizę danych z profili Google My Business, Google Ads oraz Google Analytics, Fasttony Audience Knowledge, Semrush w celu określenia rekomendowanych słów kluczowych i zainteresowań grupy odbiorców.

- Stworzenie modułu, który wykona analizę danych z profili Google My Business, Google Ads oraz Google Analytics oraz wybranych ustawień w celu określenia rekomendowanego budżetu

  - Analiza danych o konwersjach z Google My Business

  - Analiza statystyk kampanii reklamowych z Google Ads

  - Analiza danych o zdarzeniach i konwersjach z profilu Google Analytics

- Stworzenie modułu, który wykona analizę wybranych słów kluczowych przez użytkownika w celu prezentacji rekomendowanych słów kluczowych

  - Stworzenie modelu predykcji optymalnych słów kluczowych z uwzględnieniem słów kluczowych wybranych przez użytkownika

  - Integracja modelu predykcji na podstawie danych z Google API, Semrush API oraz wyborów użytkownika

  - możliwość prezentacji tych danych na warstwie Frontend

- Stworzenie modułu, analizy danych w czasie rzeczywistym w celu podniesienia efektywności przy zachowaniu minimalnego budżetu

  - Moduł bieżącej optymalizacji budżetowej trwających kampanii reklamowych

- Budowa storage do zebrania danych które będą użyte w dalszym preprocesingu

- Podstawowy preprocessing danych

- Feature engineering danych, używając metod takich jak analiz danych głównych (PCA), klastrowania danych i innych

- Budowa modeli opartych o metody posiadające interpretację, żeby zrozumieć strukturę danych

  - Moduł zapisu danych

  - Moduł wyświetlania rezultatów tych interpretacji przez administrację usługi (front + logi).

- Wytrenowanie oraz przetestowanie modeli uczenia maszynowego korzystając między innymi z wymienionych metod:

  - drzewa decyzyjne

  - wzmacniane drzewa decyzyjne

  - sieci neuronowe - MLP, RNN i inne architektury

- Implementacja systemu AutoML, przez wykorzystanie kombinacji zaawansowanych metod oferowanych przez Google Cloud, AWS i/lub Azure, , oraz własnych rozwiązań..

- Sprawdzenie porównawcze wzrostu efektywności pomiędzy naszymi modelami. Weryfikacja inkrementalnej efektywności kampanii nas efektywnością kampanii Google bez wykorzystania tych metod.

- Ponowne sprawdzenie inkrementalnej wartości naszej technologii.

- Elementy procesu ml`owego

- Ekstrakcja i normalizacja danych (ETL) z poszczególnych źródeł

  - Google Ads

    - konfiguracja początkowa kampanii,

    - modyfikacje kampanii w trakcie jej trwania

    - skuteczność kampanii w czasie w odniesieniu do ustawień początkowych i późniejszych modyfikacji

  - Google Analytics

    - źródła ruchu reklamowego

    - aktywność użytkowników pozyskanych poprzez reklamy, m.in. konwersje

  - Google Search Console

    - sugestie słów kluczowych dla kampanii

  - Google Planner

    - sugestie słów kluczowych dla kampanii

  - Google My Business

    - sugestie słów kluczowych dla kampanii

  - Semrush

    - sugestie słów kluczowych dla kampanii

    - inne?

- Analiza danych historycznych

- Tworzenie i rozwój modeli predykcyjnych (Machine Learning) ukierunkowanych na optymalizację zarządzanie kampaniami reklamowymi wg wskazanego celu (np. szansa/cena konwersji). Modele powinny operować w kilku kluczowych obszarach

  - dobór optymalnych słów kluczowych dla kampanii z uwzględnieniem źródła sugestii słów kluczowych

  - dobór optymalnej konfiguracji kampanii (m.in. stawkami, budżetem, godzinami wyświetleń)

  - dobór optymalnej strategii modyfikacji kampanii w czasie w oparciu o jej aktualną skuteczność

  - Profil klienta

  - Historyczne dane klienta

  - Historyczne dane/profile podobnych klientów

- Tworzenie kampanii

  - wybór słów kluczowych

  - początkowe ustawienia kampanii

- Automatyczne zarządzanie kampaniami za pomocą strategii

  - strategie predefiniowane ręcznie

  - strategie generowane za pomocą ML

Etap IV: Zarządzanie treściami i reklamą.

Backend:

- Moduł masowej aktualizacja danych wizytówek Google My Business przy użyciu GMB API

  - Moduł edycji wizytówek My Business

  - Moduł przechowywania danych o wizytówkach

  - Moduł kolejkowania zadań tworzenia i modyfikacji wizytówek

  - Moduł przetwarzania zadań tworzenia i aktualizacji wizytówek

- Moduł do masowego publikowania postów My Business wraz z kolejkowaniem

  - Moduł tworzenia postów na Google My Business

  - Moduł przechowywania postów

  - Moduł kolejkowania zadań tworzenia i modyfikacji postów

  - Moduł asynchronicznego przetwarzania zadań tworzenia i aktualizacji postów

- Integracja Google Ads pozwalająca na zaawansowane (znacznie bardziej rozbudowane niż na etapie MVP) publikowanie i dystrybucja różnego rodzaju kampanii Google

  - Rozbudowa modułu tworzenia kampanii Google Ads Search, Display, Local

  - Moduł kolejkowania zadań publikacji reklam w Google Ads pozwalającego na asynchroniczne i odporne na błędy zlecanie wielokrokowych zadań tworzenia i aktualizacji kampanii

- Pobieranie wyników zarządzanie budżetem i kampanią w czasie rzeczywistym w celu przesłania danych do modułu ml`owego

  - Interfejs oraz infrastruktura bazodanowa do udostępniania bieżących danych dot. trwających kampanii oraz zmian budżetów

- Pobieranie wyników słów kluczowych kampanii w czasie rzeczywistym w celu przesłania danych do modułu ml`owego.

  - Interfejs oraz infrastruktura bazodanowa do udostępniania bieżących danych dot. efektywności słów kluczowych użytych w kampaniach reklamowych

- Badanie i rozwój Google API (interfejs programistyczny aplikacji pozwalający na komunikację z usługami Google):

  - Analiza struktur danych oraz wzorców interakcji Google API

  - Stworzenie warstwy adapterów pozwalających na wykorzystanie różnych bibliotek do komunikacji z Google API (SDK)

  - Stworzenie biblioteki programistycznej do komunikacji z Google API

- Moduł masowego publikowania kampanii reklamowych Google Ads na podstawie wielu profili Google My Business

  - Moduł tworzenia rozszerzeń kampanii Google Ads, Display, Local na podstawie danych o ofercie firmy użytkownika oraz danych z Google My Business

  - Moduł aktualizacji kampanii w odpowiedzi na zmiany danych z Google My Business

Frontend: Moduły prezentacji danych

- Komponent masowej edycji wizytówek Google My Business

  - Lista autoryzowanych w systemie wizytówek Google My Business

  - Formularz edycji autoryzowanych w systemie wizytówek Google My Business

  - Pozostałe elementy wynikające z funkcjonalności jaką ma zapewnić aplikacja oraz UI, UX

- Komponent moderacji i publikowania treści na stronach zrzeszonych partnerów

  - Formularz dodawania wpisów na platformie Google My Business

  - Formularz dodawania reklam Google Ads

  - Prezentacja stworzonych wpisów

  - Prezentacja stworzonych reklam

  - Pozostałe elementy wynikające z funkcjonalności jaką ma zapewnić aplikacja oraz UI, UX

- Stworzenie 20 szablonów HTML do dynamicznego tworzenia stron www

  - Formularz wyboru spośród gotowych szablonów tworzonej poprzez Aplikację strony www

  - Formularz konfiguracji szablonu

  - Przygotowanie szablonów stron www

  - Pozostałe elementy wynikające z funkcjonalności jaką ma zapewnić aplikacja oraz UI, UX

Etap V Poprawki

- Analiza zgłoszonych przez klientów błędów i poprawa ich

  - Testy funkcjonalne

  - Modyfikacje i poprawki na podstawie wyników testów

- Modyfikacje związane z zmieniającym się API Google

  - Modyfikacja warstwy adapterów pozwalającej na przełączanie pomiędzy wersjami API Google

  - Aktualizacja do najnowszej wersji API Google

- Rozwój produktu o sugestie i potrzeby zebrane z rynku Przeprowadzenie badania wśród użytkowników aplikacji dotyczącego satysfakcji w zakresie UX i skuteczności kampanii oraz wprowadzenie.

  - Modyfikacje i poprawki na podstawie wyników badań z użytkownikami.

B. Aplikacja musi być zaprojektowanie i osadzona w środowisku zapewniającym bezpieczeństwo aplikacji i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem zgodnie z poniższymi wytycznymi.

- Rozdzielenie usług na poszczególne serwery:

  - www

  - SQL

  - CDN

  - Storage

  - Cache

  - Backup

- Środowisko pracy:

  - Linux Debian/Ubuntu/Centos

  - Nginx

  - Php-7.X

  - MySQL

  - Redis

  - Apache4

  - Git

  - System monitoringu

  - Firewall

  - Kernelcare

  - Docker

  - Puppet/Ansible

  - Ssh

  - HA (haproxy + keepalived) dla www

- Środowisko developerskie

- Backup baz danych lokalnie i zdalnie

- Backup systemów 1:1

- Drc - disaster recovery

- System pracy grupowej: jira

- Wsparcie aplikacyjne dla CDN (cloudflare)

B: Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Realizacja usługi nastąpi w etapach:

Etap I: 		14.08.2021

Etap II: 		15.09.2021

Etap III: 		30.10.2021

Etap IV: 		10.12.2021

Etap V: 		30.04.2022

W przypadku każdego etapu obowiązkiem Wykonawcy jest przesłanie w terminie 5 dni przed upływem terminu wykonania usługi w poszczególnym etapie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego. Zamawiający ma prawo w ciągu 3 dni na wniesienie uwag, które Wykonawca jest zobligowany do wprowadzenia i wdrożenia do przygotowanego przedmiotu zamówienia w terminie 2 dni.

W termin realizacji poszczególnych etapów wliczony jest także czas związany z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego jego wykonanie i wystawienie faktury do Zamawiającego za wykonanie danego etapu.