Międzyrzec Podlaski, 29.07.2021

INFORMACJA O OGŁOSZENIU

TYTUŁ ZAMÓWIENIA

Poprawa efektywności energetycznej w Fabryce Maszyn Rolniczych MEPROZET Sp. z o.o. poprzez wykorzystanie OZE

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Określony w zapytaniu opublikowanym w Bazie Konkurencyjności

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. W formie papierowej (osobiście, kurierem, pocztą)

Siedziba Zamawiającego

Fabryka Maszyn Rolniczych MEPROZET Sp. z o.o.

Ul. Radzyńska 17

21-560 Międzyrzec Podlaski

lub

2. W formie elektronicznej (na maila):

sekretariat@meprozet.biz

lub

3. W formie elektronicznej (poprzez Bazę Konkurencyjności)

Dostawca składa ofertę na wzorze załączonym do niniejszego zapytania.

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

Ilona Tomaszewska

DANE KONTAKTOWE OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

e-mail: ylone1@wp.pl

telefon: 509 561 062

SKRÓCONY OPIS ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje dostawę oraz montaż instalacji fotowoltaicznej, wraz z jej

uruchomieniem oraz wstępnym szkoleniem pracowników z obsługi instalacji.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,92 kW zlokalizowanej w Międzyrzecu Podlaskim, do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej wraz z systemem zarządzania wykorzystującym TIK. Parametry TIK: niezależny inteligentny system monitorowania i zarządzania on-line instalacją fotowoltaiczną, wyposażony w moduł komunikacyjny; analiza pracy systemu PV, która poprzez dedykowany program lub stronę www dostarcza informacji nt.: ilości wyprodukowanej energii w danym okresie, danych historycznych dotyczących produkcji energii, wykrytych wad i usterek; elektrycznych parametrów pracy systemu.

Usytuowanie paneli: konstrukcja wsporcza (z obciążeniem), kierunek południowy, dach z kątem nachylenia ok. 5 stopni.

Kod CPV:  09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do 30 listopada 2021 r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający stawia warunek w zakresie doświadczenia. W celu potwierdzenia spełnienia

tego warunku, Zamawiający wymaga co najmniej 5-letniego doświadczenia w montowaniu instalacji fotowoltaicznej.

Potencjał techniczny

Posiadanie odpowiednich zasobów technicznych i kadrowych umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia

DODATKOWE WARUNKI

- Zamawiający wymaga udzielenia minimalnych okresów gwarancji producentów urządzeń: a) panele fotowoltaiczne – 10 lat b) falowniki/inwertery – 5 lat c) konstrukcja wsporcza – 15 lat

- Oferent oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującą odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na minimum  400 000 zł.

- W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, Wykonawca nie może być powiązany osobowo ani kapitałowo ze Zlecającym. W szczególności zabronione jest: - uczestniczenie w spółce jako wspólnik (posiadanie co najmniej 10% udziałów), - pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Dostawcy pod warunkiem,

że zmiany te podyktowane są okolicznościami, ktore mogą mieć wpływ na prawidłową

realizacje niniejszego zamowienia. Przykładowe czynniki warunkujące dokonanie konieczności istotnych zmian postanowień umowy:

1. Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy może nastąpić w następujących

przypadkach:

1) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczegolności:

a) opoźnienia w przekazaniu miejsca posadowienia Instalacji fotowoltanicznej z przyczyn

leżących po stronie Zamawiającego,

b) opoźnienia w przekazaniu informacji i dokumentow Dostawcy koniecznych do wykonania

przedmiotu Umowy,

3) nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

4) wystąpienie siły wyższej, wystąpią warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie

prac zgodnie z technologią przewidzianą w Zapytaniu ofertowym.

5) wstrzymania prac lub konieczności zrealizowania dodatkowych czynności w wskutek

czynności organow lub instytucji polskich lub Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację,

kontrolę lub finansowanie przedsięwzięcia (w szczegolności takich jak zmiana lub przyjęcie

nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatkow).

6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisow prawa, jeżeli zmiana taka wpływa na

wydłużenie okresu wykonania Przedmiotu Umowy,

7) działania osob trzecich uniemożliwiających wykonanie robot, ktore to działanie bądź

działania nie jest/są konsekwencją winy ktorejkolwiek ze stron.

2. Zmiana polegająca na zmianie sposobu/zakresu spełnienia świadczenia może nastąpić z

uwagi na:

1) zmiany technologiczne, w szczegolności jeżeli nastąpi(ą):

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

projektu,

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub

materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałow lub technologii

(np. zaprzestania produkcji).

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje zamowień uzupełniających

OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE

Wnioskodawca nie przewiduje składania ofert częściowych oraz wariantowych

OCENA OFERTY

Zamawiający oceniać będzie oferty na podst. poniższych kryteriow:

1. Cena – 60 pkt

2. Serwis – 20 pkt

3. Gwarancja – 20 pkt

Łączna punktacja oferty będzie stanowić sumę punktow przyznanych ofercie dla danej części

w powyższych kryteriach. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta z

najwyższą ilością punktow.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mogł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiający spośrod tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

1. Cena – 60% (maks. 60 punktów)

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” = (cena oferty netto najniższej / cena oferty

netto badanej) x 60 pkt

Wartość punktowa w zakresie kryterium cena przyznana zostanie na podstawie informacji

podanych przez Dostawcę w Formularzu ofertowym.

2. Serwis - 20% (maks. 20 punktów)

Czas usunięcia awarii (wad) od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach)

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „serwis” = (najkrótszy czas usunięcia awarii /  czas z badanej oferty)x 20 pkt

Reakcja rozumiana będzie jako kontakt zwrotny ze strony serwisu Dostawcy, polegający na

rozwiązaniu problemu technicznego lub też wskazania innej ścieżki postępowania.

Wartość punktowa w zakresie kryterium serwis przyznana zostanie na podstawie informacji

podanych przez Dostawcę w Formularzu ofertowym.

3. Gwarancja – 20% (maks. 20 punktów)

Czas gwarancji na moduły fotowoltaiczne (w miesiącach)

Liczba punktów=(okres gwarancji badanej oferty/najdłuższy okres gwarancji w badanych ofertach)x20pkt

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może w wyznaczonym przez siebie terminie żądać

od Oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert i okazania oryginałów

dokumentów.

WYKLUCZENIA

Dostawca nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z

przygotowaniem

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w

szczegolności na:

a) uczestniczeniu w społce jako wspolnik społki cywilnej lub społki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałow lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych przedstawionych przez Oferenta jest Fabryka Maszyn Rolniczych MEPROZET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Radzyńska 17

2. Dane osobowe przedstawione przez Oferenta przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.

1 lit. f RODO;

3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;

4. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania

o udzielenie zamówienia (zawarcia umowy), lub przez okres gwarancji i rękojmi udzielony na

przedmiot zamówienia wydłużony o 3 miesiące od chwili jej zakończenia – zależnie od tego

który ze wskazanych okresów jest dłuższy;

5. Obowiązek podania przez Oferenta danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6. W odniesieniu do danych osobowych przedstawionych przez Oferenta decyzje nie będą

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. Oferent posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że

przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

8. Oferentowi nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.