Sulęcin, dnia 26 listopada 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE JRP.042.1.435.2017

na:

pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania 2.2 - Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie pn.: „Budowa, przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Parku Bankowego oraz ul. Żeromskiego i Batorego w Sulęcinie”, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin” umowa POIS.02.03.00-00-0183/16-00

- Dane Zamawiającego

Zamawiający: Gmina Sulęcin

siedziba: 69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 18

tel. (95) 755 36 01 fax. (95) 755 21 22

Regon: 210966697 NIP: 596-00-10-632

adres elektroniczny: umig@sulecin.pl

adres BIP: www.bip.sulecin.pl

adres strony Internetowej: www.sulecin.pl

godziny urzędowania:  Pn. od godz. 7:30 do godz. 16:30

Wt. - Cz. od godz. 7:30 do godz. 15:30

Pt. od godz. 7:30 do godz. 14:30

zwana dalej „Zamawiającym”

- Postanowienia ogólne

- Postępowanie o udzielenie zmówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

- Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

- Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

- Wynik postępowania zostanie upubliczniony w taki sam sposób w jaki upubliczniono zapytanie ofertowe.

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: usługa związana z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi wykonywanymi zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla Robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” – Edycja 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999), dalej zwanym również „czerwony FIDIC” lub równoważnymi; oraz nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) przy realizacji zadania 2.2 – Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie pn.: „Budowa, przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Parku Bankowego oraz ul. Żeromskiego i Batorego w Sulęcinie”.

Inżynier i jego personel mają obowiązek znać wytyczne i regulaminy ww. Programu oraz na bieżąco śledzić ewentualne zmiany.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

2.1 w zakresie ogólnym:

- zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru nad prowadzonymi robotami zgodnie z polskim prawem budowlanym i przepisami z nim związanymi;

- zarządzanie, monitorowanie i kontrola zgodności robót budowlanych z zawartą z Wykonawcą umową, pod względem: technicznym, finansowym i organizacyjnym;

- monitorowanie postępu prac włącznie ze składaniem z nich miesięcznych raportów, w których będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe, jak i finansowe;

- kontrola nad właściwą i czasową realizacją Projektu, koordynacja działań wszystkich uczestników Projektu;

- egzekwowanie postanowień umów na roboty przy współpracy z Zamawiającym, zapewnienie zgodności realizowanych robót, dostaw i usług z umowami na roboty, dostawy i usługi;

- natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszystkich zaistniałych problemach oraz o problemach mogących zaistnieć (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach i zagrożeniach, co do jakości, zakresu i terminowości realizacji poszczególnych umów na roboty budowlane), wraz ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów;

- utrzymywanie na bieżąco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Projektu;

- prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja (również na nośniku elektronicznym) korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji umowy na roboty ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawców, katastrof budowlanych itp.;

- próba polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych pomiędzy stronami umowy na roboty budowlane;

- prowadzenie technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad prowadzonymi pracami budowlanymi, egzekwowanie zgodności prowadzonych prac z:

- założonym harmonogramem, a pozwoleniem na budowę,

- projektami (budowlanym i wykonawczym), a obowiązującym prawem,

- zasadami wiedzy inżynierskiej, a przepisami BHP,

- założeniami finansowymi umowy o dofinansowanie,

- odpowiednimi wytycznymi horyzontalnymi, w tym dotyczącymi kwalifikowalności kosztów;

- po zakończeniu robót, w trakcie okresu zgłaszania wad, Inżynier będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, które odbywać się będą nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, końcowych akceptacji i w rozwiązywaniu sporów;

- w szczególności zadania te zawierają:

- ocenę ewentualnych roszczeń wzajemnych Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych i usług projektowych;

- regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawcę robót budowlanych;

- wydawanie Świadectw Przejęcia i sprawdzanie Końcowego Oświadczenia Wykonawcy robót budowlanych;

- weryfikacja rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych i prac projektowych;

- zarekomendowanie zwrotu zabezpieczeń po terminie zgłaszania wad.

  - W zakresie wykonawstwa (robót budowlanych):

- przekazywanie Wykonawcy robót budowlanych (w imieniu Zamawiającego) dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Wykonawcę, wydanie powiadomień o datach rozpoczęcia robót;

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń lub dyskusji kontraktowych i problemów narastających podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, zatwierdzanie harmonogramów dostaw urządzeń i materiałów na place budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z projektem i/lub warunkami umownymi;

- sprawdzanie i potwierdzanie czy Wykonawca robót budowlanych mobilizuje i dostarcza na budowę całe wyposażenie i dostawy zidentyfikowane w umowie; pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo Budowlane;

- ścisła współpraca z nadzorem autorskim, weryfikacja i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z umową na roboty budowlane;

- weryfikacja, sprawdzanie i zatwierdzanie Dokumentacji Projektowej (projekty wstępne, budowlane i wykonawcze) oraz wszelkich innych dokumentów Wykonawcy robót budowlanych (rysunków roboczych) zawierających zmiany, zatwierdzanie robót zamiennych/dodatkowych zaniechanych w uzgodnieniu z Zamawiającym;

- zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń, mających być wbudowanymi, jak zaplanował to Wykonawca robót budowlanych, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub które nie mają wymaganych przez obowiązujące prawo certyfikatów;

- zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawców robót budowlanych;

- rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych;

- sprawdzanie autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane;

- organizowanie testów dodatkowych jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne, przy czym konsekwencje finansowe z tytułu przeprowadzonych testów ponosi w zależności od ich wyników Wykonawca robót budowlanych (jeżeli testy potwierdzą niewłaściwą jakość badanego przedmiotu, urządzenia czy dostawy) lub Zamawiający (jeżeli testy nie potwierdzą przypuszczeń co do jakości badanego przedmiotu, urządzenia czy dostawy);

- monitorowanie postępu robót, regularne sprawdzanie postępu robót na budowie oraz wszystkich innych działań Wykonawcy robót budowlanych w aspekcie jego zobowiązań wynikających z umowy na roboty budowlane;

- przeprowadzanie regularnych inspekcji, co najmniej dwa razy w tygodniu (w różnych dniach) na Placu Budowy sprawdzających jakość wykonania i materiałów zgodnie z umową oraz dobrą praktyką inżynierską;

- kontrola Wykonawcy robót budowlanych, że zapewnia realizację robót zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na Placu Budowy nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, oraz przygotowanie protokołów z narad w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót;

- organizowanie dodatkowych narad w przypadkach zagrażających postępowi lub jakości robót;

- przekazywanie niezwłocznie stronom protokołów z narad;

- egzekwowanie zgodności wykonanych robót z określonymi wymaganiami technicznymi i zapisami umownymi;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usunięcia wad;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowanych i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- wydawanie Wykonawcy robót budowlanych, kierownikowi budowy lub kierownikom robót polecenia, potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy, dotyczącego: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

- żądanie od Wykonawcy robót budowlanych, kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

- sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania;

- zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów i technologicznych rozruchów urządzeń;

- uczestnictwo przy udziale Zamawiającego w odbiorach częściowych i końcowych, rozruchach technologicznych zadania inwestycyjnego;

- wystawianie Świadectw: Płatności, Przejęcia, Wykonania i innych świadectw wymaganych umową na roboty budowlane;

- sprawdzenie i ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót w formie uzgodnionej z Zamawiającym;

- przeprowadzanie inspekcji końcowych i sporządzenie Świadectw Przejęcia, list usterek i innych dokumentów związanych z warunkami umowy na roboty budowlane;

- skompletowanie dokumentacji Wykonawcy robót budowlanych i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w czynnościach dotyczących zgłoszenia do Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy;

- dostarczanie, o ile jest to konieczne, właściwym organom wszystkich żądanych informacji, dotyczących prowadzenia zadania inwestycyjnego zarządzanego przez Inżyniera Kontraktu;

- zatwierdzanie harmonogramów robót, planów płatności,

- przygotowywanie protokołów konieczności i protokołów negocjacji dla robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych po uzgodnieniu ich z Zamawiającym;

- kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników budowy i dokonywanie w nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót;

- sprawdzanie dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych w trakcie realizacji budowy;

- wykonywanie wszystkich innych czynności koniecznych do prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, realizacji umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz umowy na roboty budowlane, zgodnie z procedurami wynikającymi z wymagań Projektu oraz zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

  - w zakresie finansowym:

- pomoc we wszystkich działaniach Zamawiającego związanych realizacją Projektu, tj.: dotrzymywanie procedur związanych z zarządzaniem projektami według Warunków FIDIC, programu POIŚ, włączając sporządzanie i aktualizowanie planów i harmonogramów dotyczących nadzorowanego zadania, zarządzanie finansowe, monitoring, raportowanie, audyty i finansowe rozliczenia;

- sprawdzanie prawidłowości i zgodności z warunkami umów na roboty budowlane wszystkich wymaganych polis ubezpieczeniowych oraz zabezpieczeń finansowych umów na roboty budowlane;

- współpraca z Zamawiającym w przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań, raportów rzeczowych i finansowych, wskaźników postępu fizycznego i finansowego robót oraz innych opracowań ze szczególnym uwzględnieniem raportów z postępów w realizacji nadzorowanego zadania;

- prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umowy na roboty budowlane zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń

- nadzór, kontrola, monitorowanie i składanie sprawozdań dotyczących między innymi z fizycznego i finansowego postępu Robót, kosztów i budżetu;

- weryfikowanie robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych w zakresie wartości rzeczowych i finansowych;

- uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót; przygotowanie rozliczenia finansowego zadania;

- Inżynier, dokonując odbiorów obiektów i urządzeń dokona zaklasyfikowania środków trwałych wg KŚT-GUS, sporządzi i przekaże Zamawiającemu niezbędne dane dla wystawienia dokumentów OT;

- sporządzanie w trakcie realizacji inwestycji i po jej zakończeniu wszelkich dokumentów rozliczeniowych zgodnie z Warunkami Kontraktowymi czerwony FIDIC;

- zwoływanie i uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie obowiązywania umowy inwestycyjnej z Wykonawcą robót budowlanych z uwzględnieniem przyjętego okresu gwarancyjnego, który wynosi 72 miesiące.

  - Udzielanie pomocy Zamawiającemu we wszystkich innych działaniach, m.in.:

- w przypadku wystąpienia opóźnień - opisu przyczyn wraz z uwzględnieniem rodzaju przeszkód (administracyjne, techniczne, działanie siły wyższej, problemy finansowe) lub zmiany zakresu rzeczowego Projektu - opisu zmian w stosunku do przyjętych założeń wraz z określeniem i wyjaśnieniem przyczyn ich wprowadzenia.

  - Wszystkie inne czynności i zadania niewymienione w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji umów na roboty oraz zabezpieczenie interesów Zamawiającego.

  - Wszystkie inne działania określone w „Czerwonej” Książce FIDIC.

  - Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnień i obowiązków Inżynier nie będzie miał prawa do:

- wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanych umów na roboty budowlane;

- zwolnienia Wykonawcy robót budowlanych z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności zawartych w umowie na roboty budowlane (wzór umowy – załącznik nr 8);

- zgody na ograniczenie zakresu robót lub przekazanie robót wykonawcy innemu niż ten, który został wskazany w umowie na roboty budowlane.

- KOD CPV		NAZWA

71340000-3	Zintegrowane usługi inżynieryjne

71540000-5	Usługi zarządzania budową
71520000-9	Usługi nadzoru budowlanego

71247000-1	Nadzór nad robotami budowlanymi
71541000-2	Usługi zarządzania projektem budowlanym

71310000-4	Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

- Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania wiedzy i doświadczenia

Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał (zakończył) z należytą starannością co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu przynajmniej 1 funkcji Inżyniera Kontraktu według Warunków Kontraktowych FIDIC i/lub Nadzoru Inwestorskiego dla ukończonego zadania/kontraktu inwestycyjnego polegającego na wykonywaniu robót budowlanych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – inwestycja liniowa, o wartości robót nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł netto.

W przypadku wykazania usług, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu Wykonawca składa wypełniony – Wykaz Usług wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikiem dokumentów, że usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że będzie dysponować:

- osobą, która będzie pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu - Kierownika Zespołu (1 osoba), posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:

  - wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawne;

  - minimum 5 letnie doświadczenie przy zarządzaniu inwestycjami, w tym świadczyła usługi Inżyniera, Inżyniera Rezydenta lub Przedstawiciela Inżyniera, przy co najmniej 1 zakończonym zadaniu/kontrakcie inwestycyjnym realizowanej w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDC lub równoważne polegającego na wykonywaniu robót budowlanych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – inwestycja liniowa, o wartości robót nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł netto;

- osobą, która będzie pełniła funkcję Eksperta kluczowego: Specjalisty ds. finansów i rozliczeń oraz zarządzania ryzykiem (1 osoba), posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:

- wymagane wykształcenie wyższe ekonomiczne, posiadająca minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansów i rozliczeń przy przynajmniej 1 zakończonym zadaniu inwestycyjnym (z zakresu gospodarki wodno-ściekowej) o wartości robót budowlanych minimum 4 000 000,00 zł netto każda, realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne;

- osobą, która będzie pełniła funkcję Eksperta kluczowego: Inspektora Nadzoru - Specjalisty ds. sanitarnych (1 osoba), posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia:

- minimum 5-letnia praktyka zawodowa w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub jako Inspektor Nadzoru,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1646)  – w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w specjalności drogowej;

- osobą, która będzie pełniła funkcję Eksperta Kluczowego: Inspektora Nadzoru - Specjalisty ds. drogowych (1 osoba), posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia:

- minimum 5-letnia praktyka zawodowa w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub jako Inspektor Nadzoru,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1646)  – w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w specjalności drogowej.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych stanowisk tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu Wykonawca składa wypełniony – wykaz osób wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

UWAGA:

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia - nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty/oświadczenia zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

      - Kryteria oceny ofert:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

CENA  (C) – waga kryterium 100% (100 pkt)

oferta z najniższą ceną brutto

C = 	---------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

      - Badanie i ocena ofert:

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Punkty będą liczone 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.

- Ocena zgodności oferty z treścią zapytania ofertowego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie, z zastrzeżeniem pkt 3) poniżej.

- Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli pełnomocnictw albo dokumentów i/lub oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania, albo którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa albo dokumenty i/lub oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych lub mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty:

a)	oczywiste omyłki pisarskie,

b)	oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

- W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

- Dla usprawnienia procedury wyłonienia wykonawcy korespondencja w sprawie ww. poprawek złożonych ofert będzie prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres email: maja.sobieraj-kusz@sulecin.pl

- Warunki rozpatrywania ofert:

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin, w dniu 7 grudnia 
2021 r. o godz. 11:00 (sala konferencyjna).

- Otwarcie ofert jest jawne przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa epidemicznego związanego z COVID – 19.

- Przed dokonaniem otwarcia ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach złożonych ofert.

- Zamawiający informacje określone pod lit. c) i d) powyżej zamieści w miejscu upublicznienia Zapytania ofertowego.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełnił warunki formalne udziału w postępowaniu, a jego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów oceny ofert.

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

- Odrzucenie oferty:

- Pełnomocnik Zamawiającego odrzuca ofertę jeżeli:

- jeśli została złożona po terminie składania ofert;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

- jej treść jest niezgodna z zapisami niniejszego zapytania ofertowego;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- jest niezgodna z wymogami niniejszego zapytania ofertowego,

- Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z postępowania.

- Termin i miejsce składania ofert

- Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć 
w terminie do dnia 7 grudnia 2021 r. do godz. 10.00 (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

- Oferta musi być napisana w języku polskim, mieć formę pisemną.

- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelka korespondencja 
z Zamawiającym musi być prowadzona w języku polskim.

- Koperta powinna być oznaczona napisem: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania 2.2 Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie pn.: „Budowa, przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Parku Bankowego oraz ul. Żeromskiego i Batorego w Sulęcinie”, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin” umowa POIS.02.03.00-00-0183/16-00

- Na kopercie należy umieścić klauzulę: „Nie otwierać przed godz. 11:00 dnia 7 grudnia 2021 r.”.

- Oferta stanowiącą Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego musi zawierać następujące załączniki, oświadczenia i dokumenty:

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

- Załącznik nr 4 - Wykaz usług,

- Załącznik nr 5 - Wykaz osób,

- Załącznik nr 7 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków  informacyjnych przewidzianych w art. 13 RODO,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

- Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oferta musi zawierać pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

- Wykonawca winien przedstawić wymagane informacje zgodnie co do treści i formy formularzy zamieszczonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera/posłańca na adres: ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Maja Sobieraj-Kusz, email: maja.sobieraj-kusz@sulecin.pl

- Wykonawcy są uprawnieni do składania pytań/żądania wyjaśnień co do treści Zapytania ofertowego. Pytania można składać osobiście lub za pomocą poczty/kuriera/posłańca na adres: ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin. Zamawiający dopuszcza przesyłanie pytań na adres mailowy: maja.sobieraj-kusz@sulecin.pl lub za pomocą strony internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców pod warunkiem, że wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca dnia 2 grudnia 2021 r.

- Wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert na niniejsze zamówienie spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przed danego Wykonawcę.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie 
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Pełnomocnik Zamawiającego zastrzega sobie prawo do:

- Zmiany warunków udzielenia zamówienia – które zamieszczone zostaną na portalu Baza Konkurencyjności, a przypadkach, w którym zmiany mogłyby mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert zamawiający przedłuży termin składania ofert.

- Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku zaistnienia którychkolwiek okoliczności wymienionych powyżej.

- Podwykonawstwo

Wykonawca może powierzyć wykonanie robót Podwykonawcy zgodnie z § 9 Wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego.

- Termin realizacji umowy

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do momentu zakończenia i rozliczenia roboty budowlanej, dla której zlecono usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a następnie w okresie udzielonej przez wykonawcę robót gwarancji tj. 72 miesięcy licząc od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla ostatniego z wykonanych Odcinków.

- Planowany termin zakończenia zadania inwestycyjnego 31 październik 2022 roku.

- Jeżeli realizacja zadania inwestycyjnego nie zakończy się w ww. terminie, Wykonawca zobowiązany jest pełnić funkcję Inżyniera Kontraktu do momentu jego zakończenia.

- Zamawiający przyjmuje procentowy sposób rozliczenia usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu ustalany w oparciu o wartość netto przedmiotowego zadania inwestycyjnego, zatem Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie w przypadku przedłużenia się terminu realizacji zadania inwestycyjnego.

- Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zgodnie z § 19 Wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego.

- Składanie ofert częściowych

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

- Składanie ofert wariantowych

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

- Informacja o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 7 lit. g podrozdziału 6.5 w ,,Wytycznych w zakresie wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020”

Zamawiający nie przewiduje udzielenia tego typu zamówień.

- Termin związania ofertą

            - Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni

            - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

- Wynagrodzenie Wykonawcy

Zamawiający oświadcza, że przyjął ryczałtowy sposób rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zasady i warunki wypłaty wynagrodzenia określono w § 4 Wzoru Umowy stanowiącej Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego.

- Dopełnienie formalności w celu zawarcia umowy

      - Informacje o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy:

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem Umowy zobowiązany jest:

  - przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

  - przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych na zasadach i zgodnie z § 8 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego;

  - w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i doświadczenie personelu, o którym mowa w rozdziale IV pkt 2 ppkt 2) lit. a), c), d) niniejszego zapytania ofertowego, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Dwukrotny brak stawienia się przedstawicieli/pełnomocników Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy - celem zawarcia umowy 
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego traktowany będzie jako odmowa zawarcia umowy.

- Przetwarzanie danych osobowych

1.	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem danych osobowych jest Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin, tel. 95 755 3601, fax 95 755 2122, e-mail: umig@sulecin.pl

- Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod adresem inspektor@sulecin.pl tel. 95 755 3601 wew.200 lub pisemnie na adres siedziby administratora danych.

3. 	Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia i zawarcia umowy.

4. 	W niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa.

5. 	Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom (lub placówkom pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.

6. 	Odbiorcami Państwa danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej.

7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia; okres przechowywania obejmuje cały okres trwałości projektu aż do jego zakończenia oraz okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Zamawiającego.

8. 	Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych pochodzących bezpośrednio od Pani/Pana dotyczących jest dobrowolny, konsekwencją nie podania ww. danych jest brak możliwości udziału w przedmiotowym postępowaniu.

9. 	W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

10. 	Posiadają Państwo:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku gdy wykonanie ww. prawa, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zapytania ofertowego;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa powyżej, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zapytania ofertowego.

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

11. 	Nie przysługuje Państwu:

e) prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane 
w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

f) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

g) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

− 1 UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zapytania ofertowego oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

− 2 UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub 
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Wykaz załączników

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

- Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa (z uwagi na obszerność dokumentacji projektowej Zamawiający udostępnia link, pod którym dokumentacja jest zamieszczona: https://platformazakupowa.pl/transakcja/498875

- Załącznik nr 4 - Wykaz usług,

- Załącznik nr 5 - Wykaz osób,

6.	Załącznik nr 6 - Wzór Umowy,

7.	Załącznik nr 7 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 RODO,

- Załącznik nr 8 - Wzór Umowy z Wykonawcą Robót Kontraktu 2.2 (opublikowany w postepowaniu przetargowym)