ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/BIO/WE z dnia 24.01.2022 r.

Dotyczy projektu nr RPDS.03.05.00-02-0016/18 pt. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 499 kW w miejscowości Węgrzynów” realizowanego w ramach Poddziałania 3.5 „Wysokosprawna kogeneracja – konkurs horyzontalny" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

I. ZAMAWIAJĄCY

Agroferm Sp. z o.o.

Adres siedziby: Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin

NIP:  6991907571

KRS: 0000286302

REGON: 300613526

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia stanowi budowa i uruchomienie elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Węgrzynów, gmina Milicz o mocy 0,499 MW wraz z niezbędną dokumentacją w przedmiotowym zakresie: projekty wykonawcze, instrukcje, zgłoszenia do służb odbiorowych, dostarczenie dokumentów koniecznych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie na rzecz Zamawiającego. Urządzenia techniczne do wytwarzania energii składają się na instalację odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1148, 1213).  2. Przedmiot zamówienia w zakresie budowy elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Węgrzynów obejmuje wykonanie w oparciu o projekt budowlany:

- komory fermentacyjnej 1 - zbiornik żelbetonowy o wymiarach: wysokość wewnętrzna ściany 8 m, średnica wewnętrzna 26 m, przykryty dachem membranowym,

- komory fermentacyjnej 2 - zbiornik żelbetonowy o wymiarach: wysokość wewnętrzna ściany 8 m, średnica zewnętrzna 26 mm, przykryty dachem membranowym,

- zbiornika magazynowego nawozu pofermentacyjnego - zbiornik żelbetonowy o wymiarach: wysokość wewnętrzna ściany 8 m, średnica wewnętrzna 36 m, przykryty dachem PCV,

- zasobnika substratów stałych - urządzenie technologiczne posadowione na fundamencie,

- jednostki kogeneracji – urządzenie technologiczne posadowione na fundamencie,

- pochodnej biogazu – urządzenie technologiczne posadowione na fundamencie,

- stacji przygotowania biogazu – urządzenia technologiczne posadowione na fundamencie,

- silosu magazynowego substratu – obiekt żelbetonowy prefabrykowany z płytą denną;

- stacji transformatorowej – urządzenie technologiczne posadowione na fundamencie,

- sterowni – obiekt technologiczny w zabudowie kontenerowej posadowiony na fundamencie,

- pompowni - obiekt technologiczny w zabudowie kontenerowej posadowiony na fundamencie,

- rozdzielni ciepła - obiekt technologiczny w zabudowie kontenerowej posadowiony na fundamencie,

- studni kondensatu,

- studni zbiorczej odcieków,

- stanowiska odbioru nawozu pofermentacyjnego płynnego,

- wagi samochodowej.

- dostawa ładowarki czołowej.

Zamawiający nie dopuszcza ofert:

- zawierających więcej niż 1 jednostkę kogeneracji opalanej biogazem rolniczym,

- zawierających jednostkę kogeneracji o sprawności elektrycznej mniejszej niż 40 % według ISO 3046,

- zawierającej jednostkę kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej innej niż 499 kW oraz mocy cieplnej projektowanej innej niż 510 kW

- z okresem gwarancji na jednostkę kogeneracji krótszą niż 24 miesiące od dnia podjęcia protokołu końcowego

- wymagającą powierzchni zabudowy tj. podlegającej przekształceniu w rozumieniu przepisów z zakresu oceny oddziaływania na środowisko większej niż 5.000 m2 (słownie pięć tysięcy metrów kwadratowych).

Więcej szczegółów dotyczących wymogów technicznych zawarto w załączniku nr 2.7. pn. „Minimalne wymagania techniczne”.

3. Lokalizacja przedsięwzięcia

Działka inwestycyjna znajduje się w województwie dolnośląskim, powiat milicki, gmina Milicz, miejscowość Węgrzynów, numer ewidencyjny 97/5, obręb 0041 Węgrzynów. Jej powierzchnia wynosi 41,49 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 97/5 znajduje się na terenie oznaczanymi symbolami:

- MN,RM – tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej;

- RU - tereny obsługi produkcji rolnej;

- R – tereny rolnicze;

- O,E,C – tereny infrastruktury technicznej (gospodarowanie odpadami, elektroenergetyka, ciepłownictwo).

Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 0,48 ha powierzchni.

Działka należy do Wnioskodawcy, na której prowadzona jest działalność gospodarcza - hodowla trzody chlewnej. Jest częściowo zabudowana (budynki inwentarskie do hodowli trzody chlewnej). Pozostałą część stanowią grunty orne. Planowane przedsięwzięcie zaplanowane jest w miejscu, w którym obecnie znajduje się niskopienna szata roślinna.

4. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Obszar planowanej inwestycji znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy (nr rej. CRFOP: PL.ZIPOP.1393.PK.137) oraz na terenie Natura 2000 – obszary siedliskowe Ostoja nad Baryczą (nr rej. CRFOP: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020041.H).

Ze względu na planowaną moc zainstalowanej instalacji (0,499 MW) oraz powierzchnię zabudowy poniżej 0,5 ha planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, czyli dla jego realizacji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

5. Rodzaje wprowadzanych substratów:

- Gnojowica świńska

- Kiszonki roślin energetycznych (np. kukurydza, trawa, słonecznik, itp.)

- Pomiot kurzy

- Produkty rolnicze (np. ziemniaki, buraki, słoma, cebula. itp.)

- Pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego (np.  pulpa ziemniaczana, pozostałości po produkcji oleju roślinnego, wysłodki, pozostałość po produkcji pasz roślinnych, korzonki buraczane, syrop paszowy)

- Odpady z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego

Zamawiający planuje stosować oprócz gnojowicy z własnej fermy również sypkie i stałe substraty pozyskane na rynku. W poniższej tabeli przedstawione są planowane do przetwarzania substraty i ich rodzaj sucha masa oraz miejsce ich magazynowania.

|  | - Gnojowica świńska | - Kiszonka roślin energetycznych | - Pomiot kurzy | - Produkty rolnicze | - Pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego | - Odpady z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dostawy | - cykliczne | - sezonowe | - cykliczne | - sezonowe | - cykliczne | - cykliczne |
| - Miejsce magazynowania | - Istniejące zbiorniki na gnojowicę | - silos | - silos | - silos | - silos/zbiornik wstępny | - silos/zbiornik wstępny |
| - Odpad | - NIE | - NIE | - NIE | - NIE | - NIE | - TAK |
| - Rodzaj | - płynne | - stałe | - stałe | - stałe | - stałe/półpłynne | - stałe/półpłynne |
| - UPPZ | - TAK | - NIE | - TAK | - NIE | - NIE | - TAK/NIE |
| - Ilość, [Mg/rok] | - 50.000 | - do 1.000* | - do 3.700* | - do 1.200* | - do 2.000* | - do 7.500* |
| - Ilość, [Mg/doba] | - 135-150 | - 5-10 | - 10-15 | - 3-6 | - 5-10 | - 20-30 |
| - Sucha masa, [%] | - 4—4,5 | - 29-32 | - 27 | - 20 | - 15-30 | - 15-35 |
| - Ilość biogazu, [Nm3/Mgśm] | - 14-16 | - 130-200 | - 90-100 | - 70-80 | - 90-110 | - 80-150 |

* - wartości o łącznej wartości do 7.000 ton rocznie

Oferent zobowiązany jest przedstawić wycenę przedmiotu zamówienia w sposób dookreślony w Załączniku nr 5 Specyfikacja ceny.

Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę na cele Projektu: Decyzja Starosty Milickiego Nr 187/2019 z dnia 17.07.2019, która stała się ostateczna z dniem 16.08.2019. Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, która jest dostępna w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego i określa wymagania minimalne dotyczące adekwatności do wymagań projektu. Oferent może zaproponować parametry równoważne, zgodne z projektem. Oferent musi zaproponować parametry zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Zadanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi procedurami, normami, przepisami oraz sztuką budowlaną. Zastosowane wyroby budowlane muszą spełniać wszelkie wymogi wynikające z przepisów ustawy Prawo Budowlane. Ilekroć w treści dokumentów w ramach przedmiotowego Zapytania ofertowego lub opisu przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji (materiały i urządzenia równoważne, w sposób zgodny z zapisami Zapytaniu Ofertowym i jego Załącznikach). Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego oraz obowiązujące prawo.

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Wykonanie przedmiotu zamówienia uwzględniające przeprowadzenie rozruchu biotechnologicznego umożliwiającego rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego musi nastąpić w terminie nie później 21 października 2022 r. z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej. Oferty wskazujące termin wykraczający poza ww. wymagany termin zakończenia będą odrzucane.

- Wybrany Wykonawca realizujący zamówienie zobowiązany będzie do uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie wlicza się do terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca złoży wniosek o pozwolenie na użytkowanie do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego najpóźniej 7 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego końcowego.

- Harmonogram realizacji zamówienia:

od 24.01.2022 r. do 15.03.2022 r.: termin składania ofert przez Oferentów,

od 15.03.2022 r. do 24.03.2022: analiza ofert przedstawionych przez Oferentów, wybór najkorzystniejszej oferty pod względem ekonomicznym,

01.04.2022 r.: przewidywany najpóźniejszy termin podpisania umowy z wybranym Oferentem - Wykonawcą.

Warunki płatności:

Przewiduje się, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatne w formie płatności częściowych oraz płatności końcowej, z zastrzeżeniami:

- Zamawiający dopuszcza płatność zaliczkową w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia,

- wysokość wynagrodzenia częściowego nie może przekroczyć 80% wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia,

- warunkiem wypłaty częściowego wynagrodzenia będzie podpisanie częściowego protokołu odbioru prac objętych określoną transzą wynagrodzenia częściowego (przewiduje się transze nie częściej niż raz na miesiąc),

- płatność końcowa w wysokości nie przekraczającej 10% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie dokonana po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru, w szczególności potwierdzającego osiągnięcie pełnej mocy wytwórczej 0,499 MW w trybie ciągłym, a także uzyskaniu na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie,

- Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie z tytułu faktycznie wykonanych prac.

W przypadku niewykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przez Wykonawcę, niezależnie od przyczyny niewykonania części przedmiotu umowy, wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie proporcjonalnie umniejszone. Umniejszenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie obliczeń dokonanych z uwzględnieniem treści przedmiaru, harmonogramu rzeczowo-finansowego, a także innych dokumentów, o ile Zamawiający uzna, że wynikające z nich kwoty czy roszczenia są uzasadnione okolicznościami sprawy i odzwierciedlają realnie wykonanie przez Wykonawcę prace.

Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie do 14 dni od dnia wykonania przedmiotu/części przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem. Podstawą zapłaty wynagrodzenia jest podpisanie przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, wystawienie i doręczenie Zamawiającemu faktury VAT. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego wynagrodzenia w terminie do 14 dni od otrzymania faktury VAT przelewem na wskazany rachunek bankowy. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego. Zamawiający i Wykonawca mogą ustalić inne warunki płatności, za obopólną zgodą i zamieścić je w umowie.

Gwarancja:

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na prace budowlane i montażowe obiektów 5 lat, urządzeń oraz wyposażenia technologicznego to 2 lata licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Zamawiający zapewni prowadzenie eksploatacji biogazowni zgodnie z dokumentacją powykonawczą i instrukcją eksploatacji przekazaną przez Wykonawcę.

Zamawiający przewiduje konieczność udzielenia zabezpieczenia na poczet udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości na należyte wykonanie umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto w formie kaucji gwarancyjnej na okres gwarancji i rękojmi przewidziany w docelowej umowie. Kaucja gwarancyjna będzie mogła być zamieniona na gwarancję ubezpieczeniową lub bankową. Zabezpieczenie należytej realizacji Umowy posłuży do pokrycia wszelkich roszczeń wynikających z nie zrealizowania lub nienależytego zrealizowania Umowy.

Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych będzie musiało zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia. Zmiany formy gwarancyjnej należytego zrealizowania Umowy mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości, za zgodą Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia: Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia: województwo dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz, miejscowość Węgrzynów, numer ewidencyjny 97/5, obręb 0041 Węgrzynów

IV. KOD CPV

Kod CPV:  45000000-7	Pełna nazwa: Roboty budowlane

Uzupełniające kody CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45233140-2 Roboty drogowe

45231300-8 Roboty budowalne w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45312310-3 Ochrona odgromowa

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlania zewnętrznego

42100000-0 Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej

31122000-7 Jednostki prądotwórcze

31172000-2 Transformatory napięciowe

42511000-1 Wymienniki ciepła i maszyny do skraplania powietrza lub innych gazów

42514000-2 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów

38810000-6 Urządzenia sterujące procesem przemysłowym

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Oferent powinien posiadać na moment realizacji zamówienia uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie:

Oferent powinien posiadać na moment realizacji zamówienia wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent łącznie:

- złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego,

- oferent wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie:

(1) co najmniej dwóch przedsięwzięć polegających na budowie instalacji odnawialnego źródła energii do produkcji energii elektrycznej z biogazu, każda o mocy co najmniej 499 kW w kogeneracji, w tym:

a) jedna oparta o przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,

b) jedna posiadająca udokumentowaną liczbę godzin pracy jednostki kogeneracyjnej minimum 8.300 godzin w okresie 12 miesięcy (udokumentowanie w postaci zaświadczenia autoryzowanego serwisu lub oświadczenia wytwórcy).

Wykonanie należy rozumieć jako zakończenie we wskazanym okresie, rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej. Na potwierdzenie należy przedstawić dowody należytego wykonania zamówienia, zawierające w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, prawidłowo ukończone i dopuszczone do użytkowania. Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje/poświadczenia bądź dokumenty równoważne wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów.

Potencjał techniczny:

Oferent powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie, iż na moment realizacji zamówienia dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawartego w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Osoby zdolne do prawidłowego wykonania zamówienia:

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie, iż na moment realizacji zamówienia dysponuje osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, t.j.:

a.	Kierownik Budowy - posiadający minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy oraz wykazać się doświadczeniem w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy realizacji minimum 1 (jednej) inwestycji polegającej na wybudowaniu biogazowni w kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 499 kW

b.	Technolog -posiadający minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku technologa oraz wykazać się doświadczeniem w pełnieniu funkcji głównego technologa przy rozruchu co najmniej 1 (jednej) biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej w kogeneracji nie mniejszej niż 499kW.

Wymagania zawarte są w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent łącznie:

- złoży stosowne oświadczenie, iż na moment realizacji zamówienia jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego,

- dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych 00/100); należy złożyć wymagany dokument w postaci opłaconej oraz ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za szkody powstałe w związku z wykonaniem działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, oraz:

- złoży dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w łącznej kwocie co najmniej 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych 00/100) wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Należy złożyć minimum jeden ze wskazanych dokumentów: informacja z banku lub SKOK potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; zaświadczenie z banku o posiadaniu środków na koncie Oferenta wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; opinia bankowa, wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym na dzień złożenia oferty zawierający datę sporządzenia oraz opatrzony klauzulą „Dokument związany z czynnością bankową, sporządzony na elektronicznym nośniku informacji na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe nie wymaga podpisu ani stempla”.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

      - Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

      - Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

      - Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi Spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

      - Wypełniona Specyfikacja ceny, stanowiącą załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi zawierać wszelkie informacje zawarte we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. Wymagane jest przygotowanie oferty na Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Oferta musi:

- Zawierać nazwę Oferenta, dane kontaktowe,

- Zawierać, co najmniej cenę netto w EUR, USD lub PLN,

- Zawierać spójne dane,

- Zawierać wszystkie wymagane załączniki,

- Powoływać się na numer zapytania ofertowego.

- Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do złożenie wyjaśnień treści wniesionej oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 10% wartości zamówienia.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

  - Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1.1. złożenie oferty w terminie;

1.2.  przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części VI;

1.3. dołączenie do oferty oświadczenia o braku powiązania osobowego i kapitałowego z zamawiającym (załącznik nr 3).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b.  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c.  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub  powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

# 1.4. dołączenie do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie ww. warunków (załącznik 4),

# 1.5 dołączenie do oferty Specyfikacji cen, stanowiącej załącznik nr 5 do Zapytania.

Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym (Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu), zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

2.     Kryteria oceny ofert oraz sposób dokonywania oceny:

| Kryterium 1 | Cena netto | 0-85 pkt |
| --- | --- | --- |
| Kryterium 2 | Cena serwisu w okresie gwarancji | 0-5 pkt. |
| Kryterium 3 | Czas dyspozycyjności rocznej | 0-5 pkt. |
| Kryterium 4 | Sprawność elektryczna agregatu prądotwórczego jednostki kogeneracji | 0-5 pkt. |

Kryterium 1

W kryterium „Cena netto” najwyższą liczbę punktów (85) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

| Kryterium 1 = | cena z oferty wskazującej najniższą cenę x 85 |
| --- | --- |
|  | cena z oferty ocenianej |

Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem aktualnego średniego kursu NBP dostępnego na dzień otwarcia ofert.

Kryterium 2

W kryterium „Cena serwisu kompletnej jednostki kogeneracji w okresie gwarancji” należy uwzględnić wszystkie koszty serwisowania ograniczone do jednostki kogeneracji zgodne z DTR producenta tj. 2 lat od dnia podjęcia protokołu odbioru końcowego z dochowaniem deklarowanego czasu dyspozycyjności pracy średniorocznie, w tym koszty zdalnego nadzoru, koszt części zamiennych, koszt materiałów i płynów eksploatacyjnych, pracy serwisantów, dojazd i akomodacja ekip serwisowych kompletnej jednostki kogeneracji, jednakże bez kosztów mediów oraz biogazu i innych kosztów stałych i zmiennych spoczywających po stronie Zamawiającego. Należy przyjąć założenie, że roczne należne wynagrodzenie za usługę serwisowania jest w każdym roku równe. Należy przyjąć, że rozliczenie ceny serwisu będzie mieć miejsce po wykonanych przeglądach w uzgodnionym między stronami harmonogramie proporcjonalnie do przepracowanych motogodzin jednostki wytwórczej.

W kryterium „Cena serwisu kompletnej jednostki kogeneracji w okresie gwarancji” najwyższą liczbę punktów (5) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę w PLN netto, a każda następna odpowiednio ze wzorem:

| Kryterium 2 = | cena z oferty wskazującej najniższą cenę x 5 |
| --- | --- |
|  | cena z oferty ocenianej |

Wartość ceny serwisu wyrażonej w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem aktualnego średniego kursu NBP dostępnego na dzień otwarcia ofert.

Kryterium 3

W kryterium „Czas dyspozycyjności rocznej pracy jednostki kogeneracji” zostanie uwzględniony czas dyspozycyjności wyrażony w motogodzinach średnio z dwóch lat okresu gwarancyjnego w zakresie technicznym (50% sumy dyspozycyjności pierwszego i drugiego roku).

W kryterium „Czas dyspozycyjności rocznej pracy jednostki kogeneracji” najwyższą liczbę punktów (5) otrzyma oferta zawierająca najwyższą dyspozycyjność roczną, a każda następna odpowiednio ze wzorem:

| Kryterium 3 = | Czas dyspozycyjności z oferty ocenianej x 5 |
| --- | --- |
|  | Czas dyspozycyjności z oferty z najdłuższym czasem dyspozycyjności |

Kryterium 4

W Kryterium „Sprawność elektryczna agregatu prądotwórczego jednostki kogeneracji” uwzględniona zostanie sprawność elektryczna wg. ISO 3046. Zamawiający nie dopuszcza ofert ze sprawnością poniżej 40%. Sposób przyznawania punktacji:

| Sprawność elektryczna | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 40,00% - 40,49% | 0 |
| 40,50% - 40,99% | 1 |
| 41,00% - 41,49% | 2 |
| 41,50% - 41,99% | 3 |
| 42,00% - 42,49% | 4 |
| 42,50% i więcej | 5 |

Sposób wyliczenia punktacji: PKT = Kryterium 1 + Kryterium 2 + Kryterium 3 + Kryterium 4, max: 100 pkt. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z największą liczbą punktów, z uwzględnieniem powyższej metodyki.

VIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Termin składania ofert: 15.03.2022 r. godz. 10:00 CEST,

- Ważność oferty:  min. 30 dni od daty otwarcia ofert,

- Ofertę wraz z załącznikami należy składać na jeden z wybranych sposobów:

- w formie pisemnej osobiście siedzibie Zamawiającego, adres siedziby: Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin w zamkniętej kopercie zawierającej: pełną nazwę i adres Oferenta, nazwę i adres Zamawiającego oraz zapis: „OFERTA nr 1/BIO/WE ”, lub:

-  w formie pisemnej przesyłką pocztową / kurierską na adres siedziby: Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin, w zamkniętej kopercie zawierającej: pełną nazwę i adres Oferenta, nazwę i adres Zamawiającego oraz zapis: „OFERTA nr 1/BIO/WE” lub:

- w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres e-mail inwestycje@im-zakupy.pl

Oferty składane drogą elektroniczną winny posiadać tytuł wiadomości: „OFERTA nr 1/BIO/WE”, lub:

- w formie pisemnej drogą elektroniczną w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe za pośrednictwem odnośnej funkcjonalności Bazy konkurencyjności.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Bazy konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- Osoba do kontaktu w sprawie zapytania: Michał Ćwil, michal.cwil@gobarto.pl, tel. +48 661 807 614

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający sporządzi Protokół z procedury wyboru Wykonawcy.

Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności.

X. ZAWARCIE UMOWY

- Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 01.04.2022. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

- Wybrany Wykonawca nie później niż w dniu podpisania końcowego bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego jest zobowiązany do dostarczenia projektu powykonawczego - dokumentacji powykonawczej.

XI. DODATKOWE INFORMACJE

  - Przez zakończenie postępowania ofertowego Zamawiający rozumie zawarcie Umowy z oferentem, który złożył ofertę najkorzystniejszą pod względem ekonomicznym, z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, odwołać lub zmienić jego treść, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W przypadku zaistnienia takich okoliczności oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące.

  - Szczegółowych informacji odnośnie wymagań dotyczących zamówienia udziela Osoba do kontaktu ws. zapytania.

  - Oferent może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem Bazy konkurencyjności zakładka Pytania o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego, a Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień w Bazie konkurencyjności. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Treść wyjaśnień Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej publikacji ogłoszenia.

  - Składający ofertę przyjmuje do wiadomości, że wymagany wzór formularza oferty przedstawiony jest w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

  - Zamawiający ubiega się o współfinansowanie Projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z tym, wybrany Oferent zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności dotyczy to: przedstawionych ofert, faktur, protokołów zdawczo - odbiorczych, udzielonych gwarancji i certyfikatów, dokumentów równoważnych. Firmy oferentów mogą być poddane w okresie obowiązkowej archiwizacji kontrolom instytucji udzielającej ich klientowi dotacji na realizację projektu.

  - W sytuacji wyboru konkretnej oferty i zaakceptowaniu jej warunków przewiduje się stosowanie kar umownych:

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia na żądanie Zamawiającego kar umownych na rzecz Zamawiającego w następujących przypadkach: przekroczenia terminu końcowego realizacji Umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto z Umowy za każdy dzień zwłoki; zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto z Umowy za każdy dzień zwłoki; odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w Umowie.

- W przypadku, gdy zastrzeżone powyżej kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Zamawiający dopuszcza zobowiązanie do zapłacenia kar umownych na rzecz Wykonawcy w następujących przypadkach: odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w Umowie z dopuszczeniem zastrzeżenia, że w przypadku, gdy wskazane powyżej kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Wykonawca będzie mógł zastrzec sobie prawo dochodzenia dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w Umowie:

- zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności,

- przewiduje się możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności takich jak  opóźnienie lub odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, zmian będących skutkiem działania Siły wyższej.

- terminy realizacji mogą ulec zmianie w przypadku zagrożenia epidemiologicznego z powodu COVID 19 uniemożliwiającego prowadzenie prac montażowych lub wyprodukowanie urządzeń biogazowni. O zaistniałej sytuacji musi być niezwłocznie poinformowany Zamawiający.

- termin realizacji Umowy może wówczas ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- zmiany dookreślone powyżej stanowią przykład zmian, na które Strony mogą wyrazić zgodę. Postanowienia te nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

W kwestiach dotyczących pozostałych warunków realizacji zamówienia, zmiany zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty, a także w odniesieniu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość uwzględnienia stanu faktycznego realizacji w formie aneksu do umowy, w tym również po jej zrealizowaniu.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części lub całości zamówienia podwykonawcom.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

  - Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje powyższe warunki.

XII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- Formularz oferty.

- Dokumentacja projektowa.

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- Specyfikacja ceny.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 1/BIO/WE z dnia 24.01.2022 r.

Formularz oferty

Dla: 	Agroferm Sp. z o.o.

Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/BIO/WE z dnia 24.01.2022 r. dotyczące przedmiotu zamówienia: budowa i uruchomienie elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Węgrzynów, gmina Milicz o mocy 0,499 MW wraz z niezbędną dokumentacją w przedmiotowym zakresie: projekty wykonawcze, instrukcje, zgłoszenia do służb odbiorowych, dostarczenie dokumentów koniecznych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie na rzecz Zamawiającego. Urządzenia techniczne do wytwarzania energii składają się na instalację odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1148, 1213)., składamy poniższą ofertę:

| Dane Wykonawcy: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |
| Adres |  |  |
| NIP |  |  |
| Nr KRS / REGON (dla CEIDG) |  |  |
| Dane Osoby Kontaktowej: |  |  |
| Imię i Nazwisko |  |  |
| Adres e-mail |  |  |
| Telefon |  |  |
| Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - autokontrola: *zaznaczyć właściwe |  |  |
| Podmiot spełnienia warunki udziału w postępowaniu: Dołączono Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym |  | TAK / NIE* |
| Podmiot spełnienia warunki udziału w postępowaniu: Dołączono Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi załącznikami |  | TAK / NIE* |
| Podmiot spełnienia warunki udziału w postępowaniu: Dołączono Załącznik nr 5 – Specyfikacja ceny |  | TAK / NIE* |
| Parametry oferty: |  |  |
| Okres ważności oferty |  |  |
| Termin realizacji – liczba dni kalendarzowych realizacji przedmiotu zamówienia* *Zgodnie z pkt III.3 rozpoczęcie realizacji zamówienia należy przyjąć jako dzień zawarcia umowy. Wykonawca realizujący zamówienie zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie biogazowni. Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie wlicza się do terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Termin realizacji liczony od dnia następnego po dniu zawarcia umowy. |  |  |
| Termin realizacji - Data dzienna zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia* *jak wyżej; podana data musi korespondować z podanym powyżej terminem realizacji w dniach kalendarzowych |  |  |
| Określenie przedmiotu oferty (zakres i szczegółowy opis): - do tego punktu można dodać załącznik własny Oferenta |  |  |
| Odniesienie do Kryteriów wyboru oferty: |  |  |
| Cena netto (PLN) *w przypadku wyrażenia ceny w walucie innej niż PLN, należy dodać symbol waluty, zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP dostępnego w dniu otwarcia ofert. |  | Oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia za cenę netto SUMA: ___________________________ |
| Kwota podatku od towarów i usług VAT* *w przypadku wyrażenia ceny z walucie innej niż PLN, należy dodać symbol waluty, zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP dostępnego w dniu otwarcia ofert. |  | SUMA podatku VAT: ___________________________ |
| Cena brutto (PLN) *w przypadku wyrażenia ceny w walucie innej niż PLN, należy dodać symbol waluty, zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP dostępnego w dniu otwarcia ofert. |  | Oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia za cenę brutto SUMA: _________________________ |
| Cena serwisu kompletnej jednostki kogeneracji w okresie gwarancji* * W kryterium „Cena serwisu kompletnej jednostki kogeneracji w okresie gwarancji” należy uwzględnić wszystkie koszty serwisowania ograniczone do jednostki kogeneracji zgodne z DTR producenta tj. 2 lat od dnia podjęcia protokołu odbioru końcowego z dochowaniem deklarowanego czasu dyspozycyjności pracy średniorocznie, w tym koszty zdalnego nadzoru, koszt części zamiennych, koszt materiałów i płynów eksploatacyjnych, pracy serwisantów, dojazd i akomodacja ekip serwisowych kompletnej jednostki kogeneracji, jednakże bez kosztów mediów oraz biogazu i innych kosztów stałych i zmiennych spoczywających po stronie Zamawiającego. |  | …………… PLN |
| Czas dyspozycyjności rocznej (Średnia z dwóch lat) * W kryterium „Czas dyspozycyjności rocznej pracy jednostki kogeneracji” zostanie uwzględniony czas dyspozycyjności wyrażony w motogodzinach średnio z dwóch lat okresu gwarancyjnego w zakresie technicznym (50% sumy dyspozycyjności pierwszego i drugiego roku). |  | ……………… h |
| Sprawność elektryczna agregatu prądotwórczego jednostki kogeneracji |  | ……………..….. % |

## Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz Załącznikami do Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. Składana przez nas Oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu Ofertowym. W szczególności oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i w Załącznikach do Zapytania Ofertowego. oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami niniejszej oferty. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

Załączniki:

- Wypełnione, podpisane i opieczętowane Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym

- Wypełnione, podpisane i opieczętowane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi załącznikami

- Wypełniony, podpisany i opieczętowany załącznik Specyfikacja ceny

- Podpisany i opieczętowany Załącznik własny Oferenta do Określenia przedmiotu oferty (jeśli dotyczy)

- Inne, np. pełnomocnictwo do reprezentacji Oferenta (jeśli dotyczy)

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |
| --- | --- |
| Stanowisko służbowe |  |
| Data i podpis |  |

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/BIO/WE z dnia 24.01.2022 r.

Dokumentacja projektowa

Załączniki zamieszczono do pobrania ze strony Bazy konkurencyjności:

- Załącznik 2.1. Zaświadczenie gminy Milicz o braku konieczności wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Załącznik 2.2. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

- Załącznik 2.3. Pozwolenie na budowę,

- Załącznik 2.4. Projekt budowalny,

- Załącznik 2.5. Umowa o przyłączenie do sieci,

- Załącznik 2.6. Warunki przyłączenia,

- Załącznik 2.7. Minimalne wymagania techniczne.

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1/BIO/WE z dnia 24.01.2022 r.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym

Dla: 	Agroferm Sp. z o.o.

Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin

Nazwa Wykonawcy 	……………………………………………………………..

Adres Wykonawcy 	……………………………………………………………..

Miejscowość 		……………………….		Data ………………….

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/BIO/WE z dnia 24.01.2022 r. dotyczące przedmiotu zamówienia: budowa i uruchomienie elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Węgrzynów, gmina Milicz o mocy 0,499 MW wraz z niezbędną dokumentacją w przedmiotowym zakresie: projekty wykonawcze, instrukcje, zgłoszenia do służb odbiorowych, dostarczenie dokumentów koniecznych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie na rzecz Zamawiającego. Urządzenia techniczne do wytwarzania energii składają się na instalację odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1148, 1213).

oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………………

(data i podpis upoważnionego  przedstawiciela Oferenta)

……………………………………………………

(pieczęć firmowa Oferenta)

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 1/BIO/WE z dnia 24.01.2022 r.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Dla: 	Agroferm Sp. z o.o.

Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin

Nazwa Wykonawcy 	……………………………………………………………..

Adres Wykonawcy 	……………………………………………………………..

Miejscowość 		……………………….		Data ………………….

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/BIO/WE z dnia 24.01.2022 r. dotyczące przedmiotu zamówienia: budowa i uruchomienie elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Węgrzynów, gmina Milicz o mocy 0,499 MW wraz z niezbędną dokumentacją w przedmiotowym zakresie: projekty wykonawcze, instrukcje, zgłoszenia do służb odbiorowych, dostarczenie dokumentów koniecznych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie na rzecz Zamawiającego. Urządzenia techniczne do wytwarzania energii składają się na instalację odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1148, 1213).

oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, określone w pkt V Zapytania ofertowego, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, t.j.

a.	Kierownik Budowy - posiadający minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy oraz wykazać się doświadczeniem w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy realizacji minimum 1 (jednej) inwestycji polegającej na wybudowaniu biogazowni w kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 499 kW

b.	Technolog -posiadający minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku technologa oraz wykazać się doświadczeniem w pełnieniu funkcji głównego technologa przy rozruchu co najmniej 1 (jednej) biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej w kogeneracji nie mniejszej niż 499kW.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ponadto, w związku z wymogiem wskazanym w Zapytaniu ofertowym przestawiamy dokumenty w formie oryginału/kopii poświadczonej przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”* (*niepotrzebne skreślić), tj.:

- w zakresie Wiedza i doświadczenie:

- Nazwa i data załączanych dokumentów potwierdzających powyższe (uzupełnić): …………………………………………..

- Zestawienie tabelaryczne odnośne do załączanych dokumentów:

| Lp. | Podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane (pełna nazwa i adres, numer telefonu kontaktowego) | Wartość wykonanych prac (robót) | Wykaz robót z podaniem nazwy przedsięwzięcia, miejsca oraz rodzaju wykonanych robót z takim zastrzeżeniem iż wykonawca bezwzględnie jest zobowiązany podać: moc wybudowanej biogazowni rolniczej i rodzaj technologii, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu | Data wykonania (okres obowiązywania umowy od......../do.......) | Nazwa wykonawcy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (…) |  |  |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie wskazanych w tabeli powyżej robót. Dowodami tymi są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane bądź inne dokumenty jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.

*wypełniają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia

- w zakresie Sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia:

      - dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych 00/100); należy złożyć wymagany dokument w postaci opłaconej oraz ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za szkody powstałe w związku z wykonaniem działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia:

- Nazwa i data załączanych dokumentów potwierdzających powyższe (uzupełnić):……………………….

      - dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w łącznej kwocie co najmniej 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych 00/100) wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Należy złożyć min. jeden ze wskazanych dokumentów: informacja z banku lub SKOK potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; zaświadczenie z banku o posiadaniu środków na koncie Oferenta wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; opinia bankowa, wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym na dzień złożenia oferty zawierający datę sporządzenia oraz opatrzony klauzulą „Dokument związany z czynnością bankową, sporządzony na elektronicznym nośniku informacji na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe nie wymaga podpisu ani stempla”.

- Nazwa i data załączanych dokumentów potwierdzających powyższe (uzupełnić):…………………………………

….…………………………………………….

(data i podpis upoważnionego  przedstawiciela Oferenta)

……………………………………………………

(pieczęć firmowa Oferenta)

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/BIO/WE z dnia 24.01.2022 r.

Specyfikacja ceny

Dla: 	Agroferm Sp. z o.o.

Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin

Nazwa Wykonawcy 	……………………………………………………………..

Adres Wykonawcy 	……………………………………………………………..

Miejscowość 		……………………….		Data ………………….

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/BIO/WE z dnia 24.01.2022 r. dotyczące przedmiotu zamówienia: budowa i uruchomienie elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Węgrzynów, gmina Milicz o mocy 0,499 MW wraz z niezbędną dokumentacją w przedmiotowym zakresie: projekty wykonawcze, instrukcje, zgłoszenia do służb odbiorowych, dostarczenie dokumentów koniecznych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie na rzecz Zamawiającego. Urządzenia techniczne do wytwarzania energii składają się na instalację odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1148, 1213).przedstawiamy specyfikację ceny:

| - l.p. | - Planowane wydatki (zakres wymagany) | - Cena netto* |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Roboty budowlane, w tym Roboty ziemne, Konstrukcje stalowe, Konstrukcje żelbetowe wraz z izolacją i ochroną, Fundamenty pod osprzęt i kontenery, komory fermentacyjnej 1 - zbiornik żelbetonowy o wymiarach: wysokość wewnętrzna ściany 8 m, średnica wewnętrzna 26 m, przykryty dachem membranowym (cena dachu w technologii), komory fermentacyjnej 2 - zbiornik żelbetonowy o wymiarach: wysokość wewnętrzna ściany 8 m, średnica zewnętrzna 26 mm, przykryty dachem membranowym (cena dachu w technologii), zbiornika magazynowego nawozu pofermentacyjnego (pełniący funkcję jednocześnie fermentacji wtórnej) - zbiornik żelbetonowy o wymiarach: wysokość wewnętrzna ściany 8 m, średnica wewnętrzna 36 m, przykryty dachem PCV (cena dachu w technologii), silosu magazynowego substratu – obiekt żelbetonowy prefabrykowany z płytą denną, studnia kondensatu, studnia zbiorcza odcieków, stanowiska odbioru nawozu pofermentacyjnego płynnego |  |
| - 2 | - Budynki techniczne, w tym: Kontener techniczny sterowni AKPiA, Budynek techniczny rozdziału ciepła i pomp (budynki bez wyposażenia, wyposażenie w technologii) |  |
| - 3 | - Technologia, w tym: System dozowania substratów sypkich, (zasobnika substratów stałych - urządzenie technologiczne posadowione na fundamencie), Mieszadła dla zbiorników i inne kompletne wyposażenie zbiorników i sprzęt, urządzenia i systemy,, Instalacje technologiczne do dozowania biomasy i rozdziału ciepła, Technika gazowa (w tym magazyny) i stacja przygotowania biogazu, pochodnia biogazu |  |
| - 4 | - Jednostka CHP w zabudowie kontenerowej wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym licznikami energii elektrycznej i ciepła |  |
| - 5 | - Instalacje, w tym: Instalacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieci elektryczne i sygnałowe, stacja transformatorowa prefabrykowana na fundamencie |  |
| - 6 | - Przyłącze mediów, w tym: Przyłącze SN, Przyłącze wody (do punktu poboru wody przez Zamawiającego na potrzeby fermy) |  |
| - 7 | - Ładowarka teleskopowa do załadunku substratów sypkich |  |
| - 8 | - Waga samochodowa |  |
| - 9 | - Sieć oświetlenia terenu |  |
| - 10 | - Sieć kanalizacji deszczowej |  |
| - 11 | - Drogi wewnętrzne i parkingi |  |
| - 12 | - Ogrodzenie terenu i mała architektura (zieleń) |  |
| - 13 | - Ciepłociąg do istniejącego budynku biurowo-socjalnego fermy |  |
| - RAZEM* |  |  |

*Wartość winna być równa wartości łącznej wynikającej z Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający dopuszcza żądanie doprecyzowanie kosztów ceny oferty w umowie.

Oferent niniejszym oświadcza, że podane powyżej wartości specyfikacji ceny wyrażono w walucie …………… (podać symbol waluty).

….…………………………………………….

(data i podpis upoważnionego  przedstawiciela Wykonawcy)

……………………………………………………

(pieczęć firmowa Oferenta)