Załącznik nr ……….

Wzór Umowy

w dniu	2022 r. w Warszawie pomiędzy:

P.P.U.H. Budowa i Naprawa Dróg EFEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495)  przy                              ul. Szomańskiego 8, posiadającą REGON: 010480133 oraz NIP: 522-00-20-266,

reprezentowanym przez:

Waldemara Brudnowskiego- Prokurent

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

firmą:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez :
……………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”,

została zawarta umowa o następującej treści: „II Etap Robót Budowlanych polegający na budowie kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego na terenie wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej przy ul. Magazynowej 6/10 w Pruszkowie”.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Wdrożenie innowacyjnej technologii budowy dróg EkoRoad w działaniu 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

§ 1.
Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę wewnętrzną na terenie wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej przy ulicy Magazynowej 6/10 w Pruszkowie pod realizację projektu Wdrożenie innowacyjnej technologii budowy dróg EkoRoad, które obejmują:

- Roboty instalacyjne i budowlane w zakresie:

- Wykopów pod instalacje kanalizacyjne;

- Wykonania dwunastu sztuk betonowych studni rewizyjnych Dn 1200 mm ze zwieńczeniem w postaci włazu ciężkiego typu D400;

- Wykonania sześciu sztuk studzienek ściekowych Dn 500 mm z osadnikiem ze zwieńczeniem w postaci wpustu ulicznego typu D400;

- Wykonania betonowego separatora substancji ropopochodnych 
o przepustowości nominalnej 15,0 l/s oraz przepustowości maksymalnej 150,0 l/s wraz z nadbudową systemową i zwieńczeniem w postaci włazu ciężkiego typu D400;

- Wykonania betonowego osadnika zawiesin stałych o pojemności 3000 l wraz z nadbudową systemową i zwieńczeniem w postaci włazu ciężkiego typu D400;

- Wykonania rurociągów z rur PP ø 200 mm SN8, ø 200 mm SN10, ø 250 mm SN8, ø250 mm SN10, ø300 mm SN8, ø 400 mm SN8 w uprzednio przygotowanych wykopach;

- Wykonania zbiornika retencyjnego o wymiarach 43,65 m x 7,30 m 
i głębokości 2,5 m w  postaci otwartej niecki w gruncie o skarpach nachylonych pod kątem 75st. wraz z robotami towarzyszącymi w tym wyprofilowanie skarp, wykonanie konstrukcji zabezpieczających skarpy, wykonanie zbrojonej płyty dennej i ścian żelbetowych z betonu szczelnego C30/37 W8, wykonanie balustrady zabezpieczającej teren wokół zbiornika;

- Wykonania zasypki i obsypki rurociągów;

- Roboty poinstalacyjne budowalne w zakresie:

- Zabezpieczenia wykopów przed osuwaniem się gruntu na czas wykonywania prac;

- Zasypywania wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu;

- Przeprowadzenia niezbędnych prób i sprawdzeń;

- Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jak go określono w Umowie i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby Przedmiot Umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w Umowie, w tym wykonanie robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. Przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym, nie stanowi podstawy do kalkulacji ceny oferty.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również m.in. obsługę geodezyjną, zabezpieczenie terenu robót, wykonanie dokumentacji powykonawczej (w tym inwentaryzacji powykonawczej).

§2.

Termin realizacji zamówienia

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do 30.04.2022

- Za realizację Przedmiotu Umowy uważa się wykonanie przez Wykonawcę całego zakresu stanowiącego Przedmiot Umowy, potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego bezusterkowym protokołem odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. Strony ustalają, że pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do obioru końcowego jest datą zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy pod warunkiem uznania przez komisję odbioru, że Przedmiot Umowy został prawidłowo wykonany i nie zostały stwierdzone żadne wady ani usterki.

- Zamawiający oświadcza, że przekazał, a Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego przed zawarciem Umowy wszelkie istotne informacje dotyczące wykonania Przedmiotu Umowy, w których posiadaniu jest Zamawiający w dniu zawarcia Umowy.

§3.

Zobowiązania Wykonawcy.

1.    Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej 
       umowy do przedłożenia Zamawiającemu uproszczonego kosztorysu ofertowego 
       obejmującego wycenę przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z założeniami wykonania Przedmiotu Umowy określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz pozostałych dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego na etapie postępowania i nie zgłasza do nich uwag oraz zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z tymi założeniami.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji projektów podobnego rodzaju, wielkości i wartości do projektu stanowiącego Przedmiot Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z dołożeniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest podporządkować się wskazówkom Zamawiającego dotyczącym sposobu wykonania Umowy. Wskazówki nie mogą być sprzeczne z Umową, mogą jednak doprecyzowywać jej postanowienia.

- Wykonawca zapewni właściwą liczbę osób celem należytego wykonania robót, które będą posiadać kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do należytego wykonania powierzonych im zadań.

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o postępach                      w wykonaniu Umowy oraz bezzwłocznie informować o przeszkodach w należytym wykonywaniu Umowy, w tym również o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy z postanowień Umowy.

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzgodni z Zamawiającym szczegóły organizacyjne i techniczne wykonania prac.

- Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się odpowiedzialnym za powierzony mu teren budowy w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

- Kierownik budowy zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót, do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego dalej „planem BIOZ”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa                            i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., nr 120, poz. 1126). Opracowany plan BIOZ Wykonawca przekazuje Zamawiającemu i zapewnia jego stosowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedzialności za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy. Koszt wywozu i utylizacji odpadów ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania wymogów dotyczących ochrony mienia obowiązujących na terenie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót, oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Po zakończeniu robót Wykonawca uprzątnie teren placu budowy i usunie wszystkie zbędne materiały i odpady na własny koszt.

§4.
Zobowiązania Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w celu wykonywania postanowień Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytej realizacji Umowy przez Wykonawcę.

§5.

Zasady wykonywania robót budowlanych

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Zamawiający, przekazując protokolarnie Wykonawcy teren budowy, wskaże jego granice.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane zgodnie z opisem zawartym w niniejszej Umowie oraz zgodnie z:

- warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego;

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm

- Przy realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do:

- bieżącej współpracy w okresie realizacji zadania z nadzorem inwestorskim;

- koordynacji robót w okresie realizacji zadania z wykonawcami realizującymi w tym samym czasie inne zadania na terenie inwestycji;

- zachowania w czasie wykonywania robót warunków BHP i P.POŻ.;

- wykonania robót budowlanych w sposób nienaruszający interesów i realizacji robót w taki sposób, aby nie zakłócać spokoju mieszkańcom i użytkownikom sąsiadujących budynków;

- zapewnienia, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, zapewnienia wymaganych dróg ewakuacyjnych p.poż. dla pracowników Zamawiającego, a także zapewnienia wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robót;

- zastosowania wszelkich racjonalnych środków w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy, w tym dobieranie trasy i używanie pojazdów tak, aby ruch związany                z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie powodować uszkodzenia tych dróg; Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego i osób trzecich w związku z wykorzystywanie tych dróg; w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej Wykonawca zobowiązany jest podjąć negocjacje i zapłacić wynikłe roszczenia;

- wykonywania wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec Zamawiającego nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego związanego z budową. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami odszkodowawczymi i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia;

- zapewnienia sprzętu niezbędnego do realizacji robót, spełniającego wymagania norm technicznych;

- uzyskania na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń;

- przekazania Zamawiającemu uporządkowanego terenu budowy w terminie ustalonym na odbiór robót;

- Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny być uzgodnione z Zamawiającym.

§6.

Przedstawiciele Stron

- Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy:

…………………………….….., tel………………………………..

- Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłego nadzoru podczas wykonywanych robót. Osoba wskazana jako Kierownik budowy, zobowiązana będzie do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiającego oraz niezwłocznego podejmowania wszelkich działań niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu Umowy.

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego:

tel

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego   i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy.

- Osobami upoważnionymi do reprezentacji Zamawiającego w zakresie dokonania odbioru, podpisywania protokołów odbioru, protokołów konieczności i notatek technicznych oraz protokołów finansowego zaangażowania robót są:

- Inspektor Nadzoru inwestorskiego -

- Krzysztof Brudnowski- Prezes

§7.

Odbiór robót budowlanych

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

a)	Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru /bądź w inny uzgodniony sposób/.

b)	Odbiór powinien być wykonany nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia inspektora nadzoru o gotowości do odbioru.

c)	Decyzję dotyczącą odbioru, ocenę jakości oraz zgody na kontynuowanie robót inspektor nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy /bądź w inny uzgodniony sposób/.

2.	Odbiór częściowy:

a)	Odbiory częściowe będą dokonywane m.in. w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń.

b)	Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę protokołu, potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Protokół ten sporządzany będzie na podstawie wykonanych i odebranych elementów rozliczeniowych i odpowiadających im cen ryczałtowych określonych w ofercie Wykonawcy.

c)	Zamawiający może uzależnić dokonanie odbioru częściowego od dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji uzasadniającej proponowany stopień zaawansowania robót /np.: dokumentacje powykonawcze potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty na zastosowane materiały, protokoły odbiorów technicznych, pomiary itp./.

3.	Odbiór końcowy.

a)	Odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót na podstawie dostarczonej Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej.

b)	Wykonawca zgłaszając pisemnie gotowość do odbioru, wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zakończeniu robót, przekaże inspektorowi nadzoru n/w dokumenty :

-wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami deklaracje zgodności z polskimi normami, atesty higieniczne  i certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia do obrotu itp. dla zastosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń,

-oświadczenie kierownika budowy, wymagane protokoły badań i sprawdzeń, decyzje i opinie (w tym organów wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane), pozytywne wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  rozliczenie końcowe inwestycji z wyceną wykonanych elementów i dokumentami gwarancyjnymi,

-Dokumentację powykonawczą,

-Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (bądź oświadczenie geodety o złożeniu inwentaryzacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; wraz z oświadczeniem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu szkice geodezyjne z wykonanych prac).

c)	Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową w 2 egzemplarzach.

d)	Zamawiający w ciągu 7 dni sprawdzi kompletność otrzymanych dokumentów i oświadczeń oraz potwierdzi gotowość do odbioru lub w przypadku konieczności ich uzupełnienia, zgłosi ten fakt Wykonawcy.

e)	Na podstawie potwierdzonego zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamawiający wyznaczy termin odbioru.

f)	Odbiór końcowy będzie przeprowadzony przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy.

g)	Z czynności dokonywanych podczas odbioru końcowego będą sporządzane protokoły zawierające wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy i warunki usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych w przedmiocie odbioru.

h)	Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

-jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznacza termin na ich usunięcie,

-jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z  przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniża wynagrodzenie za  prace wykonane wadliwie z uwzględnieniem charakteru tych wad,

-jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i zdaniem Zamawiającego uniemożliwiają właściwe korzystanie z obiektu - Zamawiający może żądać powtórnego wykonania robót na koszt Wykonawcy bez względu na związane z tym koszty. Wykonawca nie może odmówić wykonania tych robót.

-Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz może żądać wyznaczenia przez Zamawiającego terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

i)	Od terminu dokonania odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§8.
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy

- Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w §1 strony ustalają na podstawie oferty Wykonawcy, wynagrodzenie łączne w formie ryczałtu w wysokości kwoty brutto:  ……………..…… zł, (słownie: ……………………………………….………).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy i nie może ulec  zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w § 15  niniejszej umowy.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało fakturami częściowymi wystawianymi przez Wykonawcę oraz fakturą końcową.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego.

- Podstawą do rozliczenia końcowego będzie protokół odbioru końcowego oraz prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura końcowa. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek podany w fakturach każdorazowo w terminie 30 dni od doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego, ze wskazaniem na niej rachunku bankowego, który należy do wykonawcy umowy i został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej, wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  i postanowieniami Umowy.

- Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto. Należność  Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, za pośrednictwem metody podzielonej płatności.

- Z tytułu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy będą przysługiwać odsetki ustawowe.

§9.

Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w paragrafie 8 ust. 1 udziela Zamawiającemu

3 letniej gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy t. j. na wykonane roboty i wbudowane materiały.

- Bieg terminów gwarancji i z tytułu rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiającego, niezależnie od uprawnień ustawowych, lub nie wywiąże się z serwisu, Zamawiający uprawniony będzie do:

  - naliczenia kary umownej,

  - odszkodowania,

  - zlecenia usunięcia szkód lub serwisu innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Każde, z powyższych uprawnień może być realizowane, według wyboru Zamawiającego, oddzielnie     lub łącznie.

- Dla prac i materiałów naprawianych w okresie gwarancji i rękojmi okres obowiązywania gwarancji i rękojmi wydłuża się o czas od dnia wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia wady i/lub usterki           do dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru napraw.

- W okresie gwarancji i rękojmi wszelkie naprawy objęte gwarancją lub rękojmią (wykonywane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), dokonywane są w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy. Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z naprawami.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i/lub usterki ze względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi po wygaśnięciu tych uprawnień, jeżeli                zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed wygaśnięciem tych uprawnień. Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień wynikających z gwarancji po upływie okresu, na jaki gwarancja została udzielona, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadach przed upływem okresu gwarancji.

- Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy rozszerzają w stosunku do zasad określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących  w chwili dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w załączonych i zaakceptowanych warunkach gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający, zgodnie z treścią art. 579 Kodeksu cywilnego może wykonywać uprawnienia z tytułu    rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.

- W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia rękojmi i wykonywania obowiązków wynikających z rozszerzonej rękojmi.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rocznych przeglądów w okresie gwarancji  przy udziale            Wykonawcy.

- Zamawiający wraz z Wykonawcą 30 dni przed zakończeniem okresu gwarancji dokonają  przeglądu gwarancyjnego zakończonego spisaniem protokołu usunięcia ewentualnych wad i/lub usterek. Wady i/lub usterki powinny zostać usunięte, a odbiór prawidłowo wykonanych robót powinien odbyć się 10 dni przed zakończeniem gwarancji.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł do dnia podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny umownej brutto za wykonanie przedmiotu umowy w formie ……………………… …………………………………… co stanowi kwotę …………….…………………..zł. (słownie …………………………… zł. ) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.

- Szczegółowe warunki wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji    bankowej albo ubezpieczeniowej są następujące:

- będzie sporządzona i będzie interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce,

- będzie gwarancją nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z zawartej umowy bez względu na jakikolwiek sprzeciw Wykonawcy,

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub    nienależytego wykonania umowy zatem Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia w formie    jednej lub dwóch odrębnych gwarancji: zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie realizacji umowy i okresie rękojmi za wady o następującej treści:

- 100 % wysokości zabezpieczenia na czas realizacji umowy: od daty zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że 70 % wysokości zabezpieczenia (pomniejszone o ewentualne wypłaty roszczeń) zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy,

-30 % wysokości zabezpieczenia zostanie pozostawione na okres rękojmi za wady, której termin    będzie liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy i  zostanie zwrócone najpóźniej 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia    wykonania  zamówienia i uznania przez Zamawiającego za wykonane w sposób należyty, zgodnie z  zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone (podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy).

- Zamawiający pozostawi 30 % zabezpieczenia z tytułu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane,       pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek             Wykonawcy.

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia zabezpieczenia do pełnej jego wysokości określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiającego o skorzystaniu z zabezpieczenia.

- W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 11.

Ubezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że przez cały okres trwania umowy będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Kopia polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy stanowi Załącznik do Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość ubezpieczenia przez okres realizacji Umowy, aż do daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót potwierdzającego wykonanie robót zgodnie z warunkami Umowy.

- Jeżeli okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 wygaśnie w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nową polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie określone w ust. 1 w terminie nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia.

- W przypadku braku ubezpieczenia OC potwierdzonego polisą lub innym dokumentem, Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót na koszt i ryzyko Wykonawcy do czasu przedstawienia stosownej polisy lub innego dokumentu, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania prac, określonego w § 2 ust. 1 Umowy.

- W przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 2 tygodnie przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi wyżej lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę właściwego dokumentu ubezpieczenia w terminie co najmniej 2 tygodnie przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiający może w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokonać stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§ 12.

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy do dnia podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót, o którym mowa w § 7 ust.2 Umowy, w całości bądź w części, bez wyznaczania terminu dodatkowego, w następujących przypadkach:

- nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie 10 dni od daty wprowadzenia na budowę;

- przerwania wykonania robót budowlanych na okres dłuższy niż 10 dni kalendarzowych z przyczyn innych niż Siła wyższa, o której mowa w § 14;

- gdy Wykonawca, pomimo wezwania przez Zamawiającego i upływu wyznaczonego  w tym wezwaniu terminu, nadal narusza prawo lub postanowienia Umowy;

- trzykrotnego zgłoszenia do odbioru robót z wadami, jeżeli z powodu tych wad nie dokonano odbioru;

- nie zostanie przedłożony dowód posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 Umowy;

- jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie Umowy w umówionym terminie;

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający składa w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o podstawie do odstąpienia od Umowy  w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. Gdyby którakolwiek ze Stron nie stawiła się w uzgodnionym terminie, druga Strona wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie - będzie uprawniona do jednostronnego sporządzenia wymaganego protokołu. Protokół sporządzony z zachowaniem powyższej procedury będzie wiążący dla drugiej Strony;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający:

- dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

- przejmie od Wykonawcy pod swój dozór plac budowy.

- Obliczenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na  
       podstawie kosztorysu powykonawczego, przygotowanego przez Wykonawcę.

- Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych w umowie kar.

§ 13.
Kary umowne

- Za odstąpienie od Umowy (z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy;

- za opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku w do terminu końcowego, w wysokości 0,30% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust.1 niniejszej umowy

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty naliczonych kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez odrębnego wezwania Wykonawcy do zapłaty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych                   z usunięciem szkody.

- Kary umowne mogą podlegać łączeniu.

§ 14.
Siła wyższa

- Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy w szczególności: zamieszki, rozruchy, stan wojenny, stan wyjątkowy, wojna, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie, embarga, blokady), strajki uniemożliwiające w bezpośredni sposób realizację przedmiotu umowy, kataklizm, klęska żywiołowa taka jak pożar, powódź, silne wiatry, długotrwałe opady, śnieżyce, gęste mgły, temperatura powietrza poniżej -20’0, długoterminowe awarie zasilania, których usunięcie nie zależy od żadnej ze stron Umowy.

- W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

- Okres występowania następstw Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji robót budowlanych określonych w Umowie.

- W przypadku wykonania jedynie części Przedmiotu Umowy, rozliczeniu podlega jedynie faktycznie zrealizowana część Przedmiotu Umowy. Wykaz, w jakim zakresie zrealizowano zadanie, zamieszczony zostanie w protokole przygotowanym w kształcie i w terminie ustalonym w porozumieniu Stron.

§ 15.
Zmiany Umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w formie pisemnego aneksu w punktach dotyczących zakresu, terminu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadkach:

- uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. z przyczyn technicznych, gospodarczych, czy politycznych);

- obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego;

- okoliczności siły wyższej;

- zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;

- otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

§ 16.
Personel Wykonawcy

- Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby zaangażowane w realizację Umowy w imieniu Wykonawcy posiadają umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności powierzonych tym osobom.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych  z zatrudnieniem wymaganego personelu.

- Zamówienie będzie realizowane z udziałem personelu (kierownika budowy).

- Zmiana lub zwiększenie liczby personelu Wykonawcy nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§17.
Postanowienia końcowe

- Nieważność któregokolwiek postanowienia Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne, w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis prawa powszechnego.

- Ilekroć w umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni

od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni przypadających w dni wolne od pracy określone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90) oraz dni uznanych za wolne u Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących zaistnieć w związku z Umową jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Integralną część umowy stanowią załączniki do Umowy:

- Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

- Dokumentacja rysunkowa:

- Przedmiar robót;

- Kopia polisy OC;

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: