ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 18.032.2022 na wybór

Generalnego Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej oraz zakupem i uruchomieniem maszyn i urządzeń w celu realizacji procesu technologicznego polegającego na elektrochemicznym osadzaniu powłok cynkowych na wyrobach stalowych,

na potrzeby projektu pod nazwą:

„Wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa „UT-OIL” Spółka o.o. wyników prac B+R nad innowacyjnym sposobem cynkowania alkalicznego wyrobów stalowych„ numer POIR.03.02.01-22-0002/21, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

I. DANE  INWESTORA/ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „UT-OIL” Spółka z o.o.

Os. Westerplatte 139

82-440 Dzierzgoń

NIP 5792051227

II.TRYB udzielania zamówienia

- Inwestor/Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego. Zamówienie będzie udzielone w trybie postępowania ofertowego zgodnego z zasadą konkurencyjności. Inwestor/Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji.

- Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dlatego nie jest możliwe stosowanie  środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Inwestor/Zamawiający zaprasza do złożenia ofert w zakresie Generalnego Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej oraz zakupem i uruchomieniem maszyn i urządzeń w celu  realizacji procesu technologicznego wytwarzania spawanych konstrukcji stalowych on-shore, offshore i subsea.

- Inwestor/Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Inwestor/Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Inwestor/Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert,  zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

- W przypadku unieważnienia postępowania wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Inwestora/Zamawiającego.

- Zapytanie ofertowe zostaje zamieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- Inwestor/Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca” rozumie osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego będącego efektem działań podejmowanych przez Inwestora/Zamawiającego.

- Generalny Wykonawca (dalej także jako: Wykonawca) może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wskazanie zakresu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom powinno nastąpić oświadczeniem Wykonawcy znajdującym się na druku Formularza oferty w załączniku nr 1oraz zgodnie z procedurami zawartymi we wzorze umowy załącznik nr 7. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu 
w postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50%  wartości zamówienia   określonej  w  umowie  zawartej  z  Wykonawcą,  o  ile  te zamówienia  są  zgodne  z  przedmiotem  zamówienia  podstawowego. W takim przypadku Inwestor/Zamawiający będzie realizował zamówienia uzupełniające na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy. Natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do wyceny uzupełniającego zamówienia na podstawie zapisów wynikających ze wzoru umowy.

- Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień  dodatkowych,  nieobjętych  zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości  realizowanego  zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania. W takim przypadku Inwestor/Zamawiający będzie realizował zamówienia dodatkowe na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy. Natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do wyceny dodatkowego zamówienia na podstawie cen i składników cenotwórczych z oferty podstawowej, a w przypadku ich braku, wg cen rynkowych zatwierdzonych przez Inwestora/ Zamawiającego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania projektu konstrukcyjnego oraz realizacji robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej a także do zakupu i uruchomienia maszyn i urządzeń, co w całości stanowić będzie infrastrukturę techniczną niezbędną w celu wdrożenia nowego procesu elektrochemicznego wytwarzania powłok cynkowych o zwiększonej odporności antykorozyjnej, a także nowych rozwiązań w zakresie neutralizacji ścieków poprodukcyjnych.

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

Projekt konstrukcyjny będzie przygotowany przez Generalnego Wykonawcę na podstawie projektu budowlanego, udostępnionego przez Zamawiającego/Inwestora. Projekt budowlany znajduje się w załączniku nr 6 do niniejszego zapytania, który jest do pobrania pod linkiem: https://ut-oil.pl/wp-content/uploads/2022/01/utoil-bd7a8607615eb4a200d1557afa823c7f.zip

ROBOTY BUDOWLANE

Hala produkcyjna cynkowania wyrobów metalowych – budynek jednokondygnacyjny o łącznej powierzchni zabudowy 1232,63m², powierzchni użytkowej 1206,86m² i wysokości hali 7,83m, wykonana zgodnie z  dokumentacją techniczną. Podstawowe funkcje obiektu to zapewnienie optymalnej przestrzeni wytwórczej, temperatury, wilgotności, zapylenia, możliwości instalacji automatycznej linii galwanicznej zawieszkowo/bębnowej do cynkowania w roztworach alkalicznych, a także pozostałych nabywanych w ramach projektu środków trwałych oraz możliwości integracji infrastruktury informatycznej. Koncepcja architektoniczna hali uwzględnia wymagania związane z zabezpieczeniem konstrukcji oraz posadzek przed środkami chemicznymi, występującymi w procesie cynkowania alkalicznego. Oprócz linii galwanicznej zawieszkowo/ bębnowej do cynkowania w roztworach alkalicznych, w hali funkcjonować będą: -zestaw mebli laboratoryjnych, -przyrząd do pomiaru grubości powłok cynkowych, -titrator, -spektrofotometr VIS. Zadanie obejmuje wykonanie fundamentów pod maszynami, wszelkich prac budowlanych (stopy fundamentowe, podlewki betonowe) związanych ze wzmocnieniem miejsca funkcjonowania maszyn i urządzeń. Konstrukcja hali stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez  oczyszczenie konstrukcji do klasy 2 ½ SA oraz malowanie farbami epoksydowo-poliuretanowymi o łącznej grubości powłoki 180um. Ramy główne z profili dwuteowych. Konstrukcja zapewnia możliwość rozbudowy wzdłużnej hali od jednej ściany szczytowej. Posadzki żywiczne zapewniające utrzymanie właściwego poziomu higieny. Stopy fundamentowe i belki podwalinowe (ocieplone styropianem gr. 8cm na całej wysokości)  żelbetowe lane, należy uwzględnić cokół żelbetowy 30cm ponad poziom posadzki (również zabezpieczony żywicą chemoodporną). Obudowa hali: dach płyta warstwowa gr. 15 cm z rdzeniem z wełny mineralnej wg rysunków architektonicznych, współczynnik przenikania  0,26W/m²K,  ściany - płyta warstwowa gr. 120mm z rdzeniem z wełny mineralnej, współczynnik przenikania  0,32W/m²K. Okna PCV. Drzwi zewnętrzne: stalowe, pełne, ocieplone z samozamykaczem, bramy segmentowe ocieplone z napędem elektrycznym. Posadzka wykonana w technologii utwardzonej na bazie żywicy epoksydowej. Projektowana budowa hali zlokalizowana będzie na działce o nr ewidencyjnym 2/10, 2/11 TER: 221601_4, Obręb: 0001-Dzierzgoń, położonej w powiecie sztumskim, gmina Dzierzgoń, przy ulicy Os. Westerplatte 139, 82-440 Dzierzgoń. Projekt budowlany znajduje się w załączniku nr 6 do niniejszego zapytania, który jest do pobrania pod linkiem: https://ut-oil.pl/wp-content/uploads/2022/01/utoil-bd7a8607615eb4a200d1557afa823c7f.zip

LINIA TECHNOLOGICZNA

Proces produkcyjny przewiduje ZAKUP i uruchomienie następujących maszyn, urządzeń i stanowisk:

- Automatyczna linia zawieszkowo-bębnowa do cynkowania w roztworach alkalicznych wraz z neutralizatorem ścieków

Minimalne parametry techniczne instalacji:

Linia:

- moc zainstalowana (elektryczna) 300kW oraz

- moc ciepła technologicznego do ogrzewania kąpieli 100kW

- moc niezbędna do ogrzania hali 400kW

- wydajność uzależniona od grubości uzyskiwanego pokrycia detali:  dla pokrycia o grubościach od 8 do 12µm wydajność wynosząca co najmniej 3000dm²/h

- konstrukcja wykonana ze stali (St3), zabezpieczona farbą epoksydową o dużej odporności na warunki panujące w galwanizerni, klasa malowania C4.

- manipulatory galwaniczne systemu górnego o udźwigu max=500 kg

- stanowiska:

- załadowcze i wyładowcze 2 szt. razem z wózkami ręcznymi do transportu nośników wsadu 2 szt.,

- załadowcze drobnych detali 1 szt. (wyposażenie: wywrotnica do opróżniania skrzyń, taca zsypowa),

- obsługi technicznej służące jako miejsce odkładcze zawieszek lub agregatów

- transporter przejezdny (suchy) – wózek przejezdny z automatycznym pozycjonowaniem

- transporter przejezdny (przejazd poprzeczny), transport detali w wannie przejazdowej

- nośniki wsadów, które stanowią: zawieszka i agregat bębnowy.

W skład instalacji powinny wchodzić następujące stanowiska z odpowiednio dostosowanym wyposażeniem:

Wanna nr 1 -odtłuszczanie chemiczne

- wymiary wewnętrzne co najmniej 2300x700x hc1500 mm,

- wanna wykonana z tworzywa PP o grubości ścian min. 20 mm z izolacją termiczną, z    dnem skośnym o grubości min. 20 mm przeznaczona do kąpieli pracującej do 60 st. C,

- wyposażona w odolejacz z systemem przyłączeniowym

- wyposażenie: instalacja do okresowego – szybkiego dolewania wody

Wanna nr 2 -płukanie kaskadowe

- wymiary wewnętrzne co najmniej 2300x(700+600)x hc1500 mm

- wanna wykonana z tworzywa PP o grubości min. 15 mm z dnem skośnym o grubości min. 15 mm

- układ mieszania

- system dolewania wody

- system grzania do 40 st. C

- wyposażenie: wczepy bezprądowe, przelewy i przegrody kaskady, czujnik temperatury, czujnik poziomu cieczy

Wanna nr 3 – odtłuszczanie chemiczne dwustanowiskowe

- wymiary wewnętrzne co najmniej 2300x1300x hc1500 mm

- wanna wykonana z tworzywa PP o grubości ścian min. 20 mm z izolacją termiczną z dnem skośnym o grubości min. 20 mm

- system dolewania wody

- system wentylacji

- układ grzania

- układ mieszania

- wyposażenie: wczepy bezprądowe, czujnik temperatury, czujnik poziomu cieczy

Wanna nr 4 – trawienie dwustanowiskowe

- wymiary wewnętrzne co najmniej 2300x1300x hc1500 mm

- wanna wykonana z tworzywa PP o grubości ścian min. 20 mm z izolacją termiczną, z dnem skośnym o grubości min. 20 mm

- system dolewania wody

- system wentylacji

- układ grzania

- układ mieszania

- wyposażenie: wczepy bezprądowe, czujnik temperatury, czujnik poziomu cieczy,

Wanna nr 5 – płukanie kaskadowe

- wymiary wewnętrzne co najmniej 2300x(600+600)x hc1500 mm,

- wanna wykonana z tworzywa PP o grubości ścian min. 15 mm, z dnem skośnym 
o grubości min. 15 mm

- system dolewania wody

- układ mieszania

- wyposażenie: wczepy bezprądowe, przelewy i przegrody kaskady

Wanna nr 6 – odtłuszczanie elektrochemiczne

- wymiary wewnętrzne co najmniej 2300x1000x hc1500 mm,

- wanna wykonana z tworzywa PP o grubości ścian min. 20 mm z izolacją termiczną, z dnem skośnym o grubości min. 20 mm,

- system dolewania wody

- układ grzania

- system wentylacji

- układ mieszania

- wyposażenie: wczepy prądowe min. 2000 A, stalowe szyny prądowe, anody, czujnik temperatury, czujnik poziomu cieczy, prostownik 2000A/15V chłodzony powietrzem wraz z podłączeniem

Wanna nr 7 – płukanie kaskadowe

- wymiary wewnętrzne co najmniej 2300x(600+600)x hc1500 mm

- wanna wykonana z tworzywa PP o grubości ścian min. 15 mm, z dnem skośnym 
o grubości min. 15 min,

- system dolewania wody,

- układ mieszania,

- wyposażenie: wczepy bezprądowe, przelewy i przegrody kaskady

Wanna nr 8 – dekapowanie

- wymiary wewnętrzne co najmniej 2300x600x hc1500 mm

- wanna wykonana z tworzywa PP o grubości min. 15 mm z dnem skośnym o grubości min. 15 mm

- system dolewania wody

- układ mieszania

- wyposażenie: wczepy bezprądowe,

Wanna nr 9 – płukanie kaskadowe

- wymiary wewnętrzne co najmniej 2300x(600+600)x hc 1500 mm

- wanna wykonana z tworzywa PP o grubości min. 15 mm, z dnem skośnym 
o grubości min. 15 mm

- system dolewania wody

- układ mieszania

- wyposażenie: wczepy bezprądowe, przelewy i przegrody kaskady

Wanna nr 10 – aktywacja przejazdowa

- wymiary wewnętrzne co najmniej 6900x600x hc1500 mm

- wanna wykonana z tworzywa PP o grubości min. 15 mm, z dnem skośnym 
o grubości min. 15 mm

- system dolewania wody

- układ mieszania

- wózek przejezdny z napędem jazdy realizowanym przez silnik sterowany falownikiem częstotliwości

Wanna nr 12 i 13 – cynkowanie dwustanowiskowe – 2 szt.

- wymiary wewnętrzne co najmniej 2300x2000x hc1500 mm

- wanna wykonana z tworzywa PP o grubości ścian min. 20 mm z izolacją termiczną, z dnem skośnym o grubości min. 20 mm

- system dolewania wody

- układ wentylacji

- układ mieszania

- Układ automatycznego dozowania dodatków chemicznych do elektrolitów

- wyposażenie: wczepy prądowe min. 1500A, szyny prądowe, zestaw anod, prostownik 1500A/15V chłodzony powietrzem na każde stanowisko wraz 
z podłączeniem

- filtr osobny dla każdej wanny

- chłodnica o mocy min. 15 kW wraz z instalacją zasilającą chłodnicę w medium chłodzące oraz obieg medium z agregatem chłodniczym

Wanna nr 14 – płukanie odzysk

- Wymiary wewnętrzne co najmniej 2300x600x hc1500 mm

- Wanna wykonana z tworzywa PP o grubości min. 15 mm z dnem skośnym 
o grubości min. 15 mm

- System dolewania wody

- Układ mieszania

- Wyposażenie: wczepy bezprądowe

Wanna nr 15 – płukanie kaskadowe

- Wymiary wewnętrzne co najmniej 2300x(600+600)x hc1500 mm

- Wanna wykonana z tworzywa PP o grubości min. 15 mm z dnem skośnym 
o grubości min. 15 mm

- System dolewania wody

- Układ mieszania

- Wyposażenie: wczepy bezprądowe, przelewy i przegrody kaskady

Wanna nr 16 – aktywacja

- Wymiary wewnętrzne co najmniej 2300x600x hc1500 mm

- Wanna wykonana z tworzywa PP o grubości min. 15 mm z dnem skośnym 
o grubości min. 15 mm

- System dolewania wody

- Układ mieszania

- Wyposażenie: wczepy bezprądowe

Wanna nr 17 – pasywacja nr 1

- Wymiary wewnętrzne co najmniej 2300x700x hc1500 mm

- Wanna wykonana z tworzywa PP o grubości min. 15 mm z dnem skośnym 
o grubości min. 15 mm

- System dolewania wody

- Układ mieszania

- Układ automatycznego dozowania dodatków chemicznych do elektrolitów

- Wyposażenie: wczepy bezprądowe

Wanna nr 18 – płukanie

- Wymiary wewnętrzne co najmniej 2300x600x hc1500 mm

- Wanna wykonana z tworzywa PP o grubości min. 15 mm z dnem skośnym 
o grubości min. 15 mm

- System dolewania wody

- Układ mieszania

- Wyposażenie: wczepy bezprądowe

Wanna nr 19 – pasywacja nr 2

- Wymiary wewnętrzne co najmniej 2300x700x hc1500 mm

- Wanna wykonana z tworzywa PP o grubości min. 15 mm z dnem skośnym 
o grubości min. 15 mm

- System dolewania wody

- Układ mieszania

- Układ automatycznego dozowania dodatków chemicznych do elektrolitów

- Układ grzania

- Stacja oczyszczania pasywacji z jonów żelaza

- Wyposażenie: wczepy bezprądowe, czujnik temperatury, czujnik poziomu cieczy

Wanna nr 20 – płukanie

- Wymiary wewnętrzne co najmniej 2300x600x hc1500 mm

- Wanna wykonana z tworzywa PP o grubości min. 15 mm z dnem skośnym wanny 
o grubości min. 15 mm

- System dolewania wody

- Układ mieszania

- Wyposażenie: wczepy bezprądowe

Wanna nr 21 – pasywacja nr 3

- Wymiary wewnętrzne co najmniej 2300x700x hc1500 mm

- Wanna wykonana z tworzywa PP o grubości min. 15 mm z dnem skośnym 
o grubości min. 15 mm

- System dolewania wody

- Układ mieszania

- Układ automatycznego dozowania dodatków chemicznych do elektrolitów

- Układ grzania

- Wyposażenie: wczepy bezprądowe, czujnik temperatury, czujnik poziomu cieczy

Wanna nr 22 – płukanie

- Wymiary wewnętrzne co najmniej 2300x600x hc1500 mm

- Wanna wykonana z tworzywa PP o grubości min. 15 mm z dnem skośnym 
o grubości min. 15 mm

- System dolewania wody

- Układ mieszania

Wanna nr 23 – płukanie DEMI

- Wymiary wewnętrzne co najmniej 2300x600x hc1500 mm

- Wanna wykonana z tworzywa PP o grubości min. 15 mm z dnem skośnym 
o grubości min. 15 mm

- System dolewania wody

- Układ mieszania

- System do obiegu wody DEMI

- Wyposażenie; wczepy bezprądowe

Wanna nr 24 – uszczelnianie

- Wymiary wewnętrzne co najmniej 2300x700x hc1500 mm

- Wanna wykonana z tworzywa PP o grubości min. 15 mm z dnem skośnym 
o grubości min. 15 mm

- System dolewania wody

- Układ mieszania

- Układ grzania

- Wyposażenie: wczepy bezprądowe, czujnik temperatury, czujnik poziomu cieczy

Stanowisko suszenia

- Wymiary wewnętrzne co najmniej 2300x600x hc1500 mm

- Wanna ze stali St3 zabezpieczona farbą w klasie odporności C4 z izolacją termiczną

- Obiegowy układ grzania

- Stanowisko musi posiadać możliwość wykonania procesu w temperaturze do minimum 80 st. C

- Wyposażenie: wczepy bezprądowe, czujnik temperatury, automatyczne klapy

Stanowisko rozpuszczania cynku

- Pojemność kąpieli co najmniej 25% łącznej pojemności wanien do cynkowania

- Wanna wykonana z tworzywa PP o grubości min. 15 mm z dnem skośnym 
o grubości min. 15 mm przystosowana do kąpieli pracującej w 30 st. C

- System dolewania wody

- Układ mieszania

- Układ grzania

- Filtr kąpieli wraz z pompą (wkład filtracyjny o powierzchni min. 5m2)

- Kosze stalowe zapewniające odpowiednie rozpuszczanie kul cynkowych wraz z możliwością podnoszenia ich w celu regulacji rozpuszczalności oraz uzupełniania kul

- Wyposażenie: ręczna pokrywa z ssawą wentylacyjną, czujnik temperatury, mieszadło mechaniczne

Stanowisko mycia koszy i uzupełniania cynku

- Wanna wykonana z tworzywa PP o grubości min. 15 mm z dnem skośnym 
o grubości min. 15 mm

- Układ mycia wodą/ wodą demi

- System do dodawania i usuwania koszy

Stanowisko do suszenia drobnych detali

- Automatyczny układ transportowy

- Manipulator galwaniczny wraz z układem odczytu pozycji manipulatora

- Kosze wirówki galwanicznej co najmniej 4 szt.

- Stanowisko przeładunku z bębna do koszy wirówek oraz stanowisko wyładunku 
z koszy

- Wirówki galwaniczne co najmniej 2 szt. (ładowność 80 – 100 kg; z możliwością regulacji: prędkości wirowania, temperatury suszenia, czasu wirowania; 
z możliwością zmiany kierunku obrotów wirowania oraz zautomatyzowanym otwieraniem pokrywy)

- Stacja lakierowania co najmniej 1 szt. ( wymiary co najmniej 1000x1000xhc800 mm; z możliwością umieszczenia kosza wirówki, z układem przechyłu i obrotu kosza oraz z układem grzania)

Urządzenia pomocnicze

- Manipulator co najmniej 4 szt. (system jazdy górny, układ usuwania oparów 
z możliwością podłączenia do wentylacji, układ pozycjonowania jazdy manipulatorów, wyposażony w napęd jazdy i podnoszenie sterowane za pomocą falowników, udźwig maksymalny 500 kg)

- Podest obsługowy o szerokości 1200 mm (wyłożony kratami z włókna szklanego)

- Prostowniki wysokoczęstotliwościowe chłodzone powietrzem wraz z systemem podłączenia

- Ssawy wentylacyjne z przepustnicami dostosowane do wentylacji znad wanien

- Kanał wentylacyjny

- Skruber do oczyszczania zanieczyszczonego powietrza

- Antresola na której umieszczony będzie skruber i wentylator wyciągowy 
z zabudową w której umiejscowione będą szafy sterownicze, prostowniki oraz wentylator mieszania kąpieli sprężonym powietrzem

- Stacja wymiany jonowej (produkcja wody DEMI co najmniej 3 m3/h ; praca w obiegu dla wanny płukania DEMI; dostarczanie wody do zbiornika magazynowego co najmniej 4 m3 z instalacją dystrybucji na linię)

- Agregat chłodzący wraz z systemem doprowadzania do chłodnic wannowych 
o mocy co najmniej 30kW

- System hydrauliczny z przyłączami do wykorzystania ciepła zakładowego w postaci gorącej wody (80/65 st. C) o łącznej mocy cieplnej 100 kW

- Wentylator chemoodporny o wydajności co najmniej 30 000 m3/h

- Centrala nawiewno-grzewcza o mocy co najmniej 400 kW ogrzewana ciepłem zakładowym w postaci gorącej wody o parametrach 80/65 st. C

System sterowania

- wizualizacja procesu oraz obsługa urządzeń za pomocą panelu operatora min. 19”

- szafy sterownicze (pulpit sterowniczy, skrzynka sterownicza manipulatorów, system podłączeniowy od szaf sterowniczych do urządzeń i przewodów sterowniczych)

- funkcje systemu:

- programy jazdy manipulatorów

- program z możliwością zmiany parametrów pracy w trakcie trwania procesu

- sterowanie manipulatorami w trybie ręcznym

- możliwość przełączania trybu pracy transporterów z automatycznego na ręczny

- tryb postojowy z możliwością ustawienia parametrów postojowych instalacji (np. temperatury, obroty)

- baza receptur technologicznych

- dostęp zdalny za pomocą sieci Ethernet

- zasilanie awaryjne sterownika

- wizualizacja pozycji transportera

- program serwisowy

- funkcje statystyczne wraz z systemem do zbierania, analizy oraz prezentacji danych produkcyjnych i diagnostycznych przeznaczony do integracji z układami sterowania linii automatycznych

System do neutralizacji ścieków:

- robocze natężenie przepływu instalacji powinno wynosić co najmniej 2 m3/godzinę

W skład instalacji neutralizacji ścieków powinny wchodzić następujące elementy:

- studzienki posadzkowe co najmniej 5 szt. o minimalnej pojemności 0,5 m3, materiał PP o grubości co najmniej 12 mm, wyposażone w przykrywy (wyposażenie dodatkowe: czujnik poziomu, pompy, zbiorniki z przegrodami filtracyjnymi, zawory sterowalne)

- komplet zbiorników magazynowych:

      - zbiornik na ścieki popłuczne o pojemności co najmniej 8 m3 (wyposażenie: czujnik poziomu, pompa transferowa, zawór regulujący, pokrywa)

      - zbiornik na ścieki kwaśne o pojemności co najmniej 8m3 (wyposażenie: czujnik poziomu, pompa transferowa, zawór regulujący, pokrywa)

      - zbiornik na ścieki kwasu azotowego o pojemności co najmniej 4m3 (wyposażenie: czujnik poziomu, pompa transferowa, zawór regulujący, pokrywa)

      - zbiornik na ścieki alkaliczne o pojemności co najmniej 8 m3 (wyposażenie: czujnik poziomu, pompa transferowa, zawór regulujący, pokrywa)

      - zbiornik na ścieki posadzkowe i regeneracyjne o pojemności co najmniej 8 m3 (wyposażenie: czujnik poziomu, pompa transferowa, zawór regulujący, pokrywa)

- zbiornik reakcyjny o pojemności co najmniej 5m3, materiał PP o grubości ścian min. 12 mm (czujnik poziomu; pH-metr; mieszadło mechaniczne; automatyczny dozownik z pompą co najmniej 4 szt.; automatyczny dozownik z mieszadłem oraz pompą co najmniej 2 szt.; pompa podająca, pokrywa, zawór regulujący)

- zbiornik osadczy o pojemności co najmniej 5m3 z dnem lejowym, materiał PP 
o grubości ścian co najmniej 12 mm (wyposażenie: czujnik poziomu, elektryczna pompa membranowa, pokrywa)

- prasa filtracyjna z polipropylenowymi płytami o powierzchni filtracji co najmniej 15 m2 oraz kompletem płótna filtracyjnego, korpus stalowy zabezpieczenie C4 (wyposażenie: agregat hydrauliczny, system sterowania, czujnik ciśnienia, zsyp)

- zbiornik po prasie o pojemności co najmniej 1 m3, materiał PP o grubości ścian min 10 mm (wyposażenie: czujnik poziomu, pompa, pokrywa)

- stacja oczyszczania końcowego o wydajności co najmniej 2 m3/h (wyposażenie: filtr żwirowo-antracytowy; filtr węglowy; filtr ze złożem jonowymiennym – chelatującym, co najmniej 120 dm3 każdego ze złóż; rotametr; głowice sterujące)

- zbiornik końcowy o pojemności co najmniej 8 m3, materiał PP o grubości co najmniej 12 mm (wyposażenie: czujnik poziomu, pH-metr, konduktometr, elektrozawory do sterowania)

- instalacje hydrauliczne: elementy PVC i PP oraz układy rurowe wraz z osprzętem hydraulicznym

System sterowania:

- wizualizacja procesu oraz obsługa urządzeń za pomocą panelu operatora min. 19”

- szafy sterownicze (pulpit sterowniczy, system podłączeniowy od szaf sterowniczych do urządzeń i przewodów sterowniczych)

- funkcje systemu:

- automatyczne napełnianie zbiornika

- wskazania alarmowe

- dostęp zdalny za pomocą sieci Ethernet

- wizualizacja pracy urządzeń

- program serwisowy

- funkcje statystyczne wraz z systemem do zbierania, analizy oraz prezentacji danych produkcyjnych i diagnostycznych przeznaczony do integracji z układami sterowania linii automatycznych

Względem przedmiotu zamówienia w części dotyczącej LINII TECHNOLOGICZNEJ wymagane są:

      - Dostawa linii, montaż, instalacja, uruchomienie techniczne i technologiczne (wraz z dostawą niezbędnych komponentów chemicznych).

      - Zagwarantowanie poprawnego działania instalacji i przeprowadzenie testów wydajnościowych i jakościowych procesu oraz poprawne działanie instalacji oczyszczania ścieków z uzyskaniem efektu końcowego – ścieków oczyszczonych zgodnie z parametrami właściwymi dla uzyskanych pozwoleń.

      - Dostosowanie parametrów oczyszczonych ścieków do wymogów gestora sieci – wg aktualnego rozporządzenia w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

      - Zaprezentowanie danych obliczeniowych wydajności neutralizatora ścieków z uwzględnieniem bilansu ładunków oraz bilansu zrzutów zużytych kąpieli procesowych.

      - Dokumentacja techniczno-rozruchowa z kartami technicznymi urządzeń, badania elektryczne bezpieczeństwa elektrycznego, projekt elektryczny szaf elektrycznych pozwalający na odtworzenie i jednoznaczną kontrolę, oznaczenia urządzeń elektrycznych zgodne z projektem elektrycznym, oznaczenia zaworów zgodnie z projektem hydraulicznym instalacji.

      - Przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego przez Wykonawcę w zakresie obsługi.

      - Serwis w okresie gwarancyjnym.

      - Certyfikat CE.

- Zestaw mebli laboratoryjnych

Minimalne parametry:

- Dygestorium o szerokości co najmniej 1200 mm wykonane z płyt laminowanych z ceramicznym blatem roboczym wykonanym z litego spieku z ceramicznego, w tym:

- podblatowa listwa armaturową wyposażona w min. 2 gniazda prądowe.

- dolne szafki wentylowane.

- wentylator oraz czujnik przepływu powietrza

- Stół przyścienny o długości co najmniej (szer. x gł. x wys.) 3000x750x900 mm

- Stół do mycia o wymiarach co najmniej (szer. x gł. x wys.) 1200x750x900 mm

- z blatem wykonanym z polipropylenu z podniesionym obrzeżem, z blatu wyprowadzona armatura laboratoryjna, w blacie zlew o wymiarach co najmniej 500x400x300,

- Szafa na chemikalia o wymiarach co najmniej (szer. x gł. x wys.) 600x600x1900 mm wykonana zgodnie z normą PN EN 14727:2006 lub równoważną

- Szafka przeszklona na szkło laboratoryjne o wymiarach co najmniej (szer. x gł. x wys.)  920x400x1950 mm

- Zestaw krzeseł laboratoryjnych

- Zestaw drobnego sprzętu laboratoryjnego, w skład którego wchodzą:

- biurety automatyczne (2 szt.),

- waga laboratoryjna (1 szt.),

- pHmetr/konduktometr (1 szt.),

- mieszadło magnetyczne (1 szt.),

- płyta grzewcza )1 szt.),

- szkło laboratoryjne,

- drobny sprzęt laboratoryjny.

- Serwis w okresie gwarancyjnym

- Dostawa na miejsce instalacji

- Instalacja wraz z rozruchem i szkolenie  pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi po stronie Wykonawcy

- Certyfikat CE

- Przyrząd do pomiaru grubości powłok cynkowych

Minimalne parametry:

- możliwość pomiaru powłok cynkowych na podłożu stalowym

- z możliwością pomiarów na zakrzywionej płaszczyźnie

- zakres pomiarowy co najmniej od 2 µm do co najmniej 200 µm

- urządzenie z możliwością pomiarów na wyrobie niepokrytym

- możliwość podłączenia do komputera i przesyłu danych

- wraz z zestawem sondy pomiarowe (wymienne)

- komplet wzorców kalibracyjnych

- urządzenie z wyświetlaczem LCD

- możliwość eksportu raportów pomiarowych

- Serwis w okresie gwarancyjnym

- Dostawa na miejsce instalacji

- Instalacja wraz z rozruchem i szkolenie  pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi po stronie Wykonawcy

- Certyfikat CE

- Titrator

Minimalne parametry:

- układ wyposażony w system dozowania z kompletem biuret o pojemności min. 20 ml

i następujące elektrody pomiarowe: pehametryczna, jonoselektywna, chlorosrebrowa

- zestaw wyposażony w komplet wężyków połączeniowych

- możliwość tworzenia nowych procedur badawczych

- możliwość manualnego wykonywania analiz

- urządzenie z możliwością identyfikacji titrantu ora metod pomiarowych

- sterowanie w polskiej wersji językowej

- możliwość tworzenia raportów

- sterowanie z panelu dotykowego

- Serwis w okresie gwarancyjnym

- Dostawa na miejsce instalacji

- Instalacja wraz z rozruchem i szkolenie  pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi po stronie Wykonawcy

- Certyfikat CE

- Spektrofotometr VIS

Minimalne parametry:

- spektrofotometr w zakresie VIS

- możliwość prostej identyfikacji badanych próbek

- możliwość porównania wyniku procesowego z wartością referencyjną

- zakres długości fal 320 do 1100 nm

- rozdzielczość długości fal min. 1 nm

- powtarzalność długości fal co najmniej 0,1 nm

- źródło światła powinna stanowić lampa halogenowa

- możliwość przechowywania danych pomiarowych

- możliwość transferu danych za pomocą USB lub sieci Ethernet

- zestaw wyposażony w termostat do mineralizacji prób

- Serwis w okresie gwarancyjnym

- Dostawa na miejsce instalacji

- Instalacja wraz z rozruchem i szkolenie  pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi po stronie Wykonawcy

- Certyfikat CE

Względem przedmiotu zamówienia w części dotyczącej ROBÓT BUDOWLANYCH wymagane jest:

- Przygotowanie projektu konstrukcyjnego na podstawie udostępnionego przez Zamawiającego projektu budowlanego, budowę hali produkcyjno-usługowej galwanizerni oraz zakup, dostawę i montaż nowych maszyn  urządzeń, w tym automatycznej linii zawieszkowo-bębnowej do cynkowania w roztworach alkalicznych wraz z neutralizatorem ścieków na hali należy przewidzieć na etapie realizacji i traktować jako jedno zadanie, podzielone na kilka etapów, zgodnie z planem technologicznym z harmonogramem realizacji.

- Na etapie wykonania należy przewidzieć zespolenie i zintegrowanie w jeden ciąg technologiczny i jeden system zarządzania wszystkich wymienionych powyżej maszyn, urządzeń i stanowisk.

- Na etapie budowy należy przewidzieć odpowiednie obciążenia posadzki dla poszczególnych maszyn, z uwzględnieniem zapasu roboczego.

- Należy przewidzieć odpowiednie zasilanie elektryczne oraz media dla poszczególnych maszyn oraz ciągu technologicznego.

Każdy etap prac, począwszy od prac budowlanych, poprzez zakup a następnie montaż, uruchomienie i integrację w jeden ciąg technologiczny nabywanych maszyn, urządzeń i stanowisk, będzie przedmiotem odbioru udokumentowanego podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru. Zapłata za dany etap nastąpi po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień:

- Projekt konstrukcyjny, Kod CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- Hala produkcyjno-usługowa galwanizerni, Kod CPV: 45000000-7 Roboty Budowlane, 45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynków, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

- Automatyczna linia zawieszkowo-bębnowa do cynkowania w roztworach alkalicznych wraz z neutralizatorem ścieków, Kod CPV: 34999300-9 Maszyny galwanotechniczne, Kod CPV 39350000-0 Urządzenia do obróbki ścieków

- Zestaw mebli laboratoryjnych, Kod CPV: 39180000-7 Meble laboratoryjne

- Przyrząd do pomiaru grubości powłok cynkowych, Kod CPV: 38300000-8 Przyrządy do pomiaru, 38410000-2 Przyrządy pomiarowe

- Titrator, Kod CPV: 38300000-8 Przyrządy do pomiaru, 38410000-2 Przyrządy pomiarowe

- Spektrofotometr VIS, Kod CPV: 38300000-8 Przyrządy do pomiaru, 38410000-2 Przyrządy pomiarowe

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym do zapytania projektem budowlanym załącznik nr 6. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. Wykonawca kalkuluje cenę ryczałtową na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej autorstwa mgr inż. Andrzej Marciniak (upr.74/POOKK/IV/2015) i wzoru umowy. Skalkulowana cena musi obejmować pełny zakres robót, dostawi uruchomień niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie, na który oferent składa ofertę. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z:

- warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu,

- projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę,

- obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej

- umową.

- Generalny Wykonawca zrealizuje niezbędne prace i czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadań, tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również związane z organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją placu budowy oraz inne koszty towarzyszące np.: robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i koszty uzyskania niezbędnych decyzji.

- Generalny Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Inwestora/Zamawiającego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych z realizacją zamówienia.

- Generalny Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową jak również koordynację prac Wykonawców, którym Inwestor/ Zamawiający zlecił bezpośrednio roboty budowlane na podstawie odrębnych umów i utrzymanie porządku na terenie budowy.

- Generalny Wykonawca zapewni stałą i pełną obsługę geodezyjną i geologiczną dla realizacji zadania.

- Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca po zakończeniu budowy opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych w spis treści  2 egzemplarzach (w tym 1 oryginał), w skład której wejdą m.in.:

- uzupełniony o odpowiednie wpisy dziennik budowy,

- oświadczenie Kierownika budowy,

- aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,

- deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane materiały,

- protokoły badań i prób oraz uzgodnień,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza,

- komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez nadzór autorski i inspektora nadzoru,

- Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.0

- W przypadku wskazania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na znak towarowy czy użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub świadectwa pochodzenia, a także źródła lub szczególnego procesu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

- We wszystkich przypadkach, w których w zapytaniu ofertowym lub załącznikach do niego ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie wyrobów, materiałów, urządzeń i technologii dopuszcza się stosowanie wyrobów, materiałów, urządzeń i technologii równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy wyroby, materiały, urządzenia i technologie użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określenia standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o niegorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin zakończenia  i odbioru robót do: 30.03.2023 r.

- Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 14dni od dnia podpisania umowy natomiast  termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 30.03.2023 r.

- Za termin zakończenia umowy strony przyjmują datę podpisania protokołu odbioru końcowego, zakładając, że: i)Inwestor/Zamawiający w ciągu 14dni od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót dokona czynności odbiorowych i sporządzi protokół; ii) czas czynności odbiorowych może zostać wydłużony, jeżeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentów lub będą one niekompletne.

- Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszego zakończenia przedmiotu umowy.

- Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami rozdziału XVIII, XIX i XXI niniejszego zapytania ofertowego.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy wykonany bez jakichkolwiek wad lub usterek. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku odbioru, Inwestor/Zamawiający jest uprawniony do:

- odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad,

- powierzenia na koszt Wykonawcy usunięcia wad i usterek osobie trzeciej.

- Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Ofertę należy przygotować zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- Do oferty należy załączyć dokumenty określone w rozdz. XV zapytania.

- Proponowaną wartość oferty należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1).

- Wartość oferty musi zostać przedstawiona w PLN jako wartość netto i wartość brutto
i wynikać z dołączonego kosztorysu ofertowego, wykonanego na podstawie otrzymanego projektu budowlanego.

- Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.

- W przypadku podania ceny netto zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na PLN dla potrzeb oceny dokonane zostanie wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.

VI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin ważności oferty wynosi 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin złożenia ofert. Termin ważności oferty upływa w dniu 19.06.2022.

VII.TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2022 w zakładzie Inwestora/Zamawiającego zlokalizowanym przy ulicy os. Westerplatte 139, 82-440 Dzierzgoń. Inwestor/Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

VIII.OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Sławomir Czapla tel.: +48/ 602 716 868, e-mail: s.czapla@ut-oil.pl

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać osobiście lub listownie w zakładzie /na adres Inwestora zlokalizowanym przy ul. os. Westerplatte 139, 82-440 Dzierzgoń lub e-mailowo na adres:  s.czapla@ut-oil.pl

w terminie do dnia 20.04.2022. W przypadku przesłania oferty pocztą decydująca jest data obioru poczty przez Inwestora/ Zamawiającego, w przypadku wysłania oferty e-mailem- data i godzina wpływu e-maila.

- Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

- Oferta musi być ważna do 19.06.2022.

- Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Inwestorowi/ Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE OFERTY”.

- W toku badania i oceny ofert Inwestor/Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- W przypadku braku oświadczeń lub dokumentów wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 2 dni roboczych liczonych od daty wysłania wezwania do uzupełniania, w przypadku braku uzupełnienia oferta zostanie odrzucona.

- Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej (oryginały) podpisanej oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

- Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym Formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania ofertowego, a także jeżeli zostało udzielone - pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.

- Każdy  z  Wykonawców  składa  tylko  jedną  ofertę.  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o zamówienie składają jedną wspólną ofertę.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia. Oferta powinna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika. Do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa.

- Jeżeli  oferta  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  zostanie wybrana,   Zamawiający   może   żądać   przed   zawarciem   umowy   w   sprawie   realizacji przedmiotowego      zamówienia,      okazania      umowy      regulującej      współpracę      tych Wykonawców.

- Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.

X. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE

Inwestor/Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XI. ZAMÓWIENIA WARIANTOWE

Inwestor/Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XII.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie są wykluczeni z udziału w postępowaniu oraz posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  - Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

  - Dopuszczone do udziału w postępowaniu zostaną tylko te oferty, które w Formularzu ofertowym spełnią wymagania Zapytania ofertowego, a także są: kompletne i prawidłowo wypełnione. Inwestor/Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis warunków udziału w postępowaniu, a także opis sposobu oceny ich spełnienia, znajdują się rozdz. XIV.

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJE O WAGACH PUNKTOWYCHPRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGOKRYTERIUM OCENY OFERT

Inwestor/Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

| KRYTERIUM | WAGA (pkt) |
| --- | --- |
| Wartość oferty netto | 60 |
| Okres gwarancji na roboty budowlane | 15 |
| Okres gwarancji na maszyny | 15 |
| Czas przyjazdu serwisu | 10 |

- Wartość netto –Pc

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

Cn x 60pkt	                                             Pc – otrzymane punkty

Pc =                                                                  Cn – wartość netto  najniższej spośród złożonych Ofert

Cb 		                               Cb – wartość netto badanej Oferty

Oferta za kryterium „Wartość netto” może otrzymać maksymalnie 60pkt.

- Okres gwarancji na roboty budowlane -Pgr

W kryterium „Okres gwarancji” na roboty budowlane Inwestor/Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w Formularzu Ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym okres gwarancji w liczbie miesięcy. Dla gwarancji 60 m-cy i powyżej – 15 pkt, dla gwarancji w przedziale 59÷37 m-cy – 10 pkt, dla gwarancji 36 m-cy – 0 pkt. Oferta za kryterium „Okres gwarancji” może otrzymać maksymalnie 15 pkt. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy.

- Okres gwarancji na maszyny -Pgm

W kryterium „Okres gwarancji” na maszyny Inwestor/Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym okres gwarancji w liczbie miesięcy. Dla gwarancji 36 m-cy i powyżej – 15 pkt, dla gwarancji w przedziale 35÷13 m-cy – 10 pkt, dla gwarancji 12 m-cy – 0 pkt. Oferta za kryterium „Okres gwarancji” może otrzymać maksymalnie 15 pkt. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Minimalny wymagany okres gwarancji na maszyny wynosi 24 miesiące.

- Czas przyjazdu serwisu

W    kryterium    „Czas przyjazdu serwisu”    ocena    kryterium    dokonana    zostanie    na    podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę czasu przyjazdu serwisu w dni robocze (rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku)w Formularzu Ofertowym.

Ocena punktowa:

- 12 h i poniżej liczone od godziny  zgłoszenia: 10 pkt,

- 13 ÷48 h liczone od godziny  zgłoszenia: 5 pkt,

- 49  i powyżej liczone od godziny  zgłoszenia: 0 pkt.

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Inwestor/Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku podania ceny netto zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na PLN dla potrzeb oceny dokonane zostanie wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.

XIV. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Inwestor/Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).

  - posiadania wiedzy i doświadczenia:

Inwestor/Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Generalny Wykonawca wykaże, 
że zrealizował w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - 3 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem pracom związanym z wykonaniem, instalacją i uruchomieniem automatycznej linii galwanicznej stanowiącym przedmiot zamówienia. Inwestor/Zamawiający za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia uzna prace polegające na budowie automatycznej linii galwanicznej o wartości netto co najmniej 3 000 000 zł (trzy miliony złotych). Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Generalny Wykonawca złoży wykaz zamówień wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (np. referencje), z których będzie wynikać, że wykonał w/w zamówienia należycie (załącznik nr 4).

  - dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Inwestor/Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.:

- co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i minimum 5 letnie doświadczenie w pracy zawodowej, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych;

- co najmniej 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- co najmniej 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych.

Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Generalny Wykonawca złoży Wykaz osób (załącznik 5).

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Inwestor/Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Generalnego Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu(załącznik 2).

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej

Wykonawca musi wykazać, że posiada ważną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na min. 2.000.000 zł (dwa miliony  złotych). Inwestor/Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) oraz dostarczenia wraz z ofertą opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Generalny Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 2.000,000 (dwa miliony złotych).

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.

XV. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

- W celu oceny spełnienia przez Generalnego Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. XIV, wraz z ofertą (przygotowaną na Formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) należy złożyć:

- proponowany Harmonogram wykonania robót,

- Specyfikacje techniczne oferowanych maszyn i urządzeń potwierdzające spełnienie wymogów zapytania ofertowego;

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 2 do zapytania ofertowego;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik 3 do zapytania ofertowego;

- Wykaz zrealizowanych zamówień - załącznik 4 do zapytania ofertowego;

- Wykaz osób, które będą wykonywać przedmiot zamówienia - załącznik 5 do zapytania ofertowego,

- opłaconą Polisę lub inny dokument potwierdzający, że Generalny Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

- aktualny Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- uzupełniony i parafowany Wzór umowy - załącznik 7 do zapytania ofertowego.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Informacje o wynikach postępowania Inwestor/Zamawiający zamieści w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich.

    - Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu podpisania umowy.

    - Jeżeli Generalny Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Inwestor/Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

    - Sposób rozliczeń za wykonane roboty zaproponowany jest we wzorze umowy.

XVII.  INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY

      - Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia  warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.

      - Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z  Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i  przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

      - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

      - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

      - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

      - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XVIII. ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku pojawienia się nadzwyczajnych okoliczności w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Generalnego Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

      - Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy;

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, niewypały i niewybuchy, odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie oraz stan techniczny podziemnych sieci, instalacji, urządzeń;

- zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń;

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Inwestora/Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców.

      - Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót,

- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

      - Siła wyższa, przy czym za działanie o charakterze siły wyższej uznaje się również skutki spowodowane przez pandemię COVID’19.

      - Pozostałe zmiany:

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy, np. na skutek zmian zawartej przez Inwestora/Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Inwestora/Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenia wartości zamówienia).

      - Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

      - Inwestor/Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamówienia niemających wpływu na wartość zawartej umowy.

      - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w formie aneksu.

XIX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

      - Załącznikiem do niniejszego zapytania jest wzór umowy.

XX.WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

      - Inwestor/Zamawiający  wymaga  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  przez Generalnego Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 1% ceny oferowanej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

      - Zabezpieczenie  może  być  wnoszone  według  wyboru  Generalnego Wykonawcy  w  jednej  lub  w  kilku następujących formach:

- Poręczeniach   bankowych   lub   poręczeniach   spółdzielczej   kasy   oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- Gwarancjach bankowych,

- Gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Wpłaty na wydzielony rachunek bankowy Inwestora/Zamawiającego, który zostanie wskazany w umowie.

- Poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o  których  mowa  w  art.  6b  ust.  5  pkt  2ustawy   z   dnia   9   listopada   2000   r.   o   utworzeniu   Polskiej   Agencji   Rozwoju Przedsiębiorczości.

      - Inwestor/Zamawiający zwróci wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 60 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

XXI. POZOSTAŁE INFORMACJE

      - Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  - zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z rodz. XVIII, XIX,

  - unieważnienia postępowania,

  - nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

  - pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

      - W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Inwestora/Zamawiającego. Inwestor/Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

XXII. ZAŁĄCZNIKI

| Załącznik nr 1 | Formularz ofertowy |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2 | Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| Załącznik nr 3 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| Załącznik nr 4 | Wykaz zrealizowanych zamówień |
| Załącznik nr 5 | Wykaz osób, biorących udział w wykonaniu przedmiotu zamówienia |
| Załącznik nr 6 | Projekt budowlany w wersji elektronicznej do pobrania pod linkiem: https://ut-oil.pl/wp-content/uploads/2022/01/utoil-bd7a8607615eb4a200d1557afa823c7f.zip |
| Załącznik nr 7 | Wzór umowy |