Załącznik Nr 6 - Wzór umowy

Umowa nr ………………..

zawarta w dniu  ..................

pomiędzy:

WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ UL. RYNEK IM. JANA PAWŁA II 15, 74-300 MYŚLIBÓRZ – PARTNER PROJEKTU, zwanym dalej zamawiającym, w imieniu i na rzecz której działa Pełnomocnik Zamawiającego -  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Celna 21, 74-300 Myślibórz, na podstawie pełnomocnictwa:  Uchwała nr 1/12/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku właścicieli nieruchomości przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 15 w Myśliborzu tworzących Wspólnotę Mieszkaniową, reprezentowany przez:

……………………………………………………….……………

a

…………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………. REGON ……………………………..

w imieniu którego działa:

……………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą INI"

### Niniejsza umowa została zawarta w wyniku dokonania wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy INI w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego
na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Termomodernizacja wraz z naprawą budynku mieszkalno-usługowego, przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, w miejscowości Myślibórz, gmina Myślibórz, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 98/2, 146, 98/15 i 98/25 (obręb 2 Myślibórz), w ramach projektu partnerskiego pn.: ,,Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14”.

Zadanie realizowane jest w ramach RPO WZ - Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji 
w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich 
i wiejskich.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie przeprowadzania robót budowlanych podczas realizacji zadania pn.: Termomodernizacja wraz z naprawą budynku mieszkalno-usługowego, przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, w miejscowości Myślibórz, gmina Myślibórz, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 98/2, 146, 98/15 i 98/25 (obręb 2 Myślibórz), w ramach projektu partnerskiego pn.: ,,Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14” wraz z rozliczeniem inwestycji (Inwestycja jest realizowana przy udziale dofinansowania ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich). Rozliczenie inwestycji rozumiane jest jako sprawowanie nadzoru na wszystkimi czynnościami związanymi z realizacją robót budowlanych, sprawdzeniem dokumentacji technicznej oraz rozliczaniem robót wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych (dalej zwanym, Wykonawca RB).

- Charakterystyka obiektu:

Istniejący budynek mieszkalno-usługowy jest obiektem w zabudowie śródmiejskiej z dwoma kondygnacjami nadziemnymi, niepodpiwniczony, o zwartej bryle, przykryty w jednej części dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 33°, 47° i 43°. W drugiej części budynek przykryty dachem jednospadowym o nachyleniu połaci 14°. Budynek zrealizowany w technologii murowanej tradycyjnej. Obiekt o ustroju ścianowym, sztywność przestrzenną zapewniają usytuowane w kierunku podłużnym i poprzecznym ściany usztywniające. Dach drewniany kryty dachówką cementową w części dwuspadowej i papą na dachu jednospadowym. Kolorystyka budynku: ściany zewnętrzna frontowa w kolorze akwamaryny, dachówka w kolorze szarym, stolarka w kolorze białym na piętrze i brązowa na [parterze. Parter budynku stanowią lokale użytkowe oraz przejazd z klatką schodową. Pierwsze piętro budynku służy celom mieszkalnym.

Dane techniczne:

- Wymiary budynku:

- długość całkowita budynku: 29,40 m;

- szerokość całkowita budynku: 14,24 m;

- wysokość całkowita budynku: 12,57 m;

- powierzchnia zabudowy całego budynku: 299,00 m².

- Zakres robót budowlanych obejmuje:

  - Dachu,

  - Elewacji,

  - Klatki schodowej,

  - Oficyny,

  - Roboty elektryczne.

- Szczegółowy opis zakresu prac do zrealizowania przez Wykonawcę RB na podstawie której Wykonawca INI będzie pełnił nadzór inwestorski, zawiera:

Dokumentacja Projektowa stanowiąca załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego, tj.:

3.1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 3.1 do Zapytania Ofertowego),

  - ) Projekt Budowlany (załącznik nr 3.2 do Zapytania Ofertowego),

  - ) Opinia techniczna (załącznik nr 3.3 do Zapytania Ofertowego),

  - ) Ekspertyza konstrukcyjno – budowlana (załącznik nr 3.4 do Zapytania Ofertowego),

  - ) Przedmiar robót (załącznik nr 3.5 do Zapytania ofertowego),

Dołączony do niniejszego Zapytania Ofertowego przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonym przedmiarze robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych oraz Projektu Budowlanego i Zakresu prac. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarze robót nie jest wiążący dla wykonawcy.

oraz

Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia stanowiące załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego.

§ 2

Personel wykonawcy INI

- Wykonawca INI oświadcza, że posiada kwalifikacje lub dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej oraz elektrycznej;

- Dla potwierdzenia powyższych okoliczności Wykonawca INI w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy dostarczy Pełnomocnikowi Zamawiającego dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i doświadczenie personelu, o którym mowa w ust. 3 poniżej (m.in. aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz kserokopie zaświadczeń potwierdzających posiadane uprawnienia).

- Obowiązki inspektora z ramienia Wykonawcy INI wykonywać będzie:

branża konstrukcyjno-budowlana: …………………………………..

branża elektryczna: …………………………………………………..

- Każda zmiana osoby ze składu określonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy następować będzie na wniosek Wykonawcy INI, za pisemną zgodą Zamawiającego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku zmiany osoby, Wykonawca INI dołączy do wniosku:

- oświadczenie, że wobec osób fizycznych wskazanych w wniosku wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz DZ. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej „RODO”,

- dokumenty potwierdzające, że proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz spełnia wymagania opisane w Zapytaniu Ofertowym.

§ 3

Obowiązki wykonawcy INI

- Do obowiązków Wykonawcy INI należy:

|  | - pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz wymaganiami ustalonymi w dokumentacji technicznej i umowie na roboty budowlane, poprzez ustanowienie inspektora nadzoru odpowiednio w branżach: konstrukcyjno-budowlanej oraz elektrycznej; - prowadzenie wszelkich działań wynikających z wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, umowy o dofinansowanie projektu oraz założeń programowych; - reprezentowanie interesów Zamawiającego wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego; - występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami, w sprawach wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw; - udział w uzyskaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych w trakcie realizacji robót budowlanych przy inwestycji; - reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi, przepisami i normami (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej, w sposób zgodny z umową na roboty budowlane zawartą z Wykonawcą RB; - nadzorowanie budowy (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru co najmniej dwa razy w tygodniu lecz nie mniej niż 8 godzin tygodniowo z wcześniejszym zawiadomieniem Pełnomocnika Zamawiającego o pobycie na placu budowy oraz na wezwanie Pełnomocnika Zamawiającego, przy czym czas reakcji wyznaczonych przedstawicieli Wykonawcy INI oraz Inspektorów Nadzoru tj. czas od powiadomienia Wykonawcy INI do chwili przybycia przedstawiciela Wykonawcy INI do siedziby Pełnomocnika Zamawiającego w Myśliborzu nie przekroczy 24 godzin, a w szczególnie pilnych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa na budowie oraz zdrowia i życia ludzi podczas wykonywania robót, nie może przekroczyć 2 godzin. Wykonawca zobowiązuje się do obecności na terenie budowy w następujących przypadkach: - odbioru robót ulegających zakryciu; - odbiorów częściowych; - narad koordynacyjnych; - odbiorów końcowych; - kontroli budowy przez służby PINB, PSP, PSS-E, WIOŚ, PGW WP i innych; - innych niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu budowy (m.in. w przypadku wystąpienia awarii, katastrofy budowlanej, kolizji oraz warunków technicznych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, wypadku, wystąpienia konieczności dokonania zmian i odstępstw od projektu budowlanego itp.). - Wykonawca INI zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia swojej obecności na budowie (przed dokonaniem kontroli robót) poprzez własnoręczny podpis na liście obecności znajdującej się w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego przy ul. Celnej 21 w Myśliborzu (74-300). - Ograniczenia zakresu obowiązków Wykonawcy INI: Inspektor Nadzoru nie będzie miał prawa do: - wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej Umowy, bez uzgodnienia z Pełnomocnikiem Zamawiającego; - zwolnienia Wykonawcy robót budowlanych z jakichkolwiek obowiązków, czy odpowiedzialności wynikających z umowy na roboty budowlane; - ograniczenia zakresu robót lub przekazania robót Wykonawcy innemu niż ten, który został wskazany w podpisanej umowie/umowach bez uzgodnienia z Pełnomocnikiem Zamawiającego; - zatwierdzania ewentualnych robót dodatkowych, uzupełniających i/lub zamiennych bez uprzedniej zgody Pełnomocnika Zamawiającego; - zatwierdzania jakichkolwiek zmian (istotnych lub nieistotnych) w trakcie wykonywanych robót budowlanych bez uprzedniej zgody Pełnomocnika Zamawiającego; - bezpośredniego kontaktu z Instytucją Zarządzającą, Instytucją Pośredniczącą, Instytucją Wdrażającą, Instytucją Certyfikującą bez zgody Pełnomocnika Zamawiającego; - podejmowania czynności grożących utratą części lub całości dofinansowania. - zapewnienie zastępstwa krótkoterminowego na okres nieobecności jakiegokolwiek Inspektora Nadzoru, którego nieobecność wynika z okresu urlopowego, choroby lub innych wypadków losowych, przy czym zastępstwo takie musi być uzgodnione i zaaprobowane na piśmie przez Pełnomocnika Zamawiającego; - koordynowanie procesu realizacji inwestycji pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane i uczestnikami procesu budowlanego (Zamawiającym w imieniu którego działa Pełnomocnik Zamawiającego, Wykonawcą INI, Wykonawcą RB, Projektantem, Podwykonawcami, itd.); - sprawdzenie i ocena dokumentacji projektowej na etapie realizacji umowy o roboty budowlane; - sporządzanie dokumentacji fotograficznej bieżących etapów realizacji zadania oraz udostępnianie fotografii w wersji elektronicznej na prośbę Pełnomocnika Zamawiającego; - archiwizacja korespondencji oraz dokumentacji i przekazanie ich Pełnomocnikowi Zamawiającego w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji lub rozwiązaniu umowy; - udział w przekazaniu Wykonawcy RB terenu budowy; - koordynowanie prac wykonanych przez Wykonawcę RB i jego Podwykonawców; - instruowanie Wykonawcy RB i jego Podwykonawców odnośnie technologii robót, technologii zabezpieczenia robót, ocena technicznej poprawności ich wykonania; - kontrolowanie prowadzonych robót w zakresie technicznej jakości a także ich zabezpieczenia, zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego oraz kontroli właściwej jakości wbudowywanych materiałów, żądanie dostarczenia przez Wykonawcę RB atestów, świadectw dopuszczenia, protokołów badań i kontroli itp. oraz ich kompletowanie i przekazanie Pełnomocnikowi Zamawiającego w dniu odbioru końcowego robót; - wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, itp.; - w razie potrzeby wzywanie Projektanta na budowę, kierowanie do Projektanta zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez Wykonawcę RB lub Pełnomocnika Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień; - wnioskowanie do zatwierdzenia przez Pełnomocnika Zamawiającego uzgodnionych z autorem projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego oraz sporządzonych przy udziale Pełnomocnika Zamawiającego protokołów konieczności; - proponowanie sposobu postępowania w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających; - dokonywanie czynności sprawdzania wycen i kalkulacji robót przedkładanych przez Wykonawcę RB; - akceptowanie w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Zamawiającym dostarczonych przez Wykonawcę RB próbek materiałów wykończeniowych; - wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuowanie mogło wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; - zwoływanie i prowadzenie narad roboczych, ich protokołowanie na terenie budowy (inwestycji) oraz kontrola realizacji ustaleń z tych narad; - organizowanie, uczestniczenie i prowadzenie narad koordynacyjnych stosownie dla potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie odbywających się w czasie realizacji inwestycji objętych zakresem rzeczowym projektu, z Pełnomocnikiem Zamawiającego, Wykonawcą RB, Projektantem (jeżeli zachodzi taka potrzeba – w tym także Projektantów branżowych), Podwykonawcami, Dalszymi Podwykonawcami, a także innych podmiotów jeśli zajdzie taka konieczność oraz sporządzanie ze spotkań protokołu w formie pisemnej i przekazanie 1 egz. Dla Pełnomocnika Zamawiającego w celu nadzorowania i koordynowania przebiegu i jakości realizacji umowy o roboty budowlane; - Kontrola i egzekwowanie względem wykonawców RB robót postanowień zapisów narad koordynacyjnych; - Obowiązek stwierdzenia aktualnego zaawansowania robót w razie zejścia Wykonawcy RB z placu budowy lub w innym wypadku, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia umowy z Wykonawcą RB. Przygotowanie stosownych dokumentów niezbędnych dla rozliczenia Wykonawcy RB z uwzględnieniem zasadnych roszczeń stron trzecich (w tym podwykonawców i dalszych podwykonawców). W szczególności w takim wypadku Wykonawca INI: - odbierze od Wykonawcy RB plac budowy i dokona pełnej inwentaryzacji robót, wraz z przygotowaniem stosownej ekspertyzy, co do prawidłowości wykonanych robót budowlanych; - przygotuje plan zabezpieczenia placu budowy oraz przeprowadzi jego zabezpieczenie; - dokona rozliczenia wykonanych robót, w szczególności oszacowania wartości już wykonanych oraz oceny ich poprawność; - opracowanie korekty dokumentacji koniecznej do udzielenia zamówienia na dokończenie Inwestycji przez Zamawiającego. - sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego gotowego obiektu budowlanego oraz udział w powołanych przez Pełnomocnika Zamawiającego komisjach odbiorowych; - dokonywanie oceny zaawansowania robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę RB, w tym weryfikacja dokumentów rozliczeniowych potwierdzających zakres wykonanych robót budowlanych wraz z koniecznymi do rozliczenia załącznikami; - dokonywanie przy udziale Pełnomocnika Zamawiającego czynności odbiorowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą RB, w następującym zakresie: - stwierdzenie gotowości do odbioru, - przeprowadzenie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, odbioru końcowego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Pełnomocnikowi Zamawiającego, - egzekwowanie od Wykonawcy RB i przekazanie Pełnomocnikowi Zamawiającego protokołów odbioru wraz z załącznikami, certyfikatów, atestów oraz pełnej dokumentacji powykonawczej, - skompletowanie i przekazanie Pełnomocnikowi Zamawiającego instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji oraz urządzeń zamontowanych w ramach inwestycji; - rozliczenie częściowe i końcowe inwestycji; - sprawdzenie i zatwierdzenie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktur Wykonawcy RB, a także dokumentów, które będą załącznikami do tych faktur (w tym protokołów odbioru) pod względem merytorycznym oraz rachunkowym; - przygotowanie materiałów do odbioru końcowego inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego inwestycji; - odbiór od Wykonawcy RB, weryfikacja i przekazanie Pełnomocnikowi Zamawiającego kompletu zaakceptowanej przez Wykonawcę INI dokumentacji powykonawczej; - udział w uzyskaniu przez Pełnomocnika Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego, w tym przygotowanie wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami, a także udział w uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenia o braku sprzeciwu nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy; - zwoływanie i uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie obowiązywania umowy inwestycyjnej z Wykonawcą RB z uwzględnieniem przyjętego okresu gwarancyjnego, który wynosi 60 miesięcy. |
| --- | --- |

- Wykonawca INI będzie zatwierdzał wnioski materiałowe w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego/Pełnomocnika Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego/Pełnomocnika Zamawiającego należy:

- zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji inwestycji w wysokości niezbędnej dla prawidłowego i terminowego jej wykonania;

- terminowa zapłata faktur Wykonawcy RB, po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Wykonawcę INI;

- terminowa zapłata wynagrodzenia Wykonawcy INI na podstawie przedłożonych przez niego faktur;

- pokrywanie innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Wykonawcą INI na piśmie pod rygorem nieważności przed podjęciem decyzji o ich poniesieniu, a związanych z realizacją inwestycji;

- powiadomienie Wykonawcy INI z 5-cio dniowym wyprzedzeniem o ewentualnym braku środków finansowych niezbędnych do terminowej realizacji inwestycji w celu dokonania stosownych uzgodnień z Wykonawcą RB;

- udzielanie Wykonawcy INI w terminie 7 dni, odpowiedzi na postawione przez niego wnioski, propozycje i zapytania dotyczące procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności mające wpływ na zakres robót, koszty i terminy;

- zatwierdzanie wniosków materiałowych w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni.

- udział w komisyjnym określaniu stanu zaawansowania robót w przypadkach odstąpienia od umowy w wykonanie tych prac;

- udział w komisji odbioru końcowego;

- pokrycie kosztów:

- postępowania sądowego, którego podstawowym celem była obrona interesów Zamawiającego, zaś wszczęcie postepowania było uzgodnione z Zamawiającym i nie wynikało z winy Wykonawcy INI,

- ewentualnych zmian lub uzasadnionej obowiązującymi przepisami albo innymi przypadkami uzgodnionymi z Wykonawcą INI, aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

- innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Wykonawcą INI, przed podjęciem decyzji 
o ich poniesieniu.

§ 5

Termin realizacji

- Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do momentu zakończenia i rozliczenia roboty budowlanej, której nadzór zlecono, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 38 niniejszej umowy.

- Planowany termin zakończenia zadania inwestycyjnego 28.02.2023 roku.

- Jeżeli realizacja zadania inwestycyjnego nie zakończy się w ww. terminie, Wykonawca INI zobowiązany jest pełnić nadzór inwestorski do momentu jego zakończenia.

- Zamawiający przyjmuje procentowy sposób rozliczenia usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego ustalany w oparciu o wartość netto zadania realizowanego przez Wykonawcę RB, zatem Wykonawcy INI nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie w przypadku przedłużenia się terminu realizacji zadania inwestycyjnego, z wyjątkiem wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych przez Wykonawcę RB.

§ 6

Wynagrodzenie

- Za wykonanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym objętym niniejszą umową, Zamawiający zapłaci Wykonawcy INI wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………… zł brutto (słownie:…………………………………………………………………………………………..) rozumiane jako ….. procent/a od wartości netto zadania realizowanego przez Wykonawcę RB, określonego w formularzu ofertowym.

- Wykonawca INI w kalkulacji wykonania nadzoru inwestorskiego przewidział wszelkie ryzyko 
i nieprzewidziane okoliczności, w tym ceny jakichkolwiek materiałów lub usług, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne, które są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę INI w terminie 7 dni po wystawionej fakturze przez Wykonawcę RB.

- Zapłata wynagrodzenia, będzie następowała w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Pełnomocnikowi Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi umową dokumentami i obejmowała będzie wszelkie ewentualne potrącenia wynikające z zapisów § 8 umowy.

- Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy INI wskazany na fakturze, 
z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

- Podatek od towarów i usług zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.

- Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należną Wykonawcy INI.

- Wykonawca INI nie może bez pisemnej zgody Pełnomocnika Zamawiającego, pod rygorem nieważności dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.

- Wykonawca INI nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

§ 7

Ubezpieczenie

- Wykonawca INI zobowiązuje się potwierdzić posiadanie ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) w terminie do 7 dni od podpisania niniejszej umowy.

- Koszt umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 w szczególności składkę ubezpieczeniową, pokrywa w całości Wykonawca INI.

- W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca INI zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia przedstawiając Pełnomocnikowi Zamawiającego dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę INI odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, Pełnomocnik Zamawiającego będzie uprawniony wedle własnego wyboru do postępowania opisanego w ust. 8 poniżej.

- Wykonawca INI nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Pełnomocnika Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Wykonawca INI na każde żądanie Pełnomocnika Zamawiającego okaże niezwłocznie, nie później jednak niż w  terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczenia wymienionego w ust.1.

- Wykonawca INI będzie utrzymywał wskazane w ust. 1 ubezpieczenie do dnia wystawienia Protokołu odbioru końcowego

- Jeżeli w okresie wskazanym w ust. 6 ubezpieczenie wymienione w ust.1 straci swoją ważność Wykonawca INI natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Pełnomocnika Zamawiającego.

- W przypadku zaniechania wykonania obowiązku określonego ust. 7 Pełnomocnik Zamawiającego będzie uprawniony wedle swojego wyboru:

- ubezpieczyć Wykonawcę INI na jego koszt i potrącić koszty uzyskania ubezpieczenia wymienionego w ust.1 z wynagrodzenia Wykonawcy INI bądź też zaspokoić je z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

albo

- wyznaczyć Wykonawcy INI termin na uzyskanie ubezpieczenia wymienionego w ust.  1 
i przedłożenie dowodów uzyskania tego ubezpieczenia, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy. Pełnomocnik Zamawiającego może odstąpić od umowy w terminie 14 dniu od daty upływu wyznaczonego terminu uzyskania ubezpieczenia.

§ 8

Kary umowne i odszkodowania

- Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w umowie obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne. W pozostałych przypadkach stanowiących niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

- Kary umowne będą mogły być naliczone w następujących okolicznościach i wysokościach:

- Pełnomocnik Zamawiającego jest uprawniony do naliczenia w imieniu Zamawiającego Wykonawcy INI kar umownych w przypadkach:

- za zwłokę Wykonawcy INI w wykonaniu lub należytym wykonaniu zobowiązań/obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowiązania/obowiązku został określony w niniejszej umowie to zwłoka Wykonawcy INI liczona będzie od upływu tego terminu. Gdy termin nie jest określony w umowie, Pełnomocnik Zamawiającego wezwie Wykonawcę INI do wykonania lub należytego wykonania zobowiązania/obowiązku wyznaczając mu termin (nie krótszy niż 3 dni) na wykonanie tego zobowiązania/obowiązku, a  po bezskutecznym upływie tego terminu Pełnomocnik Zamawiającego będzie uprawniony do naliczenia kary za zwłokę,

- za zwłokę w usunięciu wad/usterek w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w  § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego do  usunięcia wad/usterek,

- za podjęcie przez Wykonawcę INI zobowiązań lub czynności w imieniu Zamawiającego bez uzyskania zatwierdzenia/zgody Pełnomocnika Zamawiającego w sytuacji, gdy umowa przewiduje taką konieczność – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony przypadek,

- za potwierdzenie przez Wykonawcę INI obmiaru lub innego dokumentu stanowiącego podstawę płatności dla Wykonawcy, które naraziło Zamawiającego na nienależne dokonanie zapłaty, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset zł 00/100), za każdy stwierdzony przypadek,

- za wykonywanie przedmiotu umowy przez osoby nieuprawnione, bez akceptacji lub zgody Pełnomocnika Zamawiającego (w formie pisemnej), nie posiadające wymaganych kwalifikacji, uprawnień bądź doświadczenia, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) za każdy stwierdzony przypadek,

- w razie stwierdzenia nieuzasadnionej nieobecności osoby kluczowego personelu, 
o którym mowa w § 2 ust. 3 powyżej na naradach, odbiorach, przeglądach zostanie naliczona kara umowna w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset zł 00/100) za każdy stwierdzony przypadek,

- za niezawiadomienie przez Wykonawcę INI Pełnomocnika Zamawiającego o zawartej umowie z Podwykonawcą - w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) za każdy przypadek;

- za odstąpienie od umowy w całości z przyczyn, za  które ponosi odpowiedzialność Wykonawca INI, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

- za odstąpienie od umowy w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy INI w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy pozostałego do zrealizowania po odstąpieniu od umowy.

- W przypadku wystąpienia szkód przewyższających wysokość zastrzeżonych kar umownych Pełnomocnik Zamawiającego może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca INI wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Pełnomocnika Zamawiającego.

- W przypadku braku możliwości potrącenia – termin zapłaty z tytułu kar umownych ustala się na  
14 dni od daty przekazania Wykonawcy INI noty księgowej.

- Wykonawca INI jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się Wykonawcy INI z jego zobowiązań określonych w niniejszej umowie oraz poniesie z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego i osób trzecich.

- Wykonawca INI jest zobowiązany naprawić na koszt własny każdą nieprawidłowość 
w realizacji usługi wynikającą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy INI.

- W szczególności Wykonawca INI będzie odpowiedzialny za dokonywanie odbiorów jakości robót i dokumentacji powykonawczej, łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania, jak również ze sprawdzeniem jakości wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań, Zamawiający będzie upoważniony do żądania odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody spowodowanej zatwierdzeniem materiałów lub odebraniem robót niezgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

- Wysokość kar, o których mowa w ust. 2 lit a)-i) niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1.

§ 9

Podwykonawstwo

### Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca INI, o ile są już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca INI zobowiązany jest do zawiadomienia Pełnomocnika Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

### Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy INI od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca INI będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Niedozwolone jest powierzenie podwykonawcom wykonania całego zakresu umowy.

§ 10

Odstąpienie od umowy

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazaniem przyczyn odstąpienia.

- Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca INI będzie zobowiązany podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu zakończenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie niekorzystnych skutków odstąpienia. Następnie strony przystąpią do inwentaryzacji wykonanych prac i przygotowanej dokumentacji wykonanej do dnia odstąpienia. Po zakończeniu inwentaryzacji, co strony potwierdzą sporządzeniem protokołu inwentaryzacji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy INI część wynagrodzenia należnego mu na mocy umowy za zakres prac wykonany do dnia odstąpienia. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę INI jest podpisany przez strony protokół inwentaryzacji. Wykonawca INI przekaże Pełnomocnikowi Zamawiającego wszelkie dokumenty, plany, korespondencję, akta spraw administracyjnych itp., dotyczące budowy, znajdujące się w posiadaniu Wykonawcy INI oraz udzieli Pełnomocnikowi Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących prac wykonanych w ramach Umowy.

- Wykonawca INI udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie 
na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym, a nadto w każdym z niżej opisanych przypadków w terminie do 30 dni od dowiedzenia się o zaistnieniu poniższych okoliczności uzasadniających odstąpienie:

- jeżeli przeciwko Wykonawcy INI zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, które będzie miało wpływa na realizację przedmiotu zamówienia,

- jeżeli Wykonawca INI nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, które mają wpływ na właściwe i terminowe wykonanie usługi lub przerwał ich wykonanie, zaś przerwa ta trwała dłużej niż 7 dni,

- jeżeli Wykonawca INI opóźnia się w wykonaniu powierzonych mu obowiązków określonych w umowie, co najmniej o 7 dni,

- Wykonawca INI co najmniej 3-krotnie popadł w zwłokę w wykonaniu swoich obowiązków ponad terminy umowne, terminy wyznaczone przez Pełnomocnika Zamawiającego, bez konieczności uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy INI do zaniechania kolejnych naruszeń,

- co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecność wymaganego przedstawiciela Wykonawcy INI na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jeśli jego obecność była obowiązkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez konieczności uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy INI do zaniechania kolejnych naruszeń,

- jeżeli Wykonawca INI nie wywiązuje się z obowiązków określonych w niniejszej umowie i gdy pomimo dodatkowego wezwania Pełnomocnika Zamawiającego, nie nastąpiła poprawa w wywiązywaniu się z tych obowiązków w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu,

- jeżeli nie wywiązuje się z obowiązku posiadania ważnej/aktualnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

- naruszenia przez Wykonawcę INI, jego zespół lub inną osobę z nim współpracującą, przepisów prawa w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

- jeżeli Wykonawca INI dokona przeniesienia praw lub obowiązków wynikających 
z umowy bez pisemnej zgody Pełnomocnika Zamawiającego,

- utraty przez Wykonawcę INI lub osoby działające w jego imieniu w ramach umowy uprawnień, zezwoleń wymaganych przy wykonywaniu Umowy,

- jeżeli podjął zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez uzyskania zatwierdzenia Pełnomocnika Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taką konieczność.

- Niezależnie od postanowień powyższych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Pełnomocnik Zamawiającego może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca INI może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Strona z powodu, której zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe 
z odstąpienia od Umowy.

§ 11

Zmiany umowy

- Przedstawiciel Zamawiającego przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy INI, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

- Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,

- gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy,

- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron,

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,

- gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych 
w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą RB, a w szczególności konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, wprowadzenia robót dodatkowych, dokonania zmiany kolejności wykonania robót, określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- zmniejszenia/zwiększenia zakresu świadczenia usług przez Wykonawcę INI z uwagi na zmniejszenie/zwiększenie zakresu robót Wykonawcy RB. Zmiana nastąpi na podstawie wniosku Wykonawcy lub Pełnomocnika Zamawiającego. Wniosek winien zawierać uzasadnienie faktyczne oraz dokładne wyliczenie na podstawie zaoferowanej wartości procentowej przez Wykonawcę INI. Maksymalna wartość wyłączonych robót/usług nie może przekroczyć 10% wartości umowy.

- w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,

- trwających lub przedłużających się procedur związanych z prowadzonymi w związku z realizacją niniejszej umowy postępowaniami administracyjnymi i innymi postępowaniami przed organami administracji publicznej,

- zmiany Wykonawcy RB,

- zmiany umowy o dofinansowanie projektu.

- Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,

- Wszystkie postanowienia opisane w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron i będzie wymagać formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

- Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie będą wprowadzone do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy INI. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca INI zobowiązany jest wykazać i udowodnić Pełnomocnikowi Zamawiającego wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy INI z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegać weryfikacji Pełnomocnika Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy INI nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu.

§ 12

Osoby do kontaktu

- Do kierowania oraz koordynacji pracami stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca INI wyznacza ……………………… nr tel. ……………… email: ……………………………………

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza ………………………  nr tel. ……………… email: …………………………………..

§ 13

Prawa autorskie

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca INI:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

- zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich próbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, następuje:

- z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu umowy Zamawiającemu, oraz

- bez ograniczeń co do terytorium, czasu liczby egzemplarzy, w zakresie następujących eksploatacji:

- korzystanie z utworów na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych 
z realizacją zadań Zamawiającego,

- utrwalanie utworów na wszelkich rodzajach nośników (np. CD, pendrive itp.)

- zwielokrotnianie utworów dowolna technika w dowolnej ilości,

- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym Internetu,

- wymiana nośników, na których utwór utrwalono.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Wykonawca INI zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów Ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 14

Siła wyższa

- Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania niniejszej umowy.

- Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, 
a w szczególności:

- o charakterze niezależnym od Stron,

- którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

- którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

- Siła wyższa może obejmować wyjątkowe zdarzenia i okoliczności wymienione poniżej, 
ale bez ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 pkt. 1 – 3 
są spełnione:

- wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych,

- terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,

- bunt, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez osoby inne niż personel Wykonawcy lub Podwykonawcy,

- amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenia radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności,

- klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe mrozy, powodzie.

- Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę.

- Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających 
z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany 
do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły wyższej.

- Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Pełnomocnik Zamawiającego nie poleci inaczej, Wykonawca INI jest zobowiązany kontynuować wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Pełnomocnika Zamawiającego.

- W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane.

§ 15

Ochrona danych osobowych

- Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji przedmiotowej umowy odbywać się będzie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej RODO).

- Zamawiający realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych, zgodnie z art. 13 RODO informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGKiM Sp. z o.o., ul. Celna 21, 
74-300 Myślibórz.

- W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych  (dalej, IOD) – iod@pgkim-mysliborz.com. Powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. IOD nie posiada i nie udziela informacji dotyczącej realizacji niniejszej umowy.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, 
a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony odrębnymi przepisami.

- Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.

- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Wykonawca INI zobowiązuje się, przekazywać Zamawiającemu informacje zawierające dane osobowe (w rozumieniu RODO), każdorazowo w postaci oświadczenia o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

- Wykonawca INI zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne skierowane do realizacji przedmiotu umowy, które dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania umowy oraz na etapie realizacji umowy o:

- Fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu.

- Treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Informację o realizacji powyższego obowiązku Wykonawca INI przekazuje na piśmie Zamawiającemu wraz z oświadczeniem opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 16

Postanowienia końcowe

- Strony zobowiązane są informować się niezwłocznie o zmianie danych adresowych i rejestrowych. W przypadku zaniechania takiego zawiadomienia, korespondencja wysłana na ostatni znany adres Strony uznawana będzie za skutecznie doręczoną.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.

- Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 845).

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy INI.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią: ZO wraz załącznikami oraz oferta Wykonawcy INI z dnia ………… .

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA INI: