Wołomin-Duczki, 27.05.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01A/2022/POIR -

BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ

I. Zamawiający:

P.P.H. PRIMART Marek Łukasiewicz, ul. Szosa Jadowska 70, Duczki, 05-200 Wołomin, Polska.

II. Nazwa zamówienia:

Budowa hali produkcyjno-magazynowej na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania produktów ciastkarskich wzbogaconych dodatkami o właściwościach prozdrowotnych” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, nr projektu POIR.03.02.02-00-1982/20-01.

III. Cel zamówienia:

Realizacja zadania ma na celu wdrożenie wyników własnych prac B+R Wnioskodawcy, obejmuje nabycie materiałów i robót budowlanych niezbędnych do wdrożenia innowacyjnej w skali kraju technologii produkcji w postaci biszkoptu o właściwościach prozdrowotnych poprzez zastosowanie mieszaniny substancji roślinnych o działaniu bioaktywnym.

IV. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Łukasiewicz, adres e-mail: marek.lukasiewicz@primart.pl , telefon kontaktowy: +48 603 924 605

V. Opis przedmiotu zamówienia

- P.P.H. PRIMART Marek Łukasiewicz jako podmiot realizujący projekt współfinansowany ze środków unijnych na podstawie umowy partnerstwa 2014-2020 określającej Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane związane z budową hali produkcyjno-magazynowej w miejscowości Tłuszcz. Przedmiot zamówienia dotyczy również zakupu niezbędnych  materiałów, wykonania wszelkich instalacji i prac niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

- Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45213200-5 Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych

45213250-0 Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

- Do zadań Dostawcy należeć będzie:

a) wykonanie robót budowlanych i zakup materiałów budowalnych związanych z budową hali produkcyjno-magazynowej (wyłącznie Etap I – rozbudowa, przebudowa budynku produkcyjnego i zmiana sposobu użytkowania na potrzeby zakładu produkcji ciastek, zgodnie z dokumentacją projektową oraz n/w specyfikacją) w miejscowości 05-200 Tłuszcz, ul. Przemysłowa 23, woj. mazowieckie, Polska;

b) budowę nowej lub przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej zawartej szczegółowo w dokumentacji projektowej (instalacje sanitarne i elektryczne);

c) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu, a także poniesienia wszelkich kosztów niezbędnych do jego uzyskania, w tym również komplet dokumentacji wielobranżowej powykonawczej.

4. SPECYFIKACJA:

Podstawowe dane o obiekcie:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:

Istniejąca: 620,30m2

Projektowana: 1941,89m2

RAZEM: 2562,19m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA :

Istniejąca: 531,66m2

Projektowana: 3249,24m2

RAZEM: 3780,90m2

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA:

Istniejąca: 620,30m2

Projektowana: 3560,62m2

RAZEM: 4180,92m2

KUBATURA:

Istniejąca; 2817,44m3

Projektowana: 20568,00m3

RAZEM: 23385,44m3

W ww. wymienionym zakresie do istniejącej infrastruktury o powierzchni zabudowy 620 m2 zostanie dobudowana nowa część hali produkcyjno-magazynowej o projektowanej powierzchni zabudowy 1941,89m2, która połączy obecną halę produkcyjną z obecnymi magazynami, które zostaną wchłonięte i przerobione w ww. zakresie prac. Wokół nowej hali produkcyjnej zostaną również dobudowane nowe powierzchnie magazynowe.

Ilość kondygnacji podziemnych: 0

Ilość kondygnacji nadziemnych: 2

Kąty nachylenia połaci: 3°-5°

Wysokość do górnej krawędzi elewacji frontowej: 12 m

Gwarancja: min. 36 miesięcy na całość robót budowlanych, na wbudowane wyroby i materiały budowlane oraz zainstalowane instalacje i urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia- okres gwarancji liczony jest od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Oferent zobowiązuje się serwisować obiekt przez okres udzielonej gwarancji na własny koszt. Wszelkie koszty serwisu, przeglądów i gwarancji muszą być wkalkulowane w cenę oferty.

ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

1. roboty ziemne i przygotowawcze realizacja własna Zamawiającego

2. fundamenty-     realizacja własna Zamawiającego

3. roboty murowe,

4. izolacje fundamentów,

5. podłoża podposadzkowe,

6. konstrukcje żelbetowe,

7. konstrukcje stalowe,

8. konstrukcje drewniane,

9. pokrycia dachowe,

10. ślusarka okienna,

11. ślusarka drzwiowa,

12. elewacje,

13. obróbki blacharskie,

14. tynki i okładziny wewnętrzne,

15. podłogi i posadzki,

16. instalacje kanalizacji,

17. instalacje wody,

18. instalacje wody ppoż,

19. instalacje CO,

20. instalacje wentylacji i klimatyzacji,

21. przyłącza wody,

22. sieci zewnętrzne kanalizacji deszczowej,

23. rozdzielnice,

24. wewnętrzne linie zasilające,

25. oprawy oświetleniowe,

26. łączniki instalacyjne i gniazda wtykowe,

27. instalacja odgromowe,

28. sprawdzenia i pomiary instalacji elektrycznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego (w tym wszelkie pozwolenia i opracowania, do których Zamawiający ma pełnię praw)- udostępniona w formie elektronicznej dla potencjalnego oferenta po podpisaniu Oświadczenia o poufności danych, stanowiącego załącznik 5 do niniejszego postępowania, drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

5. Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca robót w celu zapoznania się ze stanem faktycznym przed złożeniem oferty, bez przeprowadzenia wizji lokalnej oferta zostanie odrzucona. Termin przeprowadzenia wizji Oferent jest zobowiązany ustalić indywidualnie z osobą do kontaktu.

6. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się udział w realizacji zamówienia wskazanych przez Oferenta Podwykonawców.

VI. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

W niniejszym zamówieniu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VII. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych

W niniejszym zamówieniu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających

- W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, przez które należy rozumieć udzielenie wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, zamówienia uzupełniającego, na usługi, prace budowlane lub wykonanie komponentów dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zakupów lub prac budowalnych dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym.

- Zamawiający ma prawo zlecić Wykonawcy usług, zakupów lub prac budowalnych dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, jeżeli ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, przy czym maksymalna wartość zamówienia dodatkowego dla danego Dostawcy nie może przekraczać 50% ceny ofertowej.

IX. Termin składania ofert

do końca (godz. 24:00) dnia 10-06-2022

Decyduje data wpływu do siedziby przedsiębiorstwa lub data wpływu wiadomości e-mail na n/w adres poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu drogi elektronicznej).

X. Miejsce i sposób składania ofert oraz wymagane dokumenty

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie podpisanej „OFERTA przetarg NR 01A/2022/POIR” oraz danymi kontaktowymi oferenta w siedzibie przedsiębiorstwa P.P.H. PRIMART Marek Łukasiewicz, ul. Szosa Jadowska 70, Duczki, 05-200 Wołomin, Polska lub przesłać drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: przetarg@primart.pl

- Oferta winna być podpisana według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych przedstawicieli.

- Przy wykorzystaniu drogi elektronicznej ofertę i inne dokumenty należy przesłać w formie skanów zawierających podpisy osoby składającej ofertę (w formacie pliku pdf, jpg lub równoważnym).

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Oferenta z udziału w postępowaniu, zamawiający wymaga dostarczenia następujących dokumentów:

- kompletny Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego wraz z zawartymi oświadczeniami;

- wypełniony kosztorys ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego;

- kopia polisy OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż złożona oferta,

- sprawozdanie finansowe za ostatnie 2 pełne okresy rozliczeniowe wraz z opinią biegłego rewidenta lub innych dokumentów określających obroty, aktywa i zobowiązania;

- informację bankową potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową (nie starsza niż 2 miesiące);

- potwierdzenie wykonania/ nadzoru min. 2 odebranych prac budowalnych o podobnej skali do niniejszego zapytania ofertowego, z załączeniem dowodów potwierdzających należyte wykonanie np. referencje, faktury końcowe, inne;

- dokumenty potwierdzające dysponowanie odpowiednim zapleczem osobowym do realizacji zamówienia, w tym ewentualnych podwykonawców

- pełnomocnictwo, jeśli ofertę będą podpisywały osoby upoważnione.

XI. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się następujący Oferenci:

a) Prowadzą działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej, zgodną z przedmiotem zamówienia - w przypadku przedłożenia oferty przez podmiot posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – potwierdzą wpisem do odpowiedniego rejestru / ewidencji lub zezwoleniem fakt prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym w przypadku dokumentu sporządzonego w innym języku niż polski i angielski – dołączą tłumaczenie na język polski lub angielski. Zamawiający ma prawo przed podpisaniem umowy, zażądać dokumentów potwierdzających ww. wymagania, ale nie są one obligatoryjne w momencie dochowania terminu składania ofert;

b) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji lub co do których nie ogłoszono upadłości/likwidacji;

c) nie posiadają zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani Urzędu Skarbowego. Zamawiający ma prawo przed podpisaniem umowy, zażądać dokumentów potwierdzających ww. wymagania, ale nie są one obligatoryjne w momencie dochowania terminu składania ofert;

d) w okresie do 5 lat poprzedzających datę złożenia oferty, nadzorowali generalne wykonawstwo (udokumentowane fakturami, protokołami odbiorów, referencjami, innymi dokumentami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane) przynajmniej 2 realizacji podobnej skali, przy czym za „podobny typ skali” uznaje się obiekty budowlane pełniące role hal produkcyjnych lub produkcyjno-magazynowych oraz ich rozmiar jest nie mniejszy niż 80% wymaganej powierzchni zabudowy dla niniejszego zamówienia, wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - potwierdzających zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia;

e) dostarczą dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej złożonej ofercie;

f) dostarczą dokumenty potwierdzające dobrą sytuację finansową oferenta (sprawozdanie finansowe za ostatnie 2 pełne okresy rozliczeniowe wraz z opinią biegłego rewidenta lub innych dokumentów określających obroty, aktywa i zobowiązania oraz informację bankową potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową (nie starszą niż 2 miesiące));

g) dostarczą dokumenty potwierdzające, że dysponują odpowiednimi możliwościami organizacyjnymi, zasobami technicznymi oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( w tym podwykonawcami), tj.

- min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów i która posiada min. 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowalnymi w realizacji równoważnych inwestycji;

- min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów;

- min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów;

2. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę w języku polskim. Zamawiający będzie rozpatrywał jedynie oferty, obejmujące przedmiot zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.

4. Zamawiający w celach informacyjnych przedstawia wzór umowy na roboty budowalne w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się (w przypadku wyboru jego oferty) do zawarcia umowy, w terminie do 30 dni od daty wyboru Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza negocjacje z wybranym Oferentem warunków Umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności warunków płatności.

5. Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym lub pozostawić bez rozpatrzenia.

6. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmianę systemów, materiałów i producentów urządzeń na równoważne w stosunku do założonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych im w projekcie, gwarantujące parametry wysokowydajne, nie gorsze niż określono w ww. dokumentacji zachowania celu, któremu mają służyć. Ewentualne wskazania w dokumentacji projektowej nazw własnych producentów i typów urządzeń, czy materiałów (w szczególności znaków towarowych, nazw, patentów lub pochodzenia) należy traktować, jako definiujące minimalne wymagania materiałowe. Oferent powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

7. Zamawiający zastrzega, że niniejsze Zapytanie ofertowe (ogłoszenie) stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi oferty a otrzymanie, w wyniku niniejszego zaproszenia, oferty Wykonawcy, nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez P.P.H. PRIMART Marek Łukasiewicz lub zawarciem jakiejkolwiek umowy a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy.

8. Od prowadzonego postępowania nie przysługują oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

XII. Wykluczenia z postępowania

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferenta, który:

1)  nie wykazał braku podstaw wykluczenia opisanych w zapytaniu ofertowym;

2) jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającemu czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3) w stosunku do którego wszczęto postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji lub co do którego ogłoszono upadłości/likwidacji;

4) w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

5) w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6) złoży ofertę po terminie składania ofert;

7) nie przeprowadzi wizji lokalnej;

8) złoży więcej niż 1 ofertę.

XIII. Odwołanie i unieważnienie postępowania

1. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane/zakończone bez dokonania wyboru wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.

2. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy wystąpią następujące przykładowe przesłanki:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

XIV. Wyjaśnienia treści i zmiana zapytania ofertowego

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na piśmie lub w drodze elektronicznej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa polowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale IX, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności w dokumentacji postępowania bez ujawniania źródła zapytania.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, jak i przedłużyć termin składania i oceny ofert. W takim przypadku Zamawiający niezwłocznie upubliczni zmienione zapytanie ofertowe ze wskazaniem treści zmienionej i datą dokonania tego upublicznienia, a ponadto zamieszcza ją także na stronach na których zapytanie ofertowe jest udostępnione, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian.

XV. Zmiana lub wycofanie oferty

1. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Wykonawca chcąc dokonać zmiany lub wycofana oferty musi złożyć na piśmie lub w drodze elektronicznej oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty. Ww. oświadczenie musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta. Na pierwszej stronie Wykonawca jest zobowiązany zaznaczyć czy jego pismo dotyczy ZMIANY OFERTY czy WYCOFANIA OFERTY. Oświadczenia muszą być podpisane przez osoby umocowane do zmiany lub wycofania oferty.

2. Zmiana lub wycofanie oferty jest możliwe tylko przed upływem terminu składania ofert.

3. W razie dokonania zmiany zapytania ofertowego przez Zamawiającego, w razie gdy zmiana ta dotyczy zakresu zamówienia bądź innych istotnych warunków zamówienia mogących mieć wpływ na ofertę Wykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca składając ofertę uwzględniającą zmianę zapytania ofertowego po upublicznieniu zmiany zapytania ofertowego, wycofuje wcześniejszą ofertę złożoną przed upublicznieniem zmiany zapytania ofertowego.

XVI. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie niniejszym zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami, w tym szczególnie z dokumentacja projektową stanowiącą załącznik 4 do zapytania ofertowego.

Zamawiający zakłada comiesięczne, protokolarne odbiory częściowe, po których wypłacane są kolejne transze wynagrodzenia. Szczegółowy sposób rozliczeń, w tym podstaw dokonywania płatności określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

XVII. Harmonogram realizacji zamówienia

1. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty przekaże wybranemu wykonawcy projekt umowy, określającej warunki wykonania zamówienia.

2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin rozpoczęcia realizacji umowy w drodze elektronicznej. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych to II/ III kw. 2022 r. (nie wcześniej niż tydzień po podpisaniu umowy).

3. Udostępnienie przedmiotu umowy będzie miało miejsce na podstawie harmonogramu realizacji przedstawionego przez Wykonawcę - wg założeń Zamawiającego optymalnie do 31.12.2022r., jednak nie dłużej niż do końca 31.03.2023r. (data uzyskania prawomocnej, ostatecznej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu).

XVIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty

- Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty , jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na realizację przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, materiały budowlane, usługi zewnętrzne, opłaty i należne podatki, koszty dostawy, ubezpieczenia, montażu i uruchomienia.

- Zamawiający informuje, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).

- Cenę netto oraz podatek od towarów i usług VAT należy wyszczególnić w ofercie.

- Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną netto (bez VAT), obejmująca wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Cena oferty powinna być podana w złotych polskich cyfrowo lub EURO, z dokładnością podaną w setnych częściach złotego lub EURO, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.

- Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w walutach obcych . W przypadku gdy oferta zostanie złożona w walucie innej niż PLN lub EURO, zostanie ona przeliczona wg kursu średniego NBP na dzień złożenia oferty.

- W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, Zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany będzie doliczyć do ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów.

- Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, musi poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Cena oferty stanowi wartość umowy, zamówienia i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

XIX. Kryteria oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

- Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty po spełnieniu przez wykonawców wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

- cena oferty netto (C) – 60%,

- termin realizacji (T) – 30%

- okres gwarancji (G) - 10%.

- Wartość punktowa dla kryterium cena oferty netto (C) wyliczona będzie wg wzoru:

Kc=( Cn/Co)*60 pkt, gdzie:

Kc – liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena”

Cn – najniższa cena netto oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie

Co – cena netto ocenianej oferty

Oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt (= 60%).

- Wartość punktowa dla kryterium termin realizacji (T) przyznana będzie każdemu z Oferentów spełniającym poniższy warunek, zgodnie z zaproponowanym przez nich terminem zakończenia przedmiotu zamówienia:

|  | Zadeklarowany termin realizacji | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | do 31.03.2023 r. | 10 |
| 2 | do 15.02.2023 r. | 20 |
| 3 | do 31.12.2022 r. | 30 |

Przez kryterium termin realizacji (T) Zamawiający rozumie termin zakończenia robót wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektów

Oferta może uzyskać maksymalnie 30 pkt (= 30%).

- Wartość punktowa dla kryterium okres gwarancji (G) wyliczona będzie wg wzoru:

Kg=( Go/Gn)*10 pkt, gdzie:

Kg – liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „ Okres gwarancji”

Go – okres gwarancji ocenianej oferty (w miesiącach)

Gn – nadłuższy okres gwarancji oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie (w miesiącach)

Oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt (= 10%).

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z zapisami zapytania ofertowego i były dopuszczone do rozpatrywania przez Zamawiającego (Wykonawca nie został wykluczony, a oferta nie została odrzucona).

- Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ilość punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , która uzyska najwyższą końcową ocenę.

- W przypadku gdy w ramach dokonywania zakupu usług, robót budowalnych i dostaw niezbędnych do realizacji Projektu, Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym, zobowiązany jest do wyboru oferty korzystniejszej gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko i klimat, tj. o mniejszej energochłonności.

- W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

- Zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim , min:

- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,

- zasadą ochrony uczciwej konkurencji ,

- zasadą swobody przepływu kapitału , towarów , dóbr i usług ,

- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

10. W zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;

c) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

d) Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub uzupełnień na życzenie Zamawiającego,

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

Zamówienia;

f) zawiera rażące błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

innej omyłki, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty;

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

i) jest za wysoka i przekracza dopuszczalny budżet Zamawiającego.

XX. Określenie istotnych zmian umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wzoru umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) zawieranej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia w formie negocjacji przed podpisaniem i aneksu po podpisaniu w zakresie: Przedmiotu Umowy, Kosztorysu, Harmonogramu realizacji, Wynagrodzenia i warunków płatności, Terminu płatności, Terminu i warunków realizacji zamówienia, Obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, Zakresu odpowiedzialności, Kar umownych i  innych zmian istotnych, pod warunkiem, że taka potrzeba wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności gdy:

a) zmniejszeniu lub zwiększeniu uległ termin, zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dniu złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia;

b) wystąpiły zmiany będące korzystniejsze dla Zamawiającego;

c) zmiana umowy jest następstwem wprowadzania zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

d) w przypadku aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu elementów, materiałów, podzespołów, poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmianę technologii), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;

e) konieczność zmiany umowy jest następstwem działania siły wyższej, tj. zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym np. wynikających z wystąpienia epidemii COVID-19, występującej po zawarciu umowy, a których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie;

f) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających realizację przedmiotu dostawy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

g) z powodu wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

h) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej wynika z decyzji instytucji samorządu terytorialnego odpowiedzialnego za wydanie decyzji o pozwolenie na budowę;

i) następują zmiany umowy o dofinansowanie, jaką Zamawiający zawarł z Instytucją Zarządzającą;

j) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;

k) wystąpią obiektywne przyczyny niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy.

2. Za zmianę istotną należy rozumieć zmianę która zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż:

- na podstawie zakresu ujętego  w pkt 1. rozdziału XX,

- w wyniku połączenia, podziału , przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.

3. Zamawiający dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które mogą mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.

4. Wszelkie zmiany wzoru umowy muszą zostać skonsultowane i zaakceptowane przez Zamawiającego.

5. Wszelkie zmiany umowy właściwej mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.

XXI. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.H. PRIMART Marek Łukasiewicz, ul. Szosa Jadowska 70, Duczki, 05-200 Wołomin.

2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się na adres e-mail

rodo@primart.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy wskazany w punkcie I

powyżej.

3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01A/2022/POIR

• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a także

w celu realizacji tej umowy,

• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie

roszczeń.

4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami

ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym

przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia

ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie

obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do

usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do

przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

6. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane osobom lub podmiotom, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy rozdziału 6.5.2

„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020”,

uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą

przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o

których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana

dane nie będą profilowane.

Właściciel

Marek Łukasiewicz

Załączniki:

Załącznik 1. Formularz oferty,

Załącznik 2.  Wzór umowy na roboty budowlane,

Załącznik 3.  Kosztorys ofertowy,

Załącznik 4.  Dokumentacja projektowa,

Załącznik nr 5. Oświadczenie o poufności.