ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

(do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 04/2022/POIR)

zawarta w dniu ....................... 2022 r. w Wołominie-Duczkach pomiędzy:

P.P.H. PRIMART Marek Łukasiewicz, ul. Szosa Jadowska 70, Duczki, 05-200 Wołomin, Polska,

NIP: 125-004-10-41, REGON: 011185330, reprezentowaną przez:

Marka Łukasiewicza - Właściciela

zwanym dalej Zamawiającym,

a

(pełna nazwa Wykonawcy wraz z adresem)

.................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

NIP: ..................................., REGON: .........................................

wpisanym do KRS pod nr .......................................... / CEIDG

reprezentowanym przez:

1. ..................................................... - ......................................................................

2. ..................................................... - ......................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

który wyłoniony został zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie złożonej oferty w zapytaniu ofertowym nr 04/2022/POIR Wspólnie zwanymi dalej razem Stronami .

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Zakup, dostawa i montaż zestawu do formowania/ pakowania wyrobów w pakiety/ multipaki na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania produktów ciastkarskich wzbogaconych dodatkami o właściwościach prozdrowotnych” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, nr projektu POIR.03.02.02-00-1982/20, której specyfikacja została określona w Zapytaniu ofertowym NR 04/2022/POIR wraz z kompletem załączników stanowiących ofertę Wykonawcy.

2. Wykonawca oświadcza, że urządzenia i oprzyrządowanie wchodzące w skład przedmiotu Umowy będą bez wad i uszkodzeń oraz cechują się wysoką jakością, i zapewniają należyte bezpieczeństwo.

3. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany, dostarczony, przekazany i uruchomiony z najwyższą starannością, zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia i szczegółowymi wytycznymi ze strony Zamawiającego, wynikającą z zawodowego charakteru jego działalności i w sposób gwarantujący pełne i prawidłowe zabezpieczenie interesów Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do oddelegowania na swój koszt technika dokonującego instalacji i uruchomienia urządzeń.

§ 2 Warunki realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić przedmiot Umowy według harmonogramu przedstawionego przez Dostawcę w ofercie, nie dłużej jednak niż do końca II kwartału 2023r.

2. Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego termin rozpoczęcia realizacji umowy oraz harmonogram udostępnienia przedmiotu umowy w drodze elektronicznej na adres email: filip.lukasiewicz@primart.pl

3. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest: Filip Łukasiewicz, e-mail: filip.lukasiewicz@primart.pl, tel.: +48 605 244 528.

4. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest: …………………….., e-mail: …………………... , tel.: ………………………

5. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy nastąpi na podstawie końcowego protokołu odbioru podpisanego przez Strony Umowy.

6. Montaż i rozruch maszyn nastąpi w terminach uzgodnionych przez strony, nie dłużej jednak niż do końca II kwartału 2023r.

7. Do przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje użytkowania w języku polskim, dokumentację techniczno-ruchową w jęz. polskim, w tym wszelkie certyfikaty i pozwolenia wymagane prawem. 
8. Przygotowanie i odpowiednie zabezpieczenie istniejącej infrastruktury w której będzie zlokalizowany przedmiot dostawy należy do Zamawiającego.

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności, terminowo, zgodnie z najlepszą wiedzą, wykorzystując własne doświadczenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z należytą dbałością o interesy Zamawiającego.

§ 3 Ogólne warunki gwarancji

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji nie podlega żadnym ograniczeniom lub wyłączeniom. Okres rękojmi biegnie od dnia uruchomienia przedmiotu umowy do pracy seryjnej i  podpisania protokołu odbioru końcowego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego bez zastrzeżeń i wynosi ………………………………………………… miesięcy.

2. Zamawiający akceptuje zastrzeżenie Wykonawcy do prawa wykonywania usług gwarancyjnych jak również innych usług przez swoje upoważnione, autoryzowane przedstawicielstwo.

3. Zamawiający akceptuje zastrzeżenie Wykonawcy do prawa wykonywania usług gwarancyjnych w okresie rękojmi oraz w okresie trwania gwarancji Wykonawca  dostarczy elementy zamienne na swój koszt.

4. Ewentualne usterki w ramach udzielonej gwarancji usuwane będą przez Wykonawcę nieodpłatnie na podstawie zgłoszenia w formie elektronicznej lub pisemnej.

5. Usługi serwisu nieobjęte udzieloną gwarancją będą świadczone odpłatnie, na zgłoszenie Zamawiającego.

§ 4 Warunki płatności

1. Cena za zrealizowanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 Umowy wynosi

cena netto: ………………………….. PLN,

cena netto: ………………………….. EUR.

2. Strony oświadczają, iż są czynnymi podatnikami podatku VAT (jeżeli dotyczy).

3. Podstawą zapłaty za realizację zamówienia będą faktury sporządzane na podstawie:

- płatność początkowa na realizację przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia, w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy,

- płatność pośrednia na realizację przedmiotu umowy w wysokości 20%, po akceptacji rysunków technologicznych projektu urządzeń,

- płatność pośrednia na realizację przedmiotu umowy w wysokości 10%, po ok. 2 miesiącach od zamówienia przedmiotu umowy,

- płatność pośrednia na realizację przedmiotu umowy w wysokości 50% wynagrodzenia przed uzgodnioną dostawą maszyny,

-płatności końcowej, w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego bez uwag i uruchomieniu przedmiotu zapytania ofertowego (nie mniej niż 10% wartości zamówienia).

4. Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury: pro-formy dla płatności pośrednich oraz faktury końcowej. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Numer rachunku bankowego Wykonawcy do rozliczeń z Zamawiającym:

nr konta: ………………………………………………………………….. w banku ……………………

§ 5 Zmiana i odstąpienie od Umowy

1. Zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności z wyłączeniem zmian lub uzupełnień w zakresie personaliów lub danych teleadresowych osób odpowiedzialnych za realizację Umowy.

2. Zmiany lub uzupełnienia w zakresie personaliów lub danych teleadresowych osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, następują w chwili skutecznego doręczenia informacji odnośnie danych personalnych mających zostać wpisanymi do treści Umowy.

3. Zamawiający dopuszcza inne nieistotne zmiany umowy niż wymienione w § 5 pkt 2, które mogą mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wzoru umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) zawieranej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia w formie negocjacji przed podpisaniem i aneksu po podpisaniu w zakresie: Przedmiotu Umowy, Harmonogramu realizacji, Wynagrodzenia i warunków płatności, Terminu płatności, Terminu i warunków realizacji zamówienia, Obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, Zakresu odpowiedzialności, Kar umownych i  innych zmian istotnych, pod warunkiem, że taka potrzeba wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności gdy:

a) zmniejszeniu lub zwiększeniu uległ termin, zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dniu złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia;

b) wystąpiły zmiany będące korzystniejsze dla Zamawiającego;

c) zmiana umowy jest następstwem wprowadzania zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

d) w przypadku aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu elementów, materiałów, podzespołów, poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmianę technologii), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;

e) konieczność zmiany umowy jest następstwem działania siły wyższej, tj. zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym np. wynikających z wystąpienia epidemii COVID-19, występującej po zawarciu umowy, a których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie;

f) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających realizację przedmiotu dostawy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;

g) z powodu wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

h) następują zmiany umowy o dofinansowanie, jaką Zamawiający zawarł z Instytucją Zarządzającą;

i) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;

j) wystąpią obiektywne przyczyny niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy.

5. Za zmianę istotną należy rozumieć zmianę która zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż:

- na podstawie zakresu ujętego  w §5 pkt 4.

- w wyniku połączenia, podziału , przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z tytułów w/w wymienionych Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji dostarczonych elementów/ maszyn/ podzespołów.

7. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu. Za siłę wyższą nie uważa się braku środków finansowych po stronie Wykonawcy oraz niewywiązanie się ze swoich zobowiązań przez kontrahentów Wykonawcy.  Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą Stronę w ciągu 3 dni roboczych od powstania tych okoliczności. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie powołuje.

8. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron, bez zachowania okresów wypowiedzenia i naliczania kar umownych.

§ 6 Kary Umowne

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar Umownych w stosunku do Wykonawcy:

a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 1% wynagrodzenia należnego za wykonanie Umowy określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 5% wartości zamówienia podanej w § 4 ust. 1,

b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot Umowy określonego w § 4 ust 1 Umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 10 dni od daty powzięcia przez Stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie, tj. m.in. w przypadku naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

3. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującej mu ceny, określonej w § 4 ust. 1.

5. Dochodzenie kar umownych za opóźnienie nie wyklucza dochodzenia kar umownych za odstąpienie od Umowy.

§ 7 Braki przedmiotu umowy

1. W przypadku gdy, w toku czynności odbioru Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone braki Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli braki są możliwe do uzupełnienia przez Wykonawcę Zamawiający może przesunąć termin odbioru Przedmiotu Umowy do czasu ich uzupełnienia;

b) jeżeli Wykonawca nie ma obiektywnej możliwości uzupełnienia braków, ale według Zamawiającego jest możliwość użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy i przyjąć Przedmiot Umowy;

c) jeżeli Wykonawca nie ma obiektywnej możliwości uzupełnienia braków i Przedmiot Umowy nie nadaje się w ocenie Zamawiającego do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiający może odstąpić od Umowy i żądać zapłaty kary umownej.

2. Zamawiający ma prawo zlecić Dostawcy dostawę urządzeń / komponentów dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, jeżeli ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, przy czym maksymalna wartość zamówienia dodatkowego nie może przekraczać 50% ceny ofertowej.

§ 8 Poufność

1. W czasie trwania Umowy a także po jej ustaniu, Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji określonych bądź oznaczonych jako Informacje Poufne, w tym informacji technicznych, technologicznych, produkcyjnych, organizacyjnych, know-how, prawnych, finansowych, handlowych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, z którymi zapoznają się bądź które uzyskają w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjątkiem informacji ujawnionych do wiadomości publicznej i powszechnie znanych i co do których każda ze Stron podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności.

2. Poufnością objęte są w szczególności:

a) informacje, materiały i dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. Poz. 1419, z późn. zm.);

b) informacje, materiały i dane stanowiące dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.);

c) informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.);

d) Informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.);

3. Ujawnienie, przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek Informacji Poufnej osobie trzeciej wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody drugiej Strony.

4. Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych przez Zamawiającego informacji poufnych i ich ochrony przed utratą oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

5. Wykonawca oświadcza, że będzie korzystał z informacji przekazanych przez Zamawiającego wyłącznie w celu wykonania Przedmiotu Umowy i w sposób zapewniający ochronę poufności.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności, ani przenieść obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Dane osobowe osób wskazanych w niniejszej umowie udostępniane są przez strony sobie wzajemnie w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony stają się administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostępnionych i na podstawie art. 14 ust. 5 lit. c) ww. rozporządzenia obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 ww. rozporządzenia nie ma zastosowania.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. 2017 poz. 459 ze zm.).

4. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonywania Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Jeśli sporządzono ją w innym języku niż język polski, wiążąca dla stron jest polska wersja językowa.

…………………………………………..                                                                                   …………………………………………..

Zamawiający                                                                                                                       Wykonawca