Projekt

UMOWA NR

zawarta w dniu ………………….. w Dmosinie, pomiędzy:

Gminą Dmosin reprezentowaną przez:

Danutę Supera – Wójta Gminy Dmosin

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Dmosin – Urszuli Radzikowskiej

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..........., NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ........../reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), NIP ……………, REGON …………., , zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy,

- zwanym(ą) w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

zgodnie art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269) umowa została zawarta bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych o następującej treści:

Definicje i Interpretacja

§ 1

- Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:

  - Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy,

  - Oferta Wykonawcy,

- W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w ust.1 
w stosunku do treści umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w umowie, a następnie w dokumencie wymienionym w kolejności wskazanej w ust.1.

- Dokumenty umowy należy traktować jako wzajemnie objaśniające się i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu usług ani do zmiany sposobu ich wykonania.

§ 2

Następujące pojęcia używane w umowie, mają wskazane poniżej znaczenie:

- Projekt, Przedsięwzięcie – projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin”, na które Zamawiający posiada umowę dotacji na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata  2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

- Inżynier Kontraktu - pojęcie stosowane zamiennie dla określenia Wykonawcy.

Kontrakt/y – zawarty/e przez Zamawiającego w celu realizacji Przedsięwzięcia umowa/y w przedmiocie dostaw, robót towarzyszących oraz usług w zakresie opisanym w programie funkcjonalno-użytkowym i dokumentacji projektowej. Przedmiot umowy

§ 3

- Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie przez Wykonawcę w czasie opisanym w § 4 funkcji Inżyniera Kontraktu i koordynatora projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin”. Inżynier kontraktu ma za zadanie zespolenie wszystkich działań: merytorycznych, technicznych i finansowo-księgowych, które przyczynią się do pełnego ukończenia realizowanego projektu. Inżynier Kontraktu odpowiadać będzie za prawidłowy przebieg realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Obejmie on nadzór operacyjny i merytoryczny w zakresie przygotowania postępowania dotyczącego wyboru generalnego wykonawcy inwestycji, będzie sprawował nadzór merytoryczny nad realizacją zawartej umowy, w tym w szczególności będzie dokonywał weryfikacji prawidłowości zgłaszania podwykonawców, nadzór techniczny nad przebiegiem prac, ich jakością i zgodnością z przepisami prawa, będzie opiniował dokumenty – w szczególności dokumenty odbioru wykonanych w ramach projektu prac. Jego zadaniem będzie przeprowadzenie projektu w zakładanym zakresie w określonych w umowie z generalnym wykonawcą oraz umową o dofinansowanie ramach czasowych.

# Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z Przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269) oraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach niezbędnych do wykonania zadania (inspektor nadzoru inwestorskiego) w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin”, na które przewidziane jest dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2.1. Przedmiotem Projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin” jest wykonanie projektów, dostaw i montażu instalacji Odnawialnych źródeł energii, realizowanych w miejscowościach położonych na terenie Gminy Dmosin w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

2.2. Zakres rzeczowy projektu obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych należących do osób prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Dmosin w ilości 76 szt.

2.3. Na potrzeby realizacji projektu został opracowany program funkcjonalno-użytkowy oraz wyliczenia efektu ekologicznego dla przedsięwzięcia.

- Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy:

- realizowanie zadań należących do inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzoru nad prawidłową realizacją przez generalnego wykonawcę dostaw, robót towarzyszących i usług. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za nadzorowanie i ocenę wykonanych prac pod kątem poprawności technicznej i jakości materiałów oraz zgodności z zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi przepisami prawnymi,

- wsparcie na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej, projektu umów z wykonawcą/ami oraz pozostałych innych dokumentów przetargowych,

- uzgadnianie z wykonawcą terminów i harmonogramu prac instalacyjnych,

- nadzór nad terminową realizacją prac przez generalnego wykonawcę, w tym nadzór nad wykonaniem z każdej instalacji fotowoltaicznych,

- bieżąca weryfikacja realizacji projektu,

- zapewnianie kontroli nad przebiegiem inwestycji, co umożliwi rzetelne, obiektywne, w pełni przemyślane, profesjonalne jego przeprowadzenie projektu, a także osiągnięcie zaplanowanych wskaźników instalacji i zakładanych w projekcie, o którym mowa w ust. 2 rezultatów,

- powiadamianie o zagrożeniach i ryzykach oraz możliwościach ich zapobiegania,

- zarządzanie ryzykiem,

- komunikowanie się oraz zapewnieniu ścisłej współpracy pomiędzy poszczególnymi uczestnikami, wykonawcami oraz Instytucją Zarządzającą,

- okresowe raportowanie i rozliczenie projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie,

- pomoc w rozliczeniu projektu i przygotowaniu do kontroli po jego zakończeniu,

- organizacja i realizacji promocji projektu.

- Realizacja usług Inżyniera Kontraktu będzie wykonywana etapowo:

1) Etap 1, Wsparcie polegające na przygotowaniu i udziale  w procedurze przetargowej realizowanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej, projektu umów z wykonawcą/ami oraz pozostałych dokumentów przetargowych i wszelkie czynności poprzedzające rozpoczęcie prac przez wykonawcę generalnego (do momentu podpisania umowy na wykonanie dostaw i robót towarzyszących oraz usług) w tym reprezentowanie Zamawiającego przez KIO i sądami. Termin realizacji Etapu 1 w zakresie przygotowania  dokumentów przetargowych niezbędnych do wszczęcia postepowania do 15 dni roboczych  od daty podpisania umowy.

2) Etap 2, Obejmuje nadzorowanie prawidłowości realizacji umowy przez generalnego wykonawcę, prawidłowości zgłaszania podwykonawców i weryfikację przedkładanych przez wykonawcę projektów umów oraz umów z podwykonawcami, koordynację, rozliczanie dostaw, robót towarzyszących i usług oraz sprawozdawczość rzeczowo-finansową w tym wnioski o płatność, sprawozdawczość, rozliczenie projektu i sporządzenie sprawozdania i raportu końcowego do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Instytucję Zarządzającą rozliczenia końcowego),

3) Etap 3 Organizacja i promocja projektu – działania promocyjne zostały opisane w punkcie 5. Szczegółowego zakresu zadań wykonawcy oraz w dokumentach projektu.

- Zadaniem Inżyniera Kontraktu jest sprawowanie efektywnego nadzoru nad realizacją projektu zapewniającego prawidłowe wykonanie wszystkich zadań objętych umową i uzyskanie zaplanowanych efektów użytkowych, finansowych, przy zachowaniu wymagań instytucji zarządzającej RPO WŁ, w tym w zakresie terminu realizacji poszczególnych elementów zadania. Po zakończeniu realizacji zamówienia, Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do uczestnictwa we wszystkich przeglądach gwarancyjnych zrealizowanej inwestycji.

- Szczegółowe obowiązki Inżyniera kontraktu określa Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy.

Terminy

§ 4

- Wykonawca realizować będzie umowę od daty jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę, do daty zakończenia rzeczowo-finansowego projektu.

- Datą zakończenia jest data zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu końcowego z wykonania usług w ramach niniejszej umowy.

- W okresie obowiązywania umowy opisanym w ust.1 Zamawiający przewiduje następujący harmonogram świadczenia usług przez Wykonawcę:

- Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - do 15 dni roboczych od daty podpisania umowy.

- Planowany termin zakończenia dostaw, robót towarzyszących oraz usług – do 15.05.2023. r.

- Planowany termin rozliczenia projektu – 30.06.2023 r.

- Termin zakończenia realizacji obowiązków Inżyniera Kontraktu – data zakończenia rzeczowego i finansowego projektu przez IZWŁ.

Wykonawca - Oświadczenia

§ 5

- Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać usługi na warunkach określonych w umowie.

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie niższej niż 500 000,00 zł i że będzie ono kontynuowane co najmniej do daty zakończenia projektu.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże kopię polisy, o której mowa w § 5 pkt. 2 poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

§ 6

Poza zobowiązaniami opisanymi w § 3 oraz w Załączniku Nr 1 Wykonawca zobowiązany jest do:

- przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu umowy:

  - należytej staranności jakiej można oczekiwać od profesjonalisty działającego na rynku w zakresie wykonywania czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i nadzoru merytorycznego nad realizacją umowy o zamówienia publiczne, nadzoru nad realizowanymi pracami, najlepszej wiedzy technicznej, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz prac, projektami instalacji paneli fotowoltaicznych, oraz programami funkcjonalno-użytkowymi.

  - wymogów jakości w zakresie przedmiotu umowy, w tym wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz innych przepisów z tym przedmiotem związanych.

- nadzorowania i potwierdzania przestrzegania przez Wykonawcę dostaw oraz prac towarzyszących, wymogów jakości stawianych w Kontrakcie/ach, a w czasie całego procesu realizacji Projektu Wykonawca będzie przestrzegał oraz zapobiegał niestosowaniu regulacji prawnych wynikających w szczególności z prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, innych przepisów prawa oraz umowy o dofinansowanie.

- uzgadniania z Zamawiającym każdego projektu dokumentu dotyczącego spraw finansowych i technicznych przed ich podpisaniem (w tym protokołów odbiorów elementów dostaw, prac towarzyszących i usług oraz protokołów konieczności).

Personel

§ 7

- Wykonawca wykona przedmiot umowy pracą osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i spełniających wymagania określone stosownymi przepisami prawa. Kwalifikacje te muszą być udokumentowane.

- Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za dobór swojego Personelu oraz za ich odpowiednią liczbę, za ich kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia i doświadczenie w odpowiednich branżach.

- Osobą koordynującą pracę inspektorów oraz kierującą wykonywaniem usług składających się na przedmiot umowy jest Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu.

- Osoby z ramienia Wykonawcy odpowiedzialne za realizację umowy to:

  - Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu – …………….

  - Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej – ……………………

  - Specjalista ds. rozliczeń w zakresie funduszy unijnych – …………………………..

  - Specjalista ds. obsługi prawnej w zakresie zamówień publicznych …………………………………………………

- Każde proponowane zastąpienie osoby opisane powyżej możliwe będzie jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i doświadczenie proponowanej osoby, będą takie same lub wyższe niż osoby zastępowanej.

- Podczas nieobecności którejkolwiek osoby wymienionej w ust. 4 wynikającej z okresu urlopowego lub choroby, Wykonawca ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy danej osoby dla uniknięcia opóźnień w realizacji umowy.

- O zaaprobowanie zmiany osób, o których mowa w ust. 4, w przypadkach opisanych w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest na piśmie zwrócić się do Zamawiającego w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed planowaną zmianą. Zamawiający podejmie decyzję w tej sprawie w ciągu 5 dni od otrzymania stosownego wniosku.

- Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia osoby opisanej w ust. 4 lub innej osoby, która należy do Personelu oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 1 dnia od zgłoszenia opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy, a Wykonawca zastąpi tę osobę kimś o tych samych lub wyższych kwalifikacjach.

- Inspektorzy nadzoru wszystkich branż zobowiązani są do uczestnictwa 
w naradach koordynacyjnych oraz w Radach Budowy w zależności od potrzeb – po pisemnym zawiadomieniu, natomiast Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu zobowiązany jest do uczestnictwa w każdej naradzie koordynacyjnej i Radzie Budowy.

Obowiązki Zamawiającego

§ 8

        - Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania Inżynierowi Kontraktu jednego kompletu programu funkcjonalno-użytkowych w zakresie instalacji fotowoltaicznych wraz z wykazem tej dokumentacji – niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- przekazania Inżynierowi Kontraktu posiadanych kopii danych w zakresie złożonego wniosku o dofinansowanie, umowy dotacji.

- udzielenia Wykonawcy pisemnego pełnomocnictwa do występowania w sprawach przedmiotowej inwestycji, w zakresie określonym umową,

- desygnowania swego przedstawiciela do udziału w naradach koordynacyjnych,

- stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie wymagała tego realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Inżyniera Kontraktu należeć będzie określenie tych sfer, kiedy takie współdziałanie będzie konieczne,

- zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z § 9 niniejszej umowy.

- Osobami odpowiedzialnymi za koordynację przedmiotu umowy oraz współpracę                     w poszczególnych zakresach będą ……………………………………………………………………….

Wynagrodzenie

§ 9

- Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę netto …….. PLN (słownie ………………….), co stanowi kwotę brutto ……………… PLN (słownie: ………………………………………złotych 00/100), za poszczególne Etapy:

- Tytułem wynagrodzenia za realizację Etapu 1 i Etapu 2 przedmiotu umowy kwota ………. zł netto (słownie …………………) plus podatek VAT ….% co stanowi kwotę brutto ……………zł (słownie………………..), przy czym:

a) wynagrodzenie za realizację Etapu 1 – kwota ………. zł netto (słownie …………………) plus podatek VAT ….% co stanowi kwotę brutto ……………zł (słownie………………..) stanowić będzie 10 % kwoty określonej  w § 9 ust. 1 pkt 1 zdaniu wprowadzającym;

- wynagrodzenie za realizację Etapu 2 – kwota ………. zł netto (słownie……………….) plus podatek VAT ……% co stanowi kwotę brutto ………………….zł (słownie………………..) stanowić będzie 90 % kwoty określonej  w § 9 ust. 1 pkt 1 zdaniu wprowadzającym

- Etap 3 - kwota ………. zł netto (słownie……………….) plus podatek VAT ……% co stanowi kwotę brutto ………………….zł (słownie………………..).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1:

  - stanowi wartość zobowiązania Zamawiającego, które ekwiwalentnie odpowiada zobowiązaniu Wykonawcy za świadczenie określone zakresem rzeczowym i standardem wykonania określonym niniejszą umową i jej załącznikami,

  - zawiera wszystkie niezbędnie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określone niniejszą umową, w tym zawiera między innymi:

- wszelkie opłaty i podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

- normalne ryzyko związane z okolicznościami, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, immanentnie związane z faktem prowadzenia działalności gospodarczej;

- Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 jest zgodna z ceną zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację niniejszej umowy.

Zasady płatności

§ 10

  - Tytułem realizacji zadań wchodzących w skład zobowiązań umownych Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

  - za wykonanie obowiązków wynikających z § 3 ust. 4 pkt 1) (Etap1) – wynagrodzenie w wysokości określonej w § 9 ust. 1 pkt 1) zostanie zapłacone przez Zamawiającego jednorazowo na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury Wykonawcy. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisana umowa z Wykonawcą, który będzie realizował dostawy i montaż paneli fotowoltaicznych wyłoniony w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego;

  - za wykonywanie obowiązków wynikających z § 3 ust. 4 pkt 2) (Etap 2) - wynagrodzenie w wysokości określonej w § 9 ust. 1 pkt 2) zostanie zapłacone przez Zamawiającego jednorazowo na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie  przyjęcie  przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania usług w ramach umowy;

  - za wykonanie obowiązków wynikających z § 3 ust. 4 pkt 3) (Etap 3) - wynagrodzenie w wysokości określonej w § 9 ust. 1 pkt 2) zostanie zapłacone przez Zamawiającego jednorazowo na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonania zakresu obejmującego działania promocyjne.

  - Niezależnie od przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji stanowiącej podstawę do wypłaty części wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 2 Wykonawca jest zobowiązany do nieopłatnego naniesienia poprawek i uzupełnień do złożonej dokumentacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku wykazania Instytucję Zarządzającą nieprawidłowości lub braków w tej dokumentacji. Obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy do momentu zaakceptowania dokumentacji przez Instytucję Zarządzającą i wypłaty środków na rzecz Zamawiającego.

  - Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej prawidłowo i zgodnie z postanowieniami umowy.

  - Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej umowy, dokonywane będą w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank: ……………………

Nr rachunku: …………………………………..

  - Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku polskim.

Kary umowne

§ 11

- Poza sytuacjami przewidzianymi w innych uregulowaniach umowy przewiduje się następujące kary umowne.

  - w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 500 zł [pięćset złotych], za każdy dzień zwłoki.

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto za wszystkie Etapy opisanego w § 9 ust.1.

  - za rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, gdy nie zajdą podstawy do odstąpienia od tej umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za wszystkie Etapy opisanego w § 9 ust 1.

  - Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 1000 zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu na budowie lub na naradzie koordynacyjnej lub Radzie Budowy,

  - Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy nieusprawiedliwiony dzień nieobecności inspektora nadzoru podczas trwania robót montażowych w okresie wykonywania robót.

  - Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek zawinionego naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w § 3 ust. 5, § 7 ust. 6-8 lub § 10 ust. 2.

- Naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w ust. 1 zostaną zapłacone w terminie 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy naliczenia kar umownych i mogą być potrącane z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku, gdy wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit. a), d), e) lub f), wyniesie więcej niż równowartość 15% łącznego wynagrodzenia brutto za wszystkie Etapy wskazanego w § 9 ust.1, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym i naliczyć karę umowną, o której mowa w ust. 1 lit. c).

- Łączna wysokość kar umownych z wszystkich tytułów określonych w umowie nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia brutto za wszystkie Etapy wskazanego w § 9 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy

§ 12

Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w przypadkach określonych w przepisach prawa;

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- niezależnie od sytuacji określonych w ust.1 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w sytuacji odstąpienia od kontraktu z generalnym wykonawcą. W tej sytuacji Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie do 60 dni od daty odstąpienia od kontraktu zawartego z Wykonawcą generalnym.

§ 13

Poza sytuacją opisaną w §11 ust.3 oraz w § 12 Zamawiający może rozwiązać umowę, jednostronnie poprzez jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym z ważnych przyczyn, za które uważa się naruszenie w sposób podstawowy i/lub powtarzający się postanowień umowy przez Wykonawcę, a w szczególności:

- w przypadku wystąpienia przesłanek uzasadniających postawienie Wykonawcy w stan likwidacji,

- w przypadku, kiedy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca wstrzymuje bez uzasadnienia wykonywanie usług na czas co najmniej 7 dni,

- w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę – po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu,

- w przypadku braku realizacji  zobowiązań umownych opisanych w § 3 lub załączniku nr 1 do niniejszej umowy,

- w przypadku zagrożenia realizacji Projektu wynikającego z nierzetelnego działania Wykonawcy.

§ 14

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż 14 dni od odstąpienia od umowy lub otrzymania oświadczenia o jej wypowiedzeniu, inwentaryzacji wykonywanych przez siebie, nadzorowanych i wykonanych do dnia odstąpienia prac wg stanu na dzień odstąpienia lub do dnia wypowiedzenia umowy, potwierdzonej przez Zamawiającego wraz z pełna dokumentacją projektu powstałej do dnia odstąpienia od umowy.

- Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiający wystawi oświadczenie obejmujące wartość wykonanych usług składających się na przedmiot umowy, stanowiącą podstawę do ustalenia rozliczenia między Stronami.

- Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku opisanego w ust. 1 w terminie w nim zakreślonym, upoważnia Zamawiającego do sporządzenia inwentaryzacji we własnym zakresie, która będzie wiążąca dla Stron dla potrzeb ustalenia rozliczenia między nimi.

Zmiany treści umowy

§ 15

- Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna na zasadach wskazanych poniżej.

- Zmiana może obejmować następujące postanowienia umowy:

1) Terminów określonych w umowie, w następujących przypadkach:

      - wydłużenie procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy/roboty dla Projektu,

      - podpisanie aneksu z Wykonawcą Kontraktu/ów przedłużającego termin wykonania Kontraktu,

      - podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji z RPO WD, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,

      - wystąpienia siły wyższej niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

- Wysokości wynagrodzenia lub zasady ich  płatności w zakresie:

- Stawki podatku od towarów i usług [VAT], jeżeli jest ona wynikiem, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług [ VAT],

- Zmianę kluczowego personelu wykonawcy,

- Dane numeru rachunku bankowego.

- Każda zmiana do umowy wymaga dla swojej ważności formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do umowy - Aneksu.

- Zmiany mające wpływ na Projekt  przed ich wprowadzeniem muszą uzyskać akceptację od Zarządu Województwa Łódzkiego.

Postanowienia końcowe

§ 16

  - Do umowy niniejszej stosuje się prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, w tym: Kodeksu cywilnego - zwłaszcza dotyczące odpłatnego wykonywani usług - oraz inne obowiązujące przepisy, w szczególności wytycznych instytucji zarządzającej RPO WŁ.

  - Ilekroć w niniejszej umowie zostają przywołane przepisy konkretnych ustaw, rozporządzeń lub innych aktów, należy przez nie rozumieć również akty zmieniające je bądź wydane w ich miejsce.

  - Żadna ze stron nie może bez uprzedniej zgody drugiej strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności przenieść na osobę trzecią w całości lub w części wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

  - Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 21 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                 WYKONAWCA:

Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.

Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.

Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.