# Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego –

# wzór postanowień przyszłej Umowy

# UMOWA  Nr …….. /2022

zawarta w dniu ………….……w Uhowie  pomiędzy:

Parafią Rzymsko – Katolicką pw. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Uhowie

Uhowo, ul. Kościelna 8, 18-100 Łapy,

NIP: 9661028247, REGON: 040041858

reprezentowaną przez ks. Krzysztofa Hermana - Proboszcza

zwanej dalej w umowie Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………,               NIP ………………………… REGON

reprezentowanym przez …………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie rozstrzygniętego postępowania prowadzonego 
w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w podrozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

# Przedmiot i termin wykonania umowy

§1

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy zabytkowym kościele parafialnym w Uhowie, zlokalizowanej w miejscowości Uhowo, gmina Łapy, na działce o numerze geodezyjnym 63/5, w województwie podlaskim w ramach realizacji Projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0612/22 pn. „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Uhowie”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla użyteczności publicznej. Działanie 8.6 „Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego”.

- Szczegółowy zakres zamówienia określa projekt, specyfikacja techniczna i przedmiar robót, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Roboty bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia, choćby nie ujęte w dokumentach wskazanych w ust. 2 lub ujęte w innym rozmiarze objęte są wynagrodzeniem ryczałtowym wskazanym w treści niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za rzetelne i terminowe wykonanie ustalonego  
w niniejszej umowie.

§ 3

Termin wykonania zamówienia ustala się do 31 marca 2023 roku.

# Wynagrodzenie za przedmiot umowy

§ 4

- Za wykonanie zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………….zł netto/słownie …………………………………………………………………….

+ 23% VAT = …………… zł brutto / słownie ……………………………………………….. .

- Za wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi fakturę końcową.

§ 5

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela  ………………….…..  miesięcznej gwarancji liczonej od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad i usterek powstałych w okresie gwarancji.

- W przypadku nie usunięcia wad w uzgodnionym terminie przez Wykonawcę, Zamawiający dokona usunięcia wad i usterek we własnym zakresie i kosztami obciąży Wykonawcę.

Obowiązki stron

§ 6

- Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury, wystawionej nie wcześniej niż przed zakończeniem prac i ich odbiorze przez Zamawiającego.

- Po zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

  - atesty i certyfikaty na wbudowane materiały,

  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zatwierdzoną przez właściwy ośrodek geodezji i kartografii,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

  - obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych,

  - zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność.

- Materiały Wykonawcy powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

  - Polskim Normom,

  - wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,

  - wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego:

  - pisemnie za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, o konieczności wykonania prac dodatkowych nie objętych przedmiotem zamówienia, sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg cen przyjętych do kalkulacji ceny oferty),

  - o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz zobowiązuje się do współpracy 
z  zamawiającym przy podejmowanych działaniach zapobiegających zagrożeniom.

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych umową, wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

    - urządzenia terenu budowy,

    - poniesienia kosztów wody i energii,

    - oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy w tym przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych,

    - w przypadku gdy w toku realizacji inwestycji zniszczeniu lub uszkodzeniu ulegną obiekty, nieruchomości lub inne urządzenia stanowiące własność osób trzecich– naprawienia ich 
i doprowadzenie do stanu przed realizacją inwestycji,

    - wykonania badań i prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

    - zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

    - utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów oraz odpadów,

    - umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 
i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora,

    - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu 
w dniu odbioru końcowego.

    - korekty lub zmiany przyjętej technologii wykonania robót w przypadkach, w których wystąpiły istotne zmiany powodujące, że przyjęta technologia nie daje gwarancji wykonania robót - na technologię, która zagwarantuje wykonanie robót bez odstępstw od projektu budowlanego,

    - przedłożenia w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego atestów 
i certyfikatów na materiały przed ich wbudowaniem.

- Po protokolarnym przejęciu od zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy i odbioru końcowego, pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

Kary umowne

§ 7

- W przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy albo terminu wyznaczonego na usunięcie wad Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

# Postanowienia końcowe

§ 8

- Z ramienia Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie umowy jest …………………….

- Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą reprezentuje …………………………………

§ 9

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. Okolicznościami tymi są w szczególności:

1) Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu. W takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz o czas trwania ich następstw.

2) Przesunięcie lub ograniczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich następstw.

3) Wprowadzenie lub zmiana regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy; w takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób wykonania danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu umowy celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2.   Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych ze stosowania niniejszej umowy  jest Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

WYKONAWCA 	 	 	 	 	 	                ZAMAWIAJĄCY

………………………..                                                                        …..……………………