Ostrowiec Świętokrzyski, 16.01.2023r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(zamówienie, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000,00 zł)

Zamawiający:

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 661 000 39 45

- Informacje wprowadzające

- Celem zaproszenia jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przygotowanym postępowaniem.

- Niniejsze postępowanie realizowane jest z zachowaniem zasady konkurencyjności.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

- Słownik CPV

71200000-0 Usługi architektoniczne i inne

- Opis Przedmioty Zamówienia

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowych zwiększających,
w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadań inwestycyjnych pn.: „Miasta OdNowa – Dostępny Ostrowiec” i „Miasta OdNowa – Dostępny Ostrowiec WI” wraz z dokonaniem (jeśli będzie taka potrzeba) w imieniu Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych lub uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Komplet dokumentacji projektowej będzie dotyczył zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynkach, w których mają siedzibę:

- Publiczne Przedszkole nr 11 im. Marii Kownackiej, os. Wspólna 20, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,

- Publiczne Przedszkole nr 12 im. Marii Konopnickiej, os. Słoneczne 5, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,

- Publiczne Przedszkole nr 19 im. Jana Brzechwy, os. Ogrody 20, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Świętokrzyska 22, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Zadanie ma na celu poprawę poziomu dostępności architektonicznej budynków oraz ich otoczenia zewnętrznego w myśl ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zakres prac projektowych:

Komplet dokumentacji będzie obejmował zaprojektowanie następujących robót:

- w budynku Publicznego Przedszkola nr 11:

- przebudowę schodów zewnętrznych z kostki brukowej i wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku,

- wymianę drzwi zewnętrznych z montażem kutyny powietrznej przy głównym wejściu do budynku,

- w budynku Publicznego Przedszkola nr 12:

- przebudowę schodów zewnętrznych z kostki brukowej i pochylni dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku,

- wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych,

- wykonanie ścieżek naprowadzających wraz z tablicą tyflograficzną,

- wymianę drzwi przeciwpożarowych na klatce schodowej,

- w budynku Publicznego Przedszkola nr 19:

- modernizację schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do budynku,

- przebudowę chodnika,

- montaż podnośnika pionowego zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych i wykonanie utwardzenia terenu w niezbędnym zakresie,

- w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- remont łazienki dla osób niepełnosprawnych,

- remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do budynku,

- wykonanie ścieżek naprowadzających wraz z tablicą tyflograficzną,

- montaż pętli indukcyjnej przy pomieszczeniu informacji.

Dokumentację projektową należy wykonać na podstawie niniejszego zapytania ofertowego, umowy, z uwzględnieniem audytów dostępności opracowanych przez firmę AST architekci
Sp. z o.o., ul. Solna 4A/79, 25 – 006 Kielce.

Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1679),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1225),

- Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2240).

Wykaz dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia.

W ramach zadania należy wykonać dokumentacje projektowe służące do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, w których skład będą wchodzić:

- materiały wyjściowe do projektowania (np. wypisy z ewidencji gruntów, mapy ewidencyjne, mapy sytuacyjno – wysokościowe, mapy do celów projektowych, warunki techniczne i inne materiały niezbędne do projektowania),

- inwentaryzacje obiektów w zakresie niezbędnym do projektowania,

- w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych do których dołącza się projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane:

- projekty budowlane w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

- projekty wykonawcze,

- dla robót, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót budowlanych do których dołącza się projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane:

- plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju
i zakres robót oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania,

- projekty, pozwolenia uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,

- projekty wykonawcze,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiary robót oddzielnie dla każdego budynku z podziałem na elementy wymienione
w formularzu ofertowym,

- kosztorysy inwestorskie oddzielnie dla każdego budynku i poszczególnych robót,

- przygotowanie innych opracowań niezbędnych do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji oraz niezbędne w razie potrzeby do zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane dokumentacje projektowe w następujących formach:

- papierowej – w 3 egzemplarzach,

- elektronicznej – w 3 egzemplarzach na informatycznym nośniku danych: pendrive, CD lub DVD w postaci plików w formatach:

- w formacie pdf,

- w formacie edytowalnym:

- dokumenty tekstowe – doc lub odt,

- pliki graficzne – dwg, dxf oraz png, jpg,

- kosztorysy – ath, xls lub ods.

Zamawiający umożliwi, aby Wykonawca przed złożeniem ostatecznej oferty po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym dokonał wizji lokalnej w terenie i pozyskał niezbędne dane i informacje konieczne do sporządzenia oferty.

- Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 15.05.2023r. Zamówienie kończy się spisaniem końcowego protokołu odbioru dokumentacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowywanych projektów na każdym etapie ich tworzenia.

- Dokumenty jakie powinni dostarczyć Oferenci:

- Podpisany formularz ofertowy zawierający także potwierdzenie spełnienia warunków udziału
w postępowaniu oraz przedstawiający wybrane kryteria (załącznik nr 1 – Formularz ofertowy),

- Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego.

- Oświadczenia projektanta, potwierdzenie należytego wykonania umowy lub referencje potwierdzające wykonanie dokumentacji projektowej o której mowa w punkcie IX.4.1.

- Dokumenty składane przez Oferenta muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

- Informacje o sposobie porozumiewania się

- Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania itp. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przekazywać w formie pisemnej.

- Zamawiający dopuszcza składanie wszelkich uzupełnień lub wyjaśnień drogą elektroniczną poprzez bazę konkurencyjności, na adres adamczyk.marta@um.ostrowiec.pl lub w formie pisemnej na adres Zamawiającego.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

- Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym.

- W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w ww. rejestrach konieczne jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

- Podane w formularzu ofertowym ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy, chyba że umowa lub zapytanie ofertowe wskazują przesłanki zmiany umowy. Wykonawca przedstawi
w ofercie cenę całkowitą netto i brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia podając ją w zapisie liczbowym i słownie, oraz ceny wykonania dokumentacji oddzielnie dla każdej roboty budowlanej przewidzianej w zapytaniu ofertowym. Cena oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN.

- Oferta powyżej 130 000,00 zł nie będzie rozpatrywana.

- Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

- Miejsce i termin składania ofert

- Termin składania ofert upływa 23 stycznia 2023r. o godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone. Liczy się termin wpływu do Zamawiającego.

- Oferty należy składać za pomocą bazy konkurencyjności, drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5 lub osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta wraz z opisem „Oferta
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2023-46554-142487 z dnia 16.01.2023r. Wykonanie dokumentacji projektowych zwiększających w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Ostrowiec Świętokrzyski dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami. Nie otwierać przed dniem 23 stycznia 2023r, do godz. 10:15”.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23 stycznia 2023r o godz. 10.15 w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sali nr 225.

- Warunki i kryteria udziału w postępowaniu

- W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności (działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego),

- posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania usługi (zgodnie z pkt. 4.1),

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z pkt. 4.2),

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz.U. z 2022r. poz. 835).

- W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegających
w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Operatora Programu,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże że:

- w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzania działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową budynku mieszkalnego jedno- lub wielorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł uwzględniającą dostępności obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami.

- dysponują osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia posiadającymi wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie branży:

- architektonicznej – uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do projektowania w zakresie branży architektonicznej, będący czynnym członkiem Izby Inżynierów oraz posiada co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie na stanowisku projektanta w zakresie architektoniczno – budowlanym,

- sanitarnej – uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub uprawnienia budowlane bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do projektowania w zakresie branży sanitarnej, będący czynnym członkiem Izby Inżynierów,

- elektrycznej – uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do projektowania w zakresie branży i elektrycznej, będący czynnym członkiem Izby Inżynierów.

- Sposób oceny oferty

- Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena – waga 100%. Punkty za kryterium ceny brutto wyliczone zostaną wg następującego wzoru:

cena brutto najkorzystniejsza spośród wszystkich ofert nieodrzuconychcena brutto wskazana w ofercie badanej ×100=ilość punktów

- Zamawiający uzna i wybierze według kryterium oceny, jako najkorzystniejszą, ofertę
z najwyższą liczbą punktów.

- Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów lub poprawienia dokumentów zawierających błędy.

- Zamawiający odrzuci ofertę w następujących przypadkach:

- oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny,

- treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

- oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym,

- oferta nie została uzupełniona/poprawiona przez Oferenta we wskazanym przez Zamawiającego terminie,

- oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. 23 stycznia 2023r. po godz. 10.00,

- oferta została złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych,

- oferta cenowa przekroczy kwotę 130.000,00 zł,

- Oferent nie złożył oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 9 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- oferta będzie zawierała łączną cenę brutto wyższą niż kwota, którą dysponuje Zamawiający na realizację usługi.

Z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który zaoferuje cenę najniższą, a która przewyższać będzie możliwości finansowe Zamawiającego.

- Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty lub dokonana została negocjacja ceny.

- Wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie zamówienia, lecz nie później niż po wyborze najkorzystniejszej oferty na unieważnienie postępowania bez podania przyczyn. Wykonawca składający ofertę nie będzie żądał w takim przypadku zwrotu kosztów za przygotowanie i złożenie oferty.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert i została oceniona jako najkorzystniejsza cenowo.

- Osoba do kontaktu

Marta Adamczyk, adamczyk.marta@um.ostrowiec.pl, tel. 41 26 72 190.

- Inne informacje, w tym najważniejsze postanowienia umowy

- Termin realizacji zamówienia: do 15.05.2023r.

- Rozliczenie zamówienia nastąpi na podstawie jednej faktury wystawionej po podpisaniu końcowego protokołu odbioru dokumentacji.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej umowy zajdzie potrzeba przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający.

- Wynagrodzenie zawierać będzie wszystkie koszty wykonania przedmiotu Umowy. Obejmować będzie także wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych. Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek dodatkowych kosztów i wydatków poniesionych przez Wykonawcę w celach związanych z realizacją umowy.

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, które należy wnieść do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Na wykonane dokumentacje projektowe Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji.

- Możliwe warunki zmiany umowy

Możliwości zmiany umowy zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy.

- Załączniki

- Formularz ofertowy,

- Projektowane postanowienia umowy,

- Audyt dostępności dla budynku Publicznego Przedszkola nr 11,

- Audyt dostępności dla budynku Publicznego Przedszkola nr 12,

- Audyt dostępności dla budynku Publicznego Przedszkola nr 19,

- Audyt dostępności dla budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.