	[image: image1.png]Eundusze Reeczpospolita  Unia Europeska -
uropejskie olska e avii
oo




Projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Sami Swoi”, zlokalizowanych w Sławkowie przy ulicy PCK 5A, 9 oraz w Dąbrowie Górniczej przy alei J. Piłsudskiego 97, 99” nr projektu:   POIS.01.07.01-00-0010/19 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.  oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020



Dąbrowa Górnicza, 1 września.2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP/2/2020
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie 
z zasad konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019r.
na realizacje zadanie pod nazwą :
Kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z termoregulacją hydrauliczną po zakończonych pracach oraz pracach remontowych komercyjnych w budynkach należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej
 „Sami Swoi”, zlokalizowanych w Sławkowie przy ulicy PCK nr  5A,  9 
oraz w Dąbrowie Górniczej przy Alei J. Piłsudskiego nr 97, 99”.
ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sami - Swoi” w Dąbrowie Górniczej, Al. J. Piłsudskiego 99, 41 – 303 Dąbrowa Górnicza
NIP: 6290016543, Regon: 001086274, KRS: 0000180904 
nr tel. kom.: 885 544 060, e-mail: biuro@smsamiswoi.pl 
Strona internetowa: https://smsamiswoi.pl/
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA, W KTÓRYCH ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019r. (dalej Wytyczne).
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
· strona internetowa https://smsamiswoi.pl/, 
· tablica ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Sami - Swoi” w Dąbrowie Górniczej, ul. Al. J. Piłsudskiego 99, 41 – 303 Dąbrowa Górnicza
· baza konkurencyjności.
ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z termoregulacją hydrauliczną po zakończonych pracach oraz pracach remontowych komercyjnych w budynkach należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Sami Swoi”, zlokalizowanych w Sławkowie przy ulicy PCK nr  5A,  9 oraz w Dąbrowie Górniczej przy Alei J. Piłsudskiego nr 97, 99”.
2. Szczegółowy zakres prac precyzuje dokumentacja techniczna składająca się z:
a) Przedmiaru robót, 
b) Projektu budowlanego, 
c) Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach 
z dnia 18 czerwca 2019 roku (znak: WPN.6401.337.2019.ZB) 
d) STWIOR-RB,
e) AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

stanowiących integralną część niniejszego Zapytania ofertowego -Załącznik nr 1.
3. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją i w zakresie wynikającym z pkt 2 powyżej.
4. Zakres rzeczowy specyfikacji obejmuje wykonanie robót: 
1) Roboty ociepleniowe na budynkach objętych STWIOR-RB zgodnie 
z opracowanymi audytami energetycznymi i dokumentacja techniczną. 
2) Roboty remontowe towarzyszące ociepleniu budynków objętych STWIOR-RB zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarami. 
3) Wymiana balustrad balkonowych wraz z mocowaniem zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla każdego budynku. 
4) Roboty regulacyjne i modernizacyjne polegające na dostosowaniu pracy  instalacji centralnego ogrzewa do zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną po ociepleniu budynków. 
5. Zakres oferowanych przez wykonawcę robót winien obejmować kompleksowe wykonanie robót budowlanych, w tym robót towarzyszących i koniecznych do wykonania celem osiągnięcia zamierzonego efektu inwestycyjnego. Zakres robót musi obejmować całość prac opisanych w dokumentacji wynikającej z Załącznika nr 1 wraz pracami towarzyszącymi nieopisanymi w przedmiarze, lecz koniecznymi do wykonania całości zadania, których koszty powinny być ujęte w kosztach ogólnych (pośrednich) wyceny ofertowej.
6. Przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym do wyceny prac i nie determinuje on zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. 
7. Zamawiająca zaleca wizję lokalną w terenie oraz weryfikację zakresu robót.
8. Zakres robót budowlanych – termomodernizacyjnych objętych dokumentacją projektową.
Zestawienie zbiorcze robót termomodernizacyjnych:

1) Docieplenie ścian zewnętrznych osłonych (podłużnych i loggii) - materiał: styropian,  grubość  10 cm - zakup i montaż,
2) Docieplenie ścian zewnętrznych osłonych loggii  - materiał: styropian,  grubość  10 cm - zakup i montaż,
3) Docieplenie ścian zewnętrznych klatek schodowych  - materiał: styropian,  grubość  8 cm - zakup i montaż,
4) Docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych i bocznych loggii - materiał: styropian,  grubość  12 cm - zakup i montaż,
5) Docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych - materiał: styropian,  grubość 20 cm - zakup i montaż,
6) Docieplenie ścian zewnętrznych bocznych loggii  materiał - styropian, grubość 12 cm  - zakup i montaż,
7) Docieplenie pozostałych przegród: cokół (ściany zewn. piwnicy)  materiał - styropian ekstrudowany, grubość 10 cm  - zakup i montaż,
8) Docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy w gruncie ( do głębokości 1,2 m poniżej terenu), materiał styropian ekstrudowany, grubość  10 cm - zakup i montaż,
9) Docieplenie stropodachu wentylowanego metodą nadmuchu - materiał: granulat wełny mineralnej,  grubość  19 cm - zakup i montaż,
10) Docieplenie stropodachu pełnego klatek schodowych  - materiał: styropapa,  grubość  10 cm - zakup i montaż,
11) Docieplenie pozostałych przegród budowlanych - ościeży- materiał styropian grubość 3 cm - zakup i montaż,
12) Wymiana starych przeszkleń klatki schodowej na nowe PCV,
13) Wymiana stolarki okiennej piwnic na PCV
14) Wymiana stolarki drzwiowej 
Roboty pozaaudytowe – remontowe.

1. Sławków ul. PCK 5a



	Tynki na ścianach niedocieplanych

	Remont posadzek balkonów i loggii-  wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą  wylewek z izolacją + płytki

	Remont instalacji odgromowej

	Wymiana balustrad loggii

	M-ż daszka pokrytego poliwęglanem nad ostatnimi balkonami

	Wymiana obróbek blacharskich daszków nad wejściami

	Tynkowanie kominów

	Roboty towarzyszące

	M-ż budek dla ptaków

	Wymiana nawierzchni dojść do budynku

	Wymiana podestów przy wejściach

	

	M-ż ścianek bocznych do daszków wejściowych


2. Sławków ul. PCK 9.

	Tynki na ścianach niedocieplanych

	Remont posadzek balkonów i loggii-  wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą  wylewek z izolacją + płytki

	Remont instalacji odgromowej

	Wymiana rynien wraz z obróbkami blacharskimi

	Wymiana balustrad loggii

	M-ż daszka pokrytego poliwęglanem nad ostatnimi balkonami

	Wymiana obróbek blacharskich daszków nad wejściami

	Tynkowanie kominów

	Roboty towarzyszące

	M-ż budek dla ptaków

	Wymiana nawierzchni dojść do budynku

	Wymiana podestów przy wejściach

	M-ż ścianek bocznych do daszków wejściowych


3. Dąbrowa Górnicza al. Piłsudskiego  97. 
	Tynki na ścianach niedocieplanych

	Remont instalacji odgromowej

	Remont daszków nad wejściami

	Tynkowanie kominów

	Malowanie elementów stalowych - poręczy, drzwi

	D-ż murków przy schodach i m-ż balustrad stalowych

	Likwidacja wejścia do budynku

	Roboty towarzyszące

	M-ż budek dla ptaków

	Remont nawierzchni schodów i podjazdu


4. Dąbrowa Górnicza al. Piłsudskiego 99. 
	Tynki na ścianach niedocieplanych

	Remont instalacji odgromowej

	Remont daszków nad wejściami

	Tynkowanie kominów

	Malowanie elementów stalowych - poręczy, drzwi

	D-ż murków przy schodach i m-ż balustrad stalowych

	Roboty towarzyszące

	M-ż budek dla ptaków

	Remont nawierzchni schodów i podjazdu


9. Zakres robót obejmujących regulację instalacji centralnego ogrzewania:
9.1. Regulację prowadzić zgodnie z projektem regulacji hydraulicznej instalacji co warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - część II "INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSŁOWE" - wydanie II;
9.2. Prace wykonać w następującej kolejności:
· płukanie instalacji c.o.
· spuszczenie wody z instalacji;
· demontaż istniejących zaworów podpionowych;
· montaż armatury podpionowej – zawory montować przy zastosowaniu śrubunków;
· uzupełnienie braków izolacji przewodów c.o.
· napełnienie wodą instalacji c.o. oraz wykonanie próby szczelności na zimno;
· przeprowadzenie próby szczelności na gorąco z wykonaniem regulacji oraz inwentaryzacji instalacji c.o.
10. Wymogi dotyczące realizacji robót.
1) Zamawiająca wymaga podania dokładnej nazwy oferowanego systemu docieplenia i rozwiązań równoważnych.
2) Niedopuszczalne jest stosowanie systemów lub poszczególnych wyrobów nie objętych aprobatą techniczną, europejską aprobata techniczną lub mieszanie wyrobów objętych różnymi aprobatami technicznymi. 
3) Zastosowane tynki muszą zawierać środki grzybobójcze i algobójcze.
11. Wymogi dotyczące współpracy z producentem systemu.
1) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić promesę gwarancyjną wydaną przez producenta zaoferowanego systemu.
2) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualną licencję Wykonawcy uznaną przez producenta zaoferowanego systemu docieplenia wraz z oświadczeniem producenta o odbytym przez Wykonawcę (pracowników Wykonawcy) szkoleniu w zakresie stosowania zaoferowanego systemu docieplenia oraz stałym monitorowaniu przez producenta systemu procesu technologicznego stosowania systemu przez Wykonawcę.
3) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie producenta o zawartości środków grzybobójczych i algobójczych w oferowanym systemie.
4) Materiały zastosowane do wykonania zadania muszą posiadać aprobaty techniczne bądź spełniać wymogi Polskich Nom. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
5) Roboty budowlane oraz wszystkie prace związane z wykonywanymi robotami winny być przeprowadzone zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do przepisów obowiązującego prawa, obowiązujących norm, warunków technicznych, zasad wiedzy technicznej, przepisów BHP, ppoż., sztuki budowlanej oraz należytej staranności.
12. Informacje co do przebiegu wykonywanych robót:
1) Roboty remontowe prowadzone będą na czynnych budynkach mieszkalnych.
2) Zamawiająca wymaga takiej organizacji prac, aby nie zakłócać normalnego funkcjonowania mieszkańców budynków, a w szczególności Wykonawca musi zapewnić dojazd do budynków służb ratowniczych.
3) Wykonawca musi zabezpieczyć okna, drzwi i inne elementy przed zabrudzeniem, kurzem itp. Wymagane bezwzględnie jest przestrzeganie porządku i czystości prac. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć elementy otoczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren robót przed zaśmieceniem oraz przed stwarzaniem zagrożenia dla otoczenia i przed dostępem do miejsca prowadzenia prac budowlanych osób trzecich.
5) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować zaplecze dla pracowników, dostawę energii elektrycznej i wody w czasie prowadzenia robót (w porozumieniu z Zamawiającym i w sposób określony w protokole przekazania placu budowy), wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki oraz pozostałe roboty i czynności wynikające z technologii wykonania robót przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotu zamówienia oraz wynikających ze sztuki budowlanej.
6) Wszelkie dodatkowe uzgodnienia wynikłe w trakcie prowadzenia prac leżą po stronie Wykonawcy.
7) Zamawiająca zakłada, że roboty mogą być prowadzone w systemie dwuzmianowym z uwzględnieniem ciszy nocnej, przy czym prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00. Zamawiająca dopuszcza prowadzenie prac w soboty w godzinach od 8.00 do 15.00.
8) Roboty mają być prowadzone w sposób zapewniający przejazd i dojścia do wszystkich obiektów i nieruchomości sąsiednich.
9) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczenie i oznakowanie robót zgodnie przepisami, wydzielenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robót, stref dojść i dojazdów w rejonie prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji umowy.
10) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przed odbiorem robót, dokumentów pozwalających na stwierdzenie, że wszystkie zastosowane materiały posiadają dopuszczenie do zastosowania w budownictwie (łącznie z niezbędnymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności, protokoły pomiarów instalacji odgromowej i inne), celem zweryfikowania ich przez inspektora nadzoru Zamawiającego.
11) W przypadku remontu kominów, Wykonawca dostarczy na swój koszt protokół z opinią mistrza kominiarskiego wskazanego przez Zamawiającego.
12) Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia prac w okresie zimowym, przy zapewnieniu stosowania się przez Wykonawcę do wymogów technologicznych i zaleceń producentów materiałów budowlanych w szczególności producenta i dostawcy zastosowanego systemu docieplenia budynków.
13) Zamawiający wymaga udzielenia, co najmniej 60 miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na wykonane roboty oraz zastosowane materiały, wyroby i urządzenia, licząc od dnia odbioru końcowego.
Udzielenie powyżej 60 miesięcy okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
14) Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. Termin wizji można ustalić telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzina 8.00 do 13.00 tel. kom.: 885 544 060.
15) Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów i osiągnięcia zakładanego celu zastosowania tego materiału lub urządzenia w sposób nie gorszy niż określony w dokumentacji.
16) Ilekroć w zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach, przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” produktu, materiału bądź technologii; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych; zaoferowane rozwiązania równoważne (urządzenia, sprzęt lub materiały) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, określone przez Zamawiającego.
a. W przypadku powoływania się przez Zamawiającego na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych (certyfikaty) odnoszące się do przedmiotu zamówienia, dopuszcza się rozwiązania równoważne  do opisanych przez Zamawiającego.
b. Zamawiający w zakresie przywołanych w dokumentacji norm wskazuje, iż wymagana norma stanowi wymóg „co najmniej” i dopuszcza przedmiot zamówienia posiadający normy wyższe, równoważne opisywanym.
c. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
d. Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów - Zamawiający, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
e. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającą o fakcie złożenia oferty równoważnej poprzez załączenie wykazu innych niż w Zapytaniu ofertowym materiałów oraz kart katalogowych lub innych dokumentów. Materiały równoważne, to materiały o parametrach takich samych lub lepszych, aniżeli uwzględnione w projektach budowlanych. Materiał winien być oznaczony znakiem "B" lub w przypadku materiałów importowanych znakiem "CE". Wszystkie aprobaty techniczne muszą być aktualne. UDOWODNIENIE RÓWNOWAŻNOŚCI LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY. Złożone w toku postępowania dokumenty posłużą Zamawiającej do dokonania oceny czy oferta jest równoważna. W przypadku gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Wskazanie przez Wykonawcę materiałów równoważnych bez przedstawienia dokumentów na potwierdzenie równoważności spowoduje wezwanie Wykonawcy do przedstawienia brakujących dokumentów.
17) Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy - Załącznik Nr 5 do niniejszego Zapytania.
18) Oznaczenie wg wspólnego Słownika Zamówień:
ROBOTY BUDOWLANE:
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45000000-7   Roboty ogólnobudowlane.
45112000-5   Roboty ziemne.
45320000-6   Roboty izolacyjne.
45300000-7   Roboty budowlane
45262200-3   Roboty fundamentowe
45262000-1   Roboty murowe
45223000-6   Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45261000-5   Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych
45111300-1   Roboty rozbiórkowe
45410000-4 Tynkowanie 
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych 
45442100-8  Roboty malarskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
ROZDZIAŁ IV. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
ROZDZIAŁ V. Informacja o planowanych zamówieniach, o których mowa 
w punkcie 7 lit. g podrozdział 6.5. Wytycznych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w punkcie 7 lit. g podrozdział 6.5. Wytycznych.
ROZDZIAŁ VI. OFERTY WARIANTOWE:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
ROZDZIAŁ VII. PODWYKONAWCY:
1. Z uwagi na charakter zadania Zamawiająca dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców m.in. dla robot związanych z hydrauliczną regulacją CO po termomodernizacji budynków objętych zamówieniem. Zamawiająca żąda wskazania przez Wykonawcę (na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i składania ofert) tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazwy oraz określeniem zakresu powierzonych robót podwykonawcy. Wskazanie niniejsze nastąpi w formularzu oferty (Załącznik nr 2). 
2. Brak powyższej informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie realizowana przez Wykonawcę. 
3. Powierzenie realizacji części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację zamówienia.
4. Szczegółowe warunki udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia zawarto w § 4 wzoru umowy – załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania.
ROZDZIAŁ VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 15 grudnia 2021 roku.
2) Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy - zostanie określony w protokole przekazania placu budowy.
3) Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego „Harmonogramem rzeczowo – terminowo - finansowym” sporządzonym na podstawie tabeli elementów robót z oferty, stanowiącym integralną część niniejszej umowy. Harmonogram będzie podstawą do płatności faktur oraz bieżącej kontroli terminowości realizacji robót budowlanych. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymagają formy aneksu.
ROZDZIAŁ IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1.1. nie podlegają wykluczeniu; 
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu
.
2. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 
1.1. warunek dotyczący zdolności technicznej: 
Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej:
3 roboty budowlane każda :
· polegająca na wykonaniu ocieplenia budynku wielokondygnacyjnego wraz z kompleksowym wykonaniem robót instalacyjnych obejmujących regulację instalacji c.o.,
· o wartości brutto nie niższej niż 1.000.000,00 zł brutto,
· wykonana w ramach odrębnej umowy.
z potwierdzeniem, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 
W przypadku, gdy w przedstawionym przez Wykonawcę wykazie robót budowlanych rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający w celu oceny oferty dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich, na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień terminu składania ofert.  
1.2. warunek dotyczący zdolności zawodowej:
Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności zawodowej (minimalny poziom zdolności) za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. będzie dysponował co najmniej:
· Kierownikiem budowy posiadającym kwalifikacje zawodowe – tj. posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, który zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, który będzie pełnił funkcję kierownika budowy.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia budowlane zapewniające prawo do wykonywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawodu inżyniera budownictwa, wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r., poz. 1333) oraz odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016r. poz. 65). 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
1.3. Warunek dotyczący sytuacji finansowej.
Zamawiający uzna warunek dotyczący sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego - nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
3.1.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
3.1.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 
3.1.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
3.1.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja powyższego nastąpi na podstawie oświadczenia zawartego w treści formularza ofertowego – Załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania.
ROZDZIAŁ X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 
2.1. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy. 
2.2. dowód wniesienia wadium:
a) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z rozdziałem XIII Zapytania ofertowego;
b) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, należy załączyć do oferty kopię potwierdzenia przelewu.
2.3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
2.4. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,
2.5. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego, 
2.6. informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
2.7. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) promesę gwarancyjną dostawcy systemu docieplenia;
b) oświadczenie producenta zaoferowanego systemu o zawartości środków grzybobójczych i algobójczych w oferowanym systemie;
c) aktualny certyfikat / licencja autoryzacji Wykonawcy uznana przez producenta / dystrybutora dla oferowanego systemu;
d) oświadczenie Wykonawcy o przeszkoleniu pracowników w zakresie oferowanej technologii wykonania ocieplenia (treść oświadczenia zawarto w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy.
3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą postępować z uwzględnieniem następujących zasad: 
3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
3.2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
ROZDZIAŁ XI. WYMOGI DOTYCZĄCE OFERTY

1. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego i zostać sporządzona wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 
2. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 
3. Oferta musi być podpisana - za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 
4. Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę lub inne osoby do tego umocowane. 
5. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana zgodnie z opisem poniżej: 
	nazwa i adres Wykonawcy
OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY na:
Kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z termoregulacją hydrauliczną po zakończonych pracach oraz pracach remontowych komercyjnych w budynkach należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Sami Swoi”, zlokalizowanych w Sławkowie przy ulicy PCK nr  5A,  9 oraz w Dąbrowie Górniczej przy Alei J. Piłsudskiego nr 97, 99”.
nr projektu: POIS.01.07.01-00-0010/19 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.  oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
nr ZP/2/2020
UWAGA! Nie otwierać przed dniem 16.09.2020r. godz. 12:00




6. Nieprawidłowe oznakowanie oferty nie spowoduje jej odrzucenia, jednak w takim przypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za jej nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie oferty. 
7.  Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej albo złożona w innym miejscu, czy to przez Wykonawcę, osobę upoważnioną czy pracownika poczty kurierskiej – zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie. 
8. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. 
9. Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami powinny być ponumerowane oraz połączone w sposób trwały. 
10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
11. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub przedłożenie oferty wariantowej skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert Wykonawcy. 
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 
14. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.
Rozdział XII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Termin składania ofert określono wyżej w punkcie 1 w Rozdziale XVII Zapytania ofertowego. 
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu Zamawiający uznaje za prawidłowy termin jego wniesienia datę wpływu na konto Zamawiającego.
UWAGA:
Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane ze skutecznością dostarczenia Zamawiającemu wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem «wpłacać na rachunek» jest równoznaczne z koniecznością zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym rachunku.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sami - Swoi” 
w Dąbrowie Górniczej, ul. Al. J. Piłsudskiego 99, 41 – 303 Dąbrowa Górnicza 
- nr rachunku:  26 1020 2498 0000 8902 0017 5182….. 
z adnotacją: Wadium – Przetarg nr ZP/2/2020
1.1.1. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
1.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1.2.1. pieniądzu;
1.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
1.2.3. gwarancjach bankowych;
1.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
1.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
1.3. Wadium wniesione w postaci innej niż pieniądz powinno zawierać klauzulę, iż jest nieodwołalne, bezwarunkowe i będzie wypłacone na każde żądanie Zamawiającego.
1.4. Dokument wniesienia wadium w pieniądzu należy dołączyć do oferty. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Sami - Swoi” w Dąbrowie Górniczej, ul. Al. J. Piłsudskiego 99, 41 – 303 Dąbrowa Górnicza, a ponadto potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię dokumentu należy dołączyć do oferty.
1.5. Wysokość wadium: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
1.6. Zwrot wadium. 
1.6.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
1.6.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1.6.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
1.6.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
1.7. Zatrzymanie wadium. 
1.7.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
1.7.2.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1.7.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
1.7.2.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
1.7.2.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
2.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2.2. Zamawiający ustala wysokość zabezpieczenia na 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 
2.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
2.3.1. pieniądzu;
2.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2.3.3. gwarancjach bankowych;
2.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
2.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
2.6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
2.7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt  2.3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
2.8. Zwrot zabezpieczenia.
2.8.1. Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane zgodnie z umową, tj. ostatecznego odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.
2.8.2. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy. Liczenie terminu 15 dni następuje od daty upływu okresu rękojmi za wady. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.
Rozdział XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:

1. Kontakt zamawiającego z wykonawcami odbywa się wyłącznie w formie pisemnej, oraz drogą elektroniczną na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sami - Swoi” 
w Dąbrowie Górniczej, ul. Al. J. Piłsudskiego 99, 41 – 303 Dąbrowa Górnicza, 
nr tel. kom.: 885 544 060, e-mail: biuro@smsamiswoi.pl 
Strona internetowa: https://smsamiswoi.pl/.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje korespondencję, oświadczenia, wnioski, zaświadczenia oraz informacje na emaila, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawcę odbioru korespondencji w ciągu 2 dni, Zamawiający do celów dowodowych posłuży się prawidłowym raportem nadania danych lub prawidłowego dokonania transmisji danych.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wyjaśnienia – zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, drogą elektroniczną w języku polskim.
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Do kontaktowania się z Wykonawcą Zamawiający upoważnia:
a) Panią Halinę Łuka 

tel. 885 544 070, w godzinach od 7:00 do 11:00
b) Pana Grzegorza Bawut 
tel. 885 544 050, w godzinach od 9:00 do 13:00
ROZDZIAŁ XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

2. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od terminu wyznaczonego do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
ROZDZIAŁ XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Sami - Swoi” 
w Dąbrowie Górniczej, ul. Al. J. Piłsudskiego 99, 41 – 303 Dąbrowa Górnicza, sekretariat w terminie do dnia: 16.09.2020 r. godzina 12:00.
2. Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania.
3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę ( np. przesyłką pocztową lub kurierską).
4. Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, Zamawiający zamieszczenia na stronie internetowej: https://smsamiswoi.pl/ informacje o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwę i siedzibę wykonawcy, którego oferta została złożona, cenę, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji.
ROZDZIAŁ XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY
1. Obowiązkiem wykonawcy jest przeanalizowanie kompletu Zapytania ofertowego oraz wyliczenie i zaproponowanie ceny ofertowej.
2. Do ceny przyjmuje się cenę podaną w ofercie wyrażoną w złotych polskich.
3. Cena oferty brutto musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przetargiem.
4. Opis sposobu obliczania ceny:
1) Cena brutto podana w ofercie (w formularzu ofertowym) jest ceną ryczałtową. 
Definicję ryczałtu określa art. 632 Kodeksu Cywilnego - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019, poz. 1145) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
1.1. §1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
1.2. §2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
2) Cena ofertowa jest ceną ryczałtową, która musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z Zapytania ofertowego, przedmiarów robót, wymagań zawartych w Zapytaniu ofertowym, robót koniecznych do wykonania zadania oraz uwzględniać koszty dodatkowe, m. in. koszty wszelkich robót przygotowawczych, koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji placu budowy, koszty utrzymania zaplecza placu budowy, koszty robót demontażowych, transportu i składowania materiałów, koszty wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki, ponoszenie kosztów energii elektrycznej i wody zużytej w czasie prowadzenia robót, przygotowania dokumentów odbiorowych oraz koszty usuwania usterek w okresie gwarancyjnym. Cena ofertowa musi zapewnić osiągnięcie zamierzonego efektu inwestycyjnego.
3) Sposób obliczenia ceny: w formularzu ofertowym należy podać cenę ryczałtową brutto wyliczoną dla całego przedmiotu zamówienia, obejmującą pełny zakres rzeczowy robót związanych z kompleksową realizacją zadania.
4) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisane w przedmiarze robót także roboty nieuwzględnione w przedmiarze, ale konieczne do prawidłowego wykonania całości zamówienia. Pozycje, przy których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie (niewypełnione pozycje przedmiaru robót przez Wykonawcę), nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu prac, gdyż Zamawiająca przyjmuje, że ich koszt został pokryty przez inne ceny podane w przedmiarze robót.
5) Kosztorys ofertowy stanowi element pomocniczy do obliczenia ceny ofertowej.
6) Wykonawca nie ma obowiązku dołączenia kosztorysu ofertowego do oferty. 
7) Kosztorys należy sporządzić w formie uproszczonej przy zachowaniu następujących zasad:
a) każda pozycja powinna zawierać ilość robót, cenę jednostkową i wartość danej pozycji,
b) wartość pozycji jednostkowych bez podatku VAT (podatek VAT należy uwzględnić w formularzu oferty - Załącznik nr 2),
c) kolejność pozycji musi być zgodna z przedmiarami dołączonymi do Zapytania ofertowego, 
d) podane w przedmiarach robót katalogi wskazują jedynie podstawy ustalające szczegółowy opis danej roboty. Podstawa wyceny nie jest wiążąca i może być zmieniona. Wycenę dodatkową (rozszerzającą) do danej pozycji należy oznaczyć symbolami a), b) itd.,
e) wycenę elementów dodatkowych do danego rozdziału należy dopisać na końcu rozdziału,
f) do kosztorysu należy dołączyć zestawienie robocizny, materiału i sprzętu,
g) w kosztach pośrednich do kosztorysu należy uwzględnić własną kalkulację dotyczącą zakresu robót przygotowawczych np. zorganizowanie zaplecza dla pracowników, wydzielenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robót i stref dojść i dojazdów w rejonie prowadzonych robót, transport materiałów, ponoszenie kosztów zużytej energii elektrycznej i wody w czasie prowadzenia robót (uzgodnienie formy rozliczenia nastąpi w trakcie przekazania miejsca prowadzenia robót); zabezpieczenie pomieszczeń, wyposażenia i wewnętrznych dróg komunikacyjnych przed zniszczeniem, zabrudzeniem i zakurzeniem, posprzątanie i przekazanie użytkownikowi terenu prowadzenia robót w stanie nadającym się do użytkowania, pozostających robót i czynności wynikających z technologii wykonania robót budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotu zamówienia oraz wynikających ze sztuki budowlanej, przygotowanie dokumentów odbiorowych.
5. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia jeżeli wykonał prace dodatkowe, zamienne lub konieczne, nie wycenione w ofercie, bez zgody Zamawiającej.
6. Kosztorys ofertowy będzie stanowił podstawę dla sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz rozliczenia robót w przypadku odstąpienia od umowy i będzie przedłożony Zamawiającemu przez wybranego Wykonawcę przed zawarciem umowy.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającej kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy prac, który będzie uzgadniany z Zamawiającym.
8. Zamawiający nie będzie udzielała zaliczek na realizację zamówienia.
9. Cena ofertowa nie podlega waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Cenę ofertową należy podać z zaokrągleniem do pełnego złotego.
11. Umowa będzie zawarta na całość robót określonych w przedmiocie zamówienia.
12. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zapytania dokonywane będą w PLN.
13. W przypadku prac wykonywanych poza bryłą budynku (infrastruktura towarzysząca m.in. opaska wokół budynku) należy zastosować stawkę podatku VAT na roboty zewnętrzne poza bryłą budynku w wysokości 23%.
W przypadku robót wykonywanych wewnątrz budynku obowiązuje obniżona stawka podatku Vat - (interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 12 listopada 2014 r., nr: PT8/033/265/864/TKE/13/RD103070).
ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH:
Rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich.
ROZDZIAŁ XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BEDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę wg poniższych kryteriów:
a)
A
cena oferty brutto




– 80%,
b)
B
okres gwarancji (powyżej minimalnego)

– 20%
co łącznie daje 100%.
2.
Ocena ofert
Y = A+B
Y – Suma punktów badanej ważnej oferty
A – cena oferty brutto
– 80 pkt
B – okres gwarancji
– 20 pkt
2.1
Punktacja dla kryterium A - cena oferty brutto będzie liczona zgodnie z poniższym wzorem:
A = najniższa cena spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu/ cena badanej oferty niepodlegającej odrzuceniu x 80 pkt
2.1.1
Wyznaczenie wartości punktów:
a)
oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 80
b)
inne oferty cenowe zostaną przeliczone wg powyższego wzoru
c)
jeżeli oferty cenowe po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt.
2.1.2
zasady przyznawania punktów
a)
Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku
b)
Otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby punktów.
2.2
Punktacja dla kryterium B - okres gwarancji (powyżej minimalnego) zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
B = badany okres gwarancji oferty niepodlegającej odrzuceniu / najdłuższy okres gwarancji oferty niepodlegającej odrzuceniu x 20 pkt
2.2.1
Wyznaczenie wartości punktów:
a)
Zamawiający będzie brał do obliczeń kryterium okres gwarancji tylko ilość miesięcy o którą Wykonawca zwiększy gwarancję minimalną.
b)
oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 20
c)
okresy gwarancji w innych ofertach zostaną przeliczone wg powyższego wzoru
d)
jeżeli okresy gwarancji w ofertach po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt.

2.2.2
zasady przyznawania punktów
a)
Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku
b)
Otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby punktów.
c)
Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 60 miesięcy. 
d)
Wykonawca może zwiększać okres gwarancji w skokach o minimum 1 miesiąc. 
e)
Jeżeli Wykonawca nie określi w formularzu ofertowym ilości miesięcy gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż okres gwarancji wynosi 60 miesięcy zgodnie z wartością podstawową-minimalną na podstawie złożonego oświadczenia w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy.
f)
Błędne zaoferowanie okresu gwarancji (np. zwiększenie o 4,5 miesiąca) będzie potraktowane przez Zamawiającego jako niezgodność oferty z treścią zapytania ofertowego, a oferta zostanie odrzucona. 
h)
Wykonawca, który zaoferuje minimalny okres gwarancji tj. 60 miesięcy otrzyma 0 pkt w kryterium „okres gwarancji”.
3. Zamawiający dokonując oceny ofert, zastosuje zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczenia.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta jest zgodna z niniejszym zapytaniem ofertowym oraz została oceniona, jako najkorzystniejsza.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Zamawiający zamieści informację o wybranym wykonawcy w bazie konkurencyjności.
4. Wykonawca, którego oferta została wybrana przed zawarciem umowy będzie zobowiązany:
1) przedłożyć kosztorys ofertowy na kwotę zaproponowaną w ofercie przetargowej, który będzie stanowił integralną część umowy,
2) przedłożyć kopie uprawnień budowlanych osób, które będą brały udział przy realizacji zamówienia oraz aktualne zaświadczenia właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
3) dostarczyć dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Zapytania ofertowego;
4) przekazać Zamawiającemu pisemnie informacje niezbędne do wpisania do treści Umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji itp.; 
5) przedłożyć dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo) - jeżeli dotyczy; 
6) Umowę regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie (umowę konsorcjum).
7) harmonogram rzeczowo-finansowy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Przez uchylanie się od zawarcia umowy Zamawiający rozumie niestawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy oraz nieprzedłożenie przed zawarciem umowy dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 4 ppkt 1)-7). 
ROZDZIAŁ XX. WZÓR UMOWY:

1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5do Zapytania ofertowego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy zgodnie z § 14 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. 
ROZDZIAŁ XXI. RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sami - Swoi” w Dąbrowie Górniczej, Al. J. Piłsudskiego 99, 41 – 303 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6290016543, Regon: 001086274, KRS: 0000180904, nr tel. kom.:, 32 268 54 97
e-mail: biuro@smsamiswoi.pl , strona internetowa: https://smsamiswoi.pl/.
· inspektorem ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej SAMI - SWOI jest Zarząd Spółdzielni  , kontakt: adres e-mail biuro@smsamiswoi.pl Tel. 885 544 060*;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z termoregulacją hydrauliczną po zakończonych pracach oraz pracach remontowych komercyjnych w budynkach należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Sami Swoi”, zlokalizowanych w Sławkowie przy ulicy PCK nr  5A,  9 oraz w Dąbrowie Górniczej przy Alei J. Piłsudskiego nr 97, 99” nr projektu: POIS.01.07.01-00-0010/19 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

ROZDZIAŁ XXII : ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 1,
2. Formularz ofertowy Załącznik nr 2.
3. Wykaz robót budowlanych Załącznik nr 3.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Załącznik nr 4.
5. Wzór umowy Załącznik nr 5.
Strona 24

[image: image1.png]